СЪДЪРЖАНИЕ

ТОМ ІІ „УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ”

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ	5

ГЛАВА ПЪРВА	7

ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА	7

РАЗДЕЛ І	7

ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА И ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА	7

1. Възложител	7

2. Обект на поръчката и правно основание	7

3. Предмет на поръчката	7

РАЗДЕЛ ІІ	8

СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА	8

1. Срок на изпълнение на поръчката	8

2. Място на изпълнение на поръчката	8

РАЗДЕЛ ІІІ	9

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ	9

1. Прогнозна стойност на поръчката	9

2. Максимални стойности за изпълнение на отделните етапи	9

2. Схема на плащане	10

РАЗДЕЛ ІV	11

ГАРАНЦИИ	11

1. Гаранция за участие в процедурата	11

2. Гаранция за изпълнение на договора	13

РАЗДЕЛ V	14

ОБЩИ УСЛОВИЯ	14

1. Обособени позиции	14

2. Възможност за предоставяне на варианти в офертите	14

3. Разходи по участие в процедурата	14

4. Срок на валидност на офертите	15

ГЛАВА ВТОРА	15

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ	15

РАЗДЕЛ І	15

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ	15

РАЗДЕЛ ІІ	15

АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ	15

1. Изисквания на чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП	15

2. Документи за доказване на изискванията по т. 1	17

РАЗДЕЛ ІІІ	18

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТНИЦИ-ОБЕДИНЕНИЯ	18

РАЗДЕЛ ІV	19

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ	19

ГЛАВА ТРЕТА	20

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ	20

РАЗДЕЛ І	20

ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ	20

1. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние	20

2. Минимални изисквания за технически възможности	21

3. Минимални изисквания за професионална квалификация и опит	22

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА	24

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЦЕНОВАТА И ТЕХНИЧЕСКАТА ОФЕРТА	24

РАЗДЕЛ І	24

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ТЕХНИЧЕСКАТА ОФЕРТА	24

1. Общи изисквания	24

1.2. В офертите на участниците не следва да се посочват наименования на продукти, търговски марки и др. подобни. Участници, чиито оферти съдържат подобни наименования се отстраняват от участие в настоящата процедура.	24

2. Съдържание на техническата оферта	25

3. Представяне на техническата оферта	28

РАЗДЕЛ ІІ	28

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ЦЕНОВАТА ОФЕРТА	28

ГЛАВА ПЕТА	29

КРИТЕРИЙ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ	29

РАЗДЕЛ I	29

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ	29

1. Критерий за оценка на офертите	29

2. Показатели за формиране на комплексната оценка	29

РАЗДЕЛ ІІ	29

ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ	29

РАЗДЕЛ ІІІ	29

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА	29

1. Определяне на оценката по всеки показател	29

1.2. (П2) Предложена от участника крайна цена в лева	35

2. Процедура при еднакви предложения	35

РАЗДЕЛ V	35

ПРЕДЕЛНО НИСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	35

ГЛАВА ШЕСТА	36

ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИК	36

1. Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник:	36

ГЛАВА СЕДМА	37

ПРАВОМОЩИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И НА КОМИСИЯТА	37

1. Правомощия на възложителя	37

2. Правомощия на комисията	37

ГЛАВА ОСМА	38

ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА	38

РАЗДЕЛ І	38

ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ	38

1. Условия за получаване на документацията за участие	38

2. Цена на документацията за участие	39

3. Начин на плащане на документацията за участие	39

РАЗДЕЛ ІІ	39

ПРОУЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ	39

1. Отговорност за правилното разучаване на документацията	39

2. Разяснения по документацията за участие	40

РАЗДЕЛ ІІІ	40

ФОРМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА	40

1. Език на офертата	40

2. Изисквания към преводите	41

3. Копия на документи	41

4. Други формални изисквания	41

РАЗДЕЛ ІV	41

ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ОФЕРТИТЕ	41

1. Конфиденциална информация	42

2. Допълване и оттегляне на офертата	42

РАЗДЕЛ V	42

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ	42

1. Офертата се състои от три части:	42

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”	42

3. Съдържание на Плик №2:	49

4. Съдържание на ПЛИК №3 - „Предлагана цена”	49

РАЗДЕЛ VІ	49

ЗАПЕЧАТВАНЕ И МАРКИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ	49

1. Запечатване и маркиране	49

2. Място и срок на подаване на офертите	50

3. Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти	50

ГЛАВА ДЕВЕТА	51

РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ.	51

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР.	51

ОБЖАЛВАНЕ	51

РАЗДЕЛ І	51

РЕД ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА	51

1. Назначаване на комисията	51

2. Начин на вземане на решения	51

3. Първоначален преглед на офертите (първо заседание на комисията)	52

4. Публичност	52

5. Последователност на действията на комисията	52

6. Окончателна оценка и обявяване на резултатите	54

РАЗДЕЛ ІІ	55

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА	55

РАЗДЕЛ ІІІ	56

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР	56

1. Срокове за сключване на договор	56

2. Условия за сключване на договора	56

3. Съдържание на договора	56

4. Ограничения за изменение	57

РАЗДЕЛ ІV	57

ОБЖАЛВАНЕ	57

ГЛАВА ДЕСЕТА	58

ОБЩИ ПРАВИЛА	58

РАЗДЕЛ І	58

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ	58

РАЗДЕЛ ІІ	58

КОМУНИКАЦИЯ	58

1. Език	58

2. Ред за комуникация	58

РАЗДЕЛ ІІІ	59

ЕТИЧНИ КЛАУЗИ	59

# ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

| ВиК | Водопровод и канализация |
| --- | --- |
| ГД | Генерална дирекция |
| ПСОВ | Пречиствателна станция за отпадъчни води |
| ЕИО | Европейска икономическа общност |
| ЕС | Европейски съюз |
| ЗВ | Закон за водите |
| ЗБР | Закон за биологичното разнообразие |
| ЗКАИИП | Закона за Камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране |
| ЗОП | Закон за обществените поръчки |
| ЗООС | Закон за опазване на околната среда |
| ЗУТ | Закон за устройство на територията |
| МЗ | Междинно звено |
| МОСВ | Министерство на околната среда и водите |
| ОПОС | Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” |
| ОЕСУТ | Областен експертен съвет по устройство на територията |
| ПИП | Прединвестиционно проучване |
| СМР | Строително – монтажни работи |
| ТП | Техническа помощ |
| УО | Управляващ орган |
| ФИДИК/FIDIC | Международен Съюз на Инженерите-Консултанти |
| ФИА | Финансово-икономически анализ |

# ГЛАВА ПЪРВА

# ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

## РАЗДЕЛ І

## ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА И ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

### 1. Възложител

Възложител на настоящата обществена поръчка е Кметът на Община Балчик, на основание чл. 7, т. 1 и чл. 8, ал. 2 от  ЗОП (посл. изм. и доп., бр. 33 от 27.04.2012 г.)

### 2. Обект на поръчката и правно основание

Обект на настоящата обществена поръчка е услуга, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Поръчката се възлага чрез открита процедура, на основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 16, ал. 8 от ЗОП.

### 3. Предмет на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Външна техническа помощ за подпомагане на екипа за управление на проект по Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г. „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ Балчик, и разширяване обхвата на канализационната мрежа на град Балчик”.

За инвестиционния проект е подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № DIR-51011119-СО18 с УО на ОПОС за финансиране на проект по Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г., „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ Балчик, и разширяване обхвата на канализационната мрежа на град Балчик” – Приоритетна ос 1, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/10/1.11/03/19 „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”

Изпълнителят на обществената поръчка се ангажира да предоставя външна техническа помощ на  ЗИП и Община Балчик за изпълнение на проект : DIR-51011119-20-39. Консултативната помощ на Община Балчик се предоставя в качеството й на бенефициент по Проекта, финансиран от ОПОС, в цялостния процес на управление, в съответствие с изискванията на действащото законодателство, правилата на ОПОС и изискванията на УО/МЗ на ОПОС.

Функциите на изпълнителя на настоящата обществена поръчка са свързани с осигуряване на дейности, които не попадат в обхвата на задълженията на Звеното за изпълнение на проекта (ЗИП), включващо представители на възложителя и бенефициент по Проекта – Община Балчик.

Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя и изискванията към всяка една от тях, са посочени в Техническите спецификации на настоящата документация.

## РАЗДЕЛ ІІ

## СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

### 1. Срок на изпълнение на поръчката

Обществената поръчка за управление се изпълнява на два етапа:

- Индикативният срок за изпълнение на настоящата обществена поръчка по време на първи етап от ДБФП № DIR-51011119-СО18 е 7 месеца. Приемането на изпълнението на работата за първи етап се извършва след одобрение на доклада за изпълнение на първи етап и след получаване на резултати от верификация на всички плащания по Споразумението за подготовка на Проекта.

- Индикативният срок за изпълнение на втори етап от ДБФП № DIR-51011119- СО18 е 16 месеца. Срокът за изпълнение на втория етап на обществената поръчка е до приемане на Окончателния доклад за приключване на дейностите по договора за безвъзмездна финансова помощ между Община Балчик и УО на ОПОС, за Проекта и извършване на окончателно плащане по ДБФП.

- Общият индикативен срок за изпълнение на обществената поръчка за двата етапа на проекта е 23 месеца. Срокът подлежи на удължаване, в случай на удължаване на ДБФП № DIR-51011119-СО18  и съвпада с неговия удължен срок.

В случай на прекратяване на ДБФП № DIR-51011119- СО18 след изпълнение на първия етап на Проекта, вторият етап на изпълнение на настоящата обществена поръчка не подлежи на изпълнение и заплащане за дейности от втория етап не се дължи.

### 2. Място на изпълнение на поръчката

Предметът на процедурата касае изпълнение на дейности на територията на Община Балчик, гр. Балчик. Някои от видовете работи могат да се извършват в офиса на изпълнителя или на друго място, ако това е целесъобразно или се налага от спецификата на изпълнение на съответния вид дейност.

Изпълнителят следва да извършва посещения на мястото на изпълнението на Проекта, когато е необходимо.

## РАЗДЕЛ ІІІ

## ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

### 1. Прогнозна стойност на поръчката

Прогнозната стойност на поръчката се определя в български лева, без ДДС. Участниците следва да посочат отделни цени за изпълнението на техническа помощ за управлението на първия етап (подготовка на проекта) и на втория етап (изпълнение на проекта) от инвестиционния проект.

Общата прогнозна стойност на поръчката за изпълнение на дейностите за двата етапа на проекта е 174 000,00 (сто седемдесет и четири хиляди лева).

Максималната цена за изпълнение на дейностите по управление за първия етап (подготовка на проекта) е в размер на 54 000,00лв. (петдесет и четири хиляди лева), без ДДС.

Максималната цена за изпълнение на дейностите по управление за втория етап (изпълнение на проекта) е в размер на 120 000 лв. (сто и двадесет хиляди лева), без ДДС.

Участници, които са предложили цени, по-високи от посочените по-горе, се отстраняват от участие в процедурата.

Цената, предложена от участника включва всички разходи за изпълнение на дейностите по управление на всеки от двата етапа на проекта.

### 2. Максимални стойности за изпълнение на отделните етапи

| № | Етап | Максимална стойност, без ДДС |
| --- | --- | --- |
| 1. | Етап І – Подготовка на инвестиционния проект | 54 000,00 лв. |
| 2. | Етап ІІ – Изпълнение на инвестиционния проект | 120 000,00 лв. |
| ОБЩО: |  | 174 000,00 лв. |

Участници, които са предложили цени за отделните дейности, надвишаващи някоя от посочените по-горе стойности, се отстраняват от участие в процедурата, независимо дали предложената обща цена за изпълнение на поръчката надвишава прогнозната стойност на поръчката или не.

### 2. Схема на плащане

Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителя на обществената поръчка са определени в договора за възлагане на обществената поръчка, където е посочена следната схема на плащанията:

2.1. По управление на първи етап (подготовка на проекта):

2.1.1. Авансово плащане, в размер на 20% (двадесет процента) от цената на изпълнение на дейностите по управление за първия етап (подготовка на проекта) на проекта – в срок до 10 дни от датата на сключване на договора и след представяне от страна на изпълнителя на надлежно оформена фактура.

2.1.2. Тримесечни равни междинни плащания, до достигане на 80% (осемдесет процента) от цената по договора - в срок до 10 (десет) дни след представяне на тримесечния доклад по изпълнение на дейностите по управление за първия етап (подготовка на проекта) и представяне на фактура от изпълнителя.

Разликата между цената за изпълнение на дейностите от първия етап (подготовка на проекта)  и аванса по т. 2.1.1. се заплаща на Изпълнителя, на равни вноски, чрез тримесечни междинни плащания.

Последното междинно плащане е в размер на цялата останала сума, след извършване на предходните междинни плащания, до достигане на 80% (осемдесет) процента от цената на първия етап (подготовка на проекта)  и се извършва в срок до 10 (десет) дни след представяне на доклад за изпълнение на първи етап от проекта, за одобрение от УО на ОПОС.

2.1.3. Окончателно плащане в размер на 20% (двадесет процента) от цената за изпълнение на дейностите от първия етап на проекта – в срок до 10 дни след приемане на окончателния доклад за изпълнение на първи етап от проекта от страна на УО на ОПОС и представяне от страна на Изпълнителя на надлежно оформена фактура.

2.2. По управление на втория етап (изпълнение на проекта):

2.2.1. Авансво плащане, в размер на 20% (двадесет процента) от цената за изпълнение на дейностите по управление за втория етап (изпълнение на проекта)  на проекта – в срок до 10 дни от датата на получаване от изпълнителя на уведомление от страна на възложителя за сключено Споразумение с УО на ОПОС за изпълнение на втория етап на проекта и след представяне от страна на изпълнителя на надлежно оформена фактура.

2.2.2. Тримесечни равни междинни плащания, до достигане на 80% (осемдесет процента) от цената за изпълнение на дейностите от втория етап на проекта- в срок до 10 (десет) дни след представяне на тримесечния доклад по изпълнение на дейностите по управление за втория етап (изпълнение на проекта)  на проекта и представяне на фактура от изпълнителя.

Разликата между цената по договора за втория етап (изпълнение на проекта) и аванса по т. 2.2.1. се заплаща на Изпълнителя, на равни вноски, чрез тримесечни междинни плащания.

Последното междинно плащане е в размер на цялата останала сума, след извършване на предходните междинни плащания, до достигане на 80% (осемдесет) процента от цената на втория етап (изпълнение на проекта) и се извършва в срок до 10 (десет) дни след представяне на Окончателния доклад за изпълнение на втория етап (изпълнение на проекта), за одобрение от УО на ОПОС.

2.2.3. Окончателно плащане в размер на 20% (двадесет процента) от цената за изпълнение на дейностите от втория етап на проекта – в срок до 10 дни след приемане на окончателния доклад за изпълнение на проекта от страна на УО на ОПОС и представяне от страна на Изпълнителя на надлежно оформена фактура.

Съгласно ДБФП, спирането на плащанията към Бенефициента (Община Балчик) не е основание за спиране на изпълнението на договорите за обществени поръчки, чрез които се изпълнява проектът. В тази връзка, плащанията по сключения договор за обществена поръчка са дължими, независимо от плащанията от страна на УО на ОПОС към Бенефициента и не са обвързани с получаването на средствата от страна на УО на ОПОС, който възстановява средствата по вече извършените плащания към изпълнителите по Проекта.

В случай че не се сключи Споразумение между Община Балчик и УО на ОПОС за изпълнение на втория етап на проекта, плащанията за изпълнение на дейностите от втория етап не са дължими и договорът се прекратява автоматично.

## РАЗДЕЛ ІV

## ГАРАНЦИИ

### 1. Гаранция за участие в процедурата

1.1. Условия и размер на гаранцията за участие

1.1.1. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да представи гаранция за участие, в размер на 1 740 лв. (хиляда  седемстотин и четиридесет лева). Сумата представлява по-малко от 1% (един процент) от стойността на обществената поръчка.

1.1.2. Гаранцията за участие може да бъде парична сума или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

1.1.3. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, се представя безусловна и неотменима банкова гаранция, със срок на валидност не по-малко от 200 (двеста) дни от датата на представяне на офертата. Срокът може да се удължава по обосновано искане на Възложителя.

1.1.4. Когато участникът избере гаранцията да бъде представена под формата на парична сума, същата следва се внесе по следната сметка:

IBAN: BG 11 UNCR 9660 3324 0052 12

BIC: UNCR BG SF

БАНКА:  УниКредитБулбанк

1.1.5. В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано следното:

„Гаранция за участие в процедура с предмет: „Външна техническа помощ за подпомагане на екипа за управление на на инвестиционен проект по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”: „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ Балчик, и разширяване обхвата на канализационната мрежа на град Балчик”.

1.1.6. Комисията изисква от участника представяне на документ за внесена гаранция за участие, при условие че същият не е представен в офертата поради пропуск. Комисията няма да приема за валидна гаранция за участие, която е внесена/учредена след крайния срок за подаване на офертите, с цел осигуряване на равнопоставеност между всички участници в процедурата. Внесената гаранция за участие е задължителен елемент от фактическия състав по подаване на оферта за участие и следва да е налице към момента на подаването на офертата.

1.1.7. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, който:

а)  не е представил документ за внесена гаранция за участие или;

б) 	е представил документ за внесена гаранция за участие, който не отговаря на изискванията на възложителя, или;

в) 	e представил банкова гаранция, в която не е изрично посочено, че тя:

- е безусловна и неотменима или;

- е в полза на Възложителя, или;

- е със срок на валидност 200 (двеста) или повече дни от датата на представяне на офертата, или

- е за настоящата обществена поръчка.

1.2. Задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за участие

1.2.1. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

1.2.2. Гаранцията за участие в процедурата се задържа, когато участникът обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител – до решаване на спора. Гаранцията за участие се освобождава след влизане в сила на решението във връзка с обжалването, независимо от изхода на спора.

1.2.3. В случаите по т. 1.2.2, ако е необходимо удължаване на срока на валидност на гаранцията и участникът откаже да я удължи – Възложителят има право да усвои сумата по гаранцията при себе си – до решаване на спора.

1.2.4. Гаранцията за участие се усвоява в следните случаи:

- участникът оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;

- участникът е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка.

1.2.5. Гаранциите на отстранените участници се освобождават от Възложителя в срок от 5 (пет) работни дни, след изтичане на срока за обжалване на решението на Възложителя за определяне на изпълнител, съгласно чл. 62, ал. 1 от ЗОП. В същия срок се освобождават гаранциите на всички участници при прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка, съгласно чл. 62, ал. 3 от ЗОП.

1.2.6. Гаранциите на класираните на първо и второ място участници се освобождават - след сключването на договор за обществена поръчка, а на останалите класирани участници – в срок 5 (пет) работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител, съгласно чл. 62, ал. 2 от ЗОП.

1.2.7. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него, съгласно чл. 62, ал. 4 от ЗОП.

### 2. Гаранция за изпълнение на договора

2.1. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора.

2.1.1. В случай на избор на участника за изпълнител на обществената поръчка, същият следва да представи преди подписването на договора, гаранция за изпълнението му, в размер на 2 % (два процента) от стойността на договора.

2.1.2. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение.

2.1.3. Гаранцията за изпълнение може да бъде парична сума или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора, при неговото сключване.

2.1.4. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, в нея следва изрично да е записано, че:

- е безусловна и неотменима;

- е в полза на Възложителя;

- е със срок на валидност най – малко за срока на изпълнение на договора;

- има възможност за нейното усвояване на части.

2.1.5. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва предметът на договора, за който се представя гаранцията.

2.1.6. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

2.2. Задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за изпълнение

2.2.1. Условията и сроковете, при които гаранцията за изпълнение се задържа, усвоява или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя.

2.2.2. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

## РАЗДЕЛ V

## ОБЩИ УСЛОВИЯ

### 1. Обособени позиции

В процедурата не се предвиждат обособени позиции.

### 2. Възможност за предоставяне на варианти в офертите

Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите на участниците.

### 3. Разходи по участие в процедурата

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или провеждането на откритата процедура, освен в случаите, посочени в чл. 39, ал. 5 от ЗОП.

Разходите за дейността на комисията за избор на изпълнител на обществената поръчка са за сметка на възложителя.

### 4. Срок на валидност на офертите

4.1. Срокът на валидност на офертите е не по-малко от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

4.2. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договор.

4.3. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по – кратък срок на валидност или ако представи оферта с изискуемия срок, но при последващо поискване от възложителя – откаже да я удължи.

# ГЛАВА ВТОРА

# УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

## РАЗДЕЛ І

## ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка могат да участват български и/или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията на ЗОП и ППЗОП.

## РАЗДЕЛ ІІ

## АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ

### 1. Изисквания на чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП

По отношение на участниците не следва да са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, както следва:

1.1. Участници – физически лица или еднолични търговци, както и лицата, от кръга на посочените в чл. 47, ал. 4 от ЗОП – представляващи участника – юридическо лице, в т.ч. прокуристите, да не са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани:

- за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;

- за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;

- за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;

- за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;

- за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено.

1.2. Участници – физически лица или еднолични търговци, както и лицата, от кръга на посочените в чл. 47, ал. 4 от ЗОП – представляващи участника – юридическо лице, в т.ч. прокуристите, да не са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

1.3. Участникът да не е обявен в несъстоятелност, съгласно националните закони и подзаконови актове.

1.4. Участникът да не е в производство по ликвидация или в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове.

1.5. Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

1.6. Участникът да не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон.

1.7. Дейността на чуждестранния участник да не е под разпореждане на съда.

1.8. Участникът да не е преустановил дейността си.

1.9. Участникът да няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или да няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци, съгласно правните норми на държавата, в която е установен.

1.10. Участникът да няма наложено наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години.

1.11. Участници – физически лица или еднолични търговци, както и лицата, от кръга на посочените в чл. 47, ал. 4 от ЗОП – представляващи участника – юридическо лице, в т.ч. прокуристите да не са свързани лица, по смисъла на §1 т.23а от Допълнителните разпореди на ЗОП, с възложителя или със служители на ръководна длъжност в Община Балчик.

1.12. Участникът да не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

### 2. Документи за доказване на изискванията по т. 1

2.1. При подаване на офертата обстоятелствата по т. 1 се удостоверяват от участника/подизпълнителя с декларации.

2.2. Декларациите се попълват по образците, съгласно настоящата документация (Образци № 3 и 4).

2.3. Лицата, които следва да декларират съответното обстоятелство са изрично посочени в съответния образец на декларация.

2.4. Ако участник или някое от лицата, задължени да представят декларации, декларира в тях или посочи в други документи неверни данни и обстоятелства и това бъде установено от комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите в хода на провеждане на процедурата по избор на изпълнител, този участник ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

2.5. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и/или 5 ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

## РАЗДЕЛ ІІІ

## СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТНИЦИ-ОБЕДИНЕНИЯ

1. В случай че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, то трябва да е създадено съгласно изискванията на Закона за задълженията и договорите и всички други приложими нормативни актове, които определят реда за създаване и регистрация на граждански дружества. В случай на избор на обединението за изпълнител, същото се задължава да представи удостоверение за регистрация в Регистър БУЛСТАТ, преди сключването на договора за възлагане на обществена поръчка.

2. В случай че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице,  участниците в него трябва да определят в споразумението за създаването си, физическото лице, което е упълномощено да представлява обединението пред трети лица, в т.ч. и пред възложителя.

3. В случай че участник в процедурата е обединение, изискванията за икономическо и финансово състояние, технически възможности и квалификация, ще се прилагат за обединението като цяло, освен когато в настоящата документация изрично е посочено обратното. Документите за доказване на съответствие с критериите за подбор се представят само за членовете на обединението, чрез които участникът доказва съответствието си с критериите за подбор.

4. Административните изисквания на Раздел ІІ от настоящата глава се прилагат за всеки от участниците в обединението поотделно.

5. В случай че участникът е обединение, участниците в него сключват споразумение помежду си, което задължително трябва да съдържа клаузи, които:

  - определят точно и ясно разпределението на изпълнението на отделните видове дейности между отделните участници в обединението. Разпределението следва да посочва съответния вид дейност, който ще се изпълнява от всеки от членовете на обединението, като не е достатъчно посочване на процентното разпределение на дейностите. Изискването е с цел осигуряване на възможност за преценка за спазване на изискванията на ЗОП и настоящата документация от отделните членове на обединението и съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП;

  - гарантират, че всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора;

  - посочват задължително физическото лице, упълномощено да представлява обединението пред трети лица, в т.ч. и пред възложителя, и да подписва всички документи от името на обединението;

  - гарантират, че всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

  - гарантират, че съставът на обединението няма да се променя след сключването на договора за възлагане на обществена поръчка, до окончателното му изпълнение.

6. Лице, което участва в обединение, не може да представя самостоятелна оферта.

7. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение – участник в настоящата обществена поръчка.

8. Възложителят изисква създаване на юридическо лице след избора на обединение за изпълнител. Новосъздаденото юридическо лице е обвързано от офертата, подадена от обединението.

## РАЗДЕЛ ІV

## СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ

1. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, административните изисквания на Раздел ІІ от настоящата глава се прилагат и за подизпълнителите.

2. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа, и подизпълнителите са посочени в офертата на участника, и за тях са представени всички необходими документи.

3. Лице, което участва и е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

4. При подаване на офертата, участникът декларира дела на участие на подизпълнителя (в проценти), както и вида на конкретните дейности, които ще се извършват от подизпълнителя.

5. Изискванията за икономическо и финансово състояние, както и технически възможности се прилагат за подизпълнителите, в съответствие с вида и дела на тяхното участие.

6. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, в случай че:

- е представил самостоятелна оферта, въпреки че в оферта на друг участник е посочен като подизпълнител и е попълнил Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец № 7;

- е представил оферта, в която е посочил дадено лице за подизпълнител, но не е приложил неговата Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец № 7, а същевременно това лице е подало самостоятелна оферта и е декларирало пред възложителя, в хода на провеждането на процедурата, че не знае за посочването си като подизпълнител и не е съгласно да бъде такъв.

# ГЛАВА ТРЕТА

# КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ

## РАЗДЕЛ І

## ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

### 1. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние

1.1. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да:

1.1.1. е реализирал общ оборот (приход) за последните три приключени финансови години (2009, 2010 и 2011 г.), в размер не по-малко от 400 000 лв. (четиристотин  хиляди) лева без ДДС

1.2. Документи за доказване на икономическото и финансовото състояние на участника:

1.2.1. Копия от годишните отчети за приходите и разходите за последните 3 (три) (2009, 2010 и 2011 г.) приключени финансови години, подписани и подпечатани от участника на всяка страница и заверени от НАП или НСИ (в случаите на подаване на отчети по електронен път) – за юридическите лица. За физическите лица – копия от годишните данъчни декларации, заверени от НАП.

1.2.2. Информация, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП за общия оборот (приход) за последните три (2009, 2010 и 2011 г.)  приключени финансови години (Образец № 8).

1.3. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ, съгласно чл. 51, ал. 2 от ЗОП.

1.4. Документите по настоящата точка се представят от членовете на обединението, чрез които участникът доказва съответствието си с критериите за подбор.

### 2. Минимални изисквания за технически възможности

2.1. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да:

2.1.1. Изпълнил договори, сходни с предмета на настоящата поръчка през последните 3 години, към датата на подаване на офертата, на обща стойност не по-малко от 170 000 (сто и седемдесет хиляди лева), без ДДС;

Под сходни договори, за целите на настоящата документация, следва да се разбират консултански договори осъществявани в най-малко една от следните области: управление на проекти, подготовка на проектни предложения, подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки, повишаване на административния капацитет за управление на средства от фондове на ЕС, в това число Структурните фондове и Кохезионния фонд.

2.1.2. Притежава валиден акредитиран сертификат за внедрена система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат, издаден от акредитиран сертифициращ орган. Обхватът на сертификация следва да покрива предоставянето на консултантски услуги по управлението на проекти.

2.2. Документи за доказване на техническите възможности на участника:

2.2.1. Списък на изпълнени договори за сходни услуги (съгласно посоченото по-горе) през последните 3 години  към датата определена като краен срок за подаване на оферти, включващ описание на релевантни договори, съгласно изискванията за технически възможности (Образец № 9), придружен от препоръки за добро изпълнение.

Препоръките задължително следва да доказват цялата представена в списъка информация, в това число изпълнението на минималните изисквания за технически възможности. В случай че от тях не е видна цялата информация, може да се представят в допълнение приемно-предавателни протоколи и/или копия от договори, и/или одобрени окончателни доклади за изпълнение на договори.

От представените препоръки следва да е видна цялата релевантна информация, а именно:

- Предмет на договора.

- Възложител и изпълнител.

- Период на изпълнение на договора.

- Стойност на договора.

- Основни изпълнени дейности, включени в обхвата на договора.

- Координати за контакт с представители на издателя на референцията.

В случай че референцията е издадена на името на изпълнител – обединение, участникът следва да представи копие от договор за разпределение на дейностите по съответната поръчка, за която е издадена референцията, от който по безспорен начин да е видно изпълнението на съответната дейност от съответния участник, представящ референцията. От всички документи, представени в офертата, следва да е видна безспорно връзката между издалия съответната референция и изпълнителя на съответния договор, по който е изпълнена дейността.

2.2.2. Валиден акредитиран сертификат за внедрена система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат, издаден от акредитиран сертифициращ орган. Обхватът на сертификация следва да покрива предоставянето на консултантски услуги по управлението на проекти.

2.2.3. Списък на ключовите експерти, които участникът ще използва при изпълнението на обществената поръчка (Образец № 10).

### 3. Минимални изисквания за професионална квалификация и опит

3.1. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да осигури екип за изпълнението на поръчката, включващ не по-малко от 4 (четиирима) ключови експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение, както следва:

3.1.1. Ръководител на екипа от експерти

- Квалификация и умения

- Висше образование, степен „магистър” в професионално направление от област "Технически науки", свързано с естеството на проекта, или в професионалните направления "Право" и "Икономика"

- Общ професионален опит

- Минимум 5 години общ професионален опит;

- Специфичен опит:

- Минимум 3 години опит в областта на подготовка и/или управление на инфраструктурни/инвестиционни проекти, включително по програми на ЕС;

3.1.2. Инженер-координатор на проекта – експерт в подготовката и изпълнението на инфраструктурни проекти, финансирани с фондове на ЕС.

Квалификация и умения

- Дипломиран инженер с образователна степен магистър, специалност «ВиК»;

Общ професионален опит

- Минимум 5 години професионален опит в проектиране/изграждане на ВиК инфраструктура и съоръжения;

Специфичен професионален опит

- Участие в изпълнението на поне един проект за проектиране и/или изграждане на линейна инфраструктура и/или пречиствателни съоръжения/.

3.1.3.  Юрист – експерт в областта на Закона за обществените поръчки, Закона за устройство на територията, Закона за общинската собственост, Закона за местното самоуправление и местната администрация, собствеността и процедурите при инвестиционния процес:

Квалификация и умения:

- Висше образование „Право”

Общ професионален опит:

- Минимум 5 години общ професионален опит;

Специфичен професионален опит:

- Опит в изготвяне на документации и/или участие в комисии за провеждане на поне 5 процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП.

- Опит в изготвянето на правни анализи и правни становища.

- Опит в изготвянето на нормативни документи и актове.

- Участие в подготовката и/или управлението на поне 5 проекта, финансирани от програми на ЕС, от които поне 2 инфраструктурни проекта.

3.1.4. Финансист

Квалификация и умения

- Висше образование в областта на икономиката или финансите

Общ професионален опит

- Минимум 5 години общ професионален опит;

Специфичен професионален опит

- Опит в проследяване на парични потоци по проекти, финансирани от фондовете на ЕС,

- Опит в изготвяне на финансови анализа в съответствие с Методиката за изготвяне на анализ на разходите и ползите, Работен документ 4 на ЕК, Ръководството за анализ на инвестиционни проекти по разходи и ползи на ЕК, за проекти, финансирани със средства на ЕС за инвестиционни проекти, в това число инфраструктурни проекти.

3.2. Документи за доказване на професионалната квалификация и опита на ключовите експерти и специалисти:

- Автобиография (Образец № 11), съдържаща и декларация за ангажираност на съответния експерт по проекта.

- Копия от дипломи и удостоверения за правоспособност/сертификати – за доказване на професионалната квалификация и правоспособност.

- Трудови/служебни/осигурителни книжки – за доказване на общия професионален опит;

- Копия от трудови договори, копия от договори/актове за възлагане и документи за приемане на изпълнението по тях, референции от работодатели/референции от възложители – за доказване на специфичния професионален опит.

3.3. Конкретните документи съвкупно следва да доказват изпълнението на изискванията към съответния ключов експерт. От представените документи следва да може да се проследи връзката между фирмата-изпълнител на съответния договор, представените референции и други доказателства, и съответния ключов експерт.

# ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

# ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЦЕНОВАТА И ТЕХНИЧЕСКАТА ОФЕРТА

## РАЗДЕЛ І

## ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ТЕХНИЧЕСКАТА ОФЕРТА

### 1. Общи изисквания

1.1. Участникът изготвя техническата си оферта, в съответствие с изискванията на Техническите спецификации на настоящата документация за участие, по Образец № 12.

### 1.2. В офертите на участниците не следва да се посочват наименования на продукти, търговски марки и др. подобни. Участници, чиито оферти съдържат подобни наименования се отстраняват от участие в настоящата процедура.

1.3. Офертите на участниците не следва да съдържат информация относно елементи, които са предмет на бъдещото изпълнение. Участници, чиито оферти съдържат подобна информация се отстраняват от участие в настоящата процедура.

1.4. Техническите оферти следва да представят собственото виждане на участника относно начина на изпълнение на поръчката, което доразвива изискванията на Техническите спецификации и е в съответствие с тях, без да ги преповтаря. В случай че техническата оферта не съдържа информация относно собственото виждане на участника, а вцялост представлява пълен препис на техническите спецификации, същият се отстранява от участие в процедурата.

1.5. Всички предложения в техническите оферти на участниците следва да са обосновани, като са подкрепени с убедителни данни относно ресурсната обезпеченост за изпълнението им.

1.6. В случай че в Техническата оферта на участника са налице поставени условия към възложителя или текстове, които са в противоречие с императивни изисквания на настоящата документация (в т.ч. техническите спецификации) и/или действащото законодателство, участникът се отстранява от участие в процедурата, поради несъответствие на офертата му с изискванията на възложителя.

### 2. Съдържание на техническата оферта

2.1. В техническата си оферта участникът следва да развие собственото си виждане за начина на изпълнение на проекта, със следното минимално съдържание:

І. Представяне на участника:

- Представяне на участника – описва се накратко историята на участника (партньорите в обединението) и подизпълнителите му, както и връзка между тях при работа по други аналогични проекти.

- Правен статут на участника – описва се накратко правният статут на участника (партньорите в обединението) и подизпълнителите му, вкл.:

- пълно наименование;

- адрес на регистрация и управление;

- правна форма и структура, вкл. дъщерни дружества и участия в други дружества.

- Описание на опита на участника в подобни проекти, по смисъла на настоящата документация.

ІІ. Обосновка на участника

- Разбиране на участника на изискванията на Възложителя заложени в Техническата спецификация.

В тази част на офертата всеки участник трябва да представи своето разбиране относно предмета на поръчката по същество, с което да убеди Възложителя, че разбира същността и изискванията на поръчката; при необходимост, може да предложи изпълнение на дейност, която не е включена в спецификацията, но без която, според участника, няма да се постигнат очакваните резултати.

- Мнение по основните въпроси, свързани с постигането на целите на договора.

Участникът следва да изрази своето лично мнение по най-важните въпроси от изпълнението на поръчката във връзка с постигане целите на поръчката.

- Коментари/обяснение на предпоставките, оказващи влияние върху изпълнението на договора.

Всеки участник следва да разпише подробно предпоставките и условията, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора.

- Коментари/обяснение на рисковете, оказващи влияние върху изпълнението на договора.

Всеки участник следва да разпише подробно всички възможни според него рискове, които могат евентуално да окажат влияние върху изпълнението на договора. Следва да се предложат конкретни и адекватни мерки за намаляване вероятността от евентуалното настъпване на рисковете.

ІІІ. Стратегия на участника

- Описание на предлагания подход за изпълнение на услугата и описание на процеса на управление на изпълнението на договора от страна на Изпълнителя.

Всеки участник следва да разпише всеобхватно подхода, който е избрал и който ще прилага при евентуалното му избиране за изпълнител на поръчката. Подходът трябва да бъде ясен, разбираемо представен и адекватен на предмета на поръчката. Следва да се опише и начинът, по който участникът ще управлява изпълнението на договора с Възложителя с оглед постигане на целите и резултатите от договора.

- Описание на вътрешния контрол, който Изпълнителят ще упражнява.

Всеки участник следва да предложи механизъм за вътрешен контрол, който като евентуален изпълнител, ще упражнява по време на реализирането на договора с цел успешното изпълнение на всички предвидени дейности и постигане на очакваните резултати.

- Списък и описание на дейностите, необходими за постигане целите на договора и на изискванията на Техническата спецификация.

Всеки участник следва да опише подробно всички дейности, които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация. При необходимост, може да предложи изпълнение на дейности, които не са включени в спецификацията, но без които, според участника, няма да се постигнат очакваните резултати.

- Описание на очакваните резултати от услугата и на начина за постигането им.

Всеки участник трябва да обясни конкретно и ясно какви резултати ще бъдат постигнати в случай, че той бъде избран за Изпълнител и да опише по какъв начин ще постигне тези резултати.

- Описание на начините, по които Възложителят може да гарантира устойчивост на резултатите.

Всеки участник следва да представи свое предложение относно това как Възложителят може да осигури устойчивост на резултатите след приключване изпълнението на договора.

- Методи и инструменти за изпълнение на услугата.

Всеки участник следва да разпише подробно предлаганите от него методи за изпълнение на поръчката. Тези методи следва да са конкретни и подходящи за изпълнението на услугата. Всеки участник следва да разпише подробно предлаганите от него инструменти за изпълнение на поръчката. Тези инструменти следва да са конкретни и подходящи за изпълнението на услугата.

- Съответствие на разпределението на задачите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнение на дейностите.

Всеки участник трябва да обясни по какъв начин ще извърши разпределение на задачите и отговорностите между предлаганите от него специалисти, така че успешно да изпълни поръчката.

- Описание на планираната организация във връзка с постигането на целите и очакваните резултати на поръчката.

Всеки участник следва да представи организацията, която възнамерява да създаде, във връзка с изпълнение на поръчката, така че да бъдат постигнати нейните цели и резултати.

ІV. В случай на участник – обединение:

- Ясно посочване на приноса на всеки от членовете на обединението, както и на разпределението на задачите и връзката между тях.

- Начин на комуникация между отделните членове на обединението.

V. При наличие на подизпълнители:

- Ясно посочване на дейностите, които ще бъдат изпълнявани от  подизпълнителите.

VІ. Допълнителна информация. Участникът може да представя всяка допълнителна информация, по своя преценка, която може да бъде необходима за изясняване на неговите предимства и недостатъци при реализацията на проекта.

### 3. Представяне на техническата оферта

Техническата оферта се подписва от представляващия участника или изрично упълномощено от него лице/от представляващия обединението, съгласно Споразумението за създаване на обединение.

# РАЗДЕЛ ІІ

# ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ЦЕНОВАТА ОФЕРТА

1. Участникът изготвя Ценовата си оферта, по Образец № 13, като трябва да посочи в ценовата си оферта обща цена за изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка.

2. Участникът трябва да посочи в ценовата си оферта единичните цени за изпълнение на дейностите от отделните етапи, както и обща цена на обществената поръчка, съгласно образеца на ценова оферта. Към ценовата си оферта, участникът представя попълнена таблица (Приложение № 1 към ценовата оферта), където посочва начина на образуване на цената.

3. Цените следва да са в лева, с точност до два знака след десетичната запетая, без начислен данък добавена стойност (ДДС).

4. Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от него цени.

5. При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взема предвид изписаната с думи.

6. Извън плика с надпис “Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

7. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика “Предлагана цена” елементи, свързани с ценовата оферта или части от нея, или са посочили информация, от която може да се направи предположение относно размера на предложената цена, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

8. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в техните ценови оферти, при условие че същите не водят до промяна на ценовото предложение на участниците.

9. Всяко разяснение, което води до промяна в предложената крайна обща цена за изпълнение на поръчката (независимо дали в резултат на грешка или по друга причина) и/или крайните цени на отделните дейности, се приема като изменение на ценовото предложение на участника.

# ГЛАВА ПЕТА

# КРИТЕРИЙ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

## РАЗДЕЛ I

## КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

### 1. Критерий за оценка на офертите

Критерият за оценка на офертите по настоящата обществена поръчка е „икономически най-изгодна оферта”.

### 2. Показатели за формиране на комплексната оценка

2.1. Показателите, формиращи комплексната оценка на офертите са:

(П1) – качество и пълнота на техническата оферта на участника;

(П2) – предложена от участника обща цена в лева, без ДДС.

2.2. Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:

(КО) = (П1) + (П2)

Участникът, събрал най-много точки на Комплексната оценка (КО) се класира на първо място.

## РАЗДЕЛ ІІ

## ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

(П1) = 70 точки, максимална стойност.

(П2) = 30 точки, максимална стойност.

## РАЗДЕЛ ІІІ

## МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА

### 1. Определяне на оценката по всеки показател

1.1. (П1) Качество и пълнота на техническата оферта (до 70 точки вкл.)

1.1.1. Показателят представлява експертна оценка на техническото предложение на участника.

1.1.2. Оценява се предложената стратегия и методология за изпълнение на обществената поръчка, нейната обоснованост и обвързаност с целените резултати и нейната пригодност към изискванията на Възложителя.

1.1.3. В протоколите от своята работа, комисията излага мотивите си за поставената оценка по всеки един от елементите на експертната оценка, посочени в таблицата по-долу.

1.1.4. Комисията взема своите решения с мнозинство от членовете си. Когато член на комисията не е съгласен с взетото решение, същият подписва протокола, като излага своето особено мнение.

1.1.4. Оценката по този показател се определя на база сравнителен анализ между отделните оферти и се мотивира на база на приложената по-долу таблица.

1.1.5 Критерии за определяне на експертната оценка

- Участник, който макар че е представил описание по определен подраздел от таблицата по-горе, но офертата му изобщо не отговаря на изискванията на възложителя, се отстранява от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. Отстранява се и участник, чиято оферта съдържа елементи и/или текстове, които са в противоречие с императивни изисквания на настоящата документация и/или на действащото законодателство. Отстранява се и участник, чиято оферта съдържа предложения, които са елемент на бъдещото изпълнение.

- Максимален брой точки по съответния подраздел получава участник, който е представил описание, което дава най-пълна и ясна картина за изпълнението на договора, по съответния подраздел и отговаря напълно на изискванията на Възложителя, и осигурява в най-висока степен качественото и срочно изпълнение на договора.

- Останалите оферти се оценяват по отделните подраздели, на база сравнителен анализ спрямо най-високата поставена оценка по съответния подзраздел. Комисията посочва ясно конкретните предимства и съответно – недостатъци на оценяваната оферта, по съответния подраздел, на база останалите оферти.

Конкретните точки по всеки от елементите се поставят от комисията в зависимост от степента на съответствие на офертата, на база на следните индикатори:

|  | Показател | Макс. бр. точки | Брой точки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стратегия за изпълнение на обществената поръчка | 30 |  |
| 1.1 | Оценка на степента на разбиране на участника на изискванията на Възложителя, заложени в Техническата спецификация | 10 |  |
|  | В разписаното от участника предложение е налице ясно обосновано разбиране на изискванията на Възложителя, заложени в Техническата спецификация. Участникът демонстрира отлично познаване на спецификата на средата, в контекста на изискванията на ОПОС, като интерпретира по подходящ начин заложените в техническата спецификация дейности и изисквания, съобразно своя опит и познания. В предложението личи много добро познаване на нормативната уредба и на съответветните документи на УО на ОПОС, в контекста на конкретната процедура. | 10 |  |
|  | Налице е разбиране на изискванията на Възложителя, заложени в Техническата спецификация. Участникът демонстрира добро познаване на познаване на спецификата на средата, в контекста на изискванията на ОПОС. Налице са сравнително добри познания на нормативната уредба и на съответветните документи на УО на ОПОС, които обаче не са адекватно интерпретирани в контекста на настоящата задача. | 5 |  |
|  | Участникът разбира обхвата на задачата, но не предлага адекватна интерпретация по обхвата на техническата спецификация, което да надгради описаните в спецификацията контекст и свързани дейности със задачата. | 2 |  |
|  | Участникът демонстрира частично разбиране на обхвата на задачата, Техническото предложение обхваща частично изискванията на възложителя. | 1 |  |
|  | Участникът не демонстрира разбиране на задачата Възложителя или предложението му се базира изцяло и единствено на описанието на услугата в Техническата спецификация. | 0 |  |
| 1.2. | Мнение на участника по основните въпроси, свързани с постигането на целите на договора и очакваните резултати | 10 |  |
|  | Участникът предлага ясно изразено и подходящо мнение по всички аспекти на задачата, основните въпроси и ключовите моменти, свързани с постигането на целите на договора и очакваните резултати, коментира задълбочено изискванията, предвидени в техническата спецификация и ги допълва подходящо, въз основа на своите опит и познания. | 10 |  |
|  | Участникът предлага ясно изразено и адекватно мнение по всички тематични направления и ключовите моменти, свързани с постигането на целите на договора и очакваните резултати, но не коментира задълбочено изискванията, предвидени в техническата спецификация, с цел допълване въз основа на своите опит и познания. | 5 |  |
|  | Представено е мнение по основните въпроси и ключовите моменти, но същото не е достатъчно ясно обосновано и/илиподходящо от гледна точка постигането на целите на договора и очакваните резултати. | 2 |  |
|  | Мнението на участника по основните въпроси и ключовите моменти съответства частично на обхвата на задачата и изискванията на техническата спецификация или представеното мнение не е достатъчно ясно. | 1 |  |
|  | Мнението на участника по основните въпроси и ключовите моменти не съответства на обхвата на задачата и изискванията на техническата спецификация или представеното мнение е неясно или преповтаря единствено мнението на Възложителя, изразено в Техническата спецификация. | 0 |  |
| 1.3. | Разбиране на предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора | 5 |  |
|  | Предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, са ясно и изчерпателно идентифицирани и обосновани, включително такива, които не са посочени в техническата спецификация, но са идентифицирани въз основа на опита и познанията на участника | 5 |  |
|  | Предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора са ясно идентифицирани, но не са достатъчно изчерпателни и обосновани. | 3 |  |
|  | Предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, са неясни и/или необосновани. | 1 |  |
|  | Представеното мнение е неясно или преповтаря единствено мнението на Възложителя, изразено в Техническата спецификация. | 0 |  |
| 1.4. | Разбиране на рисковете, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора и адекватност на предложените мерки за тяхното управление | 5 |  |
|  | Рисковете, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, са ясно и изчерпателно идентифицирани и обосновани, включително рискове, които не са посочени в техническата спецификация, но са идентифицирани въз основа на опита и познанията на участника и са предложени адекватни мерки за тяхното управление. | 5 |  |
|  | Рисковете, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, както и предложените мерки за тяхното управление са ясни и са задоволително разписани, но не са достатъчно изчерпателни и обосновани. | 3 |  |
|  | Рисковете, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора са задоволително разписани и обосновани, но са неизчерпателни и не са предложени адекватни мерки за тяхното управление. | 2 |  |
|  | Представеното мнение е неясно или преповтаря единствено мнението на Възложителя, изразено в Техническата спецификация. | 0 |  |
| 2. | Методология за изпълнение на обществената поръчки | 40 |  |
| 2.1 | Съответствие, вътрешна съгласуваност, пълнота и обхват на предложения подход и методология | 5 |  |
|  | Участникът е предложил адекватни подход и методология за изпълнение на задачата, която в достатъчна степен ще гарантира качественото изпълнение на задачата и постиганато на нейните цели. Предлаганите методи за изпълнение са обосновани и адекватно описани, като същевременно напълно съответсват на техническата спецификация на задачата. Идентифицирани са подходящи добри практики за изпълнение на задачата, които ще спомогнат за успешното изпълнение на поръчката. Участникът е идентифицирал, обосновал и предложил адектавни допълнителни дейности. | 5 |  |
|  | Участникът е предложил методология (инструменти, методи и дейности), която показва ясен подход за изпълнение на услугата и ще гарантира ефективно и ефикасно постигане на целите на договора, в съответствие с изискванията на техническата спецификация, но не е ясно описано по какъв начин методологията отчита направените допускания и какви добри практики ще се приложат за успешното й изпълнение. Предложени са допълнителни дейности, но не са достатъчно добре обосновани. | 3 |  |
|  | Представени са инструменти, методи и дейности които биха могли да доведат до постигане на целите на договора, но не са подробно и ясно описани. При представяне на методологията не са взети под внимание направените допускания и не са ясно описани добри практики и методи за изпълнение на задачата. Предложени са допълнителни дейности, които не са достатъчно адекватни на задачата. | 1 |  |
|  | Предложеният от участника подход (инструменти, методи и дейности) е неясен, не са взети предвид направените допускания и не са идентифицирани подходящи добри практики за изпълнение, липсват основни тематични направления. Не са идентифицирани адекватни допълнителни дейности и/или представеното мнение преповтаря единствено мнението на Възложителя, изразено в Техническата спецификация. | 0 |  |
| 2.2 | Целесъобразност и ефективност на предвидените мерки за управление на изпълнението и вътрешен контрол | 5 |  |
|  | Участникът е предвидил напълно адекватни и ефективни мерки за организация, управление на изпълнението и вътрешен контрол. Отчетени са спецификите на средата на изпълнение и взаимодействието със заинтересованите страни, съобразно с и надграждайки изискванията в техническата спецификация. | 5 |  |
|  | Участникът е предвидил сравнително адекватни и ефективни мерки за управление на изпълнението и вътрешен контрол и е отчел спецификите на средата, но тези мерки са представени общо и липсва ясна вътрешна съгласуваност по отношение на комуникацията със заинтересованите страни и организация нана работата. | 3 |  |
|  | Предвидените от участника мерки за управление на изпълнението и вътрешен контрол са слабо представени, не са ясно отчетени спецификите на средата на изпълнение и взаимодействието със заинтересованите страни. | 1 |  |
|  | Предложените мерки за управление на изпълнението и вътрешен контрол не съответстват на изискванията на Възложителя, заложени в Техническата спецификация и не гарантират постигане на целите на договора.Не са отчетени и описани спецификите на средата и начините на взаимодействие със заинтересованите страни, и/или представеното мнение преповтаря единствено мнението на Възложителя, изразено в Техническата спецификация. | 0 |  |
| 2.3 | Съответствие, пълнота и обхват на предвидените дейности | 5 |  |
|  | Начинът на изпълнение на отделните дейности, както и описанието им напълно съответстват на целите на договора и това е ясно разписано. | 5 |  |
|  | Предвидените дейности са добре дефинирани, съответстват на целите на договора, но връзката им с отделните етапи и/или начини на изпълнение не са подробно или ясно разписани; | 3 |  |
|  | Предвидените дейности отговарят на изискванията на техническата спецификация, но не е описан ясно начинът на изпълнението им. | 1 |  |
|  | Не са заложени всички задължителни дейности, съгласно техническата спецификация или се преповтаря единствено информация от Техническата спецификация на Възложителя. | 0 |  |
| 2.4 | Съответствие, пълнота и обхват на очакваните продукти/резултати | 5 |  |
|  | Очакваните резултати и продукти са напълно ясно дефинирани и описани, в контекста на изпълнението на отделните дейности, като напълно съответстват на целите на договора и това е ясно разписано. | 5 |  |
|  | Очакваните резултати и продукти са добре дефинирани, съответстват на целите на договора, но връзката им с конкретните дейности и етапи не са подробно разписани; | 3 |  |
|  | Очакваните резултати и продукти отговарят на изискванията на техническата спецификация, но липсва връзка с предвидените от участника дейности за изпълнение на услугата. | 1 |  |
|  | Не са заложени всички задължителни резултати и продукти, съгласно техническата спецификация или се преповтаря единствено информация от Техническата спецификация на Възложителя; | 0 |  |
| 2.5 | Описание на начините, по които възложителят може да гарантира устойчивост на резултатите | 5 |  |
|  | Описанието е напълно ясно, методите за гарантиране на устойчивост на резултатите са дефинирани и описани, в контекста на спецификата на средата по проекта, като напълно съответстват на целите на договора. | 5 |  |
|  | Описанието на методите за гарантиране на устойчивост на резултатите е недостатъчно ясно или пълно, но съответства на целите на договора. | 3 |  |
|  | Описанието на методите за гарантиране на устойчивост на резултатите отговарят на изискванията на техническата спецификация, но не съответства в пълна степен на целите на договора. | 1 |  |
|  | Не са описани методите за гарантиране на устойчивост на резултатите или се преповтаря единствено информация от Техническата спецификация на Възложителя; | 0 |  |
| 2.6 | Описание на методи и инструментите за изпълнение на услугата | 5 |  |
|  | Описанието е напълно ясно, методите и инструментите е ясно и описани, в контекста на спецификата на средата по проекта, като напълно съответстват на целите на договора. В офертата ясно е демонстрирана ресурсната обезпеченост за изпълнение на всички предложения. | 5 |  |
|  | Описанието на методите и инструментите не е достатъчно ясно и/или в офертата не е демонстрирана ресурсната обезпеченост за изпълнение на всички предложения. | 3 |  |
|  | Описанието на методите и инструментите е ясно, но същите са недостатъчни или неподходящи за качественото и срочно изпълнение на договора. | 1 |  |
|  | Не са описани методите методите и инструментите за изпълнение или се преповтаря единствено информация от Техническата спецификация на Възложителя. | 0 |  |
| 2.7. | Съответствие на разпределението на задачите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнение на дейностите | 5 |  |
|  | Предложените от участника ресурси са напълно адекватно разпределени във времето по отношение изпълнение на дейностите и постигането на очакваните резултати ,и отчитат направените допускания и рискове; | 5 |  |
|  | Предложените от участника ресурси съответстват на предвидените дейности, но не са адекватно разпределени във времето по отношение изпълнение на дейностите и постигането на очакваните резултати и/или не отчитат направените допускания и рискове; | 3 |  |
|  | Предложените от участника ресурси са неадекватни и неподходящо разпределени при изпълнение на дейностите. | 1 |  |
| 2.8. | Описание на планираната организация във връзка с постигането на целите и очакваните резултати на поръчката | 5 |  |
|  | Предложеният план за действие и организация на изпълнението, е ясен и подробен, съдържа изпълнението на всички етапи и дейности, включително изискванията за докладване, заложени в Техническата спецификация, съответства на предложената от участника методология, отразява адекватно критичните точки от изпълнението, съобразени с техническата спецификация. | 5 |  |
|  | Предложеният план за действие и организация на изпълнението съдържа изпълнението на всички етапи и дейности, съгласно техническата спецификация, но не е достатъчно подробен и не отразява адекватно изискванията за докладване, както и критичните и възлови моменти. | 3 |  |
|  | В предложения план за действие липсват етапи и част от необходимите елементи, заложени в Техническата спецификация. | 1 |  |

### 1.2. (П2) Предложена от участника крайна цена в лева

1.2.1. Оценката по този показател се формира, като най-ниската предложена цена, без ДДС от участник, допуснат до оценяване, се разделя на цената, без ДДС, предложена от съответния участник, който се оценява, и резултатът се умножава по 30 (тридесет точки).

минимална предложена цена

_____________________________ х 30 точки

цена, предложена от участника,

където „минималната предложена цена без ДДС” е най-ниската предложена цена от участник, допуснат до класиране в лева, без ДДС); „цената, предложена от участника” е цената, предложена от конкретен участник за изпълнение на предмета на поръчката (в лева, без ДДС).

### 2. Процедура при еднакви предложения

2.1. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.

2.2. В случай че и цените са еднакви, комисията провежда публично жребий за избор на изпълнителя.

## РАЗДЕЛ V

## ПРЕДЕЛНО НИСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение (цена), което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване.

2. По отношение на показателя П1 оценката се мотивира от комисията.

3. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от 3 работни дни след получаване на искането за това.

4. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не отстрани офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

- оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

- предложеното техническо решение;

- наличието на изключително благоприятни условия за участника;

- икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

- получаване на държавна помощ.

5. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага на Възложителя участникът да бъде отстранен.

6. Комисията е длъжна да мотивира решението си относно приемането/неприемането на писмената обосновка.

# ГЛАВА ШЕСТА

# ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИК

### 1. Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник:

1.1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП;

1.2. който е представил оферта, която е не отговаря на предварително  обявените условия на възложителя, в т.ч.:

1.2.1. който не отговаря на критериите за подбор или на друго условие за участие в процедурата, съгласно настоящата документация или не е доказал съответствието си с тези изисквания;

1.2.2. който не е закупил настоящата документация, към датата на подаване на офертата;

1.2.3. който не е представил гаранция за участие в процедурата, към датата на подаване на офертата, при спазване изискванията на настоящата документация;

1.2.4. за когото е налице някое друго обстоятелство, посочено в действащото законодателство или на друго място в настоящата документация като основание за отстраняване;

1.3. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и/или 5 ЗОП;

1.4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;

1.5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

# ГЛАВА СЕДМА

# ПРАВОМОЩИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И НА КОМИСИЯТА

### 1. Правомощия на възложителя

1. Възложителят има право (по собствена преценка), по собствена инициатива или по предложение на заинтересованото лице, еднократно да направи промени в обявлението и/или настоящата документация, свързани с осигуряване законосъобразност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка.

2. За да бъде разгледано искането от заинтересовано лице, същото следва да е изпратено в преклузивния законов 10-дневен срок от публикуването на обявлението в Регистъра на обществените поръчки. Искания, постъпили след този срок, няма да бъдат разглеждани.

3. В случай че искането се прави от заинтересовано лице и е свързано с осигуряване на законосъобразност на процедурата, същото следва да обоснове и мотивира в предложението си конкретното несъответствие, което води, според него, до незаконосъобразност на процедурата, като посочи и точната правна норма, на която се позовава.

4. Възложителят няма да приема искания за промени, които не са свързани с противоречие с императивни правни норми, както и такива, които биха довели до промени в изискванията към участниците, методика за оценка или други елементи от настоящата документация, които са били обект на предварителен контрол от съответните компетентни органи и изменението би довело до промени, които също биха подлежали на предварителен контрол, ако бяха първоначално заложени в документацията.

5. Всяко конкретно искане се преценява самостоятелно от възложителя, като изцяло в неговата оперативна самостоятелност е дали да извърши или не съответното изменение.

6. Промените се извършват чрез решение за промяна, което се публикува в Регистъра на обществените поръчки, в 14-дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на процедурата. В случай че промените засягат критериите за подбор, изискванията към офертата или изпълнението на поръчката, в решението възложителят определя и нов срок за получаване на оферти, който не може да бъде по-кратък от първоначално определения.

### 2. Правомощия на комисията

2.1. В процеса на първоначален преглед на документите в офертата, в т.ч. по отношение на съответствието с критериите за подбор, комисията е длъжна, когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор, или с други изисквания на възложителя, да ги опише в протокол, който изпраща на всички участници.

2.2. Участниците представят на комисията съответните документи, съгласно посоеното в протокола, в срок 5 работни дни от получаването му. Участникът няма право да представя други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията.

2.3. Комисията при необходимост може по всяко време:

2.3.1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

2.3.2. да изисква от участниците:

а) разяснения за заявени от тях данни;

б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

В изпълнение на това правомощие, комисията има право да извършва самостоятелна проверка в общодостъпни официални източници на информация, да извършва насрещни проверки при възложители или трети лица, от чието име се представят референции или информация за изпълнени договори, представени сертификати, копия от договори и др. подобни. Противоречието между деклрарирано в офертата и посоченото в официални източници на информация, може да мотивира отстраняване на съответния участник, на основание чл. 69, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

2.4. Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията.  В тези случаи възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията, като уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата.

# ГЛАВА ОСМА

# ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

## РАЗДЕЛ І

## ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

### 1. Условия за получаване на документацията за участие

1.1. Мястото и срокът за закупуване на документацията за участие са посочени в обявлението за откриване на настоящата процедура.

1.2. Наличието на валиден документ за закупена документация, издаден на името на участника е условие за участие в настоящата процедура.

1.3. Документацията за участие може да се закупува до 10 дни преди изтичане на срока за подаване на офертите.

1.4. Лицата имат право да разгледат документацията, преди да я закупят.

1.5. Ако не е предоставен достъп до документацията на интернет-страницата на Община Балчик, предварителният преглед на документацията се извършва на мястото на закупуването й от 9.00 часа до 12.00 часа и 13.30 часа до 16.00 часа , всеки работен ден до изтичане на срока по т.1.3.

1.6. Документация за участие се предоставя след представяне на съответен валиден документ, че документацията е заплатена и попълване на административни данни с фирмата, телефон, факс, e mail, необходими за изпращане на отговори в случай на постъпили въпроси.

### 2. Цена на документацията за участие

Цената на настоящата документация е 30 (тридесет) лв.

### 3. Начин на плащане на документацията за участие

Сумата за закупуване на документацията за участие следва да бъде внесена в срока по т. 1.3. в брой, в касата на Община Балчик, при получаване на документацията или по банков път – когато лицето е поискало документацията да му бъде изпратена от Възложителя по следната сметка:

IBAN:  BG38 UNCR 9660 8497 5033 15

BIC:  UNCR BG SF

БАНКА:  УниКредитбулбанк

Община Балчик

## РАЗДЕЛ ІІ

## ПРОУЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

### 1. Отговорност за правилното разучаване на документацията

1.1. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, посочени в настоящата документация.

1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията и формулярите, обявени от възложителя.

1.3. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците.

1.4. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП и ППЗОП.

1.5. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата, поради несъответствие на офертата му с изискванията на възложителя.

### 2. Разяснения по документацията за участие

2.1. Всеки участник може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие.

2.2. Исканията за разяснения могат да бъдат правени не по–късно от 10 (десет) дни преди изтичане на срока за подаване на офертите.

2.3. Възложителят е длъжен да отговори в четиридневен срок от датата, на която е постъпило запитването.

2.4. Възложителят изпраща разяснението до всички участници, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да посочва в отговора лицето, направило запитването. Кандидатите носят пълна отговорност за верността и точността на посочения адрес, като Възложителят изпраща разясненията точно на адреса и не отговаря за достигане на разяснението до участник, в случай на неверен или непълен адрес за кореспонденция.

2.5. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се купува от други участници.

## РАЗДЕЛ ІІІ

## ФОРМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА

### 1. Език на офертата

1.1. Офертата се представя на български език.

1.2. Документите регистрация на чуждестранните участници/документа за самоличност на физическите лица, документите за доказване на съответствие с критериите за подбор, както и декларациите за липса на обстоятелствата по чл. 47, които не са на български език, се представят и в превод.

### 2. Изисквания към преводите

2.1. Преводът на документа за регистрация на чуждестранните участници/документа за самоличност на физическите лица следва да е в официален превод. Всички останали документи по т. 1.2 по-горе, се представят в превод.

2.2. При наличие на документи в офертата, които не отговарят на изискванията на тази точка, комисията изисква от участника да представи документите в съответствие с изискванията.

### 3. Копия на документи

3.1. В случаите когато Възложителят изисква нотариална заверка на определен документ или представянето му в оригинал, това е изрично посочено на съответното място в настоящата документация.

3.2. Във всички случаи, освен тези по т. 3.1., копията от документите, приложени към оригинала на офертата на участника, се представят, заверени за „Вярно с оригинала”, от лицето с представителна власт и подпечатани с печата на участника или заверен от изрично упълномощено за целта лице (като се прилага и съответното пълномощно).

3.3. Всички декларации и образци, съгласно настоящата документация се представят в оригинал, подписани от съответното задължено лице.

### 4. Други формални изисквания

4.1. По документите в офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции.

4.2. Документите в офертата следва да са описани и подредени по реда на списъка, посочен в Раздел V „Съдържание на офертата”.

## РАЗДЕЛ ІV

## ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ОФЕРТИТЕ

### 1. Конфиденциална информация

Всеки участник може в офертата си изрично да посочи информацията, съдържаща се в нея, която представлява конфиденциална информация, по отношение на технически или търговски тайни.

### 2. Допълване и оттегляне на офертата

2.1. До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

2.2. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата.

2.3. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст: “Допълнение/Промяна на оферта с входящ номер...........”.

2.4. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.

2.5. Участник, който е представил повече от една оферта се отстранява от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

## РАЗДЕЛ V

## СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ

### 1. Офертата се състои от три части:

1.1. ПЛИК № 1 – „Документи за подбор";

1.2. ПЛИК № 2 – "Предложение за изпълнение на поръчката";

1.3. ПЛИК № 3 – „Предлагана цена”.

### 2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”

| № | Документ | Форма и изисквания | Лице/лица, задължено/и да представи/ят документа |
| --- | --- | --- | --- |
| І. АДМИНИСТРАТИВНИ ДОКУМЕНТИ |  |  |  |
| 1. | Списък на документите, съдържащи се в офертата | Свободна форма Подписва се от представляващия участника/физическото лице – представляващ обединението. Следва да съдържа ясна идентификация на участника. В случай на участник – обединение, се посочват имената на всички участници в обединението. При наличие на подизпълнител се посочва името на подизпълнителя и качеството му на такъв. | Представя се от името на участника в процедурата. |
| 2. | Оферта за участие | Образец № 1 Подписва се от представляващия участника/физическото лице – представляващ обединението. | Представя се от името на участника в процедурата. |
| 3. | Административни сведения | Образец № 2 Подписва се от представляващия участника/физическото лице – представляващ обединението. | Представя се от името на участника в процедурата. |
| ІІ. ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ |  |  |  |
| 4. | Декларация с посочване на ЕИК | Свободна форма Документът се представя от участник/член на обединение/подизпълнител – българско търговско дружество или едноличен търговец | Представя от участника или съответно – от членовете на обединението и подизпълнителите – търговски дружества или еднолични търговци |
| 5. | Документ за регистрация на чуждестранните юридически лица | Съгласно закодонодателството на държавата, в която е установен участникът. Документът се представя от участник/член на обединение/подизпълнител – чуждестранно юридическо лице. Документът следва да удостоверява: - системата на управление и представителство на участника; - имената на физическите лица, представляващи участника; - имената на физическите лица – членове на управителните органи на участника; - имената на физическите лица – членове на контролните органи на участника (ако има такива); - имената на прокуристите и районът им на действие; - датата, към която удостоверените обстоятелства са били в сила, като датата следва да е не по-рано от един месец преди подаването на офертата за участие. Документът се представя в официален превод | Представя от участника или съответно – от членовете на обединението и подизпълнителите – чуждестранни лица |
| 6. | Документ за самоличност | Копие, заверено за „Вярно с оригинала”. Документът се представя от участник/член на обединение/подизпълнител – физическо лице. За чуждестранните лица, документът се представя в официален превод. | Представя се от участника или съответно – от членовете на обединението и подизпълнителите – физически лица |
| 7. | Споразумение за създаване на обединение, което не е юридическо лице | Оригинал или нотариално заверено копие. Документът се представя от участници – обединения, които не са юридически лица. Документът следва да съдържа клаузите съгласно настоящата документация и обединението да е учредено и регистрирано съгласно всички изисквания на законодателството, където е установено. | Представя се от участници – обединения. |
| 8. | Документ за закупена документация за участие | Копие, заверено за „Вярно с оригинала”. Документът следва да е издаден на участника или на поне един от членовете на обединението. | Документът се представя от името на участника в процедурата. |
| 9. | Документ за внесена/учредена гаранция за участие | Копие, заверено за „Вярно с оригинала” на платежно нареждане или оригинал на банкова гаранция. Документът следва да е издаден на участника или на поне един от членовете на обединението. | Документът се представя от името на участника в процедурата. |
| 10 | Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП | Образци № 3 и 4 Декларациите се представят и подписват лично от всяко от лицата, посочени в забележките на съответния образец | Документите се представят по отношение на участника в процедурата, както и на всеки един от участниците в обединението и подизпълнителя/ите |
| 11 | Декларация за приемане на етичните клаузи на обществената поръчка | Образец № 5 Подписва се от представляващия участника, съответно – всеки от членовете на обединението, и подизпълнителя/ите | Документът се представят по отношение на участника в процедурата, както и на всеки един от участниците в обединението и подизпълнителя/ите |
| 12 | Декларация за участие/неучастие на подизпълнители | Образец № 6 Подписва се от представляващия участника/физическото лице – представляващ обединението. | Документът се представя от името на участника в процедурата. |
| 13 | Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв | Образец № 7 Подписва се от представляващия подизпълнителя/ите. | Документът се представя от всеки един от подизпълнителите поотделно. |
| ІІІ. ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР |  |  |  |
| 14 | ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ |  |  |
| 14.1 | Отчети за приходите и разходите за последните три приключени финансови години (2009, 2010 и 2011 г.)/ за физическите лица – копия от годишните данъчни декларации | Копие, заверено от НАП/НСИ | Документът се представя от участника/всяко лице, включено в обединението, чрез които участникът доказва съответствие с изискването за икономическо и финансово състояние. Документът се представя и от подизпълнителя/ите на участника. |
| 14.2 | Информация, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП за общия оборот (приход) и оборота (прихода) от подобни дейности на участника за последните три приключени финансови години (2009, 2010 и 2011 г.). | Образец № 8 | Документът се представя от участника/всяко лице, включено в обединението, чрез които участникът доказва съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние. Документът се представя и от подизпълнителя/ите на участника. |
| 15 | ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ |  |  |
| 15.1 | Списък на изпълнени договори за сходни услуги през последните 3 години, към датата определена като краен срок за подаване на оферти, включващ описание на релевантни договори, съгласно изискванията за технически възможности | Образец № 9 Договорите, включени в списъка следва да са с предмет, релевантен съгласно изискванията на настоящата документация. В списъка се включват не повече от минимално изисквания брой договори, съгласно настоящата документация. | Документът се представя от участника/всяко лице, включено в обединението, чрез които участникът доказва съответствие с изискванията за технически възможности. Документът се представя и от подизпълнителя/ите на участника, като съдържанието му е в съответствие с дейностите, които подизпълнителят е посочил, че ще извършва. |
| 15.2 | Препоръки и други документи, съгласно изискванията на документацията, за всеки един от договорите, посочени в списъка по т. 15.1 | Копия, заверени за „Вярно с оригинала”. | Документите се представят от всяко едно от лицата, представило списък по т. 15.1. |
| 15.3 | Валиден акредитиран сертификат за внедрена система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат, издаден от акредитиран сертифициращ орган. | Копия, заверени за „Вярно с оригинала”. | Документът се представя от участника/всяко лице, включено в обединението, чрез които участникът доказва съответствие с изискванието. Документът се представя и от подизпълнителя/ите на участника ако е наличен. |
| 16 | КЛЮЧОВИ ЕКСПЕРТИ |  |  |
| 16.1 | Списък на ключовите експерти | Образец № 10 Подписва се от представляващия участника/физическото лице – представляващ обединението. | Представя се от името на участника в процедурата. |
| 16.2 | Автобиография | Образец №11 Подписва се лично от съответния ключов експерт | Представя се от всеки един от ключовите експерти поотделно |
| 16.3 | Копия от дипломи и удостоверения за правоспособност/сертификати – за доказване на професионалната квалификация и правоспособност. | Копия, заверени за „Вярно с оригинала” от съответния ключов експерт и от представляващия участника. Документът е за доказване на професионалната квалификация и правоспособност на експерта | Представя се от всеки един от ключовите експерти поотделно |
| 16.4 | Трудови/служебни/осигурителни книжки | Копия, заверени за „Вярно с оригинала” от съответния ключов експерт и от представляващия участника. Документът е за доказване на общия професионален опит | Представя се от всеки един от ключовите експерти поотделно |
| 16.5 | Договори/актове за възлаган, придружени от документи за приемането на работата/референции от работодатели/референции от възложители | Копия, заверени за „Вярно с оригинала” от съответния ключов експерт и от представляващия участника. Документът е за доказване на специфичния професионален опит. | Представя се от всеки един от ключовите експерти поотделно |
| ДРУГИ ДОКУМЕНТИ |  |  |  |
| 17 | Декларация за приемане на условията в проекта на договор | Образец № 12 Подписва се от представляващия участника/физическото лице – представляващ обединението. | Представя се от името на участника в процедурата. |
| 18 | Нотариално заверено пълномощно | Само в случаите когато един или повече документи в офертата не са подписани от съответния представляващ |  |

### 3. Съдържание на Плик №2:

3.1. ПЛИК № 2 съдържа техническата оферта, изготвена по Образец № 13, съгласно изискванията на Възложителя и спецификата на обществена поръчка.

3.1.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:

Техническата оферта се подписва от представляващия участника (изрично упълномощено от него лице) или представляващия обединението, съгласно Споразумението за създаване на обединение.

Съдържанието на Плик №1 и Плик №2 се представя и на електронен/оптичен носител. Изготвените и комплектовани документи – подписани и подпечатани, се сканират и обединяват от участника в два отделни файла, съдържащи представените в Плик № 1 и Плик № 2 документи. Файловете се създават във формат PDF или еквивалентен и се записват на електронен/оптичен носител, като се поставят съответно в Плик № 1 и Плик № 2 от офертата, където се съдържа хартиеният еквивалент на съответните документи.

### 4. Съдържание на ПЛИК №3 - „Предлагана цена”

4.1. ПЛИК № 3 съдържа ценовата оферта на участника, изготвена по Образец № 14.

4.1.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:

Ценовата оферта се подписва от представляващия участника (изрично упълномощено от него лице) или представляващия обединението, съгласно Споразумението за създаване на обединение или упълномощеното лице, съгласно нотариално заверени пълномощни от представляващите всеки един от членовете на обединението.

## РАЗДЕЛ VІ

## ЗАПЕЧАТВАНЕ И МАРКИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

### 1. Запечатване и маркиране

1.1. Офертните материали, систематизирани съобразно изискванията на Раздел V „Съдържание на офертата. Изисквания към документите”, подвързани в папка/и, се запечатват в непрозрачни пликове № 1, 2 и 3, като се надписват в долния ляв ъгъл – ПЛИК № 1 „Документи за подбор", ПЛИК № 2 "Предложение за изпълнение на поръчката" и ПЛИК № 3 – „Предлагана цена”.

1.2. Всеки от пликовете № 1 и 2 съдържа един оригинал (на хартиен носител) и едно сканирано копие (на електронен носител) на съответните документи, съдържащи се в съответния плик. Изготвените и комплектовани документи се сканират и обединяват от участника в един файл (отделно за всеки от пликовете). Файловете се създават във формат „PDF” или еквивалентен и се поставят в съответния плик, където се съдържа хартиеното копие на съответните документи. Плик № 3 съдържа един оригинал на хартиен носител, на ценовата оферта на участника.

1.3. Трите плика се запечатват в един общ непрозрачен плик (кашон), като в горния десен ъгъл се изписва:

„Община Балчик

Оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Външна техническа помощ за подпомагане на екипа за управление на проект по Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г. „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ Балчик, и разширяване обхвата на канализационната мрежа на град Балчик”.

1.4. В долния ляв ъгъл на плика (кашона) се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция на участника, телефон и по възможност – факс и e-mail.

1.5. Не се приемат пликове (кашони), които са незапечатани, прозрачни или с нарушена цялост. Възложителят връща незабавно и офертите, които са представени след изтичане на крайния срок. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

### 2. Място и срок на подаване на офертите

2.1. Желаещите да участват в процедурата подават лично или чрез упълномощено лице своите оферти в гр. Балчик, пл. 21 септември № 6,  всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и от 13.30 до 16.00 часа, включително или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка като разходите са за сметка на участника като се предвижда да се спази крайният срок за получаване в общината.

2.2. Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти, в случай че се използва друг начин за представяне.

2.3. Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от Възложителя.

2.4. При подаване на офертата и приемането й, върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на получаване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

### 3. Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти

3.1. Възложителят е длъжен да удължи срока за подаване на офертите, когато първоначално определеният срок е недостатъчен, поради необходимост от:

- разглеждане на място на допълнителни документи към документацията;

- оглед на мястото на изпълнение.

3.2. Възложителят може да удължи срока за подаване на офертите, когато в срока, определен за получаване на офертите, няма постъпила оферта.

3.3. В хипотезата на предоставяне на разяснения по реда на чл. 29, ал. 2 от ЗОП, в случай че от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 6 дни, възложителят ще удължи срока за получаване на оферти с толкова дни, колкото е забавата.

# ГЛАВА ДЕВЕТА

# РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ.

# СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР.

# ОБЖАЛВАНЕ

## РАЗДЕЛ І

## РЕД ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

### 1. Назначаване на комисията

1.1. След изтичане на срока за приемане на офертите, Възложителят назначава комисия, която да разгледа, оцени и класира представените оферти и я обявява в деня, определен за отварянето им.

1.2. В заповедта за определяне на комисията, Възложителят определя конкретен срок за приключване на работата на комисията, който не може да е по-дълъг от срока на валидност на офертите.

1.3. Съставът на комисията се определя по реда на чл. 34 и 35 от ЗОП.

### 2. Начин на вземане на решения

2.1. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й.

2.2. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

2.3. Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, възложителят издава заповед за определяне на нов член.

### 3. Първоначален преглед на офертите (първо заседание на комисията)

3.1. Постъпилите оферти се отварят на 28 юни 2012 г. в 10.00 часа в сградата на Община Балчик, гр. Балчик, пл. „21 септември” № 6.  При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено.

3.2. На своето първо заседание комисията започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти, като проверява целостта на пликовете и пристъпва към отварянето им по реда на тяхното постъпване.

3.3. Комисията проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници.

3.4. Комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници.

3.5. Комисията отваря плик № 1 и оповестява документите, които той съдържа и проверява съответствието със списъка на документите, представен в офертата.

3.6. След извършването на действията по т. 2.2 – 2.5. приключва публичната част от заседанието на комисията.

### 4. Публичност

4.1. При извършването на действията на комисията по т. 2, както и при отварянето на ценовите оферти могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

4.2. Участниците в процедурата могат да присъстват лично (в този случай представят лична карта и документ, удостоверяващ, че са законни представители на съответния участник) или чрез упълномощени представители.

4.3. Представителите на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел представят документ, доказващ статута им.

4.4. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие.

### 5. Последователност на действията на комисията

5.1. Комисията разглежда подробно Плик №1 на офертите и проверява наличието на всички необходими документи за участие в процедурата, съгласно ЗОП, ППЗОП и настоящата документация, като проверява и представените документи за доказване на съответствието на участника с критериите за подбор.

5.2. Комисията изготвя протокол, в който описва изчерпателно липсващите документи и/или констатираните нередовности на документите, и посочва точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително.

5.3. Комисията уведомява участниците, като им изпраща протокола с констатациите относно наличието и редовността на представените документи в плик № 1.

5.4. Участниците следва да представят поисканите документи, в срок до 5 работни дни след получаване на протокола, като нямат право да представят други документи освен посочените в протокола.

5.5. След изтичането на срока за представяне на документите, комисията проверява отново съответствието на документите в плик № 1, включително допълнително представените, с критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията по всяко време може да се ползва от правомощията си съгласно ЗОП и настоящата документация.

5.6. При констатиране на основанията за отстраняване, предвидени в чл. 69, ал. 1 от ЗОП и/или настоящата документация, по отношение на документите, представени в Плик № 1, Комисията предлага участника за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата и не разглежда офертата му в следващия етап.

5.7. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор.

5.8 Комисията разглежда подробно документите, съдържащи се в Плик № 2 на допуснатите до този етап оферти, проверява дали има приложена „Техническа оферта“ по Образец № 13, с всички необходими приложения към нея, съгласно настоящата документация.

5.9. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в плик № 2, без да се допуска промяна на техническото предложение на участниците.

5.10. При констатиране на основанията за отстраняване, предвидени в чл. 69, ал. 1 от ЗОП и/или настоящата документация, по отношение на документите, представени в Плик № 2, Комисията предлага участника за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата и не разглежда офертата му в следващия етап.

5.11. Комисията извършва оценка по показателя П1 на допуснатите до този етап оферти и отразява резултатите от работата си в протокол.

5.12. Комисията уведомява писмено всички участници за деня и часа на отваряне на ценовите оферти. На заседанието имат право да присъстват участниците или упълномощени представители, по реда на т. 3.

5.13. Комисията оповестява резулатите от оценяването на офертите до момента и отваря Плик №3 – Предлагана цена” на допуснатите участници в обявения ден и час и обявява публично предложените цени.

5.14. Наличието на несъответствие между посоченото в приложението към ценовата оферта относно брой експерти, човекодни и пр. по отделните дейности и посоченото в останалите части на офертата (техническата оферта), води до отстраняване на участника от процедурата. Всяко допълнително разяснение в тази връзка би довело до изменение на ценовата оферта на участника.

5.15. При констатиране на основанията за отстраняване, предвидени в чл. 69, ал. 1 от ЗОП и/или настоящата документация, по отношение на документите, представени в Плик № 3, Комисията предлага участника за отстраняване от участие в процедурата.

5.16. Комисията извършва проверка за наличието на хипотезата по чл. 70, ал. 1 от ЗОП (пределно ниско предложение), по отношение на данните, съдържащи се в Ценовата оферта на участниците.

5.17. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в плик № 2, без да се допуска промяна на ценовото предложение на участниците.

5.18. Комисията извършва окончателна оценка на офертите, съгласно одобрената методика в настоящата документация.

### 6. Окончателна оценка и обявяване на резултатите

6.1. Участникът с най-висока комплексна оценка се класира на първо място.

6.2. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, със съдържание, определено в чл. 72, ал. 1 от ЗОП и настоящата документация. Протоколът се подписва от всички членове на комисията и се предава на Възложителя, заедно с цялата документация.

6.3. Възложителят, в срок до 5 работни дни след приключване на работата на комисията, обявява с мотивирано решение класираните участници и определя участника, класиран на първо място за изпълнител. В същото решение Възложителят посочва и отстранените участници и оферти и мотивите за това.

6.4. Възложителят изпраща решението на участниците, в 3-дневен срок от издаването му.

6.5. При писмено искане от страна на участник, Възложителят е длъжен в 3-дневен срок от получаването му да осигури достъп до протокола по чл. 72, ал. 1 от ЗОП. Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

6.6. При писмено искане от участник Възложителят е длъжен в 3-дневен срок от получаване на искането да предостави копие от/достъп до протокола. Възложителят може да откаже да предостави копие от/достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

## РАЗДЕЛ ІІ

## ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение, когато:

- не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП;

- всички оферти не отговарят на предварително обявените от възложителя условия;

- всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

- класираните на първо и второ място участници последователно откажат да сключат договор за обществена поръчка;

- отпадне необходимостта от провеждане на процедура в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

- установи нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

- при наличие на някои от основанията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка.

2. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

- е подадена само една оферта за участие;

- има само един участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя;

- участникът, определен за изпълнител откаже да сключи договор или не изпълни някое от изискванията по чл. 42, ал. 1 от ЗОП.

3. Възложителят е длъжен в тридневен срок от решението за прекратяване да уведоми участниците за прекратяването на процедурата за възлагане на обществена поръчка.

## РАЗДЕЛ ІІІ

## СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

### 1. Срокове за сключване на договор

1.1. Възложителят сключва договор за възлагане на обществена поръчка с класирания на първо място и определен за изпълнител участник.

1.2. Възложителят сключва договора за възлагане на малката обществена поръчка, в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на 14 дни от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител..

1.3. Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата.

### 2. Условия за сключване на договора

2.1. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от партньорите в обединението.

2.2. Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора:

- не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП, освен по отношение на документите, удостоверяващи факти и обстоятелства, вписани в Търговския регистър, или;

- не представи определената гаранция за изпълнение на договора.

2.3. При отказ на участника, определен за изпълнител да сключи договор, Възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него.

### 3. Съдържание на договора

3.1. Не се допуска сключването на безсрочни договори за обществени поръчки.

3.2. Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

### 4. Ограничения за изменение

4.1. Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят, освен по изключение, в случаите по чл. 43, ал. 2 от ЗОП, а именно:

    - когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:

a) промяна в сроковете на договора, или

б) частична замяна на дейности от предмета на поръчката, когато това е в интерес на възложителя и не води до увеличаване стойността на договора, или

в) намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя, поради намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности, или;

    - при изменение на държавно регулирани цени, когато основен предмет на договора за обществена поръчка е дейност, чиято цена е обект на държавно регулиране и срокът му на изпълнение е над 12 месеца, или

    - когато се налага увеличение в цената поради приемането на нормативен акт - до размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от него.

4.2. Възложителят може да прекрати договор за обществена поръчка, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, като в този случай дължи обезщетение на изпълнителя за претърпените вреди от сключването на договора.

## РАЗДЕЛ ІV

## ОБЖАЛВАНЕ

1. Всяко решение на възложителя, както и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата за възлагане на обществена поръчка, до сключването на договора подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията.

2. Жалба могат да подават лицата, посочени в чл. 120, ал. 4 от ЗОП, в зависимост от решението, което се обжалва.

3. Жалба пред Комисията за защита на конкуренцията се подава с копие до възложителя, чието решение се обжалва.

4. Жалба срещу решение на възложителя, с изключение на решението за определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка "спиране на процедурата".

5. Жалбата срещу решението на възложителя за избор на изпълнител спира процедурата до окончателното решаване на спора, освен когато с влязло в сила определение е допуснато предварително изпълнение.

# ГЛАВА ДЕСЕТА

# ОБЩИ ПРАВИЛА

## РАЗДЕЛ І

## ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ

1. Сроковете в настоящата документация са в календарни дни.

2. Когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на съответния срок.

3. Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва:

- когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период;

- когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния.

## РАЗДЕЛ ІІ

## КОМУНИКАЦИЯ

### 1. Език

Комуникацията между възложителя и участниците, свързани с настоящата процедура се провежда на български език.

### 2. Ред за комуникация

2.1. Комуникацията между възложителя и участниците се осъществява само в писмен вид.

2.2. Обменът на информация между възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини:

- лично;

- по пощата с обратна разписка;

- по факс;

- по електронна поща, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис;

- чрез комбинация от посочените по-горе начини.

2.3. За получено ще се счита уведомление, което е получено, както следва:

- лично;

- на посочения от участника адрес за кореспонденция;

- на посочения от участника номер на факс;

- на посочения от участника e-mail адрес, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис;

2.4. При изпращане на информация по факс участниците са длъжни да настроят факс апарата по начин, който позволява на възложителя да получи:

- номера, от който постъпва информацията;

- дата и час на изпращане.

2.5. Изпратена информация по факс, която не съдържа данните по т. 2.4. не се приема за редовна.

2.6. Информацията, получена по факс, се съхранява от възложителя заедно с документацията за провеждане на процедурата.

2.7. Решенията и други уведомления, изпратени по факс от възложителя, се приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

## РАЗДЕЛ ІІІ

## ЕТИЧНИ КЛАУЗИ

1. Всеки опит на участник да се сдобие с поверителна информация, да сключи незаконно споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху комисията или възложителя по време на процеса на разглеждане, изясняване и оценка на офертите може да доведе до отстраняване на участника от процедурата или до административни наказания.

2. Когато предлага оферта, участникът трябва да не е повлиян от възможен конфликт на интереси и да няма равностойни взаимоотношения в тази връзка с други участници в процедурата за възлагане на обществената поръчка или страни, ангажирани в проекта. Ако по време на изпълнение на договора възникне такава ситуация, изпълнителят трябва незабавно да уведоми възложителя.

3. Изпълнителят трябва да действа във всеки един момент професионално, безпристрастно и в съответствие с Кодекса за етично поведение на професията си. Той трябва да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с обществената поръчка, проекта като цяло или услугите, направени без предварителното одобрение на възложителя.

4. Изпълнителят не може да ангажира възложителя с дейност, без предварителното писмено съгласие на последния.

5. За периода на изпълнение на договора, изпълнителят и неговият персонал ще спазват човешките права и ще поемат задължението да не нарушават политическите, културни и религиозни практики на Република България.

6. Изпълнителят не може да приема други плащания във връзка с договора, освен тези, описани в самия договор.

7. Изпълнителят и неговите служители не трябва да упражняват каквато и да било дейност или да получават облага, която е в разрез с техните задължения към възложителя.

8. Изпълнителят и неговите служители са задължени да запазят професионална тайна за целия срок на договора, както и след неговото завършване. Всички доклади и документи, изготвени или получени от изпълнителя, са конфиденциални.

9. Договорът определя как страните ползват всички доклади и документи, изготвени, получени или представени от тях по време на изпълнението на договора.

10. Изпълнителят ще се въздържа от всички взаимоотношения, които могат да компрометират неговата независимост или независимостта на служителите му.

11. Никое длъжностно лице на възложителя не е получило и няма да му бъде предложена пряка или непряка облага по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

12. Изпълнителят няма да допусне и ще предприеме всички необходими мерки за избягване конфликт на интереси, както и незабавно ще уведомява възложителя относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

13. Изпълнителят няма да допусне нарушение на разпоредба на правото на Европейския съюз и/или националното законодателство, произтичащо от негово действие или бездействие, както и на действие и бездействие на негови служители, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз и/или националния бюджет.

14. Изпълнителят няма да използва или представя неверни, неправилни или непълни отчети или документи и друга информация, поискана от възложителя или други компетентни органи.

15. Изпълнителят не е привлякъл и няма да привлече служители на възложителя да работят по трудово правоотношение, граждански договор, договор за управление за него лично или за друго юридическо лице, в което той е или ще стане съдружник, акционер, управител, директор, консултант или по друг начин свързан по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговски закон, за срок от една година след прекратяване на правоотношението на служителя с възложителя, независимо от основанието за прекратяване, но не по-рано от една година след приключване на обществената поръчка, съответно – след прекратяване на договора.

За неуредените в настоящата документация въпроси ще се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и приложимите разпоредби на действащото законодателство на Република България.

„Свързани лица”, по смисъла на ЗОП са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство - до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто общинска собственост, и лице, което упражнява правата на общината в това дружество.

"Свързани лица", по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” са:

„Лица по чл. 21 и 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” са:

а) физическо лице, което в период от една година преди подаването на офертата за участие в настоящата процедура, е заемало публична длъжност, при изпълнението на която е осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол по отношение на участника или е сключвало договори с него, или със свързани лица.

б) физическо лице, което в период от една година преди подаването на офертата за участие в настоящата процедура, е заемало длъжност в Община Балчик, Министерство на околната среда и водите, Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г., Междинно звено или друга подобна публична организация, в изпълнение на която е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава.

При участие на обединение, достатъчно е представянето на документ за закупуване на документацията на името на поне един от участниците в обединението.

Обединението има качеството на „участник” в настоящата процедура.

Към датата на провеждане на процедурата, не е налице законова възможност, съгласно българското законодателство, лицето да не е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Участникът попълва декларация за спазване на етичните клаузи на настоящата поръчка.