# І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

## Възложител

Община Балчик

## Място на изпълнение

Община Балчик

## Обща информация

България успя да постигне добър напредък в своето икономическо развитие през последните няколко години. Устойчивият растеж на БВП (3-7% годишно), е над средния за страните от Европейския съюз (ЕС). Въпреки това се наблюдават значителни различия в развитието българските региони и тези от ЕС. Необходими са допълнителни усилия за създаването на благоприятни условия за повишаване регионалната конкурентоспособност и атрактивността на българските региони за привличане на по-големи по обхват и мащаб местни и чуждестранни инвестиции.

Насърчаването на инвестициите е важна предпоставка за преодоляване на социално-икономическите проблеми в тези територии, които са най-засегнати от процеса на преструктуриране на икономиката и които се приспособяват по-трудно към съществуващите пазарни условия. Тези територии се нуждаят от специални мерки за насърчаване на нови икономически дейности с оглед разнообразяване на моноструктурната икономика. Тези дейности изискват специално внимание, за да се осигури положителен социален и демографски ефект върху територията в дългосрочна перспектива и да се постигне устойчиво икономическо развитие.

Основна цел на кохезионната политика на ЕС е икономическото и социално сближаване между държавите-членки на Европейската Общност и в частност на регионите. Тази политика произтича от чл. 158 и чл. 159 от Договора за създаване на ЕО и има за цел да намали различията в нивото на развитие между отделните региони и да се пребори с изоставането на региони или острови в най-неблагоприятно положение, в това число селски райони.

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” инвестира в изграждането на инфраструктура за околната среда, съгласно поети ангажименти в предприсъединителния процес и задълженията, произтичащи от членството на страната в ЕС. По този начин ОП „Околна среда 2007-2013 г.” допринася за растежа на икономиката и подобряването на качеството на живота в страната и за изпълнението на приоритетите на Националната Стратегическа Референтна Рамка.

Агломерация к.к. „Албена” и агломерация Балчик попадат в групата на агломерациите с над 10 000 е.ж. и се определят, като приоритетни за финансиране по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013” (ОПОС). В съответсвие с  Регионалния план за развитие на Североизточен район за планиране за периода 2007-2013 г., Областна стратегия за регионално развитие, с Областната стратегия за регионалното развитие – Област Добирч 2005 – 2015 г и в Общинския план за развитие на Община Балчик 2005-2013 г., е идентифицирана нуждата от реконструкция и модернизация на съществуващите ПСОВ  Албена и  ПСОВ Балчик.  Към момента ПСОВ Албена  не осигурява пречистване на азот и фосфор на отпадъчните води и такова ще бъде предвидено в рамките на  проекта. По  Интегриран Воден Проект Балчик EuropeAid/120417/D/W/BG  - е изградена нова пречиствателна станция Балчик, при което са положени   необходимите тръби за отвеждането  на пречистените в биологичното стъпало отпадъчни води и към трети утаител, чието  местоположение  само е обозначено в технологичния идеен проект.  Към м. юли 2011 г. новоизградената канализация, изградена не е въведена в експлоатация и в ПСОВ Балчик не постъпват отпадъчни води от нея, поради което не могат да бъдат предоставени данни за  техните количества.  както и да се напрявят ориентировъчни изчисления, доказващи неоходимостта от изграждането на 3 утаител. Той ще бъде проектиран и изграден само ако неговата необходимост бъде доказана в прединвестиционните проучвания. Отпадъчните води и от двете пречиствателни станции се заустват в Черно море.  Със Заповед № РД-970 / 28. 07. 2003 г. на Министъра на околната среда и водите, целият Черноморски басейнов район е обявен за чувствителна зона към насищане с биогенни елементи, съгласно изискванията на Директива 91/271/ЕИО и в съответствие с критериите, посочени в приложение № 4 на Наредба 6/09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти.

За преодоляване на съществуващите проблеми и изпълнение на изискванията на европейското законодателство, община Балчик подаде две проектни предложения за финансиране по оперативна програма „Околна среда”, преоритетна ос 1 -  проект  № DIR-51011119-19-38  „Рехабилитиране на ПСОВ к.к. Албена – общ. Балчик” и проект № DIR-51011119-20-39 „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ – Балчик и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик”, които бяха одобрени от УО на ОПОС.

4. Договори за безвъзмездна финансова помощ

За финансиране на проект № DIR-51011119-19-38  „Рехабилитиране на ПСОВ к.к. Албена – общ. Балчик” и проект № DIR-51011119-20-39 „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ – Балчик и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик”, община Балчик е сключила Договори за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011119-СО15 за„Рехабилитиране на ПСОВ к.к. Албена – общ. Балчик” и № DIR-51011119-СО18 за 39 „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ – Балчик и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик”, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен №:BG161PO005/10/1.11/03/19 „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж. (ДБФП).

Настоящите технически спецификации са част от документация за възлагане на обществена поръчка, като част от задължителните дейности в процеса на подготовка и реализация на проектите.

Проектите се финансират от Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г. (ОПОС). Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали”, Процедура с референтен №: BG161PO005/10/1.11/03/19 „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”.

5. Обхват на проектите

5.1. „Рехабилитиране на ПСОВ к.к. Албена – общ. Балчик”

По предварителни оценки се предвижда проектът да обхване следните индикативни обекти:

| Обект | Индикативни параметри |
| --- | --- |
| 1.Реконструкция на ПСОВ к.к.Албена с цел увеличаване на капацитета за 50 000 е.ж.и пречистване на отпадъчните води от к.к. Албена и с. Кранево до определените индивидуални емисионни ограничения, посочени в разрешителното за заустване, включително за осигуряването на по-строго пречистване с отстраняване на биогенни елементи от отпадъчните води за агломерации над 10 000 е. ж., заустващи в чувствителната зона – Черно море; | 50 000 е.ж. |
| 2.Изграждане на отвеждащ колектор с цел изместване на точката на заустване на 1 морска миля навътре в Черно Море (дълбоководно заустване) | 1852 м |
| 3.Изграждане на нов отвеждащ колектор от ПСОВ Албена до нова точка до брега на Черно Море, от която ще започне изграждането на дълбоководното заустване | 4 000 м. |

В рамките на проекта трябва да се постигнат следните конкретни резултати:

І-ви етап:

Обща цел на първи етап: Постигане на пълна проектна готовност с инвестиционен проект по Приоритетна ос 1 на ОПОС на Община Балчик.

Конкретни резултати:

- Изготвено и одобрено прединвестиционно проучване за:

- Реконструкция на ПСОВ к.к Албена за капацитет 50 000 е.ж.

- Изграждане на отвеждащ колектор с цел изместване на точката на заустване на 1 морска миля навътре в Черно Море (дълбоководно заустване) – 1852м.

- Изграждане на нов отвеждащ колектор от ПСОВ Албена до нова точка до брега на Черно Море, от която ще започне изграждането на дълбоководното заустване - 4 000 м.;

- Изготвен и одобрен идеен проект за ПСОВ к.к. Албена – за реконструкция на ПСОВ с увеличаване на капацитета за 50 000 е.ж и съпътстващата инфраструктура (дълбоководно заустване и нов отвеждащ колектор)

- Изготвен и одобрен финансов анализ.

- Проведени процедури и осигурени разрешителни и становища по екологичното законодателство и законодателството за управление на водите (ЗООС, ЗБР, Закон за водите и др.) – преценка за ОВОС/ОВОС, разрешително за заустване и др.

- Изготвени и одобрени тръжни документации за:

- подготовка тръжни документации за възлагане на дейностите, свързани с реализация на  проекта;

- доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, съгласно ЗУТ;

- провеждане на екологични процедури и анализи (преценка за ОВОС/ОВОС и др.);

- инженеринг за реконструкция на ПСОВ к.к. Албена и на отвеждащ колектор с цел изместване на точката на заустване на 1 морска миля навътре от морския бряг и на на нов отвеждащ колектор от ПСОВ Албена до нова точка до брега на Черно Море, от която ще започне изграждането на дълбоководното заустване (работно проектиране, строителство и доставка на оборудване);

- строителен надзор по договорите за строителство и инженеринг;

- техническа помощ за управление на проекта;

- извършване на независим текущ одит на проекта;

- изпълнение на мерки за публичност;

- доставка на оборудване за административни цели и канцеларски материали;

- други обществени поръчки, свързани с изпълнението на проекта.

- Изготвен и одобрен доклад за изпълнение на първи етап от проекта.

- Издадени разрешителни за строеж:

- за ПСОВ и съпътстваща инфраструктура – на фаза идеен проект;

- Изпълнен текущ одит на първи етап на проекта , с издаден одитен доклад

- Изпълнени мерки за публичност на първи етап на проекта.

ІІ-ви етап:

Общи цели на втори етап: Постигнато съответствие с Директива 91/271 относно пречистване на отпадъчните  води на к.к. Албена;

Конкретни резултати:

- Реконструирана и функционираща ПСОВ к.к. Албена с капацитет 50 000 е.ж.

- успешно проведени пусково-наладъчни работи;

- приет обект и пускане в експлоатация;

- успешно преминал период на гаранционна експлоатация;

- Изграден отвеждащ колектор с цел изместване на точката на заустване на 1 морска миля навътре от морския бряг

- Изградена нов отвеждащ колектор от ПСОВ Албена до нова точка до брега на Черно Море, от която ще започне изграждането на дълбоководното заустване - 4 000 м.;

Индикатори за резултат:

- Очакван брой население (постоянно и временно пребиваващи), което се обслужва от ПСОВ к.к. Албена – 50 000 жители

Новосъздадени работни места  – 18, от тях 15 временни и 3 постоянни;

5.2. „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ – Балчик и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик”

По предварителни оценки се предвижда проектът да обхване следните индикативни обекти:

| Обект | Индикативни параметри |
| --- | --- |
| 1. Изграждане на отвеждащ колектор с дължина ок. 1652 м. с цел изместване на точката на заустване на ПСОВ Балчик на разстояние 1 морска миля навътре в морето. | 1 652 м. |
| 2. Реконструкция на съпътстваща инфраструктура на ПСОВ: вълнолом, ограждащ пречиствателната станция; | 50 м. |
| 3. Изграждане на трети утаител в системата за пречистване на отпадъчни води на ПСОВ – Балчик с цел отстраняване на биогенни елементи от отпадъчните води за агломерации над 10 000 е. ж., заустващи в Черно море; (при доказана необходимост в ПИП) |  |
| 4.Изграждане на канализационна мрежа на гр. Балчик (кв. „Изток”, районите „Сборно място” и „Кулака | 6500 м. |
| - Реконструкция на водоснабдителната мрежа в гр.Балчик по трасето, по което се полага канализационна мрежа. | 3000 м |

В рамките на проекта следва да се постигнат следните резултати:

І-ви етап:

Обща цел на първи етап: Постигане на пълна проектна готовност с инвестиционен проект по Приоритетна ос 1 на ОПОС на Община Балчик.

- Изготвено и одобрено прединвестиционно проучване за:

- Изграждане на отвеждащ колектор с цел изместване на точката на заустване на 1 морска миля навътре в Черно Море (дълбоководно заустване) – 1652м.

- Реконструкция на вълнолом, ограждащ  пречиствателната станция – 50 м.

- Изграждане на трети утаител в система от утаители в ПСОВ Балчик,  при доказана необходимост, след извършване на прединвестиционно проучване.

- Доизграждане на канализационната мрежа на град Балчик, в кв. „Изток” и районите „Сборно място” и „Кулака” на гр.  Балчик. (главни канализационни клонове с диам. Ф500 – Ф800)– ок.6 500 м.

- Реконструкция на водоснабдителната  мрежа в гр.Балчик  по трасето, по което се изпълнява разширението на канализационната мрежа – ок. 3 000 м.

- Изготвени и одобрени идейни проекти за:

- Изграждане на отвеждащ колектор с цел изместване на точката на заустване на 1 морска миля навътре в Черно Море (дълбоководно заустване) – 1652 м

- Реконструкция на  вълнолом, ограждащ  пречиствателната станция – 50 м.

- За изграждане на  трети утаител в системата от утаители на ПСОВ – Балчик,  при доказана необходимост след извършване на ПИП

- Проведени процедури и осигурени разрешителни и становища по екологичното законодателство и законодателството за управление на водите (ЗООС, ЗБР, Закон за водите и др.) – преценка за ОВОС/ОВОС, разрешително за заустване и др.

- Изготвени и одобрени работни проекти за разширение на вътрешната канализационна мрежа с дължина ок. 6500 м. и реконструкция на съпътстващата водопроводна мрежа с дължина ок. 3000 м. , в кв. „Изток” и районите „Сборно място” и „Кулака” на гр.  Балчик.

- Изготвен финансов анализ.

- Изготвени и одобрени тръжни документации за:

- техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект;

- доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, съгласно ЗУТ;

- провеждане на екологични процедури и анализи (преценка за ОВОС/ОВОС и др.);

- инженеринг за изпълнение на отвеждащ колектор с цел изместване на точката на заустване на 1 морска миля навътре от морския бряг, на реконструкция на ограждащия вълнолом и на трети утаител (при доказана необходимост след извършване на ПИП) в системата от утаители на ПСОВ гр. Балчик (работно проектиране, строителство и доставка на оборудване);

- строителство (реконструкция и разширение) на ВиК мрежа;

- строителен надзор по договорите за строителство и инженеринг;

- техническа помощ за управление на проекта;

- извършване на независим текущ одит на проекта;

- изпълнение на мерки за публичност;

- доставка на оборудване за административни цели и канцеларски материали;

- други обществени поръчки, свързани с изпълнението на проекта.

- Изготвен и одобрен доклад за изпълнение на първи етап от проекта.

- Издадени разрешителни за строеж:

- За реконструкция на вълнолом, ограждащ  пречиствателната станция, за дълбоководно заустване, за  изграждане на трети утаител в система от утаители в ПСОВ Балчик (при доказана необходимост, след извършване на прединвестиционно проучване) – на фаза идеен проект;

- за вътрешна ВиК мрежа – на фаза работен проект.

- Изпълнен текущ одит на първи етап на проекта , с издаден одитен доклад

- Изпълнени мерки за публичност на първи етап на проекта.

ІІ-ри етап:

Общи цели на втори етап: Постигнато съответствие с Директива 91/271 относно пречистване на отпадъчни води; подобряване състоянието на ВиК мрежата на гр. Балчик, с оглед гарантиране на адекватно и ефективно отвеждане и пречистване на градските отпадни води.

- Изграден отвеждащ колектор с цел изместване на точката на заустване на 1 морска миля навътре от морския бряг

- Реконструирани 50м. от  на ограждащия вълнолом на ПСОВ

- Изграден и функциониращ трети утаител (при доказана необходимост след извършване на ПИП)  в системата от утаители на ПСОВ гр. Балчик

- успешно проведени пусково-наладъчни работи;

- приет обект и пускане в експлоатация;

- успешно преминал период на гаранционна експлоатация;

- Постигнато пълно покритие и 100% включване на населението в канализационната мрежа на гр. Балчик, чрез изграждане на нова канализационна мрежа с индикативна дължина 6500 м. (кв. „Изток”, районите „Сборно място” и „Кулака”)  (вкл. сградни отклонения).

- Реконструирана и модернизирана водоснабдителна мрежа по трасетата, по които се полага канализационна мрежа, с индикативна дължина 3000 м. (вкл. сградни отклонения).

Индикатори за резултат:

- Очакван брой население, което се обслужва от ПСОВ Балчик – 13 000 реални жители

- Население, което ще се обслужва от новоизградената канализационна мрежа (вкл. колектори) – 2 000 реални жители

- Намалени стойности на загубите на вода по водоснабдителната мрежа, вследствие на реконструкцията.

- Новосъздадени работни места  – 20, от тях 20 временни

6. Цели и изисквания на Процедура №:BG161PO005/10/1.11/03/19 „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.

Конкретната цел на процедурата, по която се финансират ДБФП DIR-51011119-СО15 и ДБФП DIR-51011119-СО18 е осигуряване на подкрепа на общинските администрации за подготовката и изпълнението на инвестиционни проекти за изграждане на канализационни системи в съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО.

# ІІ. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

## Обект на поръчката

Обект на настоящата поръчка е услуга.

## Предмет на поръчката

Предметът на настоящата поръчка е:  „Избор на изпълнител за изготвяне на заявления за преценка за необходимостта от ОВОС и доклади за оценка на съвместимостта със Закона за опазване на околната среда, Закона за водите и Закона за биологичното разнообразие и издаване на необходимите разрешителни за реализацията на проектите на Община Балчик: „Рехабилитиране на ПСОВ к.к. Албена – общ. Балчик”, във връзка със сключен договор за БФП между МОСВ и Община Балчик № DIR-51011119-015 и „Изграждане на трети утаител и  дълбоководно заустване на ПСОВ – Балчик и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик“, във връзка със сключен договор за БФП между МОСВ и Община Балчик № DIR-51011119-018, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, по покана от страна на МОСВ за представяне на проектни предложения за реконструкция и изграждане на градски ВиК мрежи и пречиствателни станции, с референтен номер: BG161PO005/10/1.11/03/19, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с население над 10 000 е.ж.”, с две обособени позиции:

Обособена позиция 1 - „Избор на изпълнител за изготвяне на заявление за преценка за необходимостта от ОВОС и доклади за оценка на съвместимостта със Закона за опазване на околната среда, Закона за водите и Закона за биологичното разнообразие и издаване на необходимите разрешителни за реализацията на проект: „Рехабилитиране на ПСОВ к.к. Албена – общ. Балчик”.

Обособена позиция 2 - „Избор на изпълнител за изготвяне на заявление за преценка за необходимостта от ОВОС и доклади за оценка на съвместимостта със Закона за опазване на околната среда, Закона за водите и Закона за биологичното разнообразие и издаване на необходимите разрешителни за реализацията на проект: „Изграждане на трети утаител и  дълбоководно заустване на ПСОВ – Балчик и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик“.

## Цел на поръчката

Целта на настоящата поръчка е да се простигнат следните резултати при изпълнение на поръчката:

3.1.Изготвени всички необходими уведомления и съпътстващи документи, до компетентните органи, във връзка с инвестиционното намерение, в съответствие с изискванията на действащото екологично законодателство в Република България;

3.2. Становище на компетентния орган, относно необходимостта от извършване на ОВОС;

  - Становище на компетентните органи относно необходимостта от изготвяне на доклад за преценка за ОВОС/екологична оценка/оценка на съвместимостта във връзка с инвестиционното намерение;

  - Оказано съдействие на Възложителя за осигуряване на всички необходими документи и приложими екологични процедури, във връзка с инвестиционното намерение, в процеса на изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка.

Крайният резултат, който Изпълнителят следва да представи е:

- Положително Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;

- Изготвени и входирани при съответните компетентни институции документи, свързани с издаването на необходимите разрешителни

# ІІІ.ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

## Обхват на поръчката

## 1.1. За обособена позиция 1

1.1.1. Обхват на поръчката

В изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка, избраният изпълнител следва да изготви всички необходими уведомления и съпътстващи документи до компетентните органи, във връзка с инвестиционното намерение, в съответствие с изискванията на действащото екологично законодателство в Република България, както и да подпомага Възложителя в целия процес по провеждане на процедурите за осигуряване на необходимите екологични разрешителни до тяхното получаване, в т.ч. организиране на обществени обсъждания – при необходимост, въвеждане на корекции в съответните документи и други съпътстващи дейности. Предоставяне, при поискване от страна на възложителя на становища относно всички необходими документи и приложими екологични процедури, във връзка с инвестиционното намерение, в процеса на изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка.

Изпълнителят има задължението да изготви всички необходими документи, съгласно описанието, както и да подпомага възложителя в целия процес по осигуряване на всички необходими екологични разрешителни, съгласно действащото законодателство, в т.ч. организиране на обществени обсъждания – при необходимост.

Изпълнителят следва да предоставя периодично в процеса на изпълнение на договора, при поискване от страна на възложителя, становища относно всички необходими документи и приложими екологични процедури, във връзка с инвестиционното намерение.

Изпълнителят по поръчката следва да отстранява за своя сметка, всички констатирани от страна на компетентните органи недостатъци в изготвените документи, информация по предмета на поръчката, както и да извърши всички необходими корекции/промени в тях, в резултат на коментари от страна на УО на ОПОС и изисквания на компетентни органи, съгласно действащото законодателство, в процеса на разглеждане и съгласуване на Разработките.

При изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, Изпълнителят следва да се съобрази със становищата и разпорежданията на компетентните органи в Република България, както и на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката.

Оценките и докладите, предписани от компетентните органи (РИОСВ и МОСВ) следва да бъдат представени на Възложителя в 4 (четири) екземпляра на хартиен и 8 (осем) екземпляра на електронен носител.

Приложимо законодателство

При изпълнение на настоящата поръчка изпълнителят следва да съблюдава спазването изискванията на:

- Действащото законодателство в областта на предмета на поръчката – Закон за водите, Закон за опазване на околната среда (ЗООС), Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми,  Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите, Правилник за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции, Наредба № 6 от 9 ноември 2000 г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, Заповед № РД - 970/28.07.2003 г. на министъра на околната среда и водите за определяне на чувствителните зони във водните обекти, Наредба № 7 за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места , Наредба № 10 от 3.07.2001 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване и други приложими нормативни и административни актове, релевантни на предмет на поръчката.

- Изискванията във връзка с Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013: Изисквания към подготовката на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС; Подход и методология за подбор на проектите по приоритетна ос 1 на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."; Ръководство за подготовка на проекти в сектор „Води" по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."; Процедура за съхранение на документи по Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013г."; Процедура по регистриране и докладване на случаи на предоставяне на невярна и/или подвеждаща информация от фирми, участващи в търговете и/или действащи като изпълнители по договори по Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС (Процедура "Ранно предупреждение"); Насоки за информация и публичност на ОПОС, договора за безвъзмездна финансова помощ № DIR51011119-C015 по Оперативна програма “Околна среда” 2007 – 2013 г.”между Община Балчик и Договарящия орган на ОПОС, други приложими за ОПОС и релевантни към настоящата поръчка.

1.1.2.  Допускания и рискове

1.1.2.1. Основни допускания

За изпълнението на настоящата процедура са направени следните допускания във връзка с реализацията на дейностите по техническата спецификация:

1.1.2.1.1.Ефективно сътрудничество и активно участие на всички заинтересувани страни в рамките на проекта – община Балчик, изпълнителя по настоящата процедура, Министерство на околната среда и водите, компетентни органи по ЗООС, ЗБР  и други.

1.1.2.1.2.Осигуряване на достъп на изпълнителя до цялата необходима проектна документация (изходна информация) от страна на Община Балчик;

1.1.2.2.Рискове

Основните рискове, които могат да затруднят изпълнителят при изпълнение на задачите по настоящата обществена поръчка са:

1.1.2.2.1.Затруднения/закъснения при получаване на информация от съответните органи/заинтересувани страни.

1.1.2.2.2.Липса на информация или недостатъчна информация, необходима за изпълнение на задачите.

За управление на посочените рискове при стартиране на договора за възлагане на обществена поръчка, Възложителят ще представи списък с  изходна информация, която ще бъде представена на Изпълнителя. Друга информация, която е нужна на Изпълнителя за извършване на дейностите, предмет на проекта следва да бъде събрана допълнително от Изпълнителя при съгласуване на обхвата й с Възложителя.

1.1.3. Срок на изпълнение

Началната дата е датата на подписването на договора за обществена поръчка.

Максималният срок за изпълнение на дейностите по настоящия договор е 2 (два) месеца, считано от датата на подписване на договора.

Срокът, предложени от Изпълнителя и вписан в договора няма да се променя, освен при посочените в ЗОП хипотези или при доказване на непреодолима сила.

Изпълнителят трябва да спази следните максимални срокове за изпълнение на отделните дейности по поръчката:

1.1.3.1.Изготвяне на всички необходими уведомления и съпътстващи документи, до компетентните органи, във връзка с инвестиционното намерение, в съответствие с изискванията на действащото екологично законодателство в Република България – 20 (двадесет) дни след получаване на уведомление от страна на възложителя и необходимата изходна информация.

      - Изготвяне на искане за преценка за ОВОС – 20 (двадесет) дни след получаване на уведомление от страна на възложителя и необходимата изходна информация.

Договорът влиза в сила от подписването му, като изпълнението на всяка от дейностите започва след получаване на възлагателно писмо от възложителя и предоставяне на необходимата изходна информация. При стартиране на договора за възлагане на обществена поръчка, Възложителят ще представи списък с изходна информация, която ще бъде представена на Изпълнителя. Друга информация, която е нужна на Изпълнителя за извършване на дейностите, предмет на проекта следва да бъде събрана допълнително от Изпълнителя при съгласуване на обхвата й с Възложителя.

## 1.2. За обособена позиция 2:

1.2.1. Обхват на поръчката

В изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка, избраният изпълнител следва да изготви всички необходими уведомления и съпътстващи документи до компетентните органи, във връзка с инвестиционното намерение, в съответствие с изискванията на действащото екологично законодателство в Република България, както и да подпомага Възложителя в целия процес по провеждане на процедурите за осигуряване на необходимите екологични разрешителни до тяхното получаване, в т.ч. организиране на обществени обсъждания – при необходимост, въвеждане на корекции в съответните документи и други съпътстващи дейности. Предоставяне, при поискване от страна на възложителя на становища относно всички необходими документи и приложими екологични процедури, във връзка с инвестиционното намерение, в процеса на изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка.

Изпълнителят има задължението да изготви всички необходими документи, съгласно описанието, както и да подпомага възложителя в целия процес по осигуряване на всички необходими екологични разрешителни, съгласно действащото законодателство, в т.ч. организиране на обществени обсъждания – при необходимост.

Изпълнителят следва да предоставя периодично в процеса на изпълнение на договора, при поискване от страна на възложителя, становища относно всички необходими документи и приложими екологични процедури, във връзка с инвестиционното намерение.

Изпълнителят по поръчката следва да отстранява за своя сметка, всички констатирани от страна на компетентните органи недостатъци в изготвените документи, информация по предмета на поръчката, както и да извърши всички необходими корекции/промени в тях, в резултат на коментари от страна на УО на ОПОС и изисквания на компетентни органи, съгласно действащото законодателство, в процеса на разглеждане и съгласуване на Разработките.

При изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, Изпълнителят следва да се съобрази със становищата и разпорежданията на компетентните органи в Република България, както и на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката.

Оценките и докладите, предписани от компетентните органи (РИОСВ и МОСВ) следва да бъдат представени на Възложителя в 4 (четири) екземпляра на хартиен и 8 (осем) екземпляра на електронен носител.

Приложимо законодателство

При изпълнение на настоящата поръчка изпълнителят следва да съблюдава спазването изискванията на:

- Действащото законодателство в областта на предмета на поръчката – Закон за водите, Закон за опазване на околната среда (ЗООС), Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми,  Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите, Правилник за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции, Наредба № 6 от 9 ноември 2000 г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, Заповед № РД - 970/28.07.2003 г. на министъра на околната среда и водите за определяне на чувствителните зони във водните обекти, Наредба № 7 за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места , Наредба № 10 от 3.07.2001 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване и други приложими нормативни и административни актове, релевантни на предмет на поръчката.

- Изискванията във връзка с Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013: Изисквания към подготовката на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС; Подход и методология за подбор на проектите по приоритетна ос 1 на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."; Ръководство за подготовка на проекти в сектор „Води" по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."; Процедура за съхранение на документи по Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013г."; Процедура по регистриране и докладване на случаи на предоставяне на невярна и/или подвеждаща информация от фирми, участващи в търговете и/или действащи като изпълнители по договори по Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС (Процедура "Ранно предупреждение"); Насоки за информация и публичност на ОПОС, договора за безвъзмездна финансова помощ № DIR51011119-C018 по Оперативна програма “Околна среда” 2007 – 2013 г.”между Община Балчик и Договарящия орган на ОПОС, други приложими за ОПОС и релевантни към настоящата поръчка.

1.2.2.  Допускания и рискове

1.2.2.1. Основни допускания

За изпълнението на настоящата процедура са направени следните допускания във връзка с реализацията на дейностите по техническата спецификация:

1.2.2.1.1.Ефективно сътрудничество и активно участие на всички заинтересувани страни в рамките на проекта – община Балчик, изпълнителя по настоящата процедура, Министерство на околната среда и водите, компетентни органи по ЗООС, ЗБР  и други.

1.2.2.1.2.Осигуряване на достъп на изпълнителя до цялата необходима проектна документация (изходна информация) от страна на Община Балчик;

1.2.2.2.Рискове

Основните рискове, които могат да затруднят изпълнителят при изпълнение на задачите по настоящата обществена поръчка са:

1.2.2.2.1.Затруднения/закъснения при получаване на информация от съответните органи/заинтересувани страни.

1.2.2.2.2.Липса на информация или недостатъчна информация, необходима за изпълнение на задачите.

За управление на посочените рискове при стартиране на договора за възлагане на обществена поръчка, Възложителят ще представи списък с  изходна информация, която ще бъде представена на Изпълнителя. Друга информация, която е нужна на Изпълнителя за извършване на дейностите, предмет на проекта следва да бъде събрана допълнително от Изпълнителя при съгласуване на обхвата й с Възложителя.

1.2.3. Срок на изпълнение

Началната дата е датата на подписването на договора за обществена поръчка.

Максималният срок за изпълнение на дейностите по настоящия договор е 2 (два) месеца, считано от датата на подписване на договора.

Срокът, предложени от Изпълнителя и вписан в договора няма да се променя, освен при посочените в ЗОП хипотези или при доказване на непреодолима сила.

Изпълнителят трябва да спази следните максимални срокове за изпълнение на отделните дейности по поръчката:

1.2.3.1. Изготвяне на всички необходими уведомления и съпътстващи документи, до компетентните органи, във връзка с инвестиционното намерение, в съответствие с изискванията на действащото екологично законодателство в Република България – 20 (двадесет) дни след получаване на уведомление от страна на възложителя и необходимата изходна информация.

      - Изготвяне на искане за преценка за ОВОС – 20 (двадесет) дни след получаване на уведомление от страна на възложителя и необходимата изходна информация.

Договорът влиза в сила от подписването му, като изпълнението на всяка от дейностите започва след получаване на възлагателно писмо от възложителя и предоставяне на необходимата изходна информация. При стартиране на договора за възлагане на обществена поръчка, Възложителят ще представи списък с изходна информация, която ще бъде представена на Изпълнителя. Друга информация, която е нужна на Изпълнителя за извършване на дейностите, предмет на проекта следва да бъде събрана допълнително от Изпълнителя при съгласуване на обхвата й с Възложителя.

- ДОКЛАДВАНЕ

За всяка извършена дейност, предмет на поръчката, изпълнителят представя доклад за извършване и приемо-предавателен протокол, с който отчита и предава на Възложителя всяка отделна дейност.

- ПРИЕМАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

Изпълнението на дейностите по поръчката се приема с приемно-предавателни протоколи.

Окончателното приемане на дейностите се извършва при получаване на:

- Положително Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;

- Изготвени и входирани в съответните компетентни институции документи, свързани с издаването на необходимите разрешителни

След първоначално предаване на документите, предмет на поръчката, Възложителят има право да разгледа същите и да се произнесе по тях, в срок до 20 (двадесет) дни от приемането им.  При искане от страна на Възложителя, Изпълнителят се задължава да отстрани всички констатирани недостатъци, в 5-дневен срок.

Оценките и докладите, предписани от компетентните органи (РИОСВ и МОСВ) следва да бъдат представени на Възложителя в 4 (четири) екземпляра на хартиен и 8 (осем) екземпляра на електронен носител.