# І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

## Възложител

Община Балчик

## Място на изпълнение

Община Балчик

## Обща информация

България успя да постигне добър напредък в своето икономическо развитие през последните няколко години. Устойчивият растеж на БВП (3-7% годишно), е над средния за страните от Европейския съюз (ЕС). Въпреки това се наблюдават значителни различия в развитието българските региони и тези от ЕС. Необходими са допълнителни усилия за създаването на благоприятни условия за повишаване регионалната конкурентоспособност и атрактивността на българските региони за привличане на по-големи по обхват и мащаб местни и чуждестранни инвестиции.

Насърчаването на инвестициите е важна предпоставка за преодоляване на социално-икономическите проблеми в тези територии, които са най-засегнати от процеса на преструктуриране на икономиката и които се приспособяват по-трудно към съществуващите пазарни условия. Тези територии се нуждаят от специални мерки за насърчаване на нови икономически дейности с оглед разнообразяване на моноструктурната икономика. Тези дейности изискват специално внимание, за да се осигури положителен социален и демографски ефект върху територията в дългосрочна перспектива и да се постигне устойчиво икономическо развитие.

Основна цел на кохезионната политика на ЕС е икономическото и социално сближаване между държавите-членки на Европейската Общност и в частност на регионите. Тази политика произтича от чл. 158 и чл. 159 от Договора за създаване на ЕО и има за цел да намали различията в нивото на развитие между отделните региони и да се пребори с изоставането на региони или острови в най-неблагоприятно положение, в това число селски райони.

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” инвестира в изграждането на инфраструктура за околната среда, съгласно поети ангажименти в предприсъединителния процес и задълженията, произтичащи от членството на страната в ЕС. По този начин ОП „Околна среда 2007-2013 г.” допринася за растежа на икономиката и подобряването на качеството на живота в страната и за изпълнението на приоритетите на Националната Стратегическа Референтна Рамка.

Агломерация к.к. „Албена” и агломерация Балчик попадат в групата на агломерациите с над 10 000 е.ж. и се определят, като приоритетни за финансиране по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013” (ОПОС). В съответсвие с  Регионалния план за развитие на Североизточен район за планиране за периода 2007-2013 г., Областна стратегия за регионално развитие, с Областната стратегия за регионалното развитие – Област Добирч 2005 – 2015 г и в Общинския план за развитие на Община Балчик 2005-2013 г., е идентифицирана нуждата от реконструкция и модернизация на съществуващите ПСОВ  Албена и  ПСОВ Балчик.  Към момента ПСОВ Албена  не осигурява пречистване на азот и фосфор на отпадъчните води и такова ще бъде предвидено в рамките на  проекта. По  Интегриран Воден Проект Балчик EuropeAid/120417/D/W/BG  - е изградена нова пречиствателна станция Балчик, при което са положени   необходимите тръби за отвеждането  на пречистените в биологичното стъпало отпадъчни води и към трети утаител, чието  местоположение  само е обозначено в технологичния идеен проект.  Към м. юли 2011 г. новоизградената канализация, изградена не е въведена в експлоатация и в ПСОВ Балчик не постъпват отпадъчни води от нея, поради което не могат да бъдат предоставени данни за  техните количества.  както и да се напрявят ориентировъчни изчисления, доказващи неоходимостта от изграждането на 3 утаител. Той ще бъде проектиран и изграден само ако неговата необходимост бъде доказана в прединвестиционните проучвания. Отпадъчните води и от двете пречиствателни станции се заустват в Черно море.  Със Заповед № РД-970 / 28. 07. 2003 г. на Министъра на околната среда и водите, целият Черноморски басейнов район е обявен за чувствителна зона към насищане с биогенни елементи, съгласно изискванията на Директива 91/271/ЕИО и в съответствие с критериите, посочени в приложение № 4 на Наредба 6/09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти.

За преодоляване на съществуващите проблеми и изпълнение на изискванията на европейското законодателство, община Балчик подаде две проектни предложения за финансиране по оперативна програма „Околна среда”, преоритетна ос 1 -  проект  № DIR-51011119-19-38  „Рехабилитиране на ПСОВ к.к. Албена – общ. Балчик” и проект № DIR-51011119-20-39 „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ – Балчик и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик”, които бяха одобрени от УО на ОПОС.

4. Договори за безвъзмездна финансова помощ

За финансиране на проект № DIR-51011119-19-38  „Рехабилитиране на ПСОВ к.к. Албена – общ. Балчик” и проект № DIR-51011119-20-39 „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ – Балчик и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик”, община Балчик е сключила Договори за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011119-СО15 за„Рехабилитиране на ПСОВ к.к. Албена – общ. Балчик” и № DIR-51011119-СО18 за 39 „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ – Балчик и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик”, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен №:BG161PO005/10/1.11/03/19 „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж. (ДБФП).

Настоящите технически спецификации са част от документация за възлагане на обществена поръчка като част от задължителните дейности в процеса на подготовка и реализация на проектите.

Проектите се финансират от Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г. (ОПОС). Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали”, Процедура с референтен №: BG161PO005/10/1.11/03/19 „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”.

5. Обхват на проектите

5.1. „Рехабилитиране на ПСОВ к.к. Албена – общ. Балчик”

По предварителни оценки се предвижда проектът да обхване следните индикативни обекти:

| Обект | Индикативни параметри |
| --- | --- |
| 1.Реконструкция на ПСОВ к.к.Албена с цел увеличаване на капацитета за 50 000 е.ж.и пречистване на отпадъчните води от к.к. Албена и с. Кранево до определените индивидуални емисионни ограничения, посочени в разрешителното за заустване, включително за осигуряването на по-строго пречистване с отстраняване на биогенни елементи от отпадъчните води за агломерации над 10 000 е. ж., заустващи в чувствителната зона – Черно море; | 50 000 е.ж. |
| 2.Изграждане на отвеждащ колектор с цел изместване на точката на заустване на 1 морска миля навътре в Черно Море (дълбоководно заустване) | 1852 м |
| 3.Изграждане на нов отвеждащ колектор от ПСОВ Албена до нова точка до брега на Черно Море, от която ще започне изграждането на дълбоководното заустване | 4 000 м. |

В рамките на проекта трябва да се постигнат следните конкретни резултати:

І-ви етап:

Обща цел на първи етап: Постигане на пълна проектна готовност с инвестиционен проект по Приоритетна ос 1 на ОПОС на Община Балчик.

Конкретни резултати:

- Изготвено и одобрено прединвестиционно проучване за:

- Реконструкция на ПСОВ к.к Албена за капацитет 50 000 е.ж.

- Изграждане на отвеждащ колектор с цел изместване на точката на заустване на 1 морска миля навътре в Черно Море (дълбоководно заустване) – 1852м.

- Изграждане на нов отвеждащ колектор от ПСОВ Албена до нова точка до брега на Черно Море, от която ще започне изграждането на дълбоководното заустване - 4 000 м.;

- Изготвен и одобрен идеен проект за ПСОВ к.к. Албена – за реконструкция на ПСОВ с увеличаване на капацитета за 50 000 е.ж и съпътстващата инфраструктура (дълбоководно заустване и нов отвеждащ колектор)

- Изготвен и одобрен финансов анализ.

- Проведени процедури и осигурени разрешителни и становища по екологичното законодателство и законодателството за управление на водите (ЗООС, ЗБР, Закон за водите и др.) – преценка за ОВОС/ОВОС, разрешително за заустване и др.

- Изготвени и одобрени тръжни документации за:

- подготовка тръжни документации за възлагане на дейностите, свързани с реализация на  проекта;

- доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, съгласно ЗУТ;

- провеждане на екологични процедури и анализи (преценка за ОВОС/ОВОС и др.);

- инженеринг за реконструкция на ПСОВ к.к. Албена и на отвеждащ колектор с цел изместване на точката на заустване на 1 морска миля навътре от морския бряг и на на нов отвеждащ колектор от ПСОВ Албена до нова точка до брега на Черно Море, от която ще започне изграждането на дълбоководното заустване (работно проектиране, строителство и доставка на оборудване);

- строителен надзор по договорите за строителство и инженеринг;

- техническа помощ за управление на проекта;

- извършване на независим текущ одит на проекта;

- изпълнение на мерки за публичност;

- доставка на оборудване за административни цели и канцеларски материали;

- други обществени поръчки, свързани с изпълнението на проекта.

- Изготвен и одобрен доклад за изпълнение на първи етап от проекта.

- Издадени разрешителни за строеж:

- за ПСОВ и съпътстваща инфраструктура – на фаза идеен проект;

- Изпълнен текущ одит на първи етап на проекта , с издаден одитен доклад

- Изпълнени мерки за публичност на първи етап на проекта.

ІІ-ви етап:

Общи цели на втори етап: Постигнато съответствие с Директива 91/271 относно пречистване на отпадъчните  води на к.к. Албена;

Конкретни резултати:

- Реконструирана и функционираща ПСОВ к.к. Албена с капацитет 50 000 е.ж.

- успешно проведени пусково-наладъчни работи;

- приет обект и пускане в експлоатация;

- успешно преминал период на гаранционна експлоатация;

- Изграден отвеждащ колектор с цел изместване на точката на заустване на 1 морска миля навътре от морския бряг

- Изградена нов отвеждащ колектор от ПСОВ Албена до нова точка до брега на Черно Море, от която ще започне изграждането на дълбоководното заустване - 4 000 м.;

Индикатори за резултат:

- Очакван брой население (постоянно и временно пребиваващи), което се обслужва от ПСОВ к.к. Албена – 50 000 жители

Новосъздадени работни места  – 18, от тях 15 временни и 3 постоянни;

Дейности

Дейности, включени в първия етап от проекта

- Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки за дейностите свързани с подготовка на проекта, които е предвидено да се изпълняват от лица, различни от бенефициента.”

- Подготовка на тръжна документация за избор на изпълнител, посредством обществена поръчка –  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  с наименование „Изготвяне на подробно прединвестиционно проучване и Идеен проект за Реконструкция на ПСОВ к.к. Албена и съпътстващата инфраструктура, общ. Балчик” и обхват:

- Разработване на подробно прединвестиционно проучване за реконструкция на ПСОВ к.к. Албена и съпътстващата го инфраструктура (отвеждащ колектор с цел изместване на точката на заустване на 1 морска миля навътре в Черно Море (дълбоководно заустване) и изграждане на нов отвеждащ колектор от ПСОВ Албена до нова точка до брега на Черно Море, от която ще започне изграждането на дълбоководното заустване), вкл. разработване на хидро-геоложки проучвания на площадката на ПСОВ к.к. Албена и по трасето на  новия отвеждащ колектор от ПСОВ к.к. Албена до новата точка до брега на Черно Море, от която ще започне изграждането на дълбоководното заустване и вкл. разработване на хидроложки проучвания за изграждане на отвеждащ колектор с цел изместване на точката на заустване на 1 морска миля навътре в Черно Море (дълбоководно заустване).

- Разработване на идеен проект за реконструкция на ПСОВ к.к. Албена и съпътстващата го инфраструктура.

- Подготовка на тръжна документация за избор на изпълнител, посредством обществена поръчка –  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА с наименование „Предоставяне на Техническа помощ на звеното за управление на проекта, обхващаща реализацията на първия и втория етап от проекта за Реконструкция на ПСОВ к.к. Албена и съпътстващата инфраструктура, общ. Балчик”;

- Подготовка на покани за избор на изпълнител,  посредством обществени поръчки

- текущ одит на проекта – обхващащ първи и втори етап на проекта;

- мерки за информация и публичност – обхващат първи и втори етап на проекта;

- Изготвяне на финансов анализ;

- оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите;

- Изготвяне на заявление за преценка за необходимостта от ОВОС, оценка на съвместимостта със Закона опазване на околната среда, Закона за водите и Закона за биологичното разнообразие и издаване на необходимите разрешителни.

- Изготвяне на доклада по ОВОС.

- Изготвяне на  програма за управление на утайките на ПСОВ – Албена

- доставка на оборудване за административни цели и канцеларски материали, необходими за изпълнението на проекта;

- Изготвяне на доклад за изпълнение на първи етап от проекта, включително комплектоване с приложенията към него и други съпътстващи документи (бюджет, анализи, карти и т.н.)

Дейности, включени във втория етап на проекта

- Изпълнение на договори за строителство, в т.ч.:

- Инженеринг на реконструкция на ПСОВ  к.к. Албена, на отвеждащ колектор с цел изместване на точката на заустване на 1 морска миля навътре в Черно Море (дълбоководно заустване) и на изграждане на нов отвеждащ колектор от ПСОВ Албена до нова точка до брега на Черно Море, от която ще започне изграждането на дълбоководното заустване – работно проектиране, строителство и доставка на оборудване

- работно проектиране, строителство и доставка на оборудване на ПСОВ и съпътстваща инфраструктура (вкл. инсталиране, пусково-наладъчни работи и обучение на персонала)

- авторски надзор при изпълнение на строителните работи

- Изпълнение на договори за надзор, в т.ч.:

- Независим строителен надзор по смисъла на §24 от „Допълнителните разпоредби” на ЗУТ по договор за инженеринг на ПСОВ к.к. Албена и съпътстваща инфраструктура (дълбоководно заустване и нов отвеждащ колектор.  Договорът за строителен надзор ще включва:

- доклад за оценка на съответствието на работните проекти за ПСОВ и съпътстваща инфраструктура със съществените изисквания към строежите, съгласно ЗУТ;

- строителен надзор при строителство на ПСОВ и съпътстваща инфраструктура (отвеждащ колектор).

5.2. „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ – Балчик и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик”

По предварителни оценки се предвижда проектът да обхване следните индикативни обекти:

| Обект | Индикативни параметри |
| --- | --- |
| 1. Изграждане на отвеждащ колектор с дължина ок. 1652 м. с цел изместване на точката на заустване на ПСОВ Балчик на разстояние 1 морска миля навътре в морето. | 1 652 м. |
| 2. Реконструкция на съпътстваща инфраструктура на ПСОВ: вълнолом, ограждащ пречиствателната станция; | 50 м. |
| 3. Изграждане на трети утаител в системата за пречистване на отпадъчни води на ПСОВ – Балчик с цел отстраняване на биогенни елементи от отпадъчните води за агломерации над 10 000 е. ж., заустващи в Черно море; (при доказана необходимост в ПИП) |  |
| 4.Изграждане на канализационна мрежа на гр. Балчик (кв. „Изток”, районите „Сборно място” и „Кулака | 6500 м. |
| - Реконструкция на водоснабдителната мрежа в гр.Балчик по трасето, по което се полага канализационна мрежа. | 3000 м |

В рамките на проекта следва да се постигнат следните резултати:

І-ви етап:

Обща цел на първи етап: Постигане на пълна проектна готовност с инвестиционен проект по Приоритетна ос 1 на ОПОС на Община Балчик.

- Изготвено и одобрено прединвестиционно проучване за:

- Изграждане на отвеждащ колектор с цел изместване на точката на заустване на 1 морска миля навътре в Черно Море (дълбоководно заустване) – 1652м.

- Реконструкция на вълнолом, ограждащ  пречиствателната станция – 50 м.

- Изграждане на трети утаител в система от утаители в ПСОВ Балчик,  при доказана необходимост, след извършване на прединвестиционно проучване.

- Доизграждане на канализационната мрежа на град Балчик, в кв. „Изток” и районите „Сборно място” и „Кулака” на гр.  Балчик. (главни канализационни клонове с диам. Ф500 – Ф800)– ок.6 500 м.

- Реконструкция на водоснабдителната  мрежа в гр.Балчик  по трасето, по което се изпълнява разширението на канализационната мрежа – ок. 3 000 м.

- Изготвени и одобрени идейни проекти за:

- Изграждане на отвеждащ колектор с цел изместване на точката на заустване на 1 морска миля навътре в Черно Море (дълбоководно заустване) – 1652 м

- Реконструкция на  вълнолом, ограждащ  пречиствателната станция – 50 м.

- За изграждане на  трети утаител в системата от утаители на ПСОВ – Балчик,  при доказана необходимост след извършване на ПИП

- Проведени процедури и осигурени разрешителни и становища по екологичното законодателство и законодателството за управление на водите (ЗООС, ЗБР, Закон за водите и др.) – преценка за ОВОС/ОВОС, разрешително за заустване и др.

- Изготвени и одобрени работни проекти за разширение на вътрешната канализационна мрежа с дължина ок. 6500 м. и реконструкция на съпътстващата водопроводна мрежа с дължина ок. 3000 м. , в кв. „Изток” и районите „Сборно място” и „Кулака” на гр.  Балчик.

- Изготвен финансов анализ.

- Изготвени и одобрени тръжни документации за:

- техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект;

- доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, съгласно ЗУТ;

- провеждане на екологични процедури и анализи (преценка за ОВОС/ОВОС и др.);

- инженеринг за изпълнение на отвеждащ колектор с цел изместване на точката на заустване на 1 морска миля навътре от морския бряг, на реконструкция на ограждащия вълнолом и на трети утаител (при доказана необходимост след извършване на ПИП) в системата от утаители на ПСОВ гр. Балчик (работно проектиране, строителство и доставка на оборудване);

- строителство (реконструкция и разширение) на ВиК мрежа;

- строителен надзор по договорите за строителство и инженеринг;

- техническа помощ за управление на проекта;

- извършване на независим текущ одит на проекта;

- изпълнение на мерки за публичност;

- доставка на оборудване за административни цели и канцеларски материали;

- други обществени поръчки, свързани с изпълнението на проекта.

- Изготвен и одобрен доклад за изпълнение на първи етап от проекта.

- Издадени разрешителни за строеж:

- За реконструкция на вълнолом, ограждащ  пречиствателната станция, за дълбоководно заустване, за  изграждане на трети утаител в система от утаители в ПСОВ Балчик (при доказана необходимост, след извършване на прединвестиционно проучване) – на фаза идеен проект;

- за вътрешна ВиК мрежа – на фаза работен проект.

- Изпълнен текущ одит на първи етап на проекта , с издаден одитен доклад

- Изпълнени мерки за публичност на първи етап на проекта.

ІІ-ри етап:

Общи цели на втори етап: Постигнато съответствие с Директива 91/271 относно пречистване на отпадъчни води; подобряване състоянието на ВиК мрежата на гр. Балчик, с оглед гарантиране на адекватно и ефективно отвеждане и пречистване на градските отпадни води.

- Изграден отвеждащ колектор с цел изместване на точката на заустване на 1 морска миля навътре от морския бряг

- Реконструирани 50м. от  на ограждащия вълнолом на ПСОВ

- Изграден и функциониращ трети утаител (при доказана необходимост след извършване на ПИП)  в системата от утаители на ПСОВ гр. Балчик

- успешно проведени пусково-наладъчни работи;

- приет обект и пускане в експлоатация;

- успешно преминал период на гаранционна експлоатация;

- Постигнато пълно покритие и 100% включване на населението в канализационната мрежа на гр. Балчик, чрез изграждане на нова канализационна мрежа с индикативна дължина 6500 м. (кв. „Изток”, районите „Сборно място” и „Кулака”)  (вкл. сградни отклонения).

- Реконструирана и модернизирана водоснабдителна мрежа по трасетата, по които се полага канализационна мрежа, с индикативна дължина 3000 м. (вкл. сградни отклонения).

Индикатори за резултат:

- Очакван брой население, което се обслужва от ПСОВ Балчик – 13 000 реални жители

- Население, което ще се обслужва от новоизградената канализационна мрежа (вкл. колектори) – 2 000 реални жители

- Намалени стойности на загубите на вода по водоснабдителната мрежа, вследствие на реконструкцията.

- Новосъздадени работни места  – 20, от тях 20 временни

Дейности

Дейности, включени в първия етап от проекта

- Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки за дейностите свързани с подготовка на проекта, които е предвидено да се изпълняват от лица, различни от бенефициента.” В рамките на тази дейност  ще се разработят следните тръжни документации:

- Подготовка на тръжна документация за избор на изпълнител, посредством обществена поръчка –  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  с наименование „Изготвяне на Идеен проект за изграждане на дълбоководно заустване, изготвяне на идеен проект за реконструкция на вълнолом, ± изготвяне на Идеен проекта за трети утаител на ПСОВ (единствено при доказана необходимост в ПИП)  и изготвяне на работен проект за доизграждане на канализационната мрежа на гр. Балчик (кв. „Изток”, районите „Сборно място” и „Кулака”) и реконструкция на съпътстващата водопроводна мрежа” с обхват:

- Изготвяне на Идеен проект за изграждане на отвеждащ колектор с цел изместване на точката на заустване на 1 морска миля навътре в Черно Море

- Изготвяне на Идеен проект за реконструкция на вълнолом, ограждащ  пречиствателната станция

- Изготвяне на Идеен проект за изграждане трети утаител на ПСОВ гр. Балчик (при доказана необходимост в ПИП)

- Изготвяне на работен проект за разширение на канализационната мрежа на град Балчик (кв. „Изток”, районите „Сборно място” и „Кулака”) и реконструкция на водоснабдителната  мрежа в гр.Балчик  по трасето, по което се изпълнява разширението на канализационната мрежа;

-  Подготовка на тръжна документация за избор на изпълнител, посредством обществена поръчка –  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА с наименование „Предоставяне на Техническа помощ на звеното за управление на проекта, обхващаща реализацията на първия и втория етап от проекта за „Изграждане на трети утаител и съпътстващата го инфраструктура на ПСОВ-Балчик, доизграждане на канализационната мрежа и реконструкция на съпътстващата водопроводна мрежа на гр. Балчик”

- Подготовка на процедури  за избор на изпълнители, с предмет:

- Изготвяне на подробно прединвестиционно проучване, за изграждане на отвеждащ колектор с цел изместване на точката на заустване на 1 морска миля навътре в Черно Море (дълбоководно заустване, вкл. изготвяне на хидроложко проучване за дълбоководното заустване), за реконструкция на вълнолом, ограждащ  пречиствателната станция, за изграждане трети утаител на ПСОВ гр. Балчик, за разширение на канализационната мрежа на град Балчик (кв. „Изток”, районите „Сборно място” и „Кулака”) и реконструкция на водоснабдителната  мрежа по трасето, по което се изпълнява разширението на канализационната мрежа (включително хидро-геоложки проучвания за трасетата на ВиК мрежите).

- текущ одит на проекта – обхващащ първи и втори етап на проекта;

- мерки за информация и публичност – обхващат първи и втори етап на проекта;

- Изготвяне на финансов анализ;

- оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите;

- Изготвяне на заявление за преценка за необходимостта от ОВОС, оценка на съвместимостта със Закона опазване на околната среда, Закона за водите и Закона за биологичното разнообразие и издаване на необходимите разрешителни.

- Изготвяне на доклада по ОВОС ( при необходимост ).

- доставка на оборудване за административни цели и канцеларски материали, необходими за изпълнението на проекта;

- Изготвяне на доклад за изпълнение на първи етап от проекта, включително комплектоване с приложенията към него и други съпътстващи документи (бюджет, анализи, карти и т.н.)

- „Изготвяне на подробно прединвестиционно проучване за изграждане на дълбоководно заустване, реконструкция на вълнолом, за изграждане  на трети утаител на ПСОВ – Балчик и за доизграждане на канализационната мрежа (кв. „Изток”, районите „Сборно място” и „Кулака”)   и реконструкция на съпътстващата водопроводна мрежа на гр. Балчик, (в рамките на тази дейност ще се предоставят следните услуги:

- Изготвяне на подробно прединвестиционно проучване за изграждане, на отвеждащ колектор с цел изместване на точката на заустване на 1 морска миля навътре в Черно Море (дълбоководно заустване), вкл. разработване на хидроложко проучване.

- Изготвяне на подробно прединвестиционно проучване за реконструкция на вълнолом, ограждащ  ПСОВ гр. Балчик

- Изготвяне на подробно прединвестиционно проучване за изграждане трети утаител на ПСОВ гр. Балчик

- Изготвяне на подробно прединвестиционно проучване за разширение на канализационната мрежа на град Балчик (кв. „Изток”, районите „Сборно място” и „Кулака”) и реконструкция на водоснабдителната  мрежа в гр.Балчик  по трасето, по което се изпълнява разширението на канализационната мрежа,  вкл. разработване на хидро-геоложки проучвания за трасетата на ВиК мрежите

- „Изготвяне на Идеен проект за  изграждане на дълбоководно заустване, Изготвяне на Идеен проект за реконструкция на вълнолом,  ± изготвяне на Идеен проекта за трети утаител на ПСОВ (единствено при доказана необходимост в ПИП)  и изготвяне на работен проект за доизграждане на канализационната мрежа  (кв. „Изток”, районите „Сборно място” и „Кулака”)  и реконструкция на съпътстващата водопроводна мрежа на гр. Балчик”  - в рамките на тази дейност ще се предоставят следните услуги:

      - Изготвяне на идеен проект за изграждане на дълбоководно заустване,

      - Изготвяне не на идеен проект за реконструкция на ограждащ вълнолом на ПСОВ гр. Балчик

      - Изготвяне на идеен проект за изграждане на трети утаител за ПСОВ гр. Балчик (при доказана необходимост от изграждане в ПИП)

      - Изготвяне на работен проект за разширение на канализационната мрежа на град Балчик (кв. „Изток”, районите „Сборно място” и „Кулака”)   и реконструкция на водоснабдителната  мрежа в гр.Балчик  по трасето, по което се изпълнява разширението на канализационната мрежа;

-  „Изготвяне на тръжни документации за избор на изпълнител на Дейностите свързани със строителство на дълбоководно заустване, ограждащ вълнолом,  на трети утаител (при доказана необходимост от ПИП) на „ПСОВ-Балчик, за доизграждане на канализационната мрежа и реконструкция на съпътстващата водопроводна мрежа на гр. Балчик” - в рамките на тази дейност ще се предоставят следните услуги:

      - Изготвяне на тръжни документации за обществени поръчки за:

- инженеринг за изпълнение на отвеждащ колектор с цел изместване на точката на заустване на 1 морска миля навътре от морския бряг, на реконструкция на ограждащия вълнолом и на трети утаител (ще бъде включен само след доказване на необходимост от ПИП) в системата от утаители на ПСОВ гр. Балчик (работно проектиране, строителство и доставка на оборудване);

- строителство на разширение на канализационната мрежа на град Балчик и реконструкция на водоснабдителната  мрежа в гр.Балчик  по трасето, по което се изпълнява разширението на канализационната мрежа.

- строителен надзор по смисъла на §24 от „Допълнителните разпоредби” на ЗУТ по договорa за „Инженеринг на ПСОВ – гр. Балчик  за отвеждащ колектор с цел изместване на точката на заустване на 1 морска миля навътре в Черно Море (дълбоководно заустване), реконструкция на вълнолом и на трети утаител”;

- строителен надзор по смисъла на §24 от „Допълнителните разпоредби” на ЗУТ по договора за „Строителство (реконструкция и разширение) на вътрешните ВиК мрежи в гр. Балчик”

- „Изготвяне на финансов анализ”

- „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на работните проекти за изграждане и реконструкция на вътрешната ВиК мрежа със съществените изисквания към строежите, съгласно разпоредбите на ЗУТ;

- На база на доклада за оценка на съответствието ще  бъде издадено разрешително за строеж за обектите, включени в проекта, в т.ч. разрешително за строеж за изграждане и реконструкция на вътрешната ВиК мрежа на гр. Балчик.

-  „Изготвяне на заявление за преценка за необходимостта от ОВОС и доклади за оценка на съвместимостта със Закона опазване на околната среда, Закона за водите и Закона за биологичното разнообразие и издаване на необходимите разрешителни”.

-  „Изготвяне на доклад по ОВОС”. (при необходимост).

- „Доставка на оборудване за административни цели и канцеларски материали, необходими за изпълнението на проекта”;

-  „Изготвяне на доклад за изпълнение на първи етап от проекта, включително окомплектоване с приложенията към него и други съпътстващи документи (бюджет, анализи, карти и т.н.)”.

Дейности, включени във втория етап от проекта

- Изпълнение на договори за строителство, в т.ч.:

- "Инженеринг на изграждане на отвеждащ колектор с цел изместване на точката на заустване на 1 морска миля навътре в Черно Море (дълбоководно заустване), реконструкция на вълнолом и на трети утаител ( при доказана необходимост) на ПСОВ гр. Балчик,  – работно проектиране, строителство и доставка на оборудване"

    - работно проектиране, строителство и доставка на оборудване на ПСОВ  (вкл. инсталиране, пусково-наладъчни работи и обучение на персонала)

    - авторски надзор при изпълнение на строителните работи

- „Строителство (реконструкция и разширение) на вътрешните ВиК мрежи в гр. Балчик”, в т.ч.:

    - Изграждане на нова канализационна мрежа - Разширение на част от канализационната мрежа на град Балчик ( кв. Изток, райони „Сборно място” и „Кулака”  )– ок.6 500 м.

- Реконструкция на водоснабдителната  мрежа в гр.Балчик ( кв. Изток, райони „Сборно място” и „Кулака”)  по трасето, по което се изпълнява разширението на канализационната мрежа – ок. 3 000 м

- Изпълнение на договори за надзор, в т.ч.:

- Независим строителен надзор по смисъла на §24 от „Допълнителните разпоредби” на ЗУТ по договор за инженеринг на ПСОВ – гр. Балчик  за отвеждащ колектор с цел изместване на точката на заустване на 1 морска миля навътре в Черно Море (дълбоководно заустване), реконструкция на вълнолом и на трети утаител (чието изграждане ще бъде включено само след доказване на неговата необходимост от ПИП). Договорът за строителен надзор ще включва:

- строителен надзор при строителството на дълбоководното заустване

- строителен надзор при строителството на ограждащ вълнолом на ПСОВ

- строителен надзор при строителство на трети утаител (чието изграждане ще бъде включено само след доказване на неговата необходимост от ПИП).

- доклад за оценка на съответствието на Работния проект за отвеждащ колектор с цел изместване на точката на заустване на 1 морска миля навътре в Черно Море (дълбоководно заустване) със съществените изисквания към строежите, съгласно ЗУТ;

- доклад за оценка на съответствието на Работния проект за реконструкция на ограждащия вълнолом със съществените изисквания към строежите, съгласно ЗУТ.

- доклад за оценка на съответствието на работния проект за изграждане на трети утаител(чието изграждане ще бъде включено само след доказване на неговата необходимост от ПИП   на ПСОВ Балчик със съществените изисквания към строежите, съгласно ЗУТ;

- Независим строителен надзор по смисъла на §24 от „Допълнителните разпоредби” на ЗУТ по договор за реконструкция и разширение на вътрешна ВиК мрежа – гр. Балчик

6. Цели и изисквания на Процедура №:BG161PO005/10/1.11/03/19 „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.

Конкретната цел на процедурата, по която се финансират ДБФП DIR-51011119-СО15 и ДБФП DIR-51011119-СО18 е осигуряване на подкрепа на общинските администрации за подготовката и изпълнението на инвестиционни проекти за изграждане на канализационни системи в съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО.

6.1. Етапи на проекта

Инвестиционните проекти, финансирани по цитираната по-горе процедура се изпълняват на два етапа:

- Етап „Подготовка на инвестиционния проект” (Първи етап);

- Етап „Изпълнение на инвестиционния проект” (Втори етап).

Одобрението от страна на УО на ОПОС на Доклада за изпълнение на Първия етап от проекта, е условие за подписване на Допълнително споразумение за реализацията на Втория етап.

Неодобрението на резултатите от някоя от дейностите, включени в Първия етап, може да доведе до прекратяване на ДБФП.

7. Изисквания на Процедурата и одобрените Формуляри за кандидатстване, във връзка с изпълнение на мерки за информираност и публичност  на проектите

В съответствие с изискванията на процедурата, бенефициентът община Балчик, е предвидил възлагането на външен изпълнител за изпълнението на мерки за информираност и публичност на двата етапа на проекта – предмет на настоящите технически спецификации.

За всяка обособена позиция се сключват отделни договори.

Участниците следва да имат предвид, че в случай на неодобрение на доклада от Първия етап на проектите или неодобрение на изпълнението на някоя от изпълнените дейности, в резултат на което се прекрати ДБФП и не се сключи споразумение за изпълнение на Втория етап на проектите, договорите с изпълнителите на настоящата обществена поръчка се прекратяват.

# ІІ. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

## Обект на поръчката

Обект на настоящата поръчка е услуга.

## Предмет на поръчката

Предметът на настоящата поръчка е:

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и публичност  на първи и втори етап на  проекти  на Община Балчик  по Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г , приоритетна ос 1, референтен номер BG161PO005/10/1.11/03/19 с две обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Изпълнение на мерки за информация и публичност  за първи и втори етап  на проект: „Рехабилитиране на ПСОВ к.к. Албена – общ. Балчик”, във връзка със сключен договор за БФП между МОСВ и Община Балчик с № DIR-51011119-C015”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, по покана от страна на МОСВ за представяне на проектни предложения за реконструкция и изграждане на градски ВиК мрежи и пречиствателни станции, с референтен номер: BG161PO005/10/1.11/03/19, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с население над 10 000 е.ж”

Обособена позиция 2: „Изпълнение на мерки за информация и публичност за първи и втори етап  на проект: „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ – Балчик и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик”, във връзка със сключен договор за БФП между МОСВ и Община Балчик с № DIR-51011119-C018”,  финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, по покана от страна на МОСВ за представяне на проектни предложения за реконструкция и изграждане на градски ВиК мрежи и пречиствателни станции, с референтен номер: BG161PO005/10/1.11/03/19, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с население над 10 000 е.ж”

При изпълнението на поръчката и изработване на елементите и материалите за осигуряване на информация и публичност Изпълнителят следва стриктно да съблюдава изискванията на Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г., публикувани и периодично актуализирани на сайта на Управляващия орган на ОПОС (Приложение 1 към настоящата техническа спецификация), включително относно съдържанието и графичните спецификации на материалите за публичност по проекти, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, както и Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие.

Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г. на УО на ОПОС са неразделна част от настоящата Техническа спецификация (Приложение 1).

## Цел на поръчката

Целта на настоящата поръчка е да се осигурят качествени и ефективни услуги за изпълнение  на мерки за информация и публичност на проектите на Община Балчик, финансирани по ОПОС, приоритетна ос 1.

# ІІІ.ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

## Обхват на поръчката

## 1.1. За обособена позиция 1

1.1.1. Обхват на поръчката през първия и втория етап на проекта

      - Организиране на пресконференции

Дейността включва организирането на 4 /четири/ пресконференции, проведени при стартирането, по време на строителството и за отбелязване края на Проекта.  Пресконференциите трябва да бъдат анонсирани чрез разпространение на прессъобщение до средствата за масово осведомяване и/или публикуване на рекламно-информационно каре в регионална или национална печатна медия. Прессъобщението трябва да отговаря на изискванията относно съдържание и графично оформление на Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г., които са неразделна част от настоящата Техническа спецификация (Приложение 1).

В рамките на всяка една от пресконференциите изпълнителят следва да достави напитки (вода и кафе) за 50 души. Пресконференциите ще се организират в зала, предоставена от Община Балчик, в сградата на общината.

В рамките на провеждането на пресконференцията за стартиране на първи етап на проекта, Изпълнителят следва да изготви дизайна (с включена предпечатна подготовка), да изработи и достави транспарант с размер 4 х 2м, винил, стойки, с изобразени:

- Флагът на Европейския съюз;

- Логото на Европейския фонд за регионално развитие и на Кохезионния фонд;

- Лого и слогана на Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г. ;

- Логото на „Национална стратегическа референтна рамка 2007-2013 г.”;

- Наименованието на проектите и номера на договорите за безвъзмездна финансова помощ, по които са финансирани („Рехабилитиране на ПСОВ к.к. Албена – общ. Балчик” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, с ДБФП по ОП „Околна среда 2007-2013г.” съфинансирана от европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на европейската общност с № DIR-51011119-С015” )

Дизайнът на транспаранта подлежи на съгласуване от Възложителя преди изработка.

В рамките на дейността по настоящата точка се включват и официални церемонии „първа копка” и официално откриване на обекта, които се провеждат едновременно с последните две пресконференции.

В рамките на тази дейност се предвиждат две церемонии:

- церемония „първа копка”;

- церемония за официално откриване на обекта

За всяка от двете церемонии Изпълнителят следва да предвиди за събитията мини коктейл, с напитки (шампанско, вода и леки хапки), църковна служба, прес материали, покани, прес офис, и да осигури съответния събитиен мениджмънт за 50 души. Подготовката и организацията на церемониите трябва да се извършва координирано с Възложителя и Управляващия орган / Междинното звено на ОПОС.

Церемонията по официално откриване на обекта покана за официални гости, подготовка пресматериали, изготвяне на сценарий и цялостна организация  и логистика, кетеринг (леки хапки, шампанско и безалкохолни напитки)

1.1.1.2.   Изработване (дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване) и доставка на информационни брошури

Изпълнителят следва да извърши дизайна, предпечатната подготовка и отпечатването на 200 (двеста) броя информационни брошури за първи етап на Проекта и 800 (осемстотин) броя за втори етап на проекта, които следва да съдържат на корицата:

- Флага на Европейския съюз;

- Логото на Европейския фонд за регионално развитие и на Кохезионния фонд;

- Лого и слогана на Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г. ;

- Логото на „Национална стратегическа референтна рамка 2007-2013 г.”;

- Наименованието на проекта и номера на договора за безвъзмездна финансова помощ, по който са финансирани („Рехабилитиране на ПСОВ к.к. Албена – общ. Балчик” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, с ДБФП по ОП „Околна среда 2007-2013г.” съфинансирана от европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на европейската общност с № DIR-51011119-С015” )

- Изречението: “Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие, от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България”

- Размера на европейското, националното и общинското съфинансиране, представени в български лева;

- Интернет сайта на Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г. – www.ope.moew.government.bg

Графичното изображение на елементите, посочени по-горе, следва да бъде в съответствие с посоченото в Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г. на УО на ОПОС – неразделна част от настоящите Технически спецификации. Брошурите следва да бъдат изработени във формат А4, пълноцветен печат, двустранно, сгънати на три, на гланцирана хартия, минимум 200 гр/кв.м.

Останалата част от съдържанието на брошурата, включваща информация за целите на проекта, неговите дейности и резултати ще бъде предоставена от Възложителя на Изпълнителя след стартирането на договора за обществена поръчка и преди изпращането на възлагателно писмо за изпълнение на дейността.

Дизайнът и съдържанието на брошурата подлежат на одобрение от Възложителя преди отпечатване.

1.1.1.3.Изработване, доставка и монтаж на билбордове

Изпълнителят следва да изработи, достави и монтира на местата на изпълнение на СМР на съответния обект от проекта 2 броя билборда, на които задължително трябва да бъде изобразено следното:

- Наименованието на проекта и номера на ДБФП : „Рехабилитиране на ПСОВ к.к. Албена – общ. Балчик”   по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, DIR-51011119-С015

- Флагът на ЕС и названията “Европейски съюз”, „Европейския фонд за регионално развитие” и „Кохезионен фонд”;

- Лого на ОПОС и слогана „Решения за по-добър живот”;

- Логото на „Национална стратегическа референтна рамка 2007-2013 г.”;

- Гербът на Община Балчик

- Общата стойност на проекта, представена в български лева;

- Размера на европейското, националното и общинското съфинансиране, представени в български лева;

- Начална и крайна дата на изпълнение на проекта

Графичното изображение на елементите, посочени по-горе, следва да бъде в съответствие с посоченото в Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г. на УО на ОПОС – неразделна част от настоящата Техническа спецификация (Приложение 1).

Логото на ЕФРР, НСРР и ОПОС могат да бъдат намерени на интернет сайта на ОПОС http://ope.moew.government.bg/bg/logos. Гербът на Община Балчик ще бъде предоставен на Изпълнителя от Възложителя, в подходящ за отпечатване формат.

Дизайнът и съдържанието на билборда следва да бъде представен на Възложителя за съгласуване с Междинното звено на ОПОС в срок до 1 месец от подписване на Споразумението за изпълнение на втори етап от проекта (индикативен срок – 7 месеца след подписване на договора възлагане на настоящата поръчка). Дизайнът на билборда подлежи на одобрение от Възложителя преди изработка.

Билбордовете следва да бъдат изработени от подходящи материали – винилово платно с метална рамка с неизтриваеми надписи, така че да издържат на атмосферните условия при поставяне на открито, като запазят първоначалния си вид в продължение на минимум 30 месеца след поставянето им. Изпълнителят се задължава, при необходимост и при поискване от страна на Възложителя, да подмени виниловото платно, поради нарушения на външния му вид или цялост, като дизайнът на подмененото платно следва да бъде идентичен с първоначално поставения.

Размерът следва да бъде не по-малък от 3 м х 4 м., с бетонов фундамент.

1.1.1.4.Изработване, доставка и монтаж броя постоянни обяснителни табели

Изпълнителят следва да изработи, достави и монтира на местата на изпълнените СМР (указани от Възложителя) 2 (два) броя постоянни табели, които следва да съдържат същата информация, както билбордовете по т. 4.2.2, които да съдържат:

- Наименованието на проекта и номера на ДБФП: „Рехабилитиране на ПСОВ к.к. Албена – общ. Балчик” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, с Договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда 2007-2013г., съфинансирана от европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на европейската общност с № DIR-51011119-С015”.

- Флагът на ЕС и названията “Европейски съюз”, „Европейския фонд за регионално развитие” и „Кохезионен фонд”;

- Лого на ОПОС и слогана „Решения за по-добър живот”;

- Логото на „Национална стратегическа референтна рамка 2007-2013 г.”;

- Гербът на Община Балчик

- Общата стойност на проекта, представена в български лева;

- Размера на европейското, националното и общинското съфинансиране, представени в български лева;

- Начална и крайна дата на изпълнение на проекта

Графичното изображение на елементите, посочени по-горе, следва да бъде в съответствие с посоченото в Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г. на УО на ОПОС – неразделна част от настоящата Техническа спецификация (Приложение 1). Дизайнът и съдържанието на табелите подлежи на предварително съгласуване от Възложителя и от  Междинното звено на ОПОС преди изработка и монтаж.

Информационните табели следва да бъдат изработени от подходящи материали – ламарина / еталбонд с дебелина минимум 5 мм. с неизтриваеми надписи и защитно покритие, нанесено чрез прахово боядисване, така че да издържат на атмосферните условия при поставяне на открито, като запазят първоначалния си вид в продължение на минимум 5 години след поставянето им. Минималният допустим размер на табелите е 2 х 2 м., 4+0 цвята.

1.1.1.5. Дизайн, изработване и доставка на информационни материали, както следва:

Информационни стикери – техният брой трябва да бъде съобразен с оборудването, за което за предназначени. Предвижда се доставката на 300 (триста) броя стикери. На информационните стикери е изобразено:

-	Флагът на Европейския съюз и надписа „Европейски съюз”;

-	Текстовете „Кохезионен фонд” и „Европейския фонд за регионално развитие”;

-	Логото на Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г. и слогана „Решения за по-добър живот”

Номера и наименованието на договора за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г. (ДБФП: „Рехабилитиране на ПСОВ к.к. Албена – общ. Балчик”  по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”,с Договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда 2007-2013г.” съфинансирана от европейския фонд за регионално развитие и от кохезионния фонд на европейската общност с № DIR-51011119-С015).

Размерът им трябва да бъде Размер 20x20 см, PVC бяло, гланц, 4+0,

Дизайнът и съдържанието на всички информационни материали подлежи на одобрение от Възложителя преди отпечатване.

Графичното изображение на елементите, посочени по-горе, следва да бъде в съответствие с посоченото в Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г. на УО на ОПОС – неразделна част от настоящите Технически спецификации.

1.1.2. Изисквания по отношение на предмета на поръчката:

1.1.2.1. Да бъде съобразена с правилата за комуникация и визуализация, предвидени в Регламент 1828/2006 г. на Комисията и Приложение 1 към него;

1.1.2.2. Да бъде съобразена с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите, публикувани от Управляващия орган на ОПОС;

В случай, че Възложителят (Община Балчик) не сключи споразумение за изпълнение на втори етап на проекта с УО на ОПОС, дейностите предвидени за втори етап не следва да се изпълняват и за тях не се дължи заплащане.

# 1.1.3. Очаквани резултати

1.1.3.1. Изработени, доставени и монтирани билбордове – 2 (два) броя;

1.1.3.2. Изработени, доставени и монтирани постоянни информационни табели – 2 (два) броя;

1.1.3.3. Изработени и отпечатани информационни брошури за двата етапа на проекта – общо 1 000 (хиляди) броя;

1.1.3.4.Проведени, пресконференции за стартиране и приключване на първи и втори етап на проекта – общо 4 (четири) броя, в това число и официални церемонии „първа копка” и „официално откриване на обекта”;

1.1.4. Срок на изпълнение

Срокът за изпълнение на услугата е  до 21.06.2014 г., разпределени на два етапа:

- първи етап – до 21.09.2012 г.;

- втори етап – 21  месеца  (до 21.06.2014 г);

В случай, че срокът на Договора за безвъзмездна финансова помощ. бъде удължен, срокът за изпълнение на поръчката ще бъде удължен със същия период.

Индикативният график за изпълнение на дейностите в настоящата Техническа спецификация е както следва:

| Дейности |  | Максимален срок за изпълнение след получаване на Възлагателно писмо от Възложителя |
| --- | --- | --- |
| Дейност Организиране и провеждане на пресконференции (една за първия етап и три за втория етап на проекта), в това число и провеждане на официални церемонии „първа копка” и откриване на обекта, които се провеждат едновременно с пресконференциите |  | до 5 дни |
| Дейност. Изработване, доставка и монтаж на билбордове в това число и отпечатване на винил, на работните площадки, на които се изпълняват строително-монтажните работи от проекта. |  | до 15 |
| Дейност. Изработване на информационни стикери |  | до 7 дни |
| Дейност Изработване, доставка и монтаж на 2 бр. (два) броя постоянни обяснителни табели |  | 15 дни |
| Дейност Изработване (дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване) и доставка на информационни брошури |  | 25 дни |

Сроковете за изпълнение на дейностите са индикативни. Стартирането и изпълнението на всяка дейност се извършва след получаване на Възлагателно писмо от Възложителя.

## 1.2. За обособена позиция 2

1.2.1. Обхват на поръчката през първия и втория етап на проекта

1.2.1.1 Организиране на пресконференции

Дейността включва организирането на 4 /четири/ пресконференции, проведени при стартирането, по време на строителството и за отбелязване края на Проекта.  Пресконференциите трябва да бъдат анонсирани чрез разпространение на прессъобщение до средствата за масово осведомяване и/или публикуване на рекламно-информационно каре в регионална или национална печатна медия. Прессъобщението трябва да отговаря на изискванията относно съдържание и графично оформление на Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г., които са неразделна част от настоящата Техническа спецификация (Приложение 1).

В рамките на всяка една от пресконференциите изпълнителят следва да достави напитки (вода и кафе) за 50 души. Пресконференциите ще се организират в зала, предоставена от Община Балчик, в сградата на общината.

В рамките на провеждането на пресконференцията за стартиране на първи етап на проекта, Изпълнителят следва да изготви дизайна (с включена предпечатна подготовка), да изработи и достави транспарант с размер 4 х 2м, винил, стойки, с изобразени:

- Флагът на Европейския съюз;

- Логото на Европейския фонд за регионално развитие и на Кохезионния фонд;

- Лого и слогана на Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г. ;

- Логото на „Национална стратегическа референтна рамка 2007-2013 г.”;

- Наименованието на проектите и номера на договорите за безвъзмездна финансова помощ, по които са финансирани („Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ – Балчик и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, с ДБФП по ОП „Околна среда 2007-2013г.” съфинансирана от европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на европейската общност с № DIR-51011119-С018” )

Дизайнът на транспаранта подлежи на съгласуване от Възложителя преди изработка.

В рамките на дейността по настоящата точка се включват и официални церемонии „първа копка” и официално откриване на обекта, които се провеждат едновременно с последните две пресконференции.

В рамките на тази дейност се предвиждат две церемонии:

- церемония „първа копка”;

- церемония за официално откриване на обекта

За всяка от двете церемонии Изпълнителят следва да предвиди за събитията мини коктейл, с напитки (шампанско, вода и леки хапки), църковна служба, прес материали, покани, прес офис, и да осигури съответния събитиен мениджмънт за 50 души. Подготовката и организацията на церемониите трябва да се извършва координирано с Възложителя и Управляващия орган / Междинното звено на ОПОС.

Церемонията по официално откриване на обекта покана за официални гости, подготовка пресматериали, изготвяне на сценарий и цялостна организация  и логистика, кетеринг (леки хапки, шампанско и безалкохолни напитки)

1.2.1.2.   Изработване (дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване) и доставка на информационни брошури

Изпълнителят следва да извърши дизайна, предпечатната подготовка и отпечатването на 240 (двеста и четирдесет) броя информационни брошури за първи етап на Проекта и 760 (седемстотин и шестдесет) броя за втори етап на проекта, които следва да съдържат на корицата:

- Флага на Европейския съюз;

- Логото на Европейския фонд за регионално развитие и на Кохезионния фонд;

- Лого и слогана на Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г. ;

- Логото на „Национална стратегическа референтна рамка 2007-2013 г.”;

- Наименованието на проекта и номера на договора за безвъзмездна финансова помощ, по който са финансирани („Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ – Балчик и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, с ДБФП по ОП „Околна среда 2007-2013г.” съфинансирана от европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на европейската общност с № DIR-51011119-С018” )

- Изречението: “Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие, от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България”

- Размера на европейското, националното и общинското съфинансиране, представени в български лева;

- Интернет сайта на Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г. – www.ope.moew.government.bg

Графичното изображение на елементите, посочени по-горе, следва да бъде в съответствие с посоченото в Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г. на УО на ОПОС – неразделна част от настоящите Технически спецификации. Брошурите следва да бъдат изработени във формат А4, пълноцветен печат, двустранно, сгънати на три, на гланцирана хартия, минимум 200 гр/кв.м.

Останалата част от съдържанието на брошурата, включваща информация за целите на проекта, неговите дейности и резултати ще бъде предоставена от Възложителя на Изпълнителя след стартирането на договора за обществена поръчка и преди изпращането на възлагателно писмо за изпълнение на дейността.

Дизайнът и съдържанието на брошурата подлежат на одобрение от Възложителя преди отпечатване.

1.2.1.3.Изработване, доставка и монтаж на билбордове

Изпълнителят следва да изработи, достави и монтира на местата на изпълнение на СМР на съответния обект от проекта 2 броя билборда, на които задължително трябва да бъде изобразено следното:

- Наименованието на проекта и номера на ДБФП : „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ – Балчик и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, DIR-51011119-С018

- Флагът на ЕС и названията “Европейски съюз”, „Европейския фонд за регионално развитие” и „Кохезионен фонд”;

- Лого на ОПОС и слогана „Решения за по-добър живот”;

- Логото на „Национална стратегическа референтна рамка 2007-2013 г.”;

- Гербът на Община Балчик

- Общата стойност на проекта, представена в български лева;

- Размера на европейското, националното и общинското съфинансиране, представени в български лева;

- Начална и крайна дата на изпълнение на проекта

Графичното изображение на елементите, посочени по-горе, следва да бъде в съответствие с посоченото в Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г. на УО на ОПОС – неразделна част от настоящата Техническа спецификация (Приложение 1).

Логото на ЕФРР, НСРР и ОПОС могат да бъдат намерени на интернет сайта на ОПОС http://ope.moew.government.bg/bg/logos. Гербът на Община Балчик ще бъде предоставен на Изпълнителя от Възложителя, в подходящ за отпечатване формат.

Дизайнът и съдържанието на билборда следва да бъде представен на Възложителя за съгласуване с Междинното звено на ОПОС в срок до 1 месец от подписване на Споразумението за изпълнение на втори етап от проекта (индикативен срок – 5 месеца след подписване на договора възлагане на настоящата поръчка). Дизайнът на билборда подлежи на одобрение от Възложителя преди изработка.

Билбордовете следва да бъдат изработени от подходящи материали – винилово платно с метална рамка с неизтриваеми надписи, така че да издържат на атмосферните условия при поставяне на открито, като запазят първоначалния си вид в продължение на минимум 23 месеца след поставянето им. Изпълнителят се задължава, при необходимост и при поискване от страна на Възложителя, да подмени виниловото платно, поради нарушения на външния му вид или цялост, като дизайнът на подмененото платно следва да бъде идентичен с първоначално поставения.

Размерът следва да бъде не по-малък от 3 м х 4 м., с бетонов фундамент.

1.2.1.4.Изработване, доставка и монтаж броя постоянни обяснителни табели

Изпълнителят следва да изработи, достави и монтира на местата на изпълнените СМР (указани от Възложителя) 2 (два) броя постоянни табели, които следва да съдържат същата информация, както билбордовете по т. 4.2.2, които да съдържат:

- Наименованието на проекта и номера на ДБФП: „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ – Балчик и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик”  по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, с Договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда 2007-2013г., съфинансирана от европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на европейската общност с № DIR-51011119-С018”.

- Флагът на ЕС и названията “Европейски съюз”, „Европейския фонд за регионално развитие” и „Кохезионен фонд”;

- Лого на ОПОС и слогана „Решения за по-добър живот”;

- Логото на „Национална стратегическа референтна рамка 2007-2013 г.”;

- Гербът на Община Балчик

- Общата стойност на проекта, представена в български лева;

- Размера на европейското, националното и общинското съфинансиране, представени в български лева;

- Начална и крайна дата на изпълнение на проекта

Графичното изображение на елементите, посочени по-горе, следва да бъде в съответствие с посоченото в Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г. на УО на ОПОС – неразделна част от настоящата Техническа спецификация (Приложение 1). Дизайнът и съдържанието на табелите подлежи на предварително съгласуване от Възложителя и от  Междинното звено на ОПОС преди изработка и монтаж.

Информационните табели следва да бъдат изработени от подходящи материали – ламарина / еталбонд с дебелина минимум 5 мм. с неизтриваеми надписи и защитно покритие, нанесено чрез прахово боядисване, така че да издържат на атмосферните условия при поставяне на открито, като запазят първоначалния си вид в продължение на минимум 5 години след поставянето им. Минималният допустим размер на табелите е 2 х 2 м., 4+0 цвята.

1.2.1.5. Дизайн, изработване и доставка на информационни материали, както следва:

Информационни стикери – техният брой трябва да бъде съобразен с оборудването, за което за предназначени. Предвижда се доставката на 100 (сто) броя стикери. На информационните стикери е изобразено:

-	Флагът на Европейския съюз и надписа „Европейски съюз”;

-	Текстовете „Кохезионен фонд” и „Европейския фонд за регионално развитие”;

-	Логото на Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г. и слогана „Решения за по-добър живот”

Номера и наименованието на договора за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г. (ДБФП: „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ – Балчик и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”,с Договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда 2007-2013г.” съфинансирана от европейския фонд за регионално развитие и от кохезионния фонд на европейската общност с № DIR-51011119-С018).

Размерът им трябва да бъде Размер 20x20 см, PVC бяло, гланц, 4+0,

Дизайнът и съдържанието на всички информационни материали подлежи на одобрение от Възложителя преди отпечатване.

Графичното изображение на елементите, посочени по-горе, следва да бъде в съответствие с посоченото в Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г. на УО на ОПОС – неразделна част от настоящите Технически спецификации.

1.2.2. Изисквания по отношение на предмета на поръчката:

1.2.2.1. Да бъде съобразена с правилата за комуникация и визуализация, предвидени в Регламент 1828/2006 г. на Комисията и Приложение 1 към него;

1.2.2.2. Да бъде съобразена с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите, публикувани от Управляващия орган на ОПОС;

В случай, че Възложителят (Община Балчик) не сключи споразумение за изпълнение на втори етап на проекта с УО на ОПОС, дейностите предвидени за втори етап не следва да се изпълняват и за тях не се дължи заплащане.

# 1.2.3. Очаквани резултати

1.2.3.1. Изработени, доставени и монтирани билбордове – 2 (два) броя;

1.2.3.2. Изработени, доставени и монтирани постоянни информационни табели – 2 (два) броя;

1.2.3.3. Изработени и отпечатани информационни брошури за двата етапа на проекта – общо 1 000 (хиляди) броя;

1.2.3.4.Проведени, пресконференции за стартиране и приключване на първи и втори етап на проекта – общо 4 (четири) броя, в това число и официални церемонии „първа копка” и „официално откриване на обекта”;

1.2.4. Срок на изпълнение

Срокът за изпълнение на услугата е  до 31.12.2013 г., разпределени на два етапа:

- първи етап – до 31.08.2012 г.;

- втори етап – 16  месеца  (до 31.12.2013 г);

В случай, че срокът на Договора за безвъзмездна финансова помощ бъде удължен, срокът за изпълнение на поръчката ще бъде удължен със същия период.

Индикативният график за изпълнение на дейностите в настоящата Техническа спецификация е както следва:

| Дейности |  | Максимален срок за изпълнение след получаване на Възлагателно писмо от Възложителя |
| --- | --- | --- |
| Дейност Организиране и провеждане на пресконференции (една за първия етап и три за втория етап на проекта), в това число и провеждане на официални церемонии „първа копка” и откриване на обекта, които се провеждат едновременно с пресконференциите |  | до 5 дни |
| Дейност. Изработване, доставка и монтаж на билбордове в това число и отпечатване на винил, на работните площадки, на които се изпълняват строително-монтажните работи от проекта. |  | до 15 |
| Дейност. Изработване на информационни стикери |  | до 7 дни |
| Дейност Изработване, доставка и монтаж на 2 бр. (два) броя постоянни обяснителни табели |  | 15 дни |
| Дейност Изработване (дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване) и доставка на информационни брошури |  | 25 дни |

Сроковете за изпълнение на дейностите са индикативни. Стартирането и изпълнението на всяка дейност се извършва след получаване на Възлагателно писмо от Възложителя.

# 2. Приложения

Приложение 1: Насоки за информация и публичност на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г

Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по ОП „Околна среда” 2007-2013, могат да бъдат намерени на интернет адрес: http://ope.moew.government.bg/uf//Beneficiary/Info_Publicity/Nasoki_Info-Publ_2011.pdf