Обособена позиция 2:

„Изпълнение на мерки за информираност и пуличност за първи и втори етап  на проект: „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ – Балчик и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик”, във връзка със сключен договор за БФП между МОСВ и Община Балчик с № DIR-51011119-C018”,  финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, по покана от страна на МОСВ за представяне на проектни предложения за реконструкция и изграждане на градски ВиК мрежи и пречиствателни станции, с референтен номер: BG161PO005/10/1.11/03/19, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с население над 10 000 е.ж”

ПРОЕКТО – ДОГОВОР

DIR-51011119-C018-U-__

за възлагане и изпълнение

на обществена поръчка с предмет: :  Изпълнение на мерки за информираност и пуличност за  първи и втори етап на  проекти  на Община Балчик  по Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г , приоритетна ос 1, референтен номер BG161PO005/10/1.11/03/19, обособена в 2 /две/ позиции

Обособена позиция 2: „Изпълнение на мерки за информираност и пуличност   за първи и втори етап  на проект: „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ – Балчик и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик”, във връзка със сключен договор за БФП между МОСВ и Община Балчик с № DIR-51011119-C018”,  финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, по покана от страна на МОСВ за представяне на проектни предложения за реконструкция и изграждане на градски ВиК мрежи и пречиствателни станции, с референтен номер: BG161PO005/10/1.11/03/19, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с население над 10 000 е.ж.”

Днес, ...............2012 г. на основание Заповед № ............../..................2012 г. на кмета на Община Балчик между:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ОБЩИНА БАЛЧИК,  представлявана от Николай Ангелов – Кмет на Община Балчик и Янка Павлова – Директор на Дирекция “Бюджет, финанси и счетоводство” със седалище и адрес на управление: гр. Балчик, пл.  “21 септември” № 6, ЕИК 000852544

и

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

................................, представляван от ......................... – ......................, със седалище и адрес на управление: гр. .........................., ул......................................№ ..........., ЕИК: .............................

Обслужваща банка: .............................., IBAN: ..................., BIC: .............................................

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

# РАЗДЕЛ І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предостави услуги по  изпълнение на мерки за информираност и пуличност за  първи и втори етап на проект:  № DIR-51011119-20-39 „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ – Балчик и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик” по програма „Околна среда” 2007 – 2013 г.”, наричан по-долу за краткост „Проекта”.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осъществи Услугите, в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническите спецификации – неразделна част от този Договор, при условията и в сроковете, посочени в този Договор и Писмото за приемане на одиторския ангажимент.

# РАЗДЕЛ ІI. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.2. (1)  Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и се прекратява с изпълнението на поетите с него задължения.

(2) Сроковете за изпълнение на дейностите по настоящия договор са:

(3) За организиране и провеждане на пресконференции (една за първия етап и три за втория етап на проекта), в това число и провеждане на официални церемонии „първа копка” и откриване на обекта, които се провеждат едновременно с пресконференциите –– до 5 (пет) дни след получаване на възлагателно писмо от Възложителя, за всяка една от пресконференциите.

(4) За изработване, доставка и монтаж на билбордове на строителните площадки – до 15 (петнадесет) дни след получаване на възлагателно писмо от Възложителя..

(5) За изработване на информационни стикери – до 7 (седем) дни след получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

(6) За изработване, доставка и монтаж на постоянни табели – до 15 (петнадесет) дни след получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

(7) За изработване и доставка на информационни брошури – до 25 (двадесет и пет) дни след получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

# РАЗДЕЛ ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3. (1)  Като възнаграждение за изпълнение на  дейностите по този договор Възложителят дължи на Изпълнителя сумата в размер на общо ................................ лв., без включен ДДС, разпределени, както следва:

1. Цена за изпълнение на дейностите от първия етап на Проекта - .......................лв., без включен ДДС;

2. Цена за изпълнение на дейностите от втория етап на Проекта - .......................лв., без включен ДДС;

(2) Възнаграждението по ал. (1)   се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за предоставената услуга по всеки един от етапите на Проекта поотделно, както следва:

- За дейностите от Етап 1 (Изготвяне на инвестиционен проект):

а)  10 дневен срок след приключване на пресконференцията за представяне на проекта и надлежно издадена фактура от страна на Изпълнителя.

- За дейностите от Етап 2 (Изпълнение на Проекта):

а) Авансово за втори етап в размер на 20% (двадесет процента) от стойността по ал.1 т. 2 (за втория етап от Проекта), платими в 20-дневен срок от получаване на уведомление от Възложителя за подписано споразумение за втория етап на проекта и надлежно издадена фактура от страна на Изпълнителя.

б) Междинни плащания, до достигане на 80% (осемдесет процента) от цената по ал.1. т.2 (за втория етап от Проекта) за изпълнение на дейностите по чл. 2, ал. 2, след пропорционално приспадане на аванса по точка а), в срок до 10 (десет) дни след приемането на съответната дейност, по реда на настоящия договор и надлежно издадена фактура от страна на Изпълнителя.

в) Окончателно плащане, в размер на 20% (двадесет процента) от стойността по ал. 1, т. 2, в срок до 20 дни след окончателно приемане на дейностите по настоящия договор и надлежно издадена фактура от Изпълнителя.

(3) Цените по ал. (1)   не подлежат на промяна.

(4) В случай че Възложителят не подпише Споразумение с УО на ОПОС за изпълнение на втория етап от проекта, договорът се прекратява и плащанията по ал. 2,т 2   не са дължими.

(5) Плащането ще се извършва по банков път в срокове и размер, посочени ал. 2, по следната банкова сметка на Изпълнителя:

Банка:..............................

IBAN: ………………………………

(6) В описателната част на фактурите, издавани от Изпълнителя трябва да са посочени:

1. Наименование на оперативната програма

2. Номера на Договора за безвъзмездна финансова помощ

3. Номер на договора за възлагане на обществена поръчка, по който е извършено плащането

4.Задължително е прилагането на документ, удостоверяващ начина на образуване на общата стойност на разходите, въз основа на посочени единични цени и количества.

# РАЗДЕЛ ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- Да извърши всички дейности, в пълно съответствие с изискванията, посочени в Техническите спецификации – неразделна част от настоящия договор;

- Да представя на Възложителя предварително за съгласуване с УО на ОПОС, дизайна на всички изготвени материали, съгласно Техническите спецификации, преди тяхното изработване;

- Да изпълнява изискванията на Възложителя и на УО на ОПОС и при необходимост, да промени дизайна на материалите;

- При необходимост и при поискване от страна на Възложителя, да подмени виниловото платно на монтираните билбордове, поради нарушения на външния му вид или цялост, като дизайнът на подмененото платно следва да бъде идентичен с първоначално поставения;

- Да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност при изпълнение на дейностите по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г.

- Да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява достъп до помещения и преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности, при проверки на място от страна на Бенефициента, Управляващия орган на ОП „Околна Среда” 2007-2013, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и органи и представители на Европейската комисия

- Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

- Да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност, Изпълнителят е длъжен да възстанови на Бенефициента всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

- Да съхранява всички документи по изпълнението на Договора, в съответствие с  чл. 88 от Регламент 1083/2006 г.

- Да спазва изискванията на европейското и националното законодателство във връзка с предоставянето на безвъзмездна финансова помощ.

(2) Изпълнителят има право:

1. Да получи възнаграждение при изпълнение на задълженията си в размер и срокове, определени в настоящия договор.

2. Да изисква и получава информация от Възложителя във връзка с изпълнение на  задълженията си.

# РАЗДЕЛ VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

Възложителят се задължава да:

1. Да заплати предвиденото възнаграждение, в размер и срокове, съгласно уговореното в този договор

2. Бенефициентът се задължава да не възпрепятства Изпълнителя и да не нарушава оперативната му самостоятелност във връзка с изпълнението на договора.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получава пълна и изчерпателна информация по отношение на изпълнението на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнение на предмета на настоящия договор, без с това да се създават затруднения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при осъществяване на дейността му.

# РАЗДЕЛ VІІ. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл.7.(1) Изпълнението на дейностите се извършва както следва:

1. С подписване на приемателно-предавателен протокол – за извършените доставки по дейности III.1.1.1.2., III.1.1.1.3., III.1.1.1.4, III.1.1.1.5, от Техническите спецификации;

2. С доклад за извършени дейности, одобрен от Възложителя – за извършените дейности по III.1.1.1.1,  от Техническите спецификации.

(2) Възложителят има право да не приеме доставката или част от нея, когато същата не отговаря на изискванията на Техническата спецификация или УО на ОПОС.

# РАЗДЕЛ VIІІ. ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИ

Чл.8.(1) При забава на изпълнение на дейностите  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 % от стойността на съответния Етап на Проекта, за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет процента) от тази стойност.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се освобождава от отговорност за забава, когато същата се дължи на неизпълнение на задължение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.9. При забава на плащането, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет процента) от фактурната стойност за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от стойността на съответния Етап на Проекта.

Чл.10. Плащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на договорената неустойка.

Чл.11. Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор подлежат на възстановяване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

IBAN: ..........................................

BIC:.............................................

Банка: .......................................

Клон:..........................................

Чл.12. В случай на установена по надлежния ред Нередност при изпълнение на Договора, настъпила в резултат на действие и/или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  последният е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

Чл. 13. (1)  Преди подписването на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е внесъл гаранция за изпъленние, в размер на 3% от стойността му. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвоява гаранцията или части от нея, при дължими суми за неустойки, съгласно настоящия раздел.

(2) Гаранцията за изпълнение или остатъкът от нея, след усвоени суми за неустойки, се освобождава, в срок до 10 дни след окончателното приключване на настоящия договор, съгласно клаузите му.

# РАЗДЕЛ ІХ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.14.(1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно изпълнение на свое задължение в резултат на настъпила Непреодолима сила.

(2) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолима сила, е длъжна в 7 дневен /седем дневен/ срок от настъпването на „непреодолимата сила” писмено да уведоми другата страна, съответно – за преустановяване въздействието на Непреодолимата сила.

(3) Разпоредбата на ал. 2 не се прилага за права или задължения на страните, които е трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на Непреодолимата сила.

(4) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от Непреодолима сила, не може да се позовава на настоящите разпоредби, ако не е изпълнила задължението си по ал. 2.

# РАЗДЕЛ Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.15. Настоящият договор се прекратява с изпълнението на задълженията на страните по него.

Чл.16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали едностранно Договора, със 7-дневно писмено предизвестие, при забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, продължила повече от 20 дни.

# РАЗДЕЛ ХІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.17. За неуредените с този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл.18. Всички спорове, породени от този договор ще се решават чрез преговори, а при непостигане на взаимно съгласие - по съдебен ред.

Чл.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при промяна на банковата си сметка, адресна или друга регистрация незабавно след промяната.

Чл.20. В случай на неизпълнение на задължението по чл. 23, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност.

Чл.21. Всички плащания по договора ще се извършват по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN: ..........................................

Банка: ..........................................

Чл.22. (1) Всяко уведомление, молба или съгласие, изисквано или разрешено от този Договор, трябва да бъде направено в писмена форма; всяко такова уведомление, молба или съгласие се счита за направено, когато е предадено лично на упълномощен представител на страната, към която е насочено, или когато е изпратено на съответната страна с препоръчана поща или телефакс на съответния адрес:

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

..............................................

................................................

Тел:........................................

Факс:.....................................

e-mail:......................................

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

..............................................

Тел:........................................

Факс:.....................................

e-mail:......................................

(2) Всяка една от страните може да промени адреса си и лицата за контакт, като предостави на другата страна уведомление за настъпилата промяна, съгласно разпоредбите на този член. Всяко съобщение, изпратено на посочените по-горе адреси преди получаване на уведомление за смяна на адреса се счита за надлежно изпратено и получено.

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

# Приложения:

- Технически спецификации.

- Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- Документи, съгласно чл. 47, ал. 9 от ЗОП.

- Насоки наУО на ОПОС за информация и публичност по проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда”.

| ВЪЗЛОЖИТЕЛ: | ИЗПЪЛНИТЕЛ: |
| --- | --- |
| ОБЩИНА ВАРНА: | _______________________________ : |
| ________________________ | ________________________ |
| НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ | ……………………………. |
| Кмет на Община Балчик | ……………………………. |
| ________________________ |  |
| Янка Павлова |  |
| Директор на Дирекция “БФС” Съгласувал: |  |