СЪДЪРЖАНИЕ

1.1. Бенефициент	2

1.2. Възложител	2

1.3. Финансиращ орган	2

1.4. Обща информация	2

1.5. Основни резултати от изпълнението на проекта	3

Резултати от първия етап на изпълнение на проекта:	3

1.5. Организационна структура на управлението на проекта	5

2.	ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ	...........................................................8

2.1.	Обща цел	8

2.2.	Конкретна цел	8

2.3.	Целеви резултати	8

3.	ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА....................................................................................................................9

3.1.	Общи положения	9

3.1.1.	Описание на задачата	9

3.1.2.	Териториален обхват на задачата	9

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА И РЕСУРСИТЕ........................................................................9

5.1. Необходими експерти	9

5.2. Офиси и оборудване	14

6. ДОКЛАДВАНЕ............................................................................................................................................14

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

## 1.1. Бенефициент

Община Балчик, Република България

## 1.2. Възложител

Община Балчик

## 1.3. Финансиращ орган

За инвестиционния проект е подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011119-СО18 с УО на ОПОС за финансиране на проект „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ Балчик, и разширяване обхвата на канализационната мрежа на град Балчик”, финансиран по Оперативна програма „Околна Среда” 2007 – 2013 г., – Приоритетна ос 1 - „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали”, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/10/1.11/03/19 „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”

## 1.4. Обща информация

Настоящата техническа спецификация е част от обществена поръчка в рамките на проект по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г. (ОПОС) с бенефициент – Община Балчик.

ОПОС се управлява и координира от Министерство на околната среда и водите (МОСВ). Програмата е един от стратегическите документи в Република България за програмния период 2007-2013 г., чрез който се осъществява кохезионната политика на Европейската Общност. Целите на кохезионната политика се осъществят чрез финансовата подкрепа от структурните инструменти на Европейския съюз (ЕС) - Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд.

Основна цел на политиката в сектор „Води” и на мерките по Приоритетна ос 1 на ОПОС е опазване на водните ресурси от точкови източници на замърсяване, каквито са населените места над 10 000 ЕЖ. В процеса на присъединяване към ЕС са договорени два преходни периода за постигане на съответствие с изискванията на Директива на Съвета от 21 май 1991 година за пречистването на градските отпадъчни води (Директива 91/271/ЕИО) относно агломерации, в които няма изградена пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ):

(1) до 31.12.2010 г. да се осигури механично – биологично пречистване на отапдъчните води от населени места над 10 000 е.ж.

(2) за агломерациите от 2 000 – 10 000 е.ж. адекватно пречистване трябва да се осигури до 31.12.2014 година.

## 1.5. Основни резултати от изпълнението на проекта

## Резултати от първия етап на изпълнение на проекта:

Обща цел на първи етап: Постигане на пълна проектна готовност с инвестиционен проект по Приоритетна ос 1 на ОПОС за агломерация гр. Балчик

Конкретни резултати:

- Изготвено и одобрено от Възложителя прединвестиционно проучване за инвестиционния проект, общо за ВиК мрежите и технологична схема с оборудване, на налагащите се промени в пречиствателната станция, след на обследване на работата на пречиствателна станция, в обхват и съдържание, съгласно Наредба 4 от 21.05.01 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към ЗУТ и в съответствие с Приложение 5 към „Изисквания към подготовката на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС” (м. юни 2010). При изготвянето на ПИП, следва да се спазва последователността, посочена в „Изисквания към подготовката на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС” (м. юни 2010);

- Изготвени и одобрени по съответния ред ПУП, при необходимост от помпени станции за ВК инфраструктурата и Парцеларни планове (при необходимост)

- Изготвен и одобрен от Областен експертен съвет по устройство на територията (ОблЕСУТ) – Област Добрич идеен проект за: Изграждане на отвеждащ колектор с цел изместване на точката на заустване на 1 морска миля навътре в Черно Море (дълбоководно заустване) – 1 652 м, реконструкция на вълнолом, ограждащ пречиствателната станция, изграждане на трети утаител в системата от утаители на ПСОВ - Балчик, при доказана необходимост от ПИП, съгласно изискванията на Наредба 4 от 21.05.01 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към ЗУТ;

- Изготвени и одобрени от ОблЕСУТ – Област Добрич идейни проекти;

- Проведени процедури и осигурени разрешителни и становища по екологичното законодателство и законодателството по управление на водите (ЗООС, ЗБР, Закон за водите и др.) – преценка за ОВОС/ОВОС, разрешително за заустване и др.

- Изготвени работни проекти за реконструкция и разширение на ВиК мрежата в агломерация Балчик;

- Изготвен и одобрен от Възложителя финансов анализ с анализ на риска и чувствителността, съгласно изискванията на Европейската Комисия, Работен документ 4 и изискванията за кандидатстване по Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”;

- Изготвени и одобрени от Възложителя документации за възлагане на обществени поръчки за:

- Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект;

- Доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, съгласно ЗУТ;

- Провеждане на екологични процедури и анализи (преценка за ОВОС/ОВОС и др.);

- Инженеринг (работно проектиране, строителство с доставка на оборудване и авторски надзор) за изпълнение на отвеждащ колектор с цел изместване на точката на заустване на 1 морска миля навътре от морския бряг, на реконструкция на ограждащия вълнолом и на трети утаител (при доказана необходимост след извършване на ПИП) в системата от утаители на ПСОВ гр. Балчик;

- Строителство (реконструкция и разширение) на ВиК мрежа;

- Строителен надзор при инженеринг при изпълнение на отвеждащ колектор и строителство (реконструкция и разширение) на ВиК мрежа;

- Изпълнение на независим текущ одит на проекта;

- Изпълнение на мерки за публичност;

- Доставка на оборудване за административни цели и канцеларски материали;

- Авторски надзор при строителството на ВиК мрежа.

- Други обществени поръчки, свързани с изпълнението на проекта.

- Изготвен и одобрен от УО на ОПОС доклад за изпълнение на първия етап на проекта.

- Издадени разрешителни за строеж:

- За реконструкция на вълнолом, ограждащ пречиствателната станция, за дълбоководно заустване, за изграждане на трети утаител в система от утаители в ПСОВ Балчик (при доказана необходимост след извършване на прединвестиционно проучване) – на фаза идеен проект;

- За вътрешна В и К мрежа – на фаза работен проект

- Изпълнен текущ одит на първи етап на проекта, с издаден одитен доклад.

- Изпълнени мерки за публичност, на първи етап на проекта

## Резултати от втория етап на изпълнение на проекта:

Общи цели на втори етап: Постигнато съответствие с Директива 91/271 относно пречистване на отпадъчни води, подобряване на състоянието на В и К мрежата на гр. Балчик с оглед гарантиране на адекватно и ефективно отвеждане и пречистване на градските отпадни води.

Конкретни резултати:

- Изграден отвеждащ колектор с цел изместване на точката на заустване на една морска миля навътре от морския бряг.

- Реконструирани 50 м. от ограждащия вълнолом на ПСОВ.

- Изграден и функциониращ трети утаител (при доказана необходимост след извършване на ПИП) в системата от утаители на ПСОВ гр. Балчик

  - Успешно проведени пусково-наладъчни работи;

  - Приет обект и пускане в експлоатация;

  - Успешно преминал период на гаранционна експлоатация.

- Постигнато пълно покритие и 100% включване на населението в канализационната мрежа на гр. Балчик, чрез изграждане на нова канализационна мрежа с индикативна дължина 6 500 м. (кв. „Изток, районите „Сборно място” и „Кулака”) (вкл. сградни отклонения).

- Реконструирана и модернизирана водоснабдителна мрежа по трасетата, по които се полага канализационна мрежа с индикативна дължина 3 000 м. (вкл. сградни отклонения).

1.5. Организационна структура на управлението на проекта

Община Балчик е отговорна за управлението на проекта и осигуряването на качественото изпълнение на заложените дейности.

Организацията и управлението на проекта ще бъдат организирани съгласно т. 6.4. – т.2  от Покана  за кандидатстване № BG161PO005/10/1.11/03/19. След сключването на Договор за безвъзмездна финансова помощ, Община Балчик е сформирала Звено за изпълнение на проекта (ЗИП), като обособена единица в общинската администрация на извънбюджетна издръжка. Част от функциите на ЗИП са възложени на служители на бенефициента, по реда на т. 3 от т. 6.4. на Поканата за кандидатстване. На текущите обсъждания ще присъства и представител на асоциирания партньор на проекта – дружеството „В и К” ЕООД гр. Добрич.

За целите на качественото, коректното и навременното изпълнение и отчитане на проекта, ЗИП ще бъде подпомагано от външна техническа помощ, която ще бъде избрана по реда на настоящата обществена поръчка. Изпълнението на настоящата обществена поръчка обхваща предоставянето на услугата за двата етапа на проекта.

Община Балчик осъществява управлението на проекта и е пряко отговорна за реализирането на проекта, осигурявайки качествено изпълнение на заложените дейности. Управленският процес включва механизми за вътрешна оценка и контрол, както и за мониторинг на напредъка и предприемането на корективни мерки при необходимост. При отклонения от планираните дейности, корективните мерки включват уведомяване на Междинното звено, изискване на становище от партньора и изготвяне на препоръки към изпълнителите по проекта с промените, които трябва да предприемат по начин, който ще позволи качествено постигане на заложените проектни резултати и цели.

Функциите по организацията и управлението на проекта ще се извършват от Екип за Управление на Проекта (ЕУП). ЕУП ще включва лица служители на Община Балчик, както следва:

Ръководител:

- Ръководи изпълнението на дейностите по проекта.

- Организира цялостната дейност на ЗИП.

- Осъществява контакт с органи и институции, които имат отношение към изпълнението на проекта.

- Отговаря за разработването и спазването на вътрешните правила/процедури, имащи отношение към управлението и изпълнението на проекта в организацията на контролни органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите и на Европейската сметна палата до всички документи и информация по проекта.

- Организира изпълнението на предписанията на одитиращите органи и препоръките, съдържащи се в доклади от проверки на място, осъществени от представители на Управляващия орган, Междинното звено, Сертифициращия орган и Одитиращия орган.

- Организира определянето на възнагражденията по проекта, съгласно предвиденото в заповедта за определяне на ЗИП.

- Организира провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за дейностите, попадащи в обхвата на проекта, включително осъществяването на предварителен и последващ контрол от страна на Междинното звено.

- Отговаря за наблюдението и контрола върху изпълнението на сключените договори за обществени поръчки и за подготовката, при необходимост на допълнителни споразумения към тях.

- Отговаря за спазването на графика за изпълнение на проекта.

- При откриване на нередност или при подозрение за нередност и измама на който и да било етап от изпълнението на проекта, докладва на лицето по нередности на бенефициента.

Лице по нередности (титуляр и заместник):

- Отговаря за администрирането, докладването и проследяването на случаи на нередности и съмнения за измами по проекта.

- Подготвя и поддържа всички необходими документи и регистри за нередности по проекта.

- Осигурява връзката с партньорите във връзка с подготовката на тримесечните доклади за нередности.

- Подпомага всички членове на екипа в рамките на своите компетенции.

Отговорник за съхранение на документацията по проекта:

- Отговаря за поддържането на цялостен архив по изпълнението на проекта.

- Изготвя и поддържа регистри на документите в архива на проекта.

- Подпомага ръководителя на проекта при извършване на одити и проверки на място.

- Осигурява достъп на членовете на екипа до документацията по проекта, с цел изпълнение на задълженията им.

- Изготвя и актуализира електронен регистър на документацията по проекта.

- При откриване на нередност или при подозрение за нередност и измама на който и да било етап от изпълнението на проекта, докладва на лицето по нередности на бенефициента.

Ще се използва Външна техническа помощ за организация и управление на проекта, като основните функции на външния изпълнител ще бъдат цялостно подпомагане процеса на реализация на дейностите, без да припокриват функциите, възложени на ЗИП. Сред основни задължения ще са подпомагане на бенефициента при подготовка на искания за средства, доклади, справки и приложения към тях, както и всякаква друга документация във връзка с изпълнението на дейностите, която да се представя пред Междинното звено/Управляващия орган на ОПОС. При откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама, се уведомява лицето по нередности. Изпълнителя на техническата помощ ще излъчи свой представител, който ще участва в комисиите по оценка и избор на изпълнители. В края на всеки месец изпълнителят на външната техническа помощ ще предоставя месечни отчети за извършената от него работа, за одобрение от страна на ръководителя на проекта.

# 2.	ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

## 2.1.	Обща цел

Осъществяване на необходимите дейности за подпомагане дейността на ЗИП и управление на проекта, съгласно изискванията на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” и Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, във всичките стадии и области на контрол и управление.

## 2.2.	Конкретна цел

- Осигуряване на цялостна координация и организация на изпълнение на предвидените дейности в рамките на двата етапа (подготовка и изпълнение) на проекта

- Съдействие за осигуряване на добра комуникация между всички заинтересовани страни, участващи в процеса на подготовка и изпълнение на проекта – УО и МЗ на ОПОС, Община Балчик, „ВиК” ООД, гр. Добрич, външни изпълнители, населението на град Балчик.

- Изпълнение на препоръки, дадени от страна на УО и МЗ на ОПОС по време на изпълнението на управлението на проекта, както и на препоръки, получени в резултат на проведени проверки на място и одити на изпълнението на проекта.

- Успешно административно управление на договора за безвъзмездна финансова помощ по инвестиционния проект, в т.ч. регулярно докладване, координация на дейностите на изпълнителите, съдействие при верифициране на разходите и постигане на заложените цели.

## 2.3.	Целеви резултати

Очакваните резултати от изпълнението на договора са:

- Осигурено ефективно и качествено изпълнение на проекта.

- Постигната ефективна координация между изпълнителите по други договори в рамките на инвестиционния проект (договор за строителство, надзор и др.) и всички заинтересовани страни по проекта.

- Изпълнение на препоръки на УО и МЗ на ОПОС по време на изпълнението на управлението на проекта, както и на препоръки, получени в резултат на проведени проверки на място и одити на изпълнението на проекта.

# 3.	ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА

## 3.1.	Общи положения

### 3.1.1.	Описание на задачата

С изпълнението на поръчката се цели да се обезпечи ефективното законосъобразно и в съответствие с всички действащи процедури от изискванията на ОПОС провеждане на инвестиционния процес и изпълнение на строителството, при реализацията на инвестиционния проект.

Изпълнителят на поръчката ще осъществява своята дейност по обем и продължителност на базата на двустранен договор с Възложителя, който ясно и точно регламентира правомощия, както и делегираните от Възложителя права и отговорности.

Изпълнението на обществената поръчка ще се извършва в съотвествие със Закона за устройство на територията, както и с всички други нормативни актове и документи (наредби, решения, указания на Управляващия орган и Междинното звено на ОПОС), като се отчитат особеностите и задълженията на дейността на Изпълнителя и спецификата на строителството при реализацията на проекта.

### 3.1.2.	Териториален обхват на задачата

Проектът ще се изпълнява на територията на Република България, Община Балчик, гр. Балчик. Някои от дейностите могат да се извършват в офиса на изпълнителя или в сградата на Общинска администрация Балчик, ако това е целесъобразно или се налага от спецификата на изпълнение на съответната дейност.

# 5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА И РЕСУРСИТЕ

## 5.1. Необходими експерти

За изпълнение на настоящата поръчка участникът трябва да предложи необходимия експертен състав от ключови експерти, който да извърши дейностите, предмет на настоящата процедура и които да отговарят на изискванията за професионална квалификация и опит, посочени в ТОМ І „Указания за участие” от настоящата документация и обявлението за обществената поръчка.

За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да осигури екип за изпълнението на поръчката, включващ не по-малко от 4 (четирима) ключови експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение, както следва:

3.1.1. Ръководител на екипа от експерти

- Квалификация и умения

- Висше образование, степен „магистър” в професионално направление от област "Технически науки", свързано с естеството на проекта, или в професионалните направления "Право" и "Икономика"

- Общ професионален опит

- Минимум 5 години общ професионален опит;

- Специфичен опит:

- Минимум 3 години опит в областта на подготовка и/или управление на инфраструктурни/инвестиционни проекти, включително по програми на ЕС;

3.1.2. Инженер-координатор на проекта – експерт в подготовката и изпълнението на инфраструктурни проекти, финансирани с фондове на ЕС.

- Подпомага ръководителя на проекта при изпълнението на неговите задължения

- Координира дейността на екипа за управление на проекта

- Изготвя кореспонденция с всички заинтересовани страни по проекта

- Контролира техническите параметри на проекта

- Координира изготвянето на месечни справки, доклади за напредък и окончателен доклад за изпълнение на проекта и ги предоставя за одобрение от ръководителя на проекта.

- Следи за своевременното изпълнение на договорите за обществените поръчки, сключени за дейности, попадащи в обхвата на проекта

- При откриване на нередност или при подозрение за нередност и измама на който и да било етап от изпълнението на проекта, докладва на лицето по нередности на бенефициента.

Квалификация и умения

- Дипломиран инженер с образователна степен магистър, специалност «ВиК»;

Общ професионален опит

- Минимум 5 години професионален опит в проектиране/изграждане на ВиК инфраструктура и съоръжения;

Специфичен професионален опит

- Участие в изпълнението на поне един проект за проектиране и/или изграждане на линейна инфраструктура и/или пречиствателни съоръжения/.

3.1.3.  Юрист – експерт в областта на Закона за обществените поръчки, Закона за устройство на територията, Закона за общинската собственост, Закона за местното самоуправление и местната администрация, собствеността и процедурите при инвестиционния процес:

- Консултира и дава становища във връзка с прилагането на националното и европейското законодателство.

- Изготвя вътрешни правила/процедури и контролни листа, свързани с изпълнението на проекта.

- Изготвя проекти на решения и споразумения във връзка с изпълнението на проекта.

- Организира провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки за дейностите, попадащи в обхвата на проекта.

- Окомплектова проектите на документации за участие за планирани обществени поръчки по проекта и тяхното предоставяне за извършване на предварителен контрол от МЗ на ОПОС.

- Организира подготовката на договори за обществени поръчки и на допълнителни споразумения към тях.

- Окомплектова документации за проведени процедури за възлагане на обществени поръчки и тяхното предоставяне за извършване на последващ контрол от МЗ на ОПОС.

- Осъществява процесуално представителство за нуждите на проекта.

- Подпомага всички членове на екипа за управление на проекта в рамките на своите компетенции.

- При откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама на който и да било етап от изпълнението на проекта, докладва на лицето по нередности на бенефициента.

Квалификация и умения:

- Висше образование „Право”

Общ професионален опит:

- Минимум 5 години общ професионален опит;

Специфичен професионален опит:

- Опит в изготвяне на документации и/или участие в комисии за провеждане на поне 5 процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП.

- Опит в изготвянето на правни анализи и правни становища.

- Опит в изготвянето на нормативни документи и актове.

- Участие в подготовката и/или управлението на поне 5 проекта, финансирани от програми на ЕС, от които поне 2 инфраструктурни проекта.

3.1.4. Финансист

- Отговаря за целесъобразността на поеманите задължения и извършваните разходи.

- Съгласува договорите за обществени поръчки относно разходните им части.

- Изготвя искания за средства по проекта.

- Извършва наблюдение на плащания и лимити, на справки и отчети по проекта.

- Участва при обобщаване на месечните отчети между бенефициента и партньорите. Отговаря за обобщаването и осчетоводяването на финансовите документи на ниво проект и представянето им на МЗ.

- Регистрира своевременно счетоводните операции, в съответствие с приложимото законодателство.

- Осъществява хронологично, двустранно, синтетично и аналитично счетоводно записване и съставя отчети в съответствие с изискванията и основните принципи на Закона за счетоводството.

- Начислява възнаграждения, данъци и осигурителни вноски по проекта.

- Изготвя необходимите справки, удостоверения и др. във връзка с възнагражденията по проекта.

- Организира и отговаря за съхранението и архивирането на цялата счетоводна информация, свързана с проекта.

- При откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама на който и да било етап от изпълнението на проекта, докладва на лицето по нередности на бенефициента.

Квалификация и умения

- Висше образование в областта на икономиката или финансите

Общ професионален опит

- Минимум 5 години общ професионален опит;

Специфичен Професионален Опит

- Опит в проследяване на парични потоци по проекти, финансирани от фондовете на ЕС,

- Опит в изготвяне на финансови анализа в съответствие с Методиката за изготвяне на анализ на разходите и ползите, Работен документ 4 на ЕК, Ръководството за анализ на инвестиционни проекти по разходи и ползи на ЕК, за проекти, финансирани със средства на ЕС за инвестиционни проекти, в това число инфраструктурни проекти.

Участникът, след като бъде определен за изпълнител на настоящата обществена поръчка няма право да сменя лицата, посочени в офертата му като ключови експерти, без предварително писмено съгласие на възложителя.

Изпълнителят може да заменя ключовите експерти по посочения по-долу  ред.

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка трябва по своя инициатива да предложи смяна на ключов експерт в следните случаи:

    - при смърт на ключовия експерт;

    - при невъзможност да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност на ключовия експерт;

    - при необходимост от замяна на ключовия експерт поради причини, които не зависят от Изпълнители (например оставка, придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и др.);

    - когато ключовият експерт бъде осъден на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

В горепосочените случаи изпълнителят на настоящата обществена поръчка дава на възложителя писмено уведомление, в което мотивира предложенията си за смяна на ключовия експерт и прилага доказателства за наличието на някое от основанията по горната алинея и предлага експерт, който да замени досегашния ключов експерт, като посочи квалификацията и професионалния му опит и приложи доказателства за това.

При замяната на ключов експерт, новият експерт трябва да притежава еквивалентна или по-висока квалификация и професионален опит.

Възложителят може да приеме замяната или може мотивирано да откаже предложения експерт. В този случай изпълнителят предлага друг експерт е ново уведомление.

Възложителят може да поиска замяна на ключов експерт, в случай че сметне, че същият не изпълнява задълженията си, така, както те са определени в настоящите Технически спецификации. В този случай възложителят дава на изпълнителя писмено уведомление, в което мотивира предложенията си за смяна на ключовия експерт.

В случай че даденият ключов експерт не е сменен незабавно и е минал период от време преди новият експерт да поеме неговите функции, възложителят може да поиска от изпълнителя да назначи временен служител до идването на новия експерт, или да предприеме други мерки, за да компенсира временното отсъствие на този експерт.

Назначаването на временен експерт е за сметка на Изпълнителя.

5.1.2. Други експерти

Изпълнителят трябва да разполага и с квалифициран екип от експерти, имащи необходимата квалификация и правоспособност да участват в процеса на организация и управление на инвестиционния проект.

## 5.2. Офиси и оборудване

## Офисите и оборудването, които Изпълнителят ще използва за целия период на договора се осигуряват от Изпълнителя и са за негова сметка. След приключването на договора те остават собственост на Изпълнителя.

# 6. ДОКЛАДВАНЕ

Отчитането на работата на Изпълнителя – консултант ще се извършва чрез изготвяне и представяне на доклади за извършената дейност. За периода на изпълнение на проекта, Изпълнителят следва да изготви и внесе следните доклади в електронен вид и на хартиен носител:

- Междинни (тримесечни) доклади за напредъка на проекта.

- Окончателен доклад.

Докладите следва да съдържат следната информация:

- Междинни доклади:

  - Обща информация за договора;

  - Хронологично описание на извършените дейности по строителство/доставки/услуги през периода на докладване;

  - Напредък в изпълнение на индикаторите по проекта;

  - Информация за финансовото изпълнение на договора;

  - Oтклонения във физическото и финансовото изпълнение на договора и съответно причините за тях;

  - Планирани/ предприети мерки за преодоляване на отклоненията във физическото и финансовото изпълнение на договора;

  - Проблеми от технически, финансов и административен характер през тримесечието на докладване (при наличието на такива);

  - Друга информация по преценка на Изпълнителя;

  - Приложения, подкрепящи изложената в доклада информация.

- Окончателен доклад:

  - Обща информация за договора;

  - Хронологично описание на извършените дейности/доставки/услуги през периода на докладване;

  - Напредък в изпълнение на индикаторите по проекта;

  - Информация за финансовото изпълнение на договора;

  - Отклонения във физическото и финансовото изпълнение на договора и съответно причините за тях;

  - Предприети мерки за преодоляване на отклоненията във физическото и финансовото изпълнение на договора;

  - Проблеми от технически, финансов и административен характер през целия период на изпълнение на договора (при наличието на такива);

  - Анализ и устойчивост на резултатите от договора и принос на резултатите от неговото изпълнение за развитието на региона, в който е осъществен;

  - Друга информация по преценка на Изпълнителя;

  - Приложения, подкрепящи изложената в доклада информация.

Докладите за напредъка на проекта се представят на Възложителя на хартиен и електронен носител. Възложителят одобрява докладите за напредъка при изпълнение на договора, като одобрените междинни тримесечни доклади и окончателен доклад са основание за извършване на плащанията, при спазване на разпоредбите на проектодоговора за настоящата обществена поръчка.

В случай на указания/забележки от страна на Възложителя, Изпълнителят коригира докладите в срок от 20 дни от получаване на коментарите.

Докладите се представят на Възложителя в два екзелпляра на хартиен носител и един екземпляр – на електронен носител.