Проект

ДОГОВОР

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ.3, Т.1 ОТ ЗОП ЗА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ, СВЪРЗАНИ С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП (ЦНСТ) – ГР. БАЛЧИК С КАПАЦИТЕТ 14 ДЕЦА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩОТО ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО В УПИ III, КВ, 148, Ж.К. БАЛИК”, ИЗПЪЛНЯВАН ПО ОП „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 2007-2013”

между

Община Балчик

и

[наименование на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ]

Днес, …..…..... 2012 г., в гр. Балчик, между

1. ОБЩИНА БАЛЧИК със седалище и адрес на управление гр. Балчик, пл. ”21-ви Септември” № 6, ЕИК 000852544, ДДС № BG000852544 телефон 0579 72070, факс 0579 74117, e- mail ……………………………….., представлявана от Николай Добрев Ангелов - Кмет на общината и Янка Павлова, Директор Дирекция  „БФС", наричана за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна,

и

2. ……………………….., представлявано от ……………………….– ........................, със седалище и адрес на управление ……………………………………………………, вписано в Агенцията по вписванията с ЕИК ……………………………., телефон ....................., факс ..................................., e- mail ………………………………..,, наричано за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна

и на основание чл. 41 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и в изпълнение на Решение № ......./............2012 г. на Кмета на Община Балчик за определяне на изпълнител на обществената поръчка, и във връзка с чл. 280 - 292 от Закона за задълженията и договорите, се сключи настоящият договор за следното:

І. Предмет на договора

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу възнаграждение: строително-монтажни работи по обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител по реда на чл. 14, ал.3, т.1 от ЗОП за строително-монтажните работи, свързани с реализацията на „Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) – гр. Балчик с капацитет 14 деца и благоустрояване на прилежащото дворно пространство в УПИ III, кв, 148, ж.к. Балик”, изпълняван по ОП „Регионално развитие 2007-2013”, в своята съвкупност наричана по-нататък „Предмета на договора”, в обем и номенклатура подробно описани и специфицирани в Техническа спецификация.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни Предмета на договора, съгласно одобрения инвестиционен проект, представен от Възложителя, условията на Документацията за участие в Процедурата, Техническата спецификация и Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващи неразделна част от Договора и така, както е посочено в Договора, и при спазване на разпоредбите на Действащото законодателство.

Чл. 2. Дейностите свързани с предмета на договора се финансират по Договор BG161PO001/1.1-12/2011/017 „Реализация на център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) – гр. Балчик с капацитет 14 деца и благоустрояване на прилежащото дворно пространство в УПИ III, кв. 148, ж.к. Балик”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши строително-монтажните работи с материали, подробно описани по вид, количество и качество, посочени в Техническата спецификация и Инвестиционния проект.

II. ВЛИЗАНЕ В СИЛА. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. (1) Дoговорът се сключва при условията на чл. 41 от ЗОП за срок от ............. (............................) месеца, като започва да тече от Началото на строителството (датата на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а по Наредба №3 от 31.07.2003 г. за откриване на Строителната площадка, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до Строителната площадка) и е до Датата на изтичане на 12 месечния срок за съобщаване и отстраняване на дефекти. Общият срок на договора е формиран, както следва:

- Срок за изпълнение на СМР по Договора - .................. (........................) календарни дни, който започва да тече от Началото на строителството (датата на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на Строителната площадка, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до Строителната площадка) и е до Датата на подписване на Акт обр. 15 (Дата на приключване).

- Срок за съобщаване и отстраняване на дефекти - 360 (триста и шестдесет) календарни дни, който започва да тече от датата на въвеждане в експлоатация на обекта (срокът е фиксиран от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не подлежи на промяна и същият касае единствено времето след въвеждане на обекта в експлоатация за управление на гаранцията за изпълнение на договора в този период).

- Паралелно със срока за съобщаване и отстраняване на дефекти започват да текат минималните гаранционни срокове (съгласно Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, обн., ДВ, 72 от 2003 г., изм. и доп., бр.49 от 2005 г.) на съответните изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Минималният гаранционен срок започва да тече от датата на издаване на Разрешение за въвеждане в експлоатация на обекта и е до Датата на изтичането му.

IІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 5. (1) Общата крайна цена за извършването на строително-монтажните работи, определена съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор, е ................. (............................)лева без ДДС или ................. (.................................................) лева с ДДС.

(2) Цената на договора е фиксирана и не подлежи на корекция за периода на изпълнение на договора и включва всички необходими разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на възложените дейности, както и всички съпътстващи и необходими дейности и под-дейности за изпълнение на основните дейности, изброени в Техническата спецификация, както и съответните рискове (технически и финансов), и разходите за отстраняване на всички дефекти. Цената по договора включва и сумата, която ще бъда разходвана при необходимост от повторение на строителството.

(3) Общата цена е получена след остойностяване на приложената количествено-стойностна сметка за видовете СМР. Посочените единични цени по количествено-стойностната сметка, неразделна част към настоящия договор, не подлежат на промяна за целия период до въвеждане на обекта в експлоатация.

(4) Горепосоченото възнаграждение по ал. 1 се заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ както следва:

1. Авансово плащане в размер на 10% (десет процента) без ДДС от общата цена на договора – в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на сключване на договора и след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на надлежно оформена фактура.

1.1. Сумата на аванса се приспада пропорционално от всяко едно от следващите плащания.

2. Тримесечни междинни плащания за изпълнените СМР, въз основа на двустранен протокол (Акт Образец 19 и Сметка 22) и фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по действителни количества СМР и твърди единични цени от офертата, в срок от 30 (тридесет) календарни дни след представяне на документите.

2.1. За междинното плащане ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя заявка, придружена от Протокол, обр. 15 за изпълнените СМР и другите необходими документи и ги представя на Консултанта по смисъла на чл. 166, ал.1, т. 1 от ЗУТ за одобрение.

2.2. Консултантът издава Сертификат за междинно плащане, с който удостоверява верността на заявката за плащане и сумата по нея и го изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2.3. Със Сертификата за междинно плащане се удостоверява завършването на Работите по съответните позиции на количествената сметка и всички намаления (удръжки), които са се наложили според измененията на Договора и фактическото изпълнение на работите по Договора.

2.4. Консултантът представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в срок до 7 (седем) дни одобрения Сертификат за междинно плащане с всички приложения към него за одобрение и последващо изплащане.

2.5. Консултантът може да нанесе поправка или изменение във всяка заявка, изготвена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2.6. В случай на отклонение повече от 10% (десет процента) от крайната сума между представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заявка и ревизираната стойност от Консултанта, Консултантът връща заявката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за поправянето на пропуските и за внасянето й отново, като сроковете за представената нова заявка започват да текат отначало.

2.7. Консултантът може да задържи издаването на целия или на част от Сертификата за междинно плащане до степен, достатъчна, за да предпази ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от загуби, и за времето, необходимо за отстраняване на причината за задържане, в някой от следните случаи:

- дефектна работа, която не е поправена по начин, който да удовлетворява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Консултанта;

- има рекламация по отношение на предишна приета работа;

- неокомплектоване на документацията на сертификата;

- отстраняване на установена грешка в предходен сертификат, която да се коригира с последващ;

- значително отклонение (изоставане) от графиците за физическо изпълнение на обекта.

2.8. За изпълнение на правомощието по т. 2.7, е необходимо да се проведе кореспонденция с установяване на периодите на задържане и техните основания между заинтересованите участници, включително и с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3. Окончателното плащане се извършва в 30 (тридесет) дневен срок след Акт обр. 15 на обекта, подписан Окончателен доклад от Консултанта, който е приет без възражения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на надлежно оформена фактура.

Чл. 6. (1) Всички посочени в настоящия договор суми са без включен Данък добавена стойност. Тогава, когато съгласно действащото законодателство е дължим данък върху добавената стойност, той се начислява.

(2) Всички плащания се извършват в български лева, по банков път по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: ..................................................................

IBAN: ....................................................................

SWIFT BIC код:.......................................................

Титуляр на сметката: ............................................

(3) В случай на промяна на банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият е длъжен да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) За извършване на плащанията ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя фактура, която следва да съдържа следната задължителна информация:

- Получател: Община Балчик

- Адрес: гр. Балчик, пл. „21 – ви септември” № 6

- ЕИК 000852544

- МОЛ: Николай Добрев Ангелов

- Получил фактурата: ............................................

- Пореден десетразряден номер на документа

- Дата и място

- Име и адрес на Доставчика

- ЕИК на Доставчика

- Име, фамилия и подпис на съставителя

- ДДС, посочено на отделен ред

В описателната част следва да се впише следният текст: ”Разходът е по проект за безвъзмездна помощ по договор BG161PO001-1.1.11-0017-С0001 на ОПРР”.

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи, като в случай на несъответствия на документацията с реално извършените работи на обектите по отношение на актувани количества, изисквания за качество и др., съответното плащане се извършва в срок от 10 (десет) работни дни след отстраняване на несъответствията. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 8. Посочените количества на видове СМР се доказват двустранно с подробна ведомост в процеса на изпълнението. За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове работи, които са приети от инвеститорския контрол и СН/ТК и са отразени в съответния протокол. Всички плащания ще се правят срещу актуване на действително извършени строителни работи.

Чл. 9. (1) Изменения в количеството на отделните видове строително – монтажни работи се допускат само в рамките на общата цена и при доказване на необходимост за това изменение. Същите се остойностяват по единичните цени за отделните видове строително-монтажни работи, посочени в количествено - стойностната сметка. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да възлага в рамките на договорената стойност, допустимите дейности по проекта и срока на договора, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни допълнителни видове работи, чието извършване е резултат от технологични промени или в резултат на причини, които не са могли да бъдат известни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подписване на този договор.

(2) Допълнително възложените видове работи се остойностяват с единичните показатели от ценовата оферта, както следва:

| 1 | Средни часови ставки по основните видове строително – монтажни работи от обекта на поръчката |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | по част ........ | ______ лв./ч.ч. |
| 1.2 | по част ........ | ______ лв./ч.ч. |
| 1.3 | по част ......... | ______ лв./ч.ч. |
| 2 | Допълнителни разходи върху труда | ______ % |
| 3 | Допълнителни разходи върху механизация | ______ % |
| 4 | Доставно – складови разходи за материали | ______ % |
| 5 | Печалба | ______ % |

Чл. 10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото при условие, че възникне необходимост от повторение на строителството, при което да е налице необходимост повторното строителство да се извърши от същия ИЗПЪЛНИТЕЛ, да възложи повторното строителство чрез процедурата на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т.8 или т. 9 от ЗОП.

(2) Размерът на сумата, която ще бъде разходвана при необходимост от повторение на строителството е в размер до 10% от цената на настоящия договор.

IV. СТРОИТЕЛСТВО

Чл. 11. ИзпълнителяТ доставя за собствена сметка електроенергия, вода, телефон и други комуникационни средства, необходими за изпълнението на СМР. Приборите за измерване и временните връзки за техния монтаж се осигуряват и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 12. ИзпълнителяТ трябва да вземе всички необходими мерки за опазване на околната среда, както и за недопускане на щети и отрицателно въздействие върху хора и имущество, вследствие замърсяване, лъчения, шум и други вредни последици от работите по предмета на договора.

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши всички работи във връзка със строежа в съответствие с одобрения и съгласуван инвестиционен проект, при точно спазване на клаузите на договора и приложенията към него, а също така и при спазване изискванията на Наредба №2 от 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България, съобразно Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и на всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 1 (един) екземпляр от одобрения от него и съгласуван инвестиционен проект за ползване по време на строителството и копие на издаденото от Главния архитект на Общината Разрешение за строеж.

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще доставя и ще влага в строежа висококачествени материали и строителни изделия. Същите трябва да отговарят на техническите изисквания и на количествата, определени в инвестиционния проект, Техническата спецификация, както и на изискванията по приложимите стандарти. Доставяните материали трябва да са придружени със съответните сертификати за качество и произход, декларации за съответствие от производителя/от представителя му и други документи, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и другите подзаконови нормативни актове, отностно тези видове документи.

Чл. 16. По време на изграждането на строежа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички изисквания на Наредба №2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 17. Възложителят има право:

(1) Да получава информация в хода на изпълнението на този договор.

(2) Да проверява изпълнението на предмета на договора относно качеството на видовете ремонтни дейности, влаганите материали, спазване правилата за безопасна работа и да проверява годността и безопасността на съоръженията, без да се намесва в оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Да изисква и получава разяснения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно хода на строително-монтажните работи и съвместно със същия да решава всички възникнали проблеми по време на изпълнението на предмета на договора, като решенията се оформят в писмен вид.

(4) Да прави възражения по изпълнението на работите от предмета на договора в случай на неточно и/или некачествено изпълнение.

(5) Да изисква, при необходимост и по своя преценка, мотивирана обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на представеното от него изпълнение.

(6) Да откаже приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци.

(7) Да откаже заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай, че установи неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сключване и поддържане на застраховката по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, до отстраняване на нарушението.

(8) При констатиране на некачествено изпълнени работи, да изисква същите да бъдат отстранени или поправени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(9) При констатиране на недостатъци, които не е открил по време на изпълнение на възложените строително-монтажни дейности и е констатирал в течение на срока за съобщаване и отстраняване на дефкти или в течение на оферираните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранционни срокове, да поиска от него да ги поправи, без да дължи на същия заплащане за това.

(10) Да изисква и проверява представените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ книжа и разплащателни документи

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат:

- смърт или злополука на работник на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на трето лице;

- загуба или нанесена повреда на каквото и да е имущество в следствие изпълнението предмета на договора през времетраенето на строително-монтажните дейности. В тази връзка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани повредата или да възстанови паричната равностойност на загубата.

Чл. 19. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за спиране на строителните работи от Дирекцията за национален строителен контрол или други контролни органи. В такива случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отложи плащанията за Работите, предмет на възражения от контролните органи, дори в случаите, когато те са актувани.

(2) При повече от 3 (три) спирания на СМР по ал.1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати Договора без предизвестие.

Чл. 20. Възложителят се задължава:

(1) Да изплати уговореното възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размера и при условията и сроковете, предвидени в настоящия договор.

(2) Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимата първична документация и последваща информация за обекта, свързана с изпълнението на договорените работи.

(3) Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до строителния обект.

(4) Да определи и упълномощи свои представители, да имат правата и задълженията да го представляват пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнението на договора и които да осъществяват контрол върху изпълняваните дейности, предмет на договора и да координират дейността между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор.

(5) Да осигури пълен и свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до строителната площадка за изпълнение на СМР.

(6) Да осигури консултант по смисъла на чл. 166, ал.1, т. 1 от ЗУТ, който ще упражнява строителен надзор в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

(7) Да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа.

(8) Да организира и насрочи комисия за съставяне на Констативен акт обр. 15 след писмено искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(9) Да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за появилите се в оферираните от него гаранционни срокове недостатъци (дефекти) на извършеното в изпълнение на настоящия договор.

(10) Да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за преодоляването на възникнали трудности и пречки в хода на работата по изпълнение на предмета на договора, в рамките на своите компетенции и възможности.

(11) Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при промяна на някой от членовете на звеното за изпълнение на проекта в 5 (пет) дневен срок от промяната.

(12) Да съхранява документите от проекта за период от 3 (три години) след приключване на оперативната програма и да ги предоставя при поискване от компетентните органи. При проверки на място, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури негов представител.

(13) Да осигурява и предоставя при поискване от УО/МЗ на ОПРР, Сертифициращия, Одитиращия и органи на Европейската комисия, свързани с изпълнението на проекта за период от 3 (три години) след приключване на Оперативната програма.

(14) При проверки на място от страна на органите по ал. 13, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява: достъп до помещения, прегледа на документи, удостоверяващи направените разходи в рамките на безвъзмездната финансова помощ, както и всякаква друга информация, свързана с изпълнението на проекта.

(15) Да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно Управляващия Орган на ОП “Регионално развитие” 2007-2013, относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

(16) Конфликт на интереси е налице, когато за безпристрастното и обективно икономическо изпълнение на функциите по договора, от което и да е лице, поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или националната принадлежност, може да възникне съмнение за интереси или други общи интереси, които то има с друго лице, съгласно чл. 52 от Регламент на Съвета (EO, Евратом) 1605/ 2002 г., относно финансовите разпоредби, приложими за общия бюджет на Европейската общност, изменен с Регламент на Съвета (EO, Евратом) №1995/2006 г.

Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задължително посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” в своите междинни и годишни доклади, свързани с изпълнението на проекта и при всякакви контакти с медиите. Той трябва да използва логото на ЕС и логото на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”.

Чл. 22. Всяка публикация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в каквато и да е било форма и в каквото и да е средство за масова информация, в това число и Интернет, трябва да съдържа заявлението, посочено в чл. 76. Всяка информация, представена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на конференция или семинар, на публична или медийна изява, трябва да конкретизира, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 23. Изпълнителят има право:

(1) При пълно, точно и навременно изпълнение на задълженията си да получи договореното възнаграждение в посочените срокове и при определените в договора условия.

(2) Да получи част от цената на договора, съответстваща на изпълнените работи от предмета на поръчката, когато по-нататъшното изпълнение се окаже невъзможно поради причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговарят.

(3) Да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ своевременно предоставяне на необходимите му документи и други материали, както и всякакво друго съдействие, необходимо с оглед на обстоятелствата, за качественото изпълнение на поетите с настоящия договор задължения.

(4) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на изпълнените строително-монтажни работ, при условията и сроковете на настоящия договор.

Чл. 24. Изпълнителят се задължава:

(1) Да изпълни всички възложени дейности по предмета на договора в пълния им обем, качествено, с необходимата грижа, в обхвата, сроковете и при спазване на условията, посочени Договора и приложенията към него и в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове, приложими към тези дейности.

(2) При изпълнение на възложените му работи да спазва технологията и да изразходва материалите, посочени в направеното от него Техническо предложение при участието му в откритата процедура по възлагане на обществената поръчка, представляващо неразделна част от договора.

(3) Да спазва изискванията на Законодателството на Европейската общност и националното законодателство, както и всички действащи технически нормативи, стандарти, инструкции и правила за безопасност на труда и да осигури за своя сметка обезопасяване на обекта.

(4) Да осигури охрана на Обекта и собствеността си в рамките на строителната площадка до предаването на обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5) Да не възлага Работи по Договора на трети лица и страни, освен описаните в Офертата, неразделна част от настоящия договор.

(6) Да предоставя неограничен достъп до Строежа и възможност за извършване на контрол, инспекции и ревизии на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Консултанта по смисъла на чл. 166, ал. 1, т.1 от ЗУТ, както и на други контролни и одитиращи органи, съобразно техните правомощия в съответствие с Действащото законодателство, за проверки и контрол по изпълнението и документацията на строителните работи на обекта.

(7) Да организира ежемесечни срещи с Консултанта по смисъла на чл. 166, ал. 1, т.1 от ЗУТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обсъждане и разглеждане на напредъка в изпълнението на Договора и решаване на възникнали проблеми, ако има такива, като осигурява присъствието на ключовите си експерти на тези срещи.

(8) Да определи упълномощен/и свой/и представители, който/които да има/т правата и задълженията да го представлява/т пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнението на настоящия договор.

(9) Да оформи, съхранява и предоставя, при поискване от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на специализираните контролни органи, Заповедна книга съгласно чл. 170, ал. 3 от ЗУТ на строежа, съответно подписана и подпечатана от Консултанта.

(10) Да осигури изискващите се здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на ръководените от него строително-монтажни работи. Щетите, настъпили в резултат от неспазване на това задължение, са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(11) Да ограничи действията на своя персонал и механизация в границите на обекта, като не допуска навлизането им в съседни терени.

(12) Да не замърсява със строителни отпадъци подходите, пътищата и околностите на строителната площадка и да използва за изхвърлянето на отпадъците само определените за целта депа и да спазва изискванията за опазване на околната среда съгласно Действащото законодателство.

(13) Да участвува в съставянето на всички актове и протоколи съгласно Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(14) Да отстрани за своя сметка всички недостатъци, открити при приемането на обекта, както и дефекти, появили се в Срока за съобщаване и отстраняване на дефекти и в течение на минималните гаранционни срокове. Изпълнителят не отговаря и не поема гаранции за извършената работа, в случай че по нея се появят механични повреди, разкъсвания, възникнали в следствие на форсмажорни обстоятелства.

(15) Да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от инвеститорския контрол на обекта, независим строителен надзор, други държавни органи и приемателната комисия.

(16) Преди приемане на завършения обект от страна на Комисията, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да почисти и отстрани от обектите излишните материали, отпадъци и различните видове временни работи.

(17) Да направи всичко необходимо по време на строителството за недопускане на повреди или разрушение на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта при осъществяване на действия по изпълнение на договора. В случай че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходното изречение, то възстановяването им е за негова сметка.

(18) Ако за целите на изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да ползва взривни, горивни или други опасни химически материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.

(19) Да постави указателни табели във връзка със строително-монтажните работи и такива свързани с осигуряване на безопасността на лицата, които не са служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Да поддържа в изправност и пълна наличност табелите по предходното изречение.

(20) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност при изпълнение на дейностите по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013. Изискванията на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 за публичност са неразделна част от настоящия договор.

(21) Да осигури поддържането на поставените билбордове и табели за осигуряване на публичност на проекта, финансиран по ОПРР, съгласно изискванията на европейското законодателство и да осигури тяхната наличност през целия срок на изпълнение на СМР.

(22) Да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява достъп до помещения, преглед на документи и др., свързани с изпълнението на възложените дейности, при проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и органи и представители на Европейската Комисия.

(23) Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверките на място.

(24) Да осигурява и предоставя при поискване всички разходнооправдателни документи и други документи с доказателствена стойност, свързани с изпълнението на проекта, за период от 3 (три) години след приключването на Оперативната програма.

Чл. 25. При предаването на различните видове работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва и следните изисквания:

- Да представя съпровождаща документация, съдържаща одобрение от Консултанта, сертификати на доставките, включващи свидетелство за произход, протоколи и актове съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към съответния етап, екзекутиви и всякаква друга документация, изисквана съгласно Действащото законодателство и Договора;

- Да изготви пълна документация за въвеждане на Обекта в експлоатация и ръководства за поддръжката му;

- След приключване на Работите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави в едномесечен срок Окончателен доклад по Договора, включващ копия от пълната документация по Договора и изпълнението и приемането на СМР, както и съпътстващата информация. Окончателният доклад трябва да бъде изготвен в 3 (три) екземпляра на хартиен носител и на магнитен носител.

Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по настоящия договор е длъжен да допуска Управляващия орган на ОП “Регионално развитие” 2007-2013, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и/или техни представители и външни одитори, да проверяват, посредством проучване на документацията му или проверки на място, изпълнението на строителните дейности по проекта, и да проведат пълен одит, при необходимост, въз основа на разходнооправдателните документи, приложени към счетоводните отчети, счетоводната документация и други документи, свързани с финансирането на проекта. Тези проверки могат да се провеждат в срок до три години след приключването на Оперативната програма в съответствие с изискванията на Регламент 1083/2006г. на Съвета, както и до приключване на евентуални административни, следствени или съдебни производства.

Чл. 27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да допусне Управляващия орган на ОП “Регионално развитие” 2007-2013, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската служба за борба с измамите и/или техни представители и външни одитори, да извършат проверки и инспекции на място в съответствие с процедурите, предвидени в законодателството на Европейската общност за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нарушения, както и приложимото национално законодателство.

Чл. 28. За целите по чл.27, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на служителите или представителите на Договарящия орган, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори достъп до местата, където се осъществяват строителните дейности по проекта, както и да направи всичко необходимо, за да улесни работата им. Достъпът предоставен на служителите или представителите на съответните органи, цитирани по-горе трябва да бъде поверителен спрямо трети страни, без ущърб на публично-правните им задължения. Документите трябва да се съхраняват на достъпно място и да са картотекирани по начин, който улеснява проверката, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за точното им местонахождение.

Чл. 29. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

(2) Без да противоречи на Регламент 1083 на Европейската комисия, чл. 2, т. 7 за нередност по настоящия договор се счита всяко действие или бездействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на Проект BG161PO001-1.1.11-0017 „Реализация на център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ)- гр. Балчик с капацитет 14 деца и благоустрояване на прилежащото дворно пространство в УПИ III, кв. 148, ж.к. Балик”. За нередност се счита всяко неправомерно отчитане на дейности по проекта, което би довело до изплащането на неоправдани разходи и други.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми всички свои служители, работещи по изпълнението на Договора, относно определението за нередност и да ги задължи да докладват всеки случай на подозрение и/или доказани случаи на нередност съгласно установена процедура от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При подписване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че всички негови служители са запознати с определението за нередност.

Чл. 30. В случай на ликвидация или сливане, вливане и друг вид правоприемство в дружеството на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови права и задължения по настоящия договор автоматично се прехвърлят върху неговите правоприемници.

Чл. 31. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да открие отделна банкова сметка за обслужване на настоящия договор и ежемесечно да представя банково извлечение, заверено от обслужващата банка, с цел проследяване на натрупани лихви от преводите, направени от Община Балчик по настоящия договор.

Чл. 32. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, както следва: за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма „Регионално развитие”, т.е. поне до 31 август 2020г.; за период от 3 години след датата на частичното приключване на съответния проект, съгласно чл. 88 от Регламент 1083/2006г.

Чл. 33. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за всички застраховки и обезщетения по отношение на своя персонал и собственост.

Чл. 34. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на дейностите свързани с изпълнение на предмета на договора, поради която причина да иска изменение или допълнение към същия.

VІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 35. Гаранционните срокове за изпълнените СМР, предмет на договора са както следва:

(1) Срок за съобщаване и отстраняване на дефекти - 360 (триста и шестдесет) календарни дни, който започва да тече от датата на въвеждане в експлоатация на обекта (срокът е фиксиран от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не подлежи на промяна и същият касае единствено времето след въвеждане на обекта в експлоатация за управление на гаранцията за изпълнение на договора в този период).

(2) Минимални гаранционни срокове, съгласно Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн., ДВ, 72 от 2003 г., изм. и доп., бр.49 от 2005 г.). Минималният гаранционен срок започва да тече от датата на издаване на Разрешение/Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта.

(3) Допълнително предоставени гаранционни срокове от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно категориите строително-монтажни работи, както следва:

| 1-ва категория - За всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях | ................. календарни месеца |
| --- | --- |
| 2-ра категория - За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда | ................. календарни месеца |
| 3-та категория - За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по 1-ва и 2-ра категория | ................. календарни месеца |

Чл. 36. (1) Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционните срокове се констатират с протокол, съставен и подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Този протокол незабавно се изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с указан срок за отстраняване на дефекта.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появилите се дефекти в гаранционните срокове, в срок от 15 (петнадесет) работни дни от получаването на писменото известие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като започне работа не по-късно от 3 (три) работни дни след получаване на известието.

(3) При проявени дефекти, преди края на гаранционните срокове, в резултат на вложени некачествени материали, доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или некачествено извършени работи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият ще ги отстрани за своя сметка в срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не стори това, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, удовлетворявайки вземането си чрез усвояване на част или цялата гаранция за изпълнение по реда на Раздел VII „Гаранция за изпълнение”.

Чл. 37. Гаранционните срокове не текат и се удължават с времето, през което строежът е имал проявен дефект, до неговото отстранявяне.

Чл. 38. През периода на гаранционна поддръжка на дограми, профили, изолационни материали мазилки, бои, компоненти от ОВ и ел. инсталации, слънчеви колектори и фотоволтаична инсталация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се ангажира с пълно гаранционно обслужване, за всички доставени и монтирани по време на изпълнението на Договора компоненти.

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 39. (1) При подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ внася гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността му, или ............... (...................................................................................)лв. по сметка на Община Балчик: IBAN: BG11UNCR96603324005212, BIC: UNCRBGSF, при „Уникредит Булбанк”, клон Балчик или представя банкова гаранция със срок на валидност по-дълъг с 30 дни от датата на изтичане на последния гаранционен срок съгласно настоящия договор.

(2) В случай на предстоящо изтичане на срока на валидност на гаранцията за изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема действия за нейното удължаване в срок, необходим за осигуряване на непрекъснатост на валидност на банковата гаранция, дори и без да е налице изрично писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документа за удължаване на срока на валидност на банковата гаранция – при учредена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова гаранция, в срок до 10 (десет) дни преди изтичането на срока й на валидност. При непредставянето на този документ, след изтичането на 10-дневния срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да спре изпълнението на Договора до представянето на документ за валидна банкова гаранция. За времето, през което изпълнението е спряно на това основание, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка за забава, съгласно разпоредбите на Договора.

(4) Гаранцията за изпълнение трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части, в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката гарант, да извърши безусловно плащане, при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по договора, в съответствие с определеното в него.

(5) Разходите по откриването на депозита или на банковата гаранция са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а разходите по евентуалното им усвояване за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 40. Гаранцията за изпълнение се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

(1) В случай на разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(2) Ако в процеса на изпълнението на настоящия договор възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

Чл. 41. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои част или цялата гаранция за изпълнение:

(1) При проявени дефекти, несъвършенства, некачествено изпълнение, др., констатирани с протокол, съставен и подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, преди края на гаранционните срокове, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е отстранил в предоставените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срокове;

(2) При установени дължими неустойки от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като последният се задължава да възстанови гаранцията до пълния й размер, в срок до 10 (десет) работни дни.

Чл. 42. Преди да пристъпи към усвояване на Гаранцията за изпълнение на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочвайки характера на неизпълнението, във връзка с което ще бъде предявена претенцията и дава срок на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за заплащане на дължимите суми и/или извършване на необходимите дейности. След изтичане на посочения срок и неотстраняване на неизпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ пристъпва към усвояването на гаранцията.

Чл. 43. (1) Гаранцията за изпълнение на договора (депозит или банкова гаранция) се освобождава след изтичане на 30 (тридесет) календарни дни от датата на изтичане на последния гаранционен срок, освен, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е усвоил същата, преди приключване на договора, по причина на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му в съответствие с чл. 41.

(2) В случаите по ал. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.

VIII. ДОСТЪП ДО СОБСТВЕНИ ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ

Чл. 44. (1) Неразделна част от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е Удостоверение от банка, което установява по несъмнен начин наличието на изискуем минимален финансов ресурс на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 150 000 лв. (сто и петдесет хиляди лева), както и че достъпът до финансови ресурси на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не зависи от никакви условия, включително такива, свързани с правилата на банката за отпускане на финансиране.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доказва Достъпът до собствени финансови ресурси чрез откриване на кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент за финансиране на предмета на обществената поръчка в размера по ал. 1.

IX. ДОКЛАДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 45. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и представя на Консултанта и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ тримесечни доклади за хода на Работите, в 4 (четири) екземпляра, от които 2 (два) за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 1 (един) за Консултанта и 1 (един) за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и писмени подробности и информация, каквито могат да бъдат поискани.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Консултанта допълнителна информация за хода на Работите, в обем по негова преценка.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поддържа съвестно Заповедната книга, като системно отразява всички събития, инструкции и въпроси, свързани с хода на Работите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поддържа и книги, архиви, документи и други данни и прилага съответните счетоводни процедури и практики, които адекватно отразяват всички дейности по или във връзка с Договора.

Чл. 46. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да използва или предоставя на трети лица чертежите и другите документи, предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или Консултанта, без тяхното изрично писмено съгласие.

(2) При издаването на Сертификат за окончателно плащане ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ връща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички чертежи и документи, предоставени му съгласно Договора.

Х. НАХОДКИ, КОИТО ИМАТ ПРИЗНАЦИТЕ НА КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ

Чл.47.(1) Когато на Обекта се открият находки, които имат признаците на културни ценности, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ незабавно уведомява Министъра на културата, с копие до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Консултанта.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема необходимите мерки, за да предотврати преместването или повреждането на подобен предмет или вещ от неговите работници или други лица.

ХI. САНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.48. (1) При пълно неизпълнение предмета на договора, удостоверено по реда на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20 % (двадесет процента) от стойността на договора. Неустойката се заплаща от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5 дневен срок, считано от датата на получаване на покана за доброволно изпълнение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) В случая по ал. 1, освен неустойката, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява и Гаранцията за изпълнение на Договора.

Чл. 49. (1) При закъснение в сроковете за изпълнение на възложените СМР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет процента) от цената на неизпълнението за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от цената по договора.

(2) За неустойките по ал. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не трябва да доказва, че е претърпял вреди. Дължимата сума на неустойките ще се извади от евентуалните дължими суми или тези, които могат да станат дължими на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според Договора и/или тези неустойки ще се съберат от задържаните суми и/или гаранциите, предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, според преценката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) При надхвърляне на сумата по ал. 1 от 10% (десет процента) от Договорената цена, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати Договора и да пристъпи към усвояване на Гаранцията за изпълнение на Договора.

Чл. 50. При отказ да отстрани появилите се дефекти при изпълнение на поръчката в рамките на гаранционните срокове, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи по отстраняването им, доказани с разходо-оправдателни документи, като за целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява част или цялата гаранция за изпълнение, взависимост от стойността на направените разходи по отстраняването на дефектите.

Чл. 51. При виновно некачествено или неточно изпълнение на задълженията по настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10% (десет процента) от стойността на некачествено или неточно извършените дейности.

Чл. 52. В случай на констатирано и вписано в заповедната книга от Инвеститорския контрол и Независимия строителен надзор неспазване на правилата за изпълнение на СМР и “Здравословни и безопасни условия на труд”, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да удържи окончателно до 0,5% от цената на договора.

Чл. 53. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не обезпечи валидност на представената от него гаранция за изпълнение на договора в сроковете и при условията, регламентирани в чл.39 от настоящия договор и от това последват финансови корекции за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ платената от него сума по наложената финансова корекция, в 5 -дневен срок от получаване на искане за това от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 54. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за предприемане на нерегламентиран достъп до информационните активи в Община Балчик, както и ако застраши сигурността на същите, за което дължи неустойка в размер на 10% от договореното възнаграждение.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размера по ал.1 и при неизпълнение на задълженията по чл.74 от настоящия договор.

Чл. 55. В случай на забавяне, на което и да е от плащанията от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка от 0,5 % (нула цяло и пет процента) от стойността на плащането, за всеки просрочен ден, до извършване на заплащането, но не повече от 10% от стойността на съответната дейност по договора.

Чл. 56. (1) Страните запазват правото си да търсят обезщетение за претърпени щети и пропуснати ползи от неизпълнението в случай, че те надхвърлят договорената неустойка, по общия ред, предвиден в българското законодателство.

(2) Действията по съгласуване и одобрение на документациите с компетентните институции по реда на ЗОП, извършени по независещи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ причини след изтичане на срока на договора, не се считат за неизпълнение или за забава по договора.

ХIІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 57. (1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно изпълнение на свое задължение в резултат на настъпила непреодолима сила, в това число и за причинените от това неизпълнение вреди.

(2) Предходната алинея, не се прилага за права или задължения на страните, които е трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непреодолимата сила.

(3) По смисъла на този договор непреодолима сила са обстоятелства от извънреден характер, които страните при полагане на дължимата грижа не са могли или не са били длъжни да предвидят или предотвратят.

(4) Не е налице непреодолима сила, ако събитието е настъпило в резултат на неположена грижа, небрежност или умишлени действия или бездействия от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа то тя е могла да бъде преодоляна.

(5) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването й, съответно – за преустановяване въздействието на непреодолимата сила.

(6) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолима сила, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, страната, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, писмено с известие уведомява другата страна за спиране на изпълнението на договора до отпадането на непреодолимата сила.

(7) След отпадане на обстоятелствата от извънреден характер, които се определят като непреодолима сила, страната, която е дала известието по ал. 6, в 5 (пет) дневен срок писмено с известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора.

(8) Ако след изтичане на петдневния срок, страната, която е дала известието по ал.6, не даде известие за възобновяване на изпълнението на договора, втората страна писмено с известие уведомява, че са налице основанията за възобновяване на изпълнението и иска от първата страна да даде известие за възобновяване на изпълнението, като определя и срок за това, който не може да е по-кратък от 5 (пет) дни.

(9) Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал. 8, страната, която е дала известието по ал. 6, не възобнови изпълнението на договора, изправната страна има право да прекрати договора и да получи неустойката за неизпълнение на договора.

(10) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, не може да се позовава на нея, ако не е изпълнила задължението си по ал. 5.

ХІIІ. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 58. (1) Вън от случаите на спиране на изпълнението поради непреодолима сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ спира изпълнението по договора, тогава, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено с известие го уведоми да спре изпълнението на задълженията си. В известието, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ посочва причините за спирането и периода, за който се спира дейността.

(2) За периода на спиране на изпълнението плащания по договора не се дължат, освен в случаите на заплащане на дейности, изпълнени преди периода на спирането.

(3) Срокът за изпълнение на договора се удължава с периода на спирането.

XІV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 59. (1) Настоящият договор се прекратява с окончателното му изпълнение и приемане на договорената работа, съгласно предвидените в настоящия договор изисквания.

(2) Настоящият договор може да бъде прекратен с изтичането на срока за договора, включващ срока на изпълнение на възложеното строителство и гаранционните срокове по раздел VI.

(3) Настоящият договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните, изразено писмено.

(4) Настоящият договор може да бъде прекратен при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа, като това следва да се докаже от страната, която твърди, че такава невъзможност е налице.

Чл. 60. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати едностранно договора с 10 (десет) дневно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато е налице виновно неизпълнение, както и забавено, некачествено и/или лошо изпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на успешно и качествено завършените преди прекратяването строителни работи, след констатирането им с двустранен протокол.

(2) Договорът не се прекратява, ако в срока на предизвестието нарушението бъде отстранено за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) При прекратявате на договора договорените гаранции за успешно завършените работи се запазват, като за целта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава Гаранционен протокол.

(4) При прекратяване на договора по хипотезата на ал. 1, независимо от вината, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно след узнаването да направи всичко необходимо за приключване на започнатите работи до степен да бъдат годни за ползване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 61. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати едностранно договора с 10 (десет) дневно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

- забави изпълнението на някое от задълженията си по Договора с повече от 20 (двадесет) дни;

- не отстрани допуснатите пропуски в работата си в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок;

- прекъсне работа без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за повече от 5 (пет) дни и след отправена писмена покана не я продължи, в рамките на пет дни, считано от датата на получаване на поканата;

- системно не изпълнява свое задължение по Договора;

- не допуска ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да упражнява правата си или препятства контрола от страна на Консултанта и/или одитиращи органи;

- не изпълнява указанията от оправомощените контролни органи от страна на строителния контрол и на финансовите изисквания на органите на финансиращата програма;

- бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за обявяване в несъстоятелност или ликвидация;

- допусне пропуски в работата си, които водят до материални щети или некачествено изпълнение на строежа;

- изпълнява Работите с подизпълнител, който не е бил посочен в Офертата;

- не представя информация и данни при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че е застраховал дейността си в съответствие с чл. 171 от Закона за устройство на територията;

- е променил обстоятелства, посочени в Офертата, за изпълнението на Работите и това не е одобрено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 62. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора без предизвестие в случаите на чл.19, ал. 2 от настоящия договор.

Чл. 63. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали едностранно договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни задълженията си. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да върне банковата гаранция за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да извърши всички дължими към момента на прекратяване плащания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за успешно и качествено извършените СМР, за което страните подписват протокол, в който посочват всички изпълнени дейности до момента.

Чл. 64. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с 10 (десет) дневно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато са настъпили съществени промени във финансирането, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати. В този случай той дължи обезщетение за претърпените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ вреди от сключването на договора.

ХV. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ СЛЕД ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ

Чл. 65. (1) Община Балчик, съгласно условията на договора за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие”, представя искания за възстановяване на платените от нея като ВЪЗЛОЖИТЕЛ по настоящия договор разходи за СМР за съответните предвидени по проекта дейности.

(2) В случай, че Управляващия орган не сертифицира платени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разходи, констатирани като неправомерно изплатени суми, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да възстанови съответните дължими суми в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на искане за това по сметка: Банка ....................; IBAN:.......................................; BIC: ...........................

(3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови изисканите суми в упоменатия срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение за забавено плащане в размер на законовата лихва за периода на просрочието.

Чл. 66. (1) Ако след приключване на проекта или по време на изпълнението му в случай на препоръки от Одитиращия орган и/или на база негови констатации бъдат поискани финансови корекции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да възстанови посочената сума в указания размер и срок на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, доколкото тази сума се отнася до изпълнението от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на настоящия договор.

(2) Ако след приключване на проекта или по време на изпълнението му Европейската комисия поиска финансова корекция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да възстанови посочената сума в указания размер и срок на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, доколкото тази сума се отнася до изпълнението от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на настоящия договор.

Чл. 67. Банковите такси, свързани с връщането на дължими суми на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 68. Преведените средства от Община Балчик, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупаните лихви, в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване по сметка: Банка ..................; IBAN:........................................  BIC:...............................

XVI. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 69 (1) Страните по настоящия договор нямат право да го изменят и допълват, освен по изключение, в случаите по чл. 43, ал. 2 от ЗОП.

(2) Разпоредбите на Договора се тълкуват и прилагат във връзка една с друга, като при противоречие се търси действителната обща воля на страните.

(3) Нищожността на някоя от разпоредбите на Договора не води до нищожност на други разпоредби или на Договора като цяло.

(4) Заглавията в Договора са част от него и се вземат предвид при неговото тълкуване.

Чл. 70. Промяна във видовете и количества на СМР, допустими като дейности по договора, се извършва при спазване на разпоредбите на чл. 90, ал. 1, т.8 и т.9 от ЗОП и само при следните условия и ред:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя протокол за корекция на КСС, корекционна сметка и други необходими доказателствени документи (фотоматериали, анализи на единични цени, копие от заповеди, екзекутиви и др.), които се одобряват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Проектант, СН/ТК, при условията регламентирани в ЗУТ и Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(2) Окомплектована и одобрена документацията по предходната точка се представя за съгласуване и одобрение на упълномощения представител на Управляващия орган.

Чл. 71. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

Чл. 72. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът ще се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България.

Чл. 73. (1) Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на настоящия договор са валидни, ако са подписани от упълномощените лица, направени са в писмена форма и се доставят по факс, пратеник, куриер или се изпращат с препоръчана поща с обратна разписка на следните адреси:

Адрес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:					Адрес на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

гр. Балчик, пл. "21 септември" № 6; 				……………………………….....................…..………

Телефон за връзка: .........................				Телефон за връзка: ……………................….

Моб. тел: ........................................				Моб. тел: ...............................................

E-mail: ........................v@balchik.bg				E-mail: ....................................................

Лице за контакти: ..........................				Лице за контакти: ..................................

(2) За дата на съобщението/известието се смята:

1. датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението/известието;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3. датата на приемането – при изпращане по факс или телекс.

4. датата на получаване на електронно потвърждение за получаване на изпратено по електронен път известие или 24 часа след датата на изпращане на електронното известие – при изпращане по електронен път.

(3) Ако някоя от страните промени адреса си (в т. ч. Факс и и-мейл), следва незабавно да уведоми другата за направените промени.

Чл. 74. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод сключването и изпълнението на този договор.

Чл. 75. Неразделна част от този договор са: офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, въз основа на която той е определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ, ведно с представената КСС; Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнението на поръчката; документ за внесена гаранция за изпълнение на договора; насоки за осъществяване на мерките за информация и публичност на ОПРР; и застраховката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за професионална отговорност.

Чл. 76. Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001-1.1.11-0017 „Реализация на център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ)- гр. Балчик с капацитет 14 деца и благоустрояване на прилежащото дворно пространство в УПИ III, кв. 148, ж.к. Балик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Настоящият договор се подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра – 2 (два) за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 (един) за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са следните ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Техническа оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в т.ч. обяснителна записка и линеен график

- Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в т.ч. количествено – стойностна сметка и показатели за ценообразуване

- Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

- Документ за внесена гаранция за изпълнение

- Документи съгласно чл.47, ал.10 от ЗОП

- Насоки за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  							ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ                                             	  ..................................................

Кмет на Община Балчик                                     	  ..................................................

ЯНКА ПАВЛОВА

Директор дирекция БФС

Съгласувал:

А. АТАНАСОВ - Главен  юрисконсулт