МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА

НА ОФЕРТИТЕ

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на „Консервация, реставрация и социализация на Туристически атракции на територията на Община Балчик“”

По проект „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура на територията на Община Балчик”, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-03/2010/005, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Балчик, 2013 г.

Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта, съгласно чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП

Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по критерия „Икономически най-изгодна оферта”.

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които участника може да получи е 100 точки.

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:

| Показател – П (наименование) | точки |
| --- | --- |
| 1. Техническо предложение –П1 | 70 точки |
| 2. Ценово предложение – П2 | 30 точки |

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:

КО = П1 + П2

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и техническите спецификации. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

- Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П1

Техническите показатели отчитат качеството на техническото предложение по отношение на организация на работа, качеството на крайния продукт, техническо изпълнение на предмета на поръчката. Максималният брой точки, които офертите могат да получат по този показател са 70 точки. Показателят П1 „Техническото предложение“ се състои от два под показателя – А „Технологична последователност на работните процеси“ и Б „Управление на риска“, като оценката се формира ката сбор от оценките по двата подпоказателя.

| № | Подпоказател | Макс. бр. точки |
| --- | --- | --- |
| А. | ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ | 35 |
| Б. | УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА | 35 |
| ОБЩО: |  | 70 |

Всеки един от техническите показатели (А и Б) се формира, както следва:

| ПОдПОКАЗАТЕЛИ | Степен на съответствие | Брой точки |
| --- | --- | --- |
| А. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ |  | Макс. брой точки 35 |
| Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й, в оферирания срок. Проверяват се представените от участниците описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; Организация и подход на изпълнение и Линеен график с приложена диаграма на работната ръка. На този етап от участие се отстраняват офертите на участниците, които не отговарят на изискванията на възложителя и не обезпечават качественото и срочно изпълнение на обекта, видно от представената техническа оферта. Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се подлагат на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии: |  |  |
| Фактори, влияещи на оценката: - Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката; - Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; - Организация и подход на изпълнение - Линеен график с приложена диаграма на работната ръка | В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства: - Участникът е описал последователно отделните етапи на изпълнение на поръчката; - Участникът е описал в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, като същите съответстват на изискванията, посочени в техническите спецификации, в оптимална комбинация с предвидените за използване технически и човешки ресурси; - Предложените от участника методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на технологичните изисквания към предложените видове материали, придружени със съответните сертификати, приложени към техническата оферта - Налице е съответствие между описаната технологична последователност за изпълнение на предвидените видове СМР и представения линеен график с приложена диаграма на работната ръка | Оферта, която отговаря на посочените изискания се оценява с 35 точки |
|  | В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, но е в сила поне едно от следните обстоятелства: - Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не е описана последователността на тяхното изпълнение, а само е маркирана и рамкирана по- общо и окрупнено; - Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР, но последователността на изпълнението им не е разбираема и/или *само е маркирана; - Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии са приложими към предмета на поръчката, но не са най – подходящите такива, за да е налице съответствие в пълна степен на технологичните изисквания към предложените видове материали, придружени със съответните сертификати, приложени към техническата оферта. | Оферта, която отговаря на посочените изискания се оценява с 20 точки |
|  | В техническото предложение е в сила поне едно от следните обстоятелства: - Участникът е описал общо (без задълбочаване и посочване на конкретни подробности) последователността само на най – важните видове дейности. Не е представено обяснение и представяне на отделните етапи на изпълнение на поръчката; - Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение общо видовете СМР, като в описаната последователност за тяхното изпълнение има пропуски и не е видно съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси; - Не може да се прецени доколко предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на технологичните изисквания към предложените видове материали тъй като последните не са придружени със съответните сертификати. | Оферта, която отговаря на посочените изискания се оценява с 5 точка. |
| Б.УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА. |  | Максимален брой точки 35 |
| Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора: 1. Времеви рискове: - Закъснение началото на започване на работите; - Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; - Риск от закъснение за окончателно приключване на СМР и предаване на обекта; 2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес; 3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.””- МРРБ, Бенефициентът по Програмата и Възложител на договорите за услуги и строителство, Изпълнителите на отделните договори; 4. Промени в законодателството на България или на ЕС; промени в изискванията на ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.” във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора сключен с бенефициента. 5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя; 6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от спецификата му и/или непълноти и/или неточности в проектната документация. Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се подлагат на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии: |  |  |
| Фактори, влияещи на оценката: - Мерки за предотвратяване на последицитет от възникването на риска; - Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. | По отношение на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискови фактори са формулирани и описани повече от две мерки за предотвратяване и повече от две мерки за преодоляване на рисковия фактор | Оферта, която отговаря на посочените изискания се оценява с 35 точки. |
|  | По отношение на всеки от идентифицираните от Възложителя рискови фактори са формулирани и описани две мерки за предотвратяване и две мерки за преодоляване на рисковия фактор | Оферта, която отговаря на посочените изискания се оценява с 25 точки. |
|  | По отношение на всеки от идентифицираните от Възложителя рискови фактори е описана една мярка за предотвратяване и една мярка за преодоляване на рисковия фактор - Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те реално не са от естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им. | Оферта, която отговаря на посочените изискания се оценява с 15 точки |
|  | По отношение на всеки от идентифицираните от Възложителя рискови фактори е описана по една мярка за предотвратяване и по една мярка за преодоляване на рисковия фактор, но те не са обвързани със спецификата на проекта или на задълженията на консултанта | Оферта, която отговаря на посочените изискания се оценява с 5 точки |

- Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П3

До оценка по показател Предлагана цена (ПЦ) се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Участникът предложил най – ниска цена за изпълнение на поръчката получава максимален брой точки по показателя – 30 точки. Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата:

П3 = (Цmin / Цi) х 30 = .......... (брой точки)

Където Цi е предложената крайна цена в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Където Цmin е минималната предложена крайна цена в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници.