ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА

УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура на територията на Община Балчик“”

По проект „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура на територията на Община Балчик”, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-03/2010/005, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Балчик, 2013 г.

1. Предмет на поръчката

Предметът на обществената поръчка, възлагана от Община Балчик е: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура на територията на Община Балчик“”.

Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка, е част от дейностите, предвидени за изпълнение по проект „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура на територията на Община Балчик ””, в изпълнение на схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161РО001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обществената поръчка не включва обособени позиции:

2. Описание на дейността, предмет на възлаганата обществена поръчка.

Строителният надзор има функциите на контрол при изпълнение на строителството, съгласно чл. 142 ал. 4, ал. 5, чл. 143 от ЗУТ за инвестиционните проекти и чл. 168 от ЗУТ за въвеждане на обектите в експлоатация на основание чл. 169 от ЗУТ.

По време на строителството строителния надзор ще извършва регулярни проверки и установява съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти, разрешението за строеж и протокола за определяне на строителна линия и ниво.

Фирмата, упражняваща строителен надзор ще носи отговорност за:

-	Законосъобразно започване на строежа;

-	Пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителство;

-	Изпълнение на строежа, съобразно одобрените инвестиционни проекти;

-	Спазване условията по безопасност на труд, в това число съгласно проекта по организация на строителството;

-	Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

-	Годност на строежа за въвеждане в експлоатация;

-	Оценка за достъпност на строежа за лица с увреждания, ако е необходимо;

-	Енергийна ефективност – спазване на изискванията по енергийна ефективност;

-	След приключване на строителството фирмата, упражняваща строителен надзор изготвя окончателен доклад на строежа, което е основание за въвеждане на строежа в експлоатация.

Съгласно Наредба № 3 към ЗУТ строителния надзор образците за съставяне на актове и протоколи по чл. 1, ал. 1 и съгласно ЗУТ за обект първа категория трябва да бъдат сътавени следни образци № 2, 3, 4, 5, 7, 12, 14, 15, 16.

3. Историческа значимост на предмета на поръчката

3.1. „Консервация, реставрация и експониране на късно антична и средновековна крепост „Дионисополис“ в кв. Хоризонт“ гр. Балчик“”

Късно античната и средновековна крепост в кв. “Хоризонт” е обявена за паметник на културата с “национално значение” в ДВ, бр. 65/1994 г. Зони и режими на опазване е посочен в протокол №7 от 20.06.2002 на НСОПК. Дионисополис /дн. Балчик/ е създаден от йонийските гърци преди 2 600 години. Според преданията, градът първоначално се е наричал Круной (т. е. „Извори”), но след силна буря, морските вълни изхвърлили на брега статуя на бога Дионис, и градът бил преименуван в Дионисопол. Градът е бил разположен в непосредствена близост до морския бряг. След разделянето на Римската империя на Източна и Западна през 395 г. Дионисополис остава в пределите на Източна част - Византия.

В средата на VI в. земетръс предизвиква огромни приливни вълни, които разрушават древния черноморски полис. Новата крепост на Дионисополис от ранно-византийската епоха е изградена северозападно от първия град на равнинен терен с надморска височина около 200-220 м. /дн. кв. Хоризонт/ От изток на запад площадката е широка 350 – 400 м, а надлъжно – от север към юг – около 900 до 950 м. Върху тази площадка е формирана защитна (укрепителна) система на голямата около 360 дка крепост. Тя е сред най-мащабните крепости в целия Византийски свят. Една от главните й функции е охраната на големия сухоземен път от Константинопол до делтата на Дунав. Разкрити са останките на кръгла кула, защитаваща югозападния ъгъл на укреплението, част от 485 метровата западна стена (около 320 м.), част от 255 метровата южна крепостна стена (около180м.), западна, северна и източна порти. Резултатите от археологическите проучвания сочат, че Крепостта е строена в края на V – началото на VI в. Вътрешното й пространство е било гъсто населено. Това голямо фортификационно съоръжение е важно звено в Западно-черноморската отбранителна зона, която Византия формира през V-VI в.

Реставрацията, която е направена през 90-те години на XX век е в общо добро състояние. Консервационната запечатка е в много добро общо състояние, зидарията и хоросанът също, силуетът е запазен. Конструктивни проблеми не се забелязват. Проблемите са следствие от кощунствена човешка намеса.

Проблемите по археологическата структура могат да бъдат обобщени в четири групи:

1. Обрушване на зидовете - причината за започналото обрушване е човешка намеса – изкъртване на цели участъци от зидарията на куртината с цел да се извади ламарината от сигниращата фуга. Това е довело до каверни, които на места са достатъчно големи, за да предизвикат конструктивен проблем / особено в кулата на север от входа /.

2. Изветряне на фугите - проблемът с изветряне на фугите отново се проявява основно там, където е механично вадена ламарината от сигниращата фуга. Като цяло хоросанът е здрав.

3. Растителност, едноклетъчни и водорасли по зидовете - по цялата дължина на крепостна стена, особено в местата, където водата се оттича по-бавно и по северните страни, растителността и едноклетъчните са навлезли по фугите на зидовете и върху самия камък. Необходимо е да бъде приложена биоцидна и хербицидна обработка

4. Разрушаване на консервационния надзид.- разрушаването е следствие от човешка намеса.

Настоящата дейност третира западната порта и 100м в страни от нея от дължината на крепостната стена, в която влизат една кула на север и две от южната страна.

Проектът предвижда следните консервационно - реставрационни работи: механично почистване на крепостната стена и настилката от растителност; почистване на разрушените участъци, демонтиране на обрушености; запълване на каверни (реинтеграция); оформяне на легло и нанасяне на сигнираща фуга; внимателно почистване на ерозирали фуги и префугиране; биоцидна и хербицидна обработка на зидовете, необходима за отстраняването и предпазването им от порастване на мъхове, лишеи и едноклетъчни водорасли; реконструкция на участъци с разрушена запечатка; фугирането се изпълнява с мазилка по рецепта на технолога. Изпълнява се сигнираща (цветна) фуга в участъците, където тя е нарушена. Изпълнението на запечатка по консервационен надзид става с мазилка, обогатена с пластификатор, полимерна добавка и силикон; хидрофобизацията на оригинала и консервационния надзид.

Проектът предвижда експониране на обекта, като площта около западната крепостна порта ще бъде почистена от растителността и облагородена. По този начин ще се експонират и предпазят от растителност зидовете. Ще бъде изградена пътека с настилка от балчишки камък на тревна фуга, съобразена с действащия ПУП, която отвежда до и през портата.

По протежение на стената от западната й страна ще бъде положена настилка от трошен камък върху геотекстил, която да ограничи развитието на растителност по зидовете, да експонира крепостната стена и едновременно с това да може да служи и като пътека. В останалата част се предвижда затревяване, което е отдръпнато на 30 см. от археологическата структура.

За превръщането на обекта в туристическа атракция ще бъде осигурена невербална интерпретация, посредтвом информационни табели. Предвид локацията на обекта и сложността на неговото историческо развитие в интерпретацията на обекта ще ползват екскурзоводски беседи и индивидуална система на туристическа интерпретация.

3.2. „Реконструкция, консервация, експониране и социализация на недвижима културна ценност „Мелницата“ за нуждите на туристически културно-информационен център „Мелницата“”.

Голямата мелница в Балчик е построена в първоначалния си вид от Анонимното индустриално дружество през 1909 година. Проектът и изпълнението му са възложени на фирма LUTHER от Брауншвайг, Германия. Заедно с друга водеща европейска фирма – EISENBETON от Мюнхен, построяват за една година най-модерно оборудваната мелница на Балканите, която съдържа и първите стоманено-бетонови силози в България. Името на фирма LUTHER е свързано с изпълнението на най-големите европейски силози и мелници от епохата – мелниците във Франкфурт на Майн, Будапеща, Генуа, Мюнхен, прочутата мелница MOLINO STUCKY във Венеция и много други. Проектът за сградата и технологичното й оборудване са изпълнени в Германия. Оттам са доставени циментът и желязото. Изпълнена е от местни строителни материали – камък и тухла. Оригиналните междуетажни конструкции в сградата (без стените, подовете и стълбището в силозната част) са били от дърво. Външно и вътрешно сградата е гладко измазана. Общият брой на работниците е бил около 15 души на смяна. Мелницата е имала капацитет 75 тона брашно на денонощие. Произвеждала е също грис и макаронени изделия (за пръв път в България).

Мелницата стартира и работи успешно до 1916 г., когато попада под обстрела на руския военен флот и понася значителни щети. Производството не може да бъде възстановено. През времето на румънската окупация (1919-1940г.) фасадата и покривът са възстановени.

Около 1980 година сградата е реконструирана основно. Дървените междуетажни конструкции са заменени със стоманено-бетонови. Изградени са нови стълбища. В западната част са изградени два асансьора. Силозите не са реконструирани. Източното крило на сградата, собственост на Министерство на Отбраната също е реконструирано.

Покривната конструкция на кулата над силозите е частично опожарена през 1997 година.

Освен като младежки дом, сградата е използвана за производствени цели (кабелен и шивашки цех). Подпокривната част се използва като ателиета за художници – наемател е СБХ.

В рамките на настоящия проект се предвижда реновиране на сградата, като ще бъде осигурено изискването сградата да отговаря на съвременните норми за проектиране на сгради и съоръжения, без да губи автентичния си облик.

Строително-монтажните работи, които ще бъдат изпълнени в рамките на проекта са следните: събаряне на съществуващи конструктивни елементи по специална технология; изграждане на нови стоманобетонни елементи; усилване на съществуващи конструктивни елементи; саниране на съществуващи конструктивни елементи.

В зоната на силозите ще бъде извършено усилване на съществуващите стоманобетонни елементи (стълбище и плочи). В изложбената част на Мелницата ще бъдат обособени две подзони - комуникационна зона и зона с изложбени зали.

Двуетажната постройка южно от мелницата става на едно ниво, като събарянето на второто ниво ще се извърши на части по специална технология с непрекъснато укрепване на оставащите конструктивни елементи.

След реконструкцията, сградата ще се превърне в туристически и културно-информационен център. По този начин Мелницата ще се превърне от образна в смислова доминанта на Балчик.

Тук ще започват и завършват културно-историческите маршрути за гостите на града. Тук ще бъде място за културно-творческо общуване, както и за приятно прекарване на свободното време за граждани, туристи и гости на Балчик. Изложбената част на сградата ще бъде и място за обучение и възпитание на младите поколения.

Едната тема: „Пътят на зърното” ще запознава посетителите с историята на обработката на земята, отглеждане, прибиране на реколтата, транспортиране, съхранение, търговия, мелене на зърното, както и с продуктите на брашното. В нея ще се изложат и запазените функционални елементи на НКЦ „Мелницата”.

Други теми: „Културни маршрути” и „Знаци на времето” представят историята на Балчик и обитателите му през различните епохи, като ще бъдат представени артефакти от другите два обекта – текето и крепостта.

Ще се разчита на съвременно поднасяне на информацията, чрез комбинация от реални предмети, мултимедийни представяния и възстановки.

Специално място ще бъде отредено на историята на сградата. В напълно автентичен вид ще бъдат представени силозите с пространствата над и под тях, както и оцелялото оборудване.

Особено ценен за индустриалната и строителна история е фактът, че силозите и обслужващото ги стълбище са запазени в напълно автентичен вид, непроменен от построяването си през 1909 година до сега. Тази ценност ще расте във времето, тъй като тук ще могат да бъдат наблюдавани и изследвани технологиите за изпълнение на стоманобетона от зората на използването му в тази част на Европа, както и поведението му във времето.

Подобаващо място в експозициите ще намери и архитектурната история на Балчик. Един от основните експонати ще бъде макет в мащаб 1:500 на града. Ще бъде проследена историята на пространствата и сградите, заедно със съдбите на техните създатели и обитатели.

В туристическия информационен център, който ще бъде обособен в сградата, гражданите и гостите на града ще получават разностранна и актуална информация, он-лайн връзки с обектите в града, както и да поръчват и закупуват различни туристически услуги.

Тук ще бъдат представяни и всички събития от културния и спортния живот в града.

Специализирани щандове ще предлагат предмети, книги, карти, реплики и сувенири, свързани с град Балчик.

Сградата на Мелницата ще бъде реставрирана в оригиналния си външен вид.

Стените ще бъдат почистени от напластяванията върху им до откриване на каменните и тухлени повърхности. Всички нови мазилки – външни и вътрешни ще бъдат на варова основа (както и оригиналните).

Навигационният знак ще бъде демонтиран, саниран и монтиран на старото си място върху южната фасада преди нанасяне на външния слой мазилка. Лицевата повърхност на електронния часовник върху западната фасада ще бъде изпълнена от полиран изкуствен камък – бял и ще бъде монтирана също преди нанасяне на външния слой мазилка.

Всички външни врати и прозорци ще бъдат изпълнени със система за алуминиеви дограми от висок клас на енергийна ефективност и енергоефективни стъклопакети. Цвят на дограмата - RAL 9007. Към прозоречните отвори по южната фасада от вътрешната страна ще бъдат предвидени щори за затъмняване на експозиционните зали при нужда.

Съществуващите стоманобетонови междуетажни подови конструкции ще бъдат усилени посредством надграждане с пласт армиран стоманобетон. Подовите повърхности ще бъдат оформени по технологията „шлайфан” и „полиран” бетон, декориран и оцветен в светли тонове.

Интериорното решение е минималистично, с подчертаване на технологичният облик на постройката, както и неутралният характер на оформлението по отношение на експозицията.

В технологично-минималистичен стил са решени осветителните тела, въздуховодите, експозиционните мебели, обзавеждането, вътрешните врати и парапетите.

Всяка от залите в културно-информационния и туристически център ще бъде оборудвана със специални системи за осветление и мултимедийни представяния.

Покривните покрития ще бъдат изпълнени с клинкерни керамични керемиди и капаци – тип „Романски” („Римски”). Всички улуци (седящи) и водосточни тръби (ø100 мм) ще бъдат изпълнени от цинкова ламарина.

Ландшафтното оформление обхваща пространството около сградата в рамките на прилежащия й парцел. Оформени са транспортните и пешеходните връзки с околните пространства и морския бряг.

Посредством тримерно озеленяване е подчертан основният подход откъм градския център. Освен оформени тревни площи, вечнозелена растителност и вертикални акценти – кипариси, решението предвижда малък кръгъл площад с настилка „шлайфан” бетон-антислип, павета и балчишки камък

3.3. „Реставрация, консервация, експониране и социализация на обек „Теке Ак Язълъ Баба – св. Атанас“”.

Текето „Ак Язълъ Баба – Св. Атанас” се намира в южната част на с. Оброчище, общ. Балчик и е обявено за художествен паметник на културата от местно значение. Текето е изградено вероятно във втората четвърт на ХVІ в и е представлявало голям култов комплекс, посветен на мюсюлманския светия. Основните сгради в него са били тюрбето - гробница на светеца и имаретът.

В България има запазени още три подобни текета - на Отман Баба в с. Текето, Хасковско, на Кадемли Баба край с. Графитово, Старозагорско и на Демир Баба край с. Свещари, Исперихско. Мюсюлманският светец Ак Язълъ баба е бил водач на орден, свързан със странстващите мюсюлмани – дервиши. Вярвало се е, че той е достигнал най-висшата степен в мистичното познание (хакикат) и бил дълбоко почитан като съвършен човек.

Обектът се състои се от две монументални сгради с аналогичен план, но различен обем и предназначение: тюрбе – мавзолей и имарет -магерница.

Тюрбето, което е запазено изцяло, представлява солидна седемстенна постройка, висока около 12 м. и с диаметър 11 м. От източната му страна има прилепено почти квадратно преддверие с размери 4,55 м. на 4,80 м. Тюрбето е изградено от дялани правоъгълни блокове. И двете помещения са покрити с полусферични куполи. Отвътре Тюрбето представлява седемстенно помещение с дължина на стените 3,60 м. Таванът е куполообразен и изписан с геометрични и стилизирани растителни орнаменти в източен стил, с добре запазени цветове. Орнаментите по стените са по-нови и са в бароков стил. В средата на тюрбето е гробът на мюсюлманския светия Ак Язълъ Баба, дълъг е 4, 45 м. и широк – 2, 10 м.

Северно от тюрбето се намират руините от другата сграда на текето – имарета, където са отсядали поклонници. От него са запазени само стените на около 5 м. височина. Той има също форма на правилен седмоъгълник с дължина на стените 9,80 м., дебелина 1,28 м. и диаметър 23 метра. В него се влиза от юг през обширно правоъгълно преддверие, което е построено вторично. В северната част на имарета, в ъгъла, образуван от двете стени се намира голямо огнище с висок комин с форма на седмостен.

В рамките на проекта ще бъде извършена консервация и реставрация на тюрбето и имарета. Предвиждат се подмяна на покривното покритие и неговата подложка с ново такова, отново от оловна ламарина. Предвижда се поставянето на мрежа от стъклени нишки, която да спре разрастването на пукнатините, както и подмяна на дограмите навсякъде и реставрация на оригиналните елементи. Предвижда се цялостно почистване на камъка и дренаж, както и цялостна реставрация на стенописната украса в преддверието и гробницата. Ще бъде доизграден тухления чадър, за да се реставрира огнището.

Консервацията на преддверието ще бъде като руина, като по този начин се цели запазване на усещането за старост на паметника.

Поставянето на покривната конструкция над залата на имарета е възможен втори етап, който да позволи тя да се използва и при по-лоши климатични условия и да осигури нейната функционалност. Всички мерки по консервация се предприемат задължително.

И за двата обекта се предвижда почистване на каменната зидария и покриване с хидрофобен слой.

В рамките на проекта е предвидено, че ще бъде изпълнена социализация и експониране на тюрбето и имарета. Основната алея в него, изградена от балчишки камък на тревна фуга, е в добро състояние и ще бъде запазен. В източната част ще се изградят нови със същата настилка, свързващи тюрбето, имарета и туристическия център. От запад с вход от новата улица ще бъде изградена нова алея, която да осигури достъпност на хора в неравностойно положение.

За нуждите на туристическото обслужване ще бъде изграден туристически информационен център. Поради силния характер на двете сгради, сградата на центъра се вкопава в земята, така че да не се намесва в силуета и възприемането им. Сградата има само една видима фасада, като на по-голямата част от нея е предвидено вертикално озеленяване и благодарение на озеленения й покрив, който постепенно се слива с терена, тя се интегрира в средата около нея. В разпределението са предвидени информационен център, тоалетни, включително и за хора в неравностойно положение, склад и помощно помещение. Предвижда се художествено осветление и на алеите, което да акцентира върху културните ценности.

4. Обхват на строително-монтажните работи, спрямо които следва да бъде упражнен строителния надзор:

4.1. За „Консервация, реставрация и експониране на късно антична и средновековна крепост „Дионисополис“ в кв. Хоризонт“ гр. Балчик““ - Попада във I-ва категория по чл. 137 от ЗУТ. Разполага с Разрешение за строеж № 27/14.03.2011 г. Наличен е Технически проект по части: Архитектурна, Конструктивно становище, ПБЗ, Геодезия, Паркоустройство.

4.2. За: „Реконструкция, консервация, експониране и социализация на недвижима културна ценност „Мелницата“ за нуждите на туристически културно-информационен център „Мелницата““ - Попада във I-ва категория по чл. 137 от ЗУТ. Разполага с Разрешение за строеж № 26/14.03.2011 г. Наличен е Технически проект по части: Архитектурна, Конструктивна, Ел (Вътрешни инсталации), ВиК (вътрешни инсталации), Геодезия, ПБЗ, Енергийна ефективност, ОВК, Паркоустройство и благоустлойство, Пожарна безопасност.

4.3. За: „Реставрация, консервация, експониране и социализация на обек „Теке Ак Язълъ Баба – св. Атанас““ - Попада във II-ра категория по чл. 137 от ЗУТ. Разполага с Разрешение за строеж № 28/14.03.2011 г. Наличен е Технически проект по части: Архитектурна, Конструктивна, Ел, ВиК, ПБЗ, ОВ, Енергийна ефективност, Пожарна безопасност, Паркоустройство.

5. Технически спецификации

- Изпълнението на строителния надзор по време на изпълнение на СМР, включва:

- упражняване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с чл. 168 от ЗУТ и по реда на Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Наредба № 3/2003 г., обн. ДВ, бр. 37/04.05.2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 29/07.04.2006 г., в сила от 07.04.2006 г.)

- координиране на строителния процес до въвеждането на Строежа в експлоатация;

- извършване на постоянен строителен надзор по всички части на инвестиционния проект;

- упражняване контрол за спазване на мерките за безопасност на обекта от страна на строителя, за да не се допуснат инциденти и злополуки на обекта;

- упражняване на контрол за спазване на изискванията за безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност, в съответствие с изготвен към работния проект план за безопасност и здраве;

- осъществяване на контрол върху извършваните строително-монтажни работи (СМР) по качество, количество и стойност;

    - проверка на представените от Изпълнителя актове за действително извършени строително – монтажни работи;

    - контрол върху предварителния график за изпълнение на СМР,

    - следи за стриктното спазване на работния линеен график и да уведомява с доклада възложителя за настъпили отклонения и забави;

    - разпорежда премахването на некачествено извършените СМР и повторното им извършване;

    - осъществяване на контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, като изисква сертификати за качество на материалите, одобрява заедно с възложителя предложените образци и разрешава влагането на материалите след представянето на сертификати за тях;

    - осъществяване на контрол върху извършваните строителни и монтажни работи (СМР) по качество, количество и стойност;

    - наблюдава строителните дейности по отношение на линейния график, прави предписания за оптимизиране на изпълнението и изготвя доклади, които се подлагат на съвместни обсъждания между членовете на Екипа за управление на проекта и Възложителя;

    - изготвяне на окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за въвеждане на Строежа в експлоатация;

    - изготвяне на технически паспорт на строежа;

    - отчитане хода на изпълнение на договора и на извършените строителни и монтажни работи, като изготвя ежемесечни доклади до Възложителя за извършените строителни и монтажни работи (СМР) по качество, количество и стойност, проверява представените от Изпълнителя актове за действително извършени строителни и монтажни работи;

    - участие в държавната приемателна комисия;

    - упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове

    - изпълнение на всички останали задължения, предвидени в договора за обществена поръчка, договора с Изпълнителя на строителството и законовите разпоредби.

- Консултантът няма право да извършва промени в сроковете, количествата и видовете работи без разрешение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

При изпълнение предмета на поръчката, участникът, избран за изпълнител трябва да:

•	Упражнява строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за ползване), в следния задължителен обхват, регламентиран в чл.168, ал.1 от ЗУТ:

-осигури законосъобразно започване на строежа;

- осигури пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

-осигури изпълнение на строежите, съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията за изпълнение на строежа, съгласно нормативните актове и техническите спецификации за пожарна безопасност, опазване на околната среда по време на строителството;

- осигури спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

- съблюдава за качеството на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност;

- недопуска увреждане на трети лица и имоти, вследствие на строителството;

-осигури годност на строежа за въвеждане в експлоатация;

- контрол върху предварителния график за изпълнение на СМР;

•	Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

•	Откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво за съответния строеж, при съставяне на необходимия за това протокол по Наредба № 3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

•	Заверка на Заповедната книга на строежа и писмено уведомяване в 7-дневен срок от заверката, компетентните органи в общинска администрация, РДНСК, РСПБС, Инспекция по труда;

•	Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл.5, ал.3 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

•	Предоставяне пред Възложителя на тримесечни отчети и окончателен отчет за извършения строителен надзор по време на изпълнение на строително – монтажните работи, съдържащ: списък на основните дейности (видове работи) от строежа като цяло, за които е упражнен текущ строителен надзор, съставените документи (актове), както за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за решаването им.

•	Изготвяне на Окончателни доклади за съответните строежи, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за ползване, включително всички видове технически и енергийни паспорти, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

•	Внасяне на съответните окончателни доклади в Общинската администрация

6. Изисквания относно документите, които следва да се представят в процеса на изпълнение на договора.

6.1. В процеса на изпълнение на строително – монтажните работи трябва да бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

6.2. След завършване на строежа Изпълнителят трябва да завери екзекутивната документация съгласно изискванията на чл. 175 от ЗУТ. Тя следва да бъде представена в 4 (четири) екземпляра на хартиен и в 2 (два) екземпляра на електронен носител.

6.3. След приключване на строително-монтажните работи Изпълнителят трябва да изготви Окончателни доклади за съответните строежи, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за ползване на обектите,. Докладите следва да се представят в 1 (един) оригинал и 3 (три) копия на хартиен носител и в 2 (два) на електронен носител за всеки строеж (обект) поотделно.

7. Изисквания за качество.

Качеството на услугата трябва да отговаря на изискванията на действащата законова уредба в страната – Закон за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 1/30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, Наредба № 2/31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба № 3/31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Наредба № 5/28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите, Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Наредба № 7/1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване, Наредба № 3/1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по БХТПО.

8. Срок за изпълнение на поръчката:

Обществената поръчка се възлага за срок до 19.06.2014 г. В случай, че срокът за изпълнение на проекта бъде удължен, то за срок на изпълнение на дейностите, включени в предмета от настоящата обществена поръчка ще бъде до един месец преди новата дата, на която изтича срокът за изпълнение на проекта.

Изпълнението на сроителния надзор на всеки отделен строителен обект започва от датата, следваща датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя, в което се посочва обекта, на който следва да бъде упражняван строителен надзор.

Изпълнителят ще упражнява функциите на строителен надзор на всеки един обект в периода от подписване на съответния Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2 и/или 2a) на възложения обект до издаване на Разрешение за ползване на обекта, включително.

Изпълнителят ще упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве на всеки един обект в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на Констативен акт обр. 15 (без забележки) за съответния обект.

* Забележка! – Реалният срок за изпълнение на СМР ще бъде определен съгласно техническото предложение на избрания/те изпълнител/и на СМР след провеждане на обществена поръчка.