ОДОБРЯВАМ:

...........................................................

Николай Ангелов

Кмет на Община Балчик

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Рехабилитация на Път ІV-29608 (Генерал Тошево - Каварна) Василево – Дропла - Сенокос от км 10+100 до км 17+800”

2014 г.

ЧАСТ І

ДОКУМЕНТИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

РАЗДЕЛ І

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

РАЗДЕЛ ІI

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА

ПРОЦЕДУРАТА

РАЗДЕЛ ІI

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА

ПОРЪЧКА

ЧАСТ ІI

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

РАЗДЕЛ І

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

РАЗДЕЛ ІІ

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

РАЗДЕЛ ІІІ

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

РАЗДЕЛ І

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

# І.ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Обект на поръчката

Обектът на настоящата обществена поръчка е строителство.

Предмет на поръчката – „Рехабилитация на Път ІV-29608 (Генерал Тошево - Каварна) Василево – Дропла - Сенокос от км 10+100 до км 17+800”.

Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите по поръчката са посочени в Техническата спецификация по настоящата документация и приложените инвестиционни проекти към нея.

## 2. Възможност за предоставяне на варианти в офертите

Участникът няма възможност за предоставяне на варианти в офертата си.

## 3. Място на изпълнение на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на дейности на територията на Община Балчик – в обхвата на път ІV-29608 (Генерал Тошево - Каварна) Василево – Дропла - Сенокос от км 10+100 до км 17+800”.

Участникът трябва да посети строителната площадка и да се запознае с условията на място и, както и да оцени всички фактори за подготовка на своята оферта и подписването на договор. Посещението се организира от Възложителя всеки работен ден от 10:00  до 12:00 часа до датата на подаване на офертите, съгласно обявлението, след предварително изпратено заявление за оглед. Посещението и огледът на обектите се удостоверява с двустранен протокол, подписан от представители на възложителя и участника. Копие от протокола се представя в Плик № 1 „Документи за подбор”.

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, достатъчно е един от съдружниците в обединението да присъства на огледа и да подпише протокола.

Участникът подписва декларация за запознаване с условията на строителната площадка и прилага копие от двустранния протокол за извършеното посещение и оглед.

Разяснения по документацията за участие по време на посещението на място няма да бъдат давани от представителя на Възложителя.

## 4. Срок на изпълнение на поръчката

Максималният срок за изпълнение на поръчката е до 50 седмици, считано от датата на подписването на протокол за откриване на строителната площадка.

Конкретният срок за изпълнение на поръчката се предлага от участниците в техническата им оферта в седмици.

Предложеният от участниците срок за изпълнение на поръчката се оценява от комисията за провеждане на обществената поръчка.

## 5. Разходи по участие в процедурата

Разходите за изготвянето на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или провеждането на откритата процедура, освен в случаите, посочени в чл. 39, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Разходите за дейността на комисията за избор на изпълнител на обществената поръчка са за сметка на възложителя.

## 6. Срок на валидност на офертите

6.1. Срокът на валидност на офертите е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от  датата, определена за краен срок за получаване на оферти.

6.2. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите до момента на сключване на договор за обществена поръчка.

## Прогнозна стойност на поръчката

Стойността на поръчката се определя в български лева, без вкл. ДДС.

Максимална стойност на поръчката е 3 014 303,55 лева (три милиона четиринадесет хиляди триста и три лв. и 55 ст.) без вкл. ДДС.

Участниците предлагат цена за изпълнение на поръчката, която не може да надвишава прогнозната стойност на поръчката.

Цената за изпълнение на поръчката се оценява от комисията за провеждане на обществената поръчка.

# ІІ.ИЗИКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

## Общи изисквания

В откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка могат да участват български и/или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията на ЗОП, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Закона за устройство на територията (ЗУТ), подзаконовите актове по прилагането му и настоящата документация.

## Изисквания към участници обединения, които не са юридически лица

  - При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

  - В случай че участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, начинът, по който се доказва съответствието с изискванията на възложителя, е изрично посочен на съответното място в настоящата документация.

  - В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. Договорът за създаване на обединение задължително трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

- всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора, които ще изпълняват;

- представителят на обединението е упълномощен да го представлява за всички действия на обединението в настоящата процедура;

- е определен (упълномощен) един член на обединението, който да съхранява всички документи, свързани с изпълнението на поръчката до 2020 г.;

- всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на  изпълнение на договора, който ще изпълняват по тази процедура;

- един или повече от членовете поемат отговорност по отношение на изпълнение на задълженията на изпълнителя до изтичане на гаранционните срокове по договора за строителство;

- съставът на обединението няма да се променя след подаването на офертата.

  - В случай че участникът, определен за изпълнител, извърши промени в състава на обединението след сключването на договора за обществена поръчка, зу

  - Лице, което участва в обединение, не може да представя самостоятелна оферта, както и не може да участва в повече от едно обединение в тази обществена поръчка.

  - В случай, че определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица (консорциум/гражданско дружество по ЗЗД) преди сключване на договора е необходимо да представи заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение.

## Изисквания към подизпълнителите

  - Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

  - Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме да отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа, подизпълнителите са посочени в офертата на участника и за тях са представени всички необходими документи.

  - Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

  - Участникът се отстранява от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, в случай че:

- е представил самостоятелна оферта, въпреки че в оферта на друг участник е посочен като подизпълнител и е попълнил декларация за съгласие за участие като подизпълнител – образец № 9;

- е представил оферта, в която е посочил дадено лице за подизпълнител, но не е приложил неговата декларация за съгласие за участие като подизпълнител – образец № 9.

  - При подаване на офертата участникът декларира дела на участие на подизпълнителя (в проценти), както и вида на конкретните работи, които ще се извършват от подизпълнителя.

  - Изискванията за икономическо и финансово състояние, както и за технически възможности, се прилагат за подизпълнителите, както следва:

    - по отношение на икономическите и финансови възможности - в съответствие с дела на тяхното участие (в процентно изражение от съответното изискване към участника);

    - по отношение на изискванията за технически възможности – в съответствие с вида на работите, които ще се извършват от подизпълнителя, като подробното посочване на приложимите изисквания към подизпълнителите е направено на съответните места в настоящата документация.

## Изисквания по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП:

  - Отстранява се от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, който:

- осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

- престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2;

- обявен в несъстоятелност;

- в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове

- е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

- е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;

- има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

- има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;

- е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

- за когото се установи от службите за сигурност по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, въз основа на каквито и да е доказателства, включително разузнавателни средства, че не притежава необходимата надеждност, която изключва заплаха за националната сигурност, при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2.

Забележка* Лица по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са:

1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции -  лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които представляват участника или участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП.

## Административни изисквания съгласно Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета

## По отношение на участника да не са налице обстоятелствата предвидени в чл. 106, параграф 1, буква (б), (в), (е) от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.

## По отношение на участника да не са налице обстоятелствата предвидени в чл. 107, параграф 1, буква (б) от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.

## По отношение на участника да не е наложено наказание съгласно чл. 109, параграф 2 буква (а) от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза

## Документи за доказване на изискванията по т. 1 и 2

    - При подаване на офертата обстоятелствата по т. 1 и 2 се удостоверява с декларация.

    - Декларацията се попълва по образец съгласно настоящата документация (Образец № 5).

    - Лицата, които следва да декларират съответното обстоятелство, са изрично посочени в закона и в съответния образец на декларация.

## Ако участник или някое от лицата, задължени да представят декларации, декларира в тях или посочи в други документи неверни данни и обстоятелства и това бъде установено от комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите в хода на провеждане на процедурата по избор на изпълнител, този участник се отстранява от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка на основание чл. 69, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

  - Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и/или 5 ЗОП в седмодневен срок от настъпването им на основание чл. 69, ал. 3 от ЗОП.

# КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

## Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние

  - Участникът трябва да отговаря на посочените по-долу минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, за да бъде допусната до разглеждане и оценяване офертата му:

    - Общ оборот не по-малко от 9 000 000,00 (девет милиона) лева и оборот от сходна дейност не по-малко 3 000 000,00 лева (три милиона)  лева общо за последните три години (2011, 2012 и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, като под сходна дейност се разбира изграждане/рехабилитация на пътна мрежа.

    - Участникът да разполага с ликвиден свободен оборотен капитал за финансиране на работите в размер на не по-малко от 600 000 лв. под формата на оборотни средства и/или гарантирана неотменима кредитна линия от банка.

    - Участникът да има сключена застраховка за „Професионална отговорност в строителството” по чл. 171 и сл. от Закона за устройство на територията за извършване на строителни дейности, сключена по реда и при условията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ., бр.17 от 2004 г.) и да не допуска прекъсване в нейното действие. При констатирана невалидност на застраховката по време на изпълнение на договора възложителят има право да прекрати едностранно договора при неотстраняване на нарушението. Професионалната дейност от застрахователните полици да отговаря на предмета на поръчката.

    - При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор по т. 7.1.1. – 7.1.3. се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него.

    - Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискванията по т. 7.1.1 – 7.1.3. към тях се прилагат в съответствие с дела на тяхното участие (в процентно изражение от съответното изискване към участника);

  - Документи за доказване на икономическо и финансово състояние:

    - Годишен баланс за последните 3 (три) финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Същите не се изискват, ако са публикувани в Търговския регистър или в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария – за чужд.участници;

    - Отчета за приходите и разходите за последните 3 (три) финансови години  (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Същите не се изискват, ако са публикувани в Търговския регистър или в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария– за чужд.участници;

    - Информация за общия оборот и оборота от сходна дейност за последните три години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

    - Удостоверение от банка или еквивалентен документи за наличие на финансов ресурс или достъп до кредитни линии за участника в размер на не по-малко от 600 000,00 лв.

    - Валидна застраховка за „Професионална отговорност в строителството” по чл. 171 от ЗУТ, придружена с Декларация за подновяване на същата, в случай че изтече преди крайния срок за изпълнение на поръчката (Образец № 16).

    - Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 7.2.1-7.2.4. се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по т. 7.1.1. – 7.1.2.

    - Когато участникът предвижда участие на подизпълнители документите по т. 7.2.1-7.2.4. се представят за всеки от тях.

## Минимални изисквания за технически възможности и професионална квалификация

  - Участникът трябва да отговаря на посочените по-долу минимални изисквания за технически възмоности и професионална квалификация, за да бъде допуснат до разглеждане и оценяване офертата му:

    - Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за строежи трета категория съгласно Закона за камарата на строителите или в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария с обхват на дейностите, съответстващи на изпълнение на строежи от изискваната  категория.

    - Участникът да има внедрени: ISO 9001 "Системи за управление на качеството" или еквивалент, ISO 14001 „Система за управление на околната среда” или еквивалент.

    - Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата определена като крайна за получаване на офертите поне два договорa за изграждане/рехабилитация на пътна мрежа с общ обем на строителството, аналогичен с възлагания.

    - Участникът да разполага с необходимия брой лица за изпълнение на поръчката – не по-малко от 20 /двадесет/, вкл. такива притежаващи необходимата техническа правоспособност (инженерно-технически екип) и ангажирани в изпълнението на поръчката, вкл. отговорници по контрола на качеството и здравословни и безопасни условия на труд.

      - В инженерно – техническия състав на участника за изпълнение на настоящата процедура да са включени следните специалисти:

        - „Ръководител на строежа” да е лице, което отговаря на условията по чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ и да има минимум 10 (десет) години професионален опит като строителен инженер и да има трудов договор с участника, съгласно изискването на чл.15 от ЗКС;

        - „Координатор по ЗБУТ” на обекта да е лице, притежаващо съответния сертификат и минимум 2 /две/ години професионален опит като координатор по ЗБУТ и да има трудов договор с участника, съгласно изискването на чл.15 от ЗКС;

        - „Специалист по контрола на качеството” на обекта да е лице, притежаващо съответния сертификат и минимум 3 /три/ години професионален опит като специалист по контрола на качество и да има трудов договор с участника, съгласно изискването на чл.15 от ЗКС;

      - Извън случаите по ал. 2 на чл. 163а от ЗУТ техническа правоспособност може да бъде призната на чуждестранно лице при условията на взаимност, установени за всеки конкретен случай, когато притежава диплома, легализирана по съответния ред, и когато отговаря на изискванията на Закона за устройство на територията.

    - Участникът трябва да разполага с необходимата механизация за изпълнение на предвидените в обхвата на поръчката дейности (СМР)

    - При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор по т. 8.1.1. – 8.1.5. се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

    - Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискванията по т. 8.1.1-8.1.5. към тях се прилагат в съответствие с вида на работите, които ще се извършват от подизпълнителя.

  - Документи за доказване на техническите възможности и професионална квалификация на участника:

    - Удостоверение от Централен професионален регистър на строителя за вписване на строител за изпълнение на строежи от III категория или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния закон на участника.

    - Списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 (пет) години (Образец №22), придружен от препоръки за добро изпълнение на поне два договора по т. 8.1.3. Препоръките да посочват стойността, периода и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Препоръките да съдържат данни за издателя, подпис и печат. В случаите, когато договорът не е бил изпълнен самостоятелно от участника, в препоръката се посочва и процентът, изпълнен от него.

    - Нотариално заверено копие от валиден сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен;

    - Нотариално заверено копие от валиден сертификат за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентен;

Забележка: Сертификатите по т. 8.2.3 и 8.2.4. трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

    - Списък на лицата, които ще вземат участие при изпълнение на поръчката, вкл. на лицата, притежаващи необходимата техническа правоспособност (инженерно-технически екип) и ангажирани в изпълнението на поръчката, вкл. отговорници по контрола на качеството и здравословни и безопасни условия на труд. Доказателства за квалификация на инженерно-техническия състав на участника: 1. Автобиографии на ръководителя на строежа, координатора по ЗБУТ и специалиста по контрол на качеството – подписани собственоръчно по приложения образец; 2. Копие от дипломи за завършена степен на образование и придобита квалификация, сертификати, свидетелства и удостоверения за професионална квалификация на ръководителя на строежа, координатора по ЗБУТ и специалиста по контрол на качеството. 3. Копие от трудова/осигурителна книжка на ръководителя на строежа, координатора по ЗБУТ и специалиста по контрол на качеството;

    - Всяко лице, чиито копия от дипломи, трудова/осигурителна книжка или други документи, съдържащи лични данни, са приложени към офертата подписва декларация за съгласие за предоставяне на лични данни (Образец №10б), както и декларация за разположение за изпълнение на поръчката (Образец № 11). В случай, че е необходимо, участниците представят и декларация, за това че се задължават да поемат на свой риск осигуряването на изискващите се по българското законодателство визи, разрешения за пребиваване и разрешения за работа на работниците и служители, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка за лицата, установени в страни, с които РБългария има визов режим (в свободен формат).

Участниците може да предлагат в справката декларация за инженерно-техническия екип и други водещи специалисти, така че да бъдат подсигурени с техническо ръководство всички проектни части – по преценка на изпълнителя, съгласно представеното техническо предложение обвързано с визуализирания строителен график за изпълнение на поръчката.

    - Списък на цялата механизация, с която участникът разполага и ще включи в изпълнението на предвидените дейности в обхвата на поръчката, придружена с копия от фактури или договори за покупка/лизинг и с регистрационни талони, когато с касае за транспортни средства (Образец №21).

    - Когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 8.2. се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по т. 8.1.

    - Когато участникът предвижда участие на подизпълнители документите по т. 8. 2. се представят за всеки от тях.

## Гаранция за участие в процедурата

  - Условия и размер на гаранцията за участие

    - Гаранцията за участие се представя във форма, избрана от участника – парична сума или банкова гаранция.

    - За участие в настоящата процедура участникът следва да представи гаранция за участие. Размерът на гаранцията за участие е 30 000 (тридесет хиляди) лева.

    - Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция (за участие в процедурата – образец № 19). Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката – гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя и че е със срок на валидност нe по-малко от 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на валидност на офертата на участника. Участникът може да представи банковата гаранция и по образец на гарантиращата банка в случай, че така издадената от банката гаранция отговаря на всички изисквания относно нейното съдържание и реквизити, посочени в настоящата документация и бъде приета от Комисията, назначена от Възложителя като допустима.

    - Когато участникът, участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

    - Банковите разходи по откриването и обслужването на гаранцията са за сметка на изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията, така че размерът на гаранцията да не е по – малък от определения в настоящата процедура.

    - Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане по следната сметка: УниКредит Булбанк АД - клон Балчик Банков код (BIC): UNCRBGSF Банкова сметка (IBAN): BG11 UNCR 9660 3324 0052 12

    - При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично следва да бъде изписано наименованието на процедурата, за участие в която се представя гаранцията.

    - Чуждестранните участници могат да представят банкова гаранция в евро с равностоен размер, изчислен по официалния курс “евро за лев”, определен от Българската народна банка, за деня на издаване на гаранцията.

  - Задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за участие

    - Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

    - Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител.

    - Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник:

1. оттегли заявлението си след изтичането на срока за получаване на заявления или оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;

2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

    - Възложителят освобождава гаранциите за участие на:

1. отстранените кандидати или участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител;

2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.

    - При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници или участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

    - Възложителят освобождава гаранциите по ал.1 без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

  - Гаранция за изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка.

    - Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка.

    - Гаранцията за изпълнение се представя във форма, избрана от участника – парична сума или банкова гаранция.

    - Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя преди подписването на договора гаранция за изпълнението му в размер на 3 % (три процента) от стойността на поръчката.

    - Договорът за възлагане на обществена поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение.

    - Ако гаранцията за изпълнение се представя чрез депозит на парична сума в съответния платежен документ задължително следва да бъде записано: „Гаранция за добро изпълнение по договор за обществена поръчка  с предмет………...……(изписва се наименованието на обществената поръчка)”.

    - Ако участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция (за изпълнение на поръчката – образец №20). Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката – гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя и че е със срок на валидност най-малко 180 дни след подписване на окончателния протокол, установяващ изпълнението на договора. Участникът може да представи банковата гаранция и по образец на гарантиращата банка в случай, че така издадената от банката гаранция отговаря на всички изисквания относно нейното съдържание и реквизити, посочени в настоящата документация и бъде приета от възложителя  като допустима. Банковите разходи по откриването и обслужването на гаранцията са за сметка на изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията, така че размерът на гаранцията да не е по – малък от определения в настоящата процедура.

    - При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва предмета на договора, за който се представя гаранцията.

  - Задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за изпълнение

    - Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа, усвоява или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка за между възложителя и изпълнителя.

    - Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

## ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИК И ПРАВОМОЩИЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

  - Комисията за провеждане на процедурата предлага за отстраняване от участие в процедурата участник:

    - който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП;

    - за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП;

    - който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

    - който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;

    - за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

  - Правомощия на комисията:

    - Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя комисията за провеждане на процедурата изисква от участниците в срок 5 работни дни от получаването на протокола по ал. 7 на чл. 68 от ЗОП да представят съответните документи. Участникът няма право да представя други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията.

    - След изтичането на срока по ал. 9 комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор.

    - Комисията при необходимост може по всяко време:

1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

2. да изисква от участниците:

а) разяснения за заявени от тях данни;

б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и № 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

РАЗДЕЛ ІI

УКАЗАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

# ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

# ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

## Условия за получаване на документацията за участие

  - Документацията е безплатна.

  - Участниците могат да изтеглят документацията от сайта на община Балчик -  www.balchik.bg., „Профил на купувача”

# ПРОУЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

## Отговорност за правилното разучаване на документацията

  - Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, посочени в настоящата документация.

  - При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от възложителя.

  - Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците.

  - Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП и ППЗОП.

  - Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията или представляват изменението им извън допустимото от възложителя, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата поради несъответствие на офертата му с изискванията на възложителя.

## Разяснения по документацията за участие

  - Всяко лице може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие.

  - Исканията за разяснения могат да бъдат правени до 10 дни преди датата, посочена в обявлението като краен срок за получаване на офертите на Участниците.

  - Възложителят публикува разясненията на сайта на община Балчик -  www.balchik.bg., „Профил на купувача” в 4-дневен срок от постъпването на искането.

  - В случай, че от публикуването на разяснението от възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от три дни, възложителят удължава срока за получаване на оферти за участие с толкова дни, колкото е забавата.

  - Възложителят публикува на сайта си разяснението, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването.

## Промени в обявлението и/или документацията на обществена поръчка

  - Възложителят може, по собствена инициатива или по предложение на заинтересованото лице, еднократно да направи промени в обявлението и/или документацията на обществена поръчка, свързани с осигуряване законосъобразност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка.

  - Всяко заинтересовано лице може да направи предложение за промени в обявлението и/или документацията в 10-дневен срок от публикуването на обявлението за откриване на процедурата.

  - Промените се извършват чрез решение за промяна, което се публикува в Регистъра на обществените поръчки в 14-дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на процедурата.

  - С решението за промяна възложителят няма право да променя дейностите по обявения предмет на поръчката.

  - В решението за промяна възложителят определя и нов срок за получаване на оферти, който не може да бъде по-кратък от първоначално определения.

  - Възложителят може да не определя нов срок, когато промените не засягат критериите за подбор, изискванията към офертата или изпълнението на поръчката.

  - След изтичането на срока възложителят може да публикува решение за промяна само когато удължава обявените срокове в процедурата.

  - Възложителят е длъжен да удължи обявените срокове в процедурата:

1. когато се установи, че първоначално определеният срок е недостатъчен за изготвяне на офертите, включително поради необходимост от разглеждане на място на допълнителни документи към документацията или оглед на мястото на изпълнение;

2. в случаите по чл. 29, ал. 2 от ЗОП.

  - Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата, когато:

1. в първоначално определения срок няма постъпили оферти или е получена само една оферта;

2. това се налага в резултат от производство по обжалване.

  - С публикуването на решение за промяна в Регистъра на обществените поръчки се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.

# ФОРМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА

## Език на офертата

  - Офертата и всички приложения към нея се представят на български език.

  - Всички документи в офертата, които не са на български език, се представят и в превод.

## Изисквания към преводите

  - Преводът на документа за регистрация на чуждестранните участници/документа за самоличност на физическите лица да е официален превод.

"Официален превод" е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

  - Всички документи, извън този по т. 6.1., които не са на български език, се представят и в превод.

  - При наличие на документи в плик № 1, които не отговарят на изискванията за превод, комисията изисква от участника да представи документите в съответствие с тях. При наличие на документи в плик № 2 и плик № 3, които не отговарят на изискванията за превод, участникът се отстранява от участие в процедурата поради несъответствие с изискванията на възложителя.

## Копия на документи и валидност

- В случаите, когато Възложителят изисква нотариална заверка на определен документ или представянето му в оригинал, това е изрично посочено на съответното място в настоящата документация.

- Във всички случаи, освен тези по т. 7.1., копията от документите, приложени към оригинала на офертата на участника, се представят заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подписани от лицето, което представлява участника по закон или след изрично упълномощаване, и подпечатани с печата на участника.

- Всички декларации и образци на други документи съгласно настоящата документация се представят в оригинал, подписани от съответното задължено лице.

- Всички документи трябва да са с дата на издаване не по-рано от датата на публикуване на обявлението за настоащата обществена поръчка или да са в срок на тяхната валидност, когато такава е изрично записана в тях.

## Други формални изисквания

  - По документите в офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции.

  - Всички страници в офертата следва да са последователно номерирани. Номерацията започва от документите в плик № 1, продължава последователно през документите в плик № 2 и приключва с документите в плик № 3.

  - Документите в офертата следва да са описани и подредени по реда на списъка, посочен в т.11 „Съдържание на офертата”.

  - При разминаване между цифрово и словесно изражение на стойност в офертата на участника, за валидно се приема словесното изражение.

# ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ОФЕРТИТЕ

## Конфиденциална информация

- При предоставяне на техническите спецификации на участниците в процедурата и при сключването на договора за обществена поръчка, Възложителят може да посочи коя част от информацията, която им предоставя, има конфиденциален характер. Участниците нямат право да разкриват тази информация.

- При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни.

- Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участници, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по чл. 44 от ЗОП и чл. 73, ал. 4 от ЗОП.

## Допълване и оттегляне на офертата

  - До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

  - Допълването или промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст: “Допълнение/Промяна на оферта с входящ номер...........”.

  - Всеки участник в откритата процедура има право да представи само една оферта.

  - Участник, който е представил повече от една оферти, се отстранява от участие в откритата процедура.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

## Офертата се състои от три плика:

- ПЛИК № 1 – „Документи за подбор";

- ПЛИК № 2 –  „Предложение за изпълнение на поръчката";

- ПЛИК № 3 – „Предлагана цена”.

11.1. Съдържание на ПЛИК № 1:

    - Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника**;

Забележки по т. 11.1.1:

*Списъкът съдържа ясна идентификация на участника в обществената поръчка.

** Списъкът се подписва от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице с пълномощно с нотариална заверка на подписа. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, списъкът се подписва от представителя на  обединението съгласно договора за създаване на обединение.

    - Оферта за изпълнение на предмета на обществената поръчка – попълва се по Образец № 1*;

Забележки по т. 11.1.2

*  Офертата се подписва от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице с пълномощно с нотариална заверка на подписа. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, офертата се подписва от представителя на  обединението съгласно договора за създаване на обединение.

    - Административни сведения - попълва се Образец № 2*;

Забележка по т. 11.1.3.

* Документът се представя от участника/ от всяко лице, включено в обединението и от подизпълнителя/ите на участника и се подписва от представляващия всяко едно от лицата.

    - Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице***.

Забележки по т. 11.1.4:

* Документ за актуално състояние се прилага, когато участника не е посочил ЕИК, но с представянето му не отпада задължението за представяне на док. за регистрация, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец.

** Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. Документът по т. 13.1.4. се представя и в официален превод.

***Когато участникът/подизпълнителят е вписан във водения от Агенция по вписванията Търговски регистър, е достатъчно посочването на единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.

**** Документът се представя от участника/ от всяко лице, включено в обединението, и от подизпълнителя/ите на участника.

    - Документ за регистрация по ЗДДС, ако е регистриран***;

Забележка по т. 11.1.5.

*Документът за регистрация по ЗДДС (Закона за данък добаване стойност), ако е регистриран се представя от участника.

** Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, документът се представя за съдружникът/ците в обединението, ако са регистрирани по ЗДДС.

*** Изискването за представяне на този документ не се отнася за подизпълнителя/ите.

    - Документ за внесена гаранция за участие – оригинал на вносната бележка или на банковата гаранция*;

Забележка по т. 11.1.6.

* Документът следва да е издаден на името на участника. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

    - Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1(без б."е" на т.1), чл.47, ал.2, т.1, т.3, т.4 и т.5 и чл.47, ал.5 от ЗОП. – попълват се Образци № 3 и 4**;

Забележки по т. 11.1.7:

* Декларациите се представят лично от всяко от лицата, посочени в закона и в забележките на съответния образец.

**Документите се представят за участника/ за всеки един от съдружниците в обединението и за подизпълнителя/ите.

    - Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 106, § 1, буква (б), (в), (е), чл. 107, § 1, буква (б)  и чл. 109, § 2 буква (а) от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета -  попълва се Образец № 5***;

Забележки по т. 11.1.8:

* Декларацията се попълва от представляващите участника /подизпълнителя/.

**  Когато участникът /подизпълнителят/ е юридическо лице или ЕТ достатъчно е подаване на декларацията от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

*** Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се представя за всеки един от съдружниците в обединението

    - Декларация за приемане на етичните клаузи на обществена поръчка – попълва се Образец № 6*.

Забележка по т. 11.1.9:

Декларацията се подписва от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице с пълномощно с нотариална заверка на подписа. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се подписва от представителя на  обединението съгласно договора за създаване на обединение.

    - Оригинал или нотариално заверено копие на договора за създаване на обединение за участие в обществената поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице), съдържащо клаузите на Раздел I, Изисквания към участницте, т. 2.4. от настоящата документация – само за участници, които са обединения;

Забележка по т. 11.1.10.

Когато договорът за обединение е рамков или обединението е създадено за постигане на друга цел, да се представи оригинал или нотариално заверено копие на допълнително споразумение към договора за участие на обединението в настоящата обществена поръчка, съдържащо и клаузите на Раздел I, Изисквания към участницте, т. 2.4. от настоящата документация.

    - Декларация за участие/неучастие на подизпълнители – попълва се Образец № 7**;

Забележка по т. 11.1.11.

* Декларацията се подписва от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице с пълномощно с нотариална заверка на подписа. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се подписва от представителя на  обединението съгласно договора за създаване на обединение.

    - Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв – попълва се Образец № 8 от всекиго от подизпълнителите**.

Забележка по т. 11.1.12.

* Документът се подписва от представляващия подизпълнителя/ите.

    - Доказателства за икономическото и финансово състояние:

      - Копия от годишен баланс за последните 3 (три) финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си **;

Забележки по т. 11.1.13.1.

* Документът се представя от участника. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документът се представя само за съдружника/ците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериия за подбор;

**Документът се представя и от подизпълнителя/ите на участника съобразно вида и дела на неговото/тяхното участие.

      - Копия от Отчет за приходите и разходите за последните 3 (три) финансови години  (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си **;

Забележки по т. 11.1.13.2.

* Документът се представя от участника. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документът се представя само за съдружника/ците, чрез които обединението доказва съответствието си с критерия за подбор;

** Документът се представя и от подизпълнителя/ите на участника съобразно вида и дела на неговото/тяхното участие.

Забележка по т. 11.1.13.1. по т. 11.1.13.2.

*Документите по т. 11.1.13.1. и 11.1.13.2. не се представят, ако участникът е посочил ЕИК и е публикувал в Търговския регистър на Агенцията по вписванията годишните финансови отчети, части от които са счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите, за  последните 3 (три) финансови години  (2011г., 2012 г. и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си;

** Ако съгласно законодателството на държавата на участника някоя от финансовите години още не е приключила или срокът за изготвяне на финансови отчети още не е изтекъл, участникът представя междинни финансови отчети или незаверени годишни финансови отчети, чието съдържание се потвърждава с подписите на съставителя на отчета и на законен представител на участника или на лице, изрично упълномощено от законния представител с нотариално заверено пълномощно;

*** В случай че участниците са чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени.

      - Информация за общия оборот и оборота от сходна дейност за последните три години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - Попълва се Образец №9.

Забележки по т. 11.1.13.3.

* Документът се представя от участника и се подписва от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице с пълномощно с нотариална заверка на подписа. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документът се представя само за съдружника/ците, чрез които обединението доказва съответствието си с критерия за подбор;

** Документът се представя и от подизпълнителя/ите на участника съобразно вида и дела на неговото/тяхното участие.

      - Удостоверение от банка или еквивалентен документ за наличие на финансов ресурс или достъп до кредитни линии от участника в размер на не по-малко от 600 000,00 лв. *.

Забележки по т. 11.1.13.4.

* Документът се представя от участника. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документът се представя само за съдружника/ците, чрез които обединението доказва съответствието си с критерия за подбор;

      - Валидна застраховка за „Професионална отговорност в строителството”, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, придружена с Декларация за подновяване на същата, в случай че изтече преди крайния срок за изпълнение на поръчката (Образец №16) **;

Забележки по т. 11.1.13.5.

* Документът се представя от участника. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документът се представя само за съдружника/ците, чрез които обединението доказва съответствието си с критерия за подбор

** Документът се представя и от подизпълнителя/ите на участника съобразно вида и дела на неговото/тяхното участие.

    - Доказателства за технически възможности:

      - Списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 (пет) години  (Образец №22), придружен от препоръки за добро изпълнение на поне трите договора. Препоръките да посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Препоръките да съдържат данни за издателя, подпис и печат. В случаите, когато договорът не е бил изпълнен самостоятелно от участника, в препоръката се посочва и процентът, изпълнен от него.**

Забележки по т. 11.1.14.1.

* Документът се представя от участника и се подписва от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице с пълномощно с нотариална заверка на подписа. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документът се представя само за съдружника/ците, чрез които обединението доказва съответствието си с критерия за подбор;

** Документът се представя и от подизпълнителя/ите на участника съобразно вида и дела на неговото/тяхното участие.

      - Копие от удостоверение от Централен професионален регистър на строителя за вписване на строител за изпълнение на строежи от III категория или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния закон на участника.**

Забележки по т. 11.1.14.2.

* Документът се представя от участника. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документът се представя само за съдружника/ците, чрез които обединението доказва съответствието си с критерия за подбор при спазване на разпоредбата на чл. 25, ал. 8 от ЗОП.

** Документът се представя и от подизпълнителя/ите на участника съобразно вида и дела на неговото/тяхното участие.

      - Валидни сертификати ISO 9001:2008 за управление на качеството, ISO 14001:2004 за управление на околната среда или еквивалентни. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството или еквивалентни на тях.

Забележки по т. 11.1.14.3.

* Документът се представя от участника -  нотариално заверен; Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документът се представя само за съдружника/ците, чрез които обединението доказва съответствието си с критерия за подбор при спазване на разпоредбата на чл. 25, ал. 8 от ЗОП.

** Документът се представя и от подизпълнителя/ите на участника съобразно вида и дела на неговото/тяхното участие.

      - Доказателства за квалификация на участника:

        - Доказателства за наличие и квалификация на инженерно-техническия състав на участника:

          - Списък на лицата, които ще вземат участие при изпълнение на поръчката, вкл. на лицата, притежаващи необходимата техническа правоспособност (инженерно-технически екип) и ангажирани в изпълнението на поръчката, вкл. отговорници по контрола на качеството и здравословни и безопасни условия на труд. (Образец № 10)

          - Автобиографии на ръководителя на строежа, координатора по ЗБУТ и специалиста по контрола на качеството – собственоръчно подписании по приложения образец (Образец №10А)

          - Копие от трудова/осигурителна книжка, доказващи, че ръководителя на строежа, координатора по ЗБУТ и специалиста по контрола на качеството отговарят на изискванията на възложителя;

          - Копие от дипломи за завършена степен на образование и придобита квалификация, сертификати, свидетелства и удостоверения за професионална квалификация на ръководителя на строежа, координатора по ЗБУТ и специалиста по контрол на качеството.

*Документите се представя от участника. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документът се представя само за съдружника/ците, чрез които обединението доказва съответствието си с критерия за подбор.

** Всяко лице, чиито копия от дипломи, трудова/осигурителна книжка или други документи, съдържащи лични данни, са приложени към офертата подписва декларация за съгласие за предоставяне на лични данни (Образец №10б), както и декларация за разположение за изпълнение на поръчката (Образец №11). В случай, че е необходимо, участниците представят и декларация, за това че се задължават да поемат на свой риск осигуряването на изискващите се по българското законодател-ство визи, разрешения за пребиваване и разрешения за работа на работниците и служители, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка за лицата, установени в страни, с които РБългария има визов режим (в свободен формат).

*** Документът по т. 11.1.14.4.1.1. се представя и от подизпълнителя/ите на участника съобразно вида и дела на неговото/тяхното участие.

    - Декралация за цялата механизация, с която участникът разполага и ще включи в изпълнението на дейностите, предвидени в обхвата на поръчката – попълва се Образец № 21*.

Забележки по т. 11.1.15.

*Декларацията се подписва от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице с пълномощно с нотариална заверка на подписа. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се представя само за участниците в обединението, които разполагат с механизация, която ще бъде включена в изпълнението на  дейности, предвидени в обхвата на обществената поръчка.

** Декларацията се придружава с документи, доказващи обстоятелството, че участникът разполага с декралираната механизация – фактури или договори за покупка/лизинг, придружени с регистрационни талони, когато с касае за транспортни средства.

*** Декларацията се представя и от подизпълнителя/ите на участника съобразно вида и дела на неговото/тяхното участие.

    - Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника, издадено от представителя на участника (оригинал) **.

Забележки по т. 11.1.17.

* Документът се представя, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично  упълномощен с нотариална заверка на подписа негов представител.

** Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и всички документи към нея, за които се изисква представителна власт.

    - Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд– попълва се Образец № 12*.

Забележка по т. 11.1.18

* Декларацията се подписва от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице с пълномощно с нотариална заверка на подписа. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство.

** Декларацията се подписва  и от подизпълнителя/ите на участника

    - Декларация за запознаване с условията на строителната площадка – попълва се Образец № 13**.

Забележка по т.11.1.19

Документът се подписва от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице с пълномощно с нотариална заверка на подписа. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се подписва от представителя на  обединението съгласно споразумението за създаване на обединение.

    - Двустранен протокол за посещение и оглед на строителната площадка - попълва се Образец № 14**.

Забележка по т.11.1.20

Документът се подписва от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, протоколът може да се подпише и от представител на един от съдружниците в обединението.

    - Декларация за приемане на условията в проекта на договор - попълва се Образец № 15**.

Забележка по т.11.1.21

Документът се подписва от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице с пълномощно с нотариална заверка на подписа. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се подписва от представителя на обединението съгласно споразумението за създаване на обединение.

11.2. Съдържание на ПЛИК № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката”

    - ПЛИК № 2 съдържа:

11.2.1.1. Техническото предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по Образец № 17, съгласно изискванията на Възложителя и спецификата на обществената поръчка.

    - Изисквания към съдържанието на техническото предложение.

      - Участникът изготвя техническото си предложение в съответствие с изискванията на техническата спецификация на настоящата документация. В техническото предложение не се посочват цени!!!

      - Техническо предложение следва да бъде изготвено по приложения образец към настоящата документация при съблюдаване на изискванията техническия проект, изискванията към офертата и условия за изпълнение на поръчката, в което се посочва:

Срок за изпълнение

Всеки участник следва да предложи срок за изпълнение в седмици за приключване на пълния обем дейности по инвестиционния проект и количествените сметки.

Срокът за изпълнение задължително се посочва в седмици и не трябва да надвишава, максималния срок за изпълнение, посочен в обявлението, а именно: 50 седмици.

Предложенията по показател срок за изпълнение се представят като цяло число.

Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи и съоръжения на строителния обект

Участниците задължително изработват предложенията си при съблюдаване на изискванията на възложителя и приложимото българско законодателство. Всеки участник следва да предложи гаранционен срок, който да е съобразен с минималните гаранционни срокове, който са определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Към техническото предложение участникът следва да приложи:

1. Подписан и подпечатан линеен календарен план-график за извършване на отделните видове работи изготвен съобразно предложеният срок на изпълнение с приложена диаграма на работната ръка и диаграма за механизацията;

Представяне на участника:

Организация и план на работата по изпълнение на поръчката:

1. Технологична последователност на строителните процеси;

2. Управление на риска - Описание и отчитане възможните рискове при изпълнение на поръчката и предлагане на мерки за преодоляването им;

3. Мерки за намаляване на затрудненията за местното население при СМР

Линеен график за изпълнение на поръчката. Етапност на изпълнението. Разпределение на ресурсите и работната сила.

Срок за изпълнение на поръчката

Гаранционен срок за изпълнение на строително-монтажните работи.

Документът се подписва от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документът се подписва от представителя на  обединението съгласно споразумението за създаване на обединение.

    - Участниците да представят план за организация на движението, съобразен с линейния график за изпълнение на СМР. Знаците /светофарни уредби/, необходими за обозначаване, да бъдат за сметка на строителя. Да бъде предвидено максимално обезопасяване с необходимата сигнализация през светлата част и светлинна за нощната част на денонощието.

11.3. Съдържание на ПЛИК № 3 - „Предлагана цена”

    - ПЛИК № 3 съдържа предлаганата цена от участника, изготвена по Образец № 18. Участникът е длъжен да приложи и количествено-стойностната сметка и да посочи показателите, които формират единичните цени.

    - Изисквания към съдържанието и представянето на предлаганата цена.

      - Участникът да посочи единичните и общи цени на СМР, включени в количествената сметка за всяка част от проекта. Участникът следва да се съобрази с минималните цени на труда в сектор строителство.

      - Участникът да посочи показателите, които формират единичните цени.

      - Единичните цени следва да са в лева, с точност до два знака след десетичната запетая, без начислен данък добавена стойност (ДДС).

      - Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от него цени.

      - При несъответствие между действителния резултат при умножение на единичната цена и количеството и изписания от участника общ резултат участникът се отстранява на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

      - При разминаване между цифрово и словесно изражение на стойност в офертата на участника, за валидно се приема словесното изражение.

      - Извън плика с надпис “Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика “Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), или са посочили информация, от която може да се направи предположение относно размера на предложената цена, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

      - Количествено-стойностните сметки освен в един оригинален екземпляр на хартиен носител трябва да се представят и в един екземпляр на електронен носител (във вид на електронни таблици).  В случай на различие между информацията в екземпляра, представен на хартиен носител, и този представен на електронен, за валидна се приема информацията от екземпляра на хартиения носител.

Документът се подписва от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се подписва от представителя на  обединението съгласно споразумението за създаване на обединение.

# ЗАПЕЧАТВАНЕ И МАРКИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

## Брой копия

Всеки плик №1, №2 и №3, следва да съдържа един оригинал съответните документи, съдържащи се в съответния плик, както и по един електронен/оптичен носител, с информация, представена съгласно изискванията на настоящата документация, като сканирано копие в .pdf формат. Количествено-стойностните сметки в плик № 3 освен като сканирано копие трябва да се представят и във вид на електронни таблици (.xls формат) на електронния носител.

## Запечатване и маркиране

  - Документите в офертата, систематизирани съобразно изискванията на т.11 „Съдържание на офертата”, подвързани в папки, подписани, номерирани последователно на всяка страница и по начина, посочен в т.9, се запечатват в непрозрачни пликове № 1, № 2 и № 3, като се надписват по следния начин:

ПЛИК № 1 „Документи за подбор",

ПЛИК № 2 "Предложение за изпълнение на поръчката" и

ПЛИК № 3 „Предлагана цена”.

  - Трите плика (надписани по реда на предходната точка), се запечатват в един общ непрозрачен плик, като в горния десен ъгъл се изписва:

„Община Балчик

Оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „....”

  - В долния ляв ъгъл на плика се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронна поща.

  - Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайният срок за получаване, посочен в обявлението за възлагане на обществената поръчка, или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на възложителя.

## Място и срок на подаване на офертите

  - Желаещите да участват в процедурата подават лично или чрез упълномощено лице своите оферти, с куриер или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, на адрес: гр.Балчик, пл. "21 септември" № 6, не по –късно от деня и часа, посочени в обявлението за възлагане на обществената поръчка.

  - Когато участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, крайният срок се счита за спазен, ако офертата е получена преди неговото изтичане без значение, че пощенското клеймо за изпращане указва дата, предхождаща крайният срок за получаване на оферти, дори и ако забавата се дължи на пощенската/куриерската служба. Разходите по изпращането на офертата са за сметка на участника.

  - Възложителят не носи отговорност за получаване на офертите, в случай че се използва друг начин за представяне.

  - Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от възложителя.

  - При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

## Възможност за удължаване на срокове в процедурата.

  - Възложителят е длъжен да удължи обявените срокове в процедурата:

1. когато се установи, че първоначално определеният срок е недостатъчен за изготвяне на офертите, включително поради необходимост от разглеждане на място на допълнителни документи към документацията или оглед на мястото на изпълнение;

2. в случаите по чл. 29, ал. 2 от ЗОП.

  - Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата, когато:

1. в първоначално определения срок няма постъпили оферти или е получено само една оферта;

2. това се налага в резултат от производство по обжалване.

# КОМУНИКАЦИЯ

## Език

Комуникацията между възложителя и участниците по настоящата процедура се провежда на български език.

## Ред за комуникация

  - Комуникацията между възложителя и участниците се осъществява само в писмена форма и във форма, която недвусмислено да позволява да се установи автентичността на направените волеизявления, съгласно приложимите разпоредби на действащото законодателство в Република България.

  - Обменът на информация между възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини:

- лично;

- по пощата с обратна разписка;

- по куриер;

- по факс;

- с електронно съобщение,  предадено и прието по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

  - За получено ще се счита уведомление, което е получено, както следва:

- лично;

- на посочения от участника адрес за кореспонденция;

- на посочения от участника номер на факс.

- прието по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

  - При изпращане на информация по факс участниците са длъжни да настроят факс апарата по начин, който позволява на възложителя да получи:

- номера, от който постъпва информацията;

- дата и час на изпращане.

  - Изпратена информация по факс, която не съдържа данните по т. 17.4.,  не се приема за редовна.

  - Информацията, получена по факс, се съхранява от възложителя заедно с документацията за провеждане на процедурата.

  - Решенията и други уведомления, изпратени по факс от възложителя, се приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

  - До изтичане на срока на валидност на офертата се считат за валидни адресите (в това число електронния адрес, ако има такъв), номерът на телефона и номерът на факса, посочени от участника. В случай, че адресът, номерът на телефона или на факса са променени и Възложителят не е уведомен за това своевременно, уведомяването ще се счита за редовно извършено.

# ЕТИЧНИ КЛАУЗИ

- Всеки опит на участник да се сдобие с поверителна информация, да сключи незаконно споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху комисията или възложителя по време на процеса на разглеждане, изясняване и оценка на офертите може да доведе до отстраняване на участника от процедурата или до административни наказания.

- Когато предлага оферта, участникът трябва да не е повлиян от възможен конфликт на интереси и да няма равностойни взаимоотношения в тази връзка с други участници в процедурата за възлагане на обществената поръчка или страни, ангажирани в проекта. Ако по време на изпълнение на договора възникне такава ситуация, изпълнителят трябва незабавно да уведоми възложителя.

- Изпълнителят трябва да действа във всеки един момент професионално, безпристрастно и в съответствие с Кодекса за етично поведение на професията си. Той трябва да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с поръчката, проекта като цяло или услугите, направени без предварителното одобрение на възложителя.

- Изпълнителят не може да ангажира възложителя с дейност, без предварителното писмено съгласие на последния.

- За периода на изпълнение на договора, изпълнителят и неговият персонал ще спазват човешките права и ще поемат задължението да не нарушават политическите, културни и религиозни практики на Република България.

- Изпълнителят не може да приема други плащания във връзка с договора, освен тези, описани в самия договор.

- Изпълнителят и неговите служители не трябва да упражняват каквато и да било дейност или да получават облага, която е в разрез с техните задължения към възложителя.

- Изпълнителят и неговите служители са задължени да запазят професионална тайна за целия срок на договора, както и след неговото завършване. Всички доклади и документи, изготвени или получени от изпълнителя, са конфиденциални.

- Договорът определя как страните ползват всички доклади и документи, изготвени, получени или представени от тях по време на изпълнението на договора.

- Изпълнителят ще се въздържа от всички взаимоотношения, които могат да компрометират негoвата независимост или независимостта на служителите му.

РАЗДЕЛ ІII

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата.

## С настоящата методика се определя реда, критерия за оценка, показателите и тяхната тежест при оценка на офертите на участниците.

## Критерий за оценка на офертите

В процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на Път ІV-29608 (Генерал Тошево - Каварна) Василево – Дропла - Сенокос от км 10+100 до км 17+800”, критерий за оценка на офертите е “Икономически най-изгодна оферта”.

## Показатели и относителната им тежест за формиране на комплексната оценка

Всяка оферта, отговаряща на изискванията на възложителя, се оценява по настоящата методика и получава КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА, с която участва в крайното класиране.

Максималния брой точки, които участника може да получи е 100 точки.

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:

| Показател – П (наименование) | Максимално възможен бр. точки | Относителна тежест в КО |
| --- | --- | --- |
| 1. Срок за изпълнение – П1 | 100 | 10 % |
| 2. Техническо предложение –П2 | 100 | 40 % |
| 3. Ценово предложение – П3 | 100 | 50 % |

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:

КО = П1х 10 %+ П2х 40 % + П3х 50 %

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и техническите спецификации. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

- Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1

Оценява се предложения от участника срок за изпълнение на поръчката в седмици. Предложенията по показател срок за изпълнение се представят като цяло число. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график и/или е предложен срок за изпълнение, който надвишава максималния допустим срок за изпълнението на поръчката. Участникът предложил най – кратък срок за изпълнение получва максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 10 %. Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата:

П1 = (Сmin / Сi) х 100 = .......... (брой точки)

Където Сi е предложения срок на изпълнение съгласно Техническото предложение на съответния участник.

Където Сmin е минималния предложен срок на изпълнение съгласно Техническите предложения от всички допуснати до оценка участници.

- Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2

Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в комплексната оценка 40%. Изчислява се по формулата:

П2 = А + Б + В,  където:

| № | Подпоказател | Макс. брой точки |
| --- | --- | --- |
| А. | ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ | 50 |
| Б. | УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА | 30 |
| В. | МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАТРУДНЕНИЯТА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ СМР | 20 |
| ОБЩО: |  | 100 |

Оценката за всеки един от техническите подпоказатели (А, Б и В) се формира, както следва:

| ПОдПОКАЗАТЕЛ | Степен на съответствие | Брой точки |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ |  | Макс. брой точки 50 |  |
| Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката , отчитайки спецификите й, в оферирания срок. Проверяват се представените от участниците описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката, като се следи за дейностите, които обхваща съответната оферта и предложените последователност на тяхното изпълнение, организация и подход на изпълнение и линеен график с приложена диаграма на работната ръка. По отношение на офертите на допуснатите участници се прилага методиката за оценка, като се изследват предимствата и недостатъците на съответната оферта. На този етап от участие се отстраняват офертите на участниците, които не отговарят на изискванията на възложителя и не обезпечават качественото и срочно изпълнение на обекта, видно от представената техническа оферта. |  |  |  |
| Фактори, влияещи на оценката: - Обхванати дейности от предмета на поръчката; - Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; - Организация и подход на изпълнение; - Съответствие на Линейния график с предложените организация и подход на изпълнение на поръчката. За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да се тълкуват, както следва: - „Ясно“- посочване на отделните етапи и видове СМР. Следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид СМР и по начин, по който същият да бъде индивидуализиран с предвидените в количествената сметка конкретни видове СМР; - „Подробно“- описанието, което освен, че съдържа отделни етапи, видове СМР и дейности не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания; - „Несъществени пропуски и/или частично съответствие“ – налице е, когато същото е констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника и пропуски и/или частично несъответствие, които не могат да повлияят на изпълнението на поръчката и с оглед спазване на проекта и правилната технологична последователност. Ако липсата на информация и/или частичното несъответствие не могат да бъдат установени от други части в офертата се приема наличието на „констатирано несъответствие“ | В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства: - В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение.От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани иновативни методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована; -Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност; -Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание; - Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение; - В обяснителната записка от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като към техническата оферта са приложени съответните сертификати/декларации за съответствие за всеки един от материалите; - Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график | 50 точки |  |
|  | В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, но е в сила поне едно от следните обстоятелства: - Описани са отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не са изложени подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение, а същите само са маркирани и рамкирани по- общо и окрупнено; - В обяснителната записка от техническото предложение са посочени видовете СМР, но последователността на изпълнението им не е достатъчно ясна и разбираема и/или не е подробно описана и/или не се отнася за всички СМР, а само е маркирана; Налице са несъществени пропуски и/или частично съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси; - Участникът недостатъчно ясно и подробно е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката и/или не е приложил към техническата оферта някои от основните сертификати/декларации за съответствие за предложените за изпълнението на поръчката материали. | 25 точки |  |
|  | В техническото предложение е в сила поне едно от следните обстоятелства: - Участникът е описал само отделните етапи на изпълнение на поръчката; - Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение общо и бланкетно видовете СМР, като в описаната последователност за тяхното изпълнение има пропуски и частично съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси; - Участникът не е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение всички видове материали, които ще използва за изпълнението на поръчката, и не е приложил към техническата оферта по-голяма част от сертификатите/декларациите за съответствие за строителни материали. - Налице е констатирано частично съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график | 1 точка. |  |
| Б.УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА. |  | Макс. брой точки 30 |  |
| Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора: 1. Времеви рискове: - Закъснение началото на започване на работите; - Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; - Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта; 2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес; 3. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя; 4. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация. Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се подлагат на анализ и се оценяват по следните критерии: |  |  |  |
| Фактори, влияещи на оценката: Разгледани аспекти и сфери на влияние на описаните рискове; - Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; - Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска; - Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. „Ясно“- посочване на отделните етапи и видове СМР. Следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид СМР и по начин, по който същият да бъде индивидуализиран с предвидените в количествената сметка конкретни видове СМР; „Подробно“- описанието, което освен, че съдържа отделни етапи, видове СМР и дейности не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания; „Несъществени пропуски и/или частично съответствие“ – налице е, когато същото е констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника и пропуски и/или частично несъответствие, които не могат да повлияят на изпълнението на поръчката и с оглед спазване на проекта и правилната технологична последователност. Ако липсата на информация и/или частичното несъответствие не могат да бъдат установени от други части в офертата се приема наличието на „констатирано несъответствие“ | В техническото предложение е обърнато задълбочено внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства: - Предлагат се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск. - Участникът е отчел възможните аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефикасни и адекватни мерки; - Участникът е предложил мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска, включително и алтернативни. Планирани са конкретни, относими и адекватни похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора. | 30 точки. |  |
|  | В техническата оферта е обърнато внимание на всеки един от рисковете, но е в сила поне едно от следното: - Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск, но степента на влияние на риска, респ. мерките за преодоляване/предотвратяване са формално и недостатъчно конкретно описани и оценени. - Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на риска, респ. последиците от настъпването му | 15 точки. |  |
|  | В техническата оферта е покрит изискания от Възложителя минимум, но е в сила поне едно от следните обстоятелства: - По отношение на мерките за предотвратяване/преодоляване/управление на един или няколко от посочените рискове, участникът единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните рискове; | 1 точка. |  |
| В. МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАТРУДНЕНИЯТА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ СМР. |  | Макс. брой точки 20 |  |
| Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се подлагат на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии: |  |  |  |
| Фактори, влияещи на оценката: Оценяват се - пълнотата, - ефективността, - приложимостта и - целесъобразността на предложените мерки За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да се тълкуват, както следва: Ефективност: Комисията оценява ефективността на предвидените мерки, като съпоставя очаквания резултат спрямо поставената цел. Ефективността е свързана с целесъобразността на действията. Колкото степента на постигане на една цел е по-висока, толкова по-ефективни са действията и мероприятията. Като най - ефективни се оценяват мерки, които в най – голяма степен водят до постигане на целите (намаляване на затрудненията на местното население за периода на изпълнение на СМР) при съпоставяне на действителните и очакваните резултати от дейността. Приложимост: Приложими са мерки, които могат да бъдат осъществявани напрактика. Описаните мерки следва да могат да бъдат въплътени в реални действия за постигане на целите -намаляване на затрудненията на местното население за периода на изпълнение на СМР. | В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства: - Предвидени са мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите на ежедневието - Предвидените мерки са ефективни - Предвидените мерки са приложими - Предвидените мерки реално гарантират намаляване затрудненията на населението във връзка с извършваните СМР |  | 20 точки. |
|  | В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, но е в сила поне едно от следните обстоятелства: - Предложените мерки за намаляване затрудненията на населението при извършването на СМР са по принцип ефективни, но не са съобразени изцяло с конкретната особенност на обекта - Допуснати са пропуски в предвидените мерки, по отношение тяхната реална приложимост, и съответно необосноваване разрешението на конкретно затруднение - Не са предложени мерки за намаляване затруднението на населението по несъществени аспекти от ежедневието във връзка с извършваните СМР |  | 10 точки |
|  | В техническото предложение е в сила поне едно от следните обстоятелства: - Предложената временна организация на движение не е съобразена със спецификата на обекта и съответно не е ефективна - Една или повече от посочените мерки за намаляване на затрудненията е посочена описателно с предвидени дейности по приложението и в пожелателен вид, без самите дейности да гарантират реализиране на нейната цел - Не са предложени мерки за намаляване затруднението на населението по съществени аспекти от ежедневието във връзка с извършваните СМР |  | 1 точка |

- Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П3

До оценка по показател Предлагана цена (ПЦ) се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Участникът предложил най – ниска цена за изпълнение на поръчката получва максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 50 %. Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата:

П3 = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки)

Където Цi е предложената крайна цена в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Където Цmin е минималната предложена крайна цена в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници.

## Указания по прилагане на методиката

Настоящата методика се прилага при оценяване на офертите на всеки един от участниците, без да се променя.

Предложенията на участниците, които имат математически израз, се прилагат директно във формулата по съответния показател или подпоказател. Предложенията на участниците, които нямат математически израз, получават оценка по показател или подпоказател, представляваща средноаритметична стойност от получените индивидуални оценки по него. Резултатите от оценяването по всеки показател и подпоказател се отразяват в таблици, които са неразделна част от протокола за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците. Протоколът за работа на комисията съдържа и кратко описание на предложенията на участниците по всеки показател и подпоказател и мотиви за оценяването на предложенията.

Комисията класира участниците  в низходящ ред на получените комплексни оценки на офертите им. За изпълнител на обществената поръчка се определя участникът, получил най-голям брой точки в комплексната оценка. Ако първите в класирането участници са с равен брой точки, за изпълнител на обществената поръчка се определя участникът, който е предложил по-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, когато икономически най-изгодната оферта не може да се определи по реда на ал. 4 на чл. 71 от ЗОП.

Приложение .

Проект!

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БАЛЧИК

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ..........................................

ОБЕКТ: ..........................................................................

ДОГОВОР

за изпълнение на обществена поръчка

с предмет: „Рехабилитация на Път ІV-29608 (Генерал Тошево - Каварна) Василево – Дропла - Сенокос от км 10+100 до км 17+800”

Днес,............................2014 г. в гр. Балчик, на основание чл. 74 от ЗОП и съгласно Решение №............./................ г. на кмета на Община Балчик в качеството му на Възложител се сключи настоящият договор между:

Община Балчик, с адрес гр. Балчик, пл. "21 септември" № 6, ЕИК по БУЛСТАТ 000852544 представлявана от Николай Ангелов - Кмет на Общината, и ................................ – Главен счетоводител, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна

и от друга страна

..............................................................................................................................................

(пълното наименование на изпълнителя)

ЕИК ......................................./ БУЛСТАТ на обединение ....................................

със седалище и адрес на управление гр. ............................, ул. “..............................” №.......,

рег. по ф. д. №.................../......... г. по описа на ....................................... съд,

представлявано от …………………………………………...… ЕГН .........................……..

в качеството на .................................................................................................................

наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ

като страните се споразумяха за следното:

- ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

Чл.1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши на свой риск срещу възнаграждение строително- монтажните работи на обект: „Рехабилитация на Път ІV-29608 (Генерал Тошево - Каварна) Василево – Дропла - Сенокос от км 10+100 до км 17+800”.

(2)  Видовете и количествата на строително-монтажни работи, както и договорените цени са съгласно офертата на Изпълнителя, количествено-стойностни сметки и анализи на единичните офертни цени, който са неразделна част от настоящия договор.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва СМР съгласно утвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и одобрени по реда на действащата нормативна уредба работни проекти и изискванията на техническата спецификация, както и съгласно одобрената от Възложителя оферта на изпълнителя и посочените в ценовата му оферта цени.

ІI. СРОК НА ДОГОВОРА.

Чл.2. (1) Срокът на този договор е ..................................... седмици и започва да тече от датата на подписване на Протокол обр.2 към Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /ДВ бр.72 от 2003 год./ за откриване на строителната площадка на обекта.

(2) Изпълнението на работите по настоящия договор е съгласно предложения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ линеен календарен план-график за извършване на отделните видове работи.

(3) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, както и по обективни причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, срокът по ал.1 се удължава съответно с периода на спирането след подписване на Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.3. (1)  Цената за изпълнение на договора, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и остойностената Количествена сметка, е:

............... (словом ............) лв., без включен ДДС;

............... (словом ............) лв., с включен ДДС.

(2) Посочената стойност е получена след остойностяване на  приложените количествени сметки за видовете СМР при следните ценообразуващи показатели:

- средна часова ставка за труд за работник                            	…….. лв.

- допълнителни разходи върху разходите за труд:  	            ..….....%

- допълнителни разходи върху разходите за механизация:	………%

- доставно-складови разходи върху разходите за материали:	..……. %

- печалба върху всички разходи за изпълнение на работата:	.....…... %

Чл.4 Единичните цени, посочени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в количествено-стойностната сметка, включват всички разходи за изпълнение на вида работа - за труд, материали, механизация, печалба, за подготвителни работи, както и за други разходи и няма да бъдат увеличавани до пълното изпълнение на строежа по договор.

Чл.5 При възникване на непредвидени видове СМР и взимане на решение за тяхното изпълнение, единичните цени за тях ще се съставят с посочените елементи в чл. 3, ал. 2 и ще се съгласуват предварително с Възложителя или упълномощен от него представител.

Чл.6 Схема на плащане:

(1) Схема на плащане:

Авансoво плащане в размер до 30% от договорната цена – в срок до 30 (тридесет) календарни дни от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка /Акт образец № 2а/. Авансовото плащане се извършва след настъпването на посочените обстоятелства и представяне на:

- фактура за авансово плащане, издадена от Изпълнителя съгласно Закона за счетоводството и изискванията на Възложителя;

Окончателното плащане в размер на 70% се установява с Протокол/Акт за установяване на извършени натурални видове СМР. Заплащането се извършва след приключване на всички дейности и подписване на Акт образец № 15, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. Окончателното плащане се извършва след настъпването на посочените обстоятелства в срок до 30 (тридесет) календарни дни, и представяне на:

- фактура за окончателно плащане, издадена от Изпълнителя съгласно Закона за счетоводството и изискванията на Възложителя, и съответстваща на дължимата сума след оторизация на плащанията.

Сборът от стойностите на авансовото  и окончателното плащания не може да надхвърля общата стойност на договора.

Начин на плащане  - в лева, по банков път;

Плащането се извършва по банков път по сметка на изпълнителя, на база реално извършена работа, след подписване на протокол за приемане на извършената работа и представяне на фактура.

Средствата за заплащане на услугата се осигуряват от бюджета на Община Балчик, съгласно одобрената и приета от Общински съвет Балчик  план-сметка за съответната година

Чл.7. Фактурите за извършване на плащания и проформа-фактурите се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството.

Чл.8. (1) Всички разходооправдателни документи по договора-фактури и/или други документи с еквивалентна доказателствена стойност трябва да са издадени в лева.

(2) Всички плащания по договора ще се извършват в български лева.

Чл.9. Плащанията ще бъдат извършвани по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN -.................................................

BIG код - ………………………………

при банка - ………………….…………

Чл.10. Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупаните лихви, глоби, неустойки, суми по нередности и други неправомерно получени средства от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнение на настоящия договор се възстановяват по банковата сметка на Община Балчик: УниКредит Булбанк АД - клон Балчик Банков код (BIC): UNCRBGSF Банкова сметка (IBAN): BG11 UNCR 9660 3324 0052 12

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни качествено и в уговорения срок възложените му работи като организира и координира цялостния процес на строителството, съгласно одобрения проект и в съответствие с:

- Офертата с приложенията към нея;

- Действащата нормативна уредба;

- Действащи норми по здравословни условия на труд;

- Документацията предоставена от Възложителя;

(2)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши, с надлежната грижа и усърдие и в съответствие с клаузите на договора, изцяло СМР  до съставяне на Акт обр.15. Той е длъжен да изпълни и завърши работите, и да отстрани всякакви дефекти по тях. Да осигури всичко свързано с надзор, персонал, материали, съоръжения, екипировка и всички други позиции изисквани в и за такова строителство, независимо дали са от временен или постоянен характер, изпълнение, завършване и отстраняване на дефекти, така както са посочени в договора или може с основание да се сметнат за произтичащи от него.

(3) Броят на специалистите  и работниците, назначени от Изпълнителя трябва да е достатъчен, и всеки от тях трябва да има необходимата квалификация,  за да се гарантира навременно и качествено изпълнение на работите. Изпълнителят е длъжен да подмени незабавно всички лица, които възпрепятстват правилното изпълнение на работите. Изпълнителят прави самостоятелен подбор на целия персонал и работниците. Той се съобразява с всички трудови закони, отнасящи се до неговите служители, плаща им надлежно и им позволява да ползват своите законни права.

Чл.12. (1) Извършените строителни дейности и работи трябва да отговарят на общоприетите стандарти за качество и годност.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строително-монтажните работи със свои материали  и при неизпълнение  не може да се позовава на липсата на тези материали.

(3) Вложените стоки и материали да са качествени и  придружени със сертификат за качество и произход. Качеството на изпълнение, детайлите и материалите трябва да съответстват на спецификациите, чертежите, инспекциите, моделите, образците, шаблоните и други изисквания в проекта, които да са на разположение на Възложителя за нуждите на идентификацията по време на периода на изпълнение.

(4) Ако материали или позиции, които трябва да се вградят в изделие или за производство на детайли са приети технически по този начин, те може да бъдат бракувани и незабавно заменени от Изпълнителя ако по-късна проверка установи дефекти или грешки. На Изпълнителя може да бъде предоставена възможността да извърши поправки и да направи доброкачествени материалите и позициите, които са били бракувани. Тези материали и позиции трябва да се приемат за вграждане в изделието само ако качеството на поправката се одобрява от строителния надзор и инвеститорския контрол по договора.

Чл.13. Ако Изпълнителят е смесено дружество или консорциум от две или повече лица, те всички са заедно и поотделно отговорни за изпълнението на договора в съответствие със закона на държавата на Възложителя и, при поискване на Възложителя, определят едно от тези лица като водещ партньор с правото да обединява смесеното дружество или консорциума. Съставът или уставът на смесеното дружество или консорциума няма да бъдат променяни без предварителното съгласие на Възложителя.

Чл.14. (1) Работата на обекта се контролира от самия Изпълнител и от определен негов представител, който да извършва тази дейност. Представителят на Изпълнителя има пълното право да взима всякакво решение, необходимо за извършване на работата, да получава и изпълнява административни заповеди и да подписва дневника на обекта.

(2)  Във всички случаи, Изпълнителят носи отговорността за успешното изпълнение на работите, включително, че неговите служители и работници  спазват нормативните изисквания и изискванията по изпълнението регламентирани с настоящия договор и документацията към него.

(3)  Изпълнителят има право да забранява достъп до площадката на всички лица, които не са ангажирани в работа по договора, с изключение на лица  представители на Възложителя и на финасиращият орган, както и на съответни контролни органи.

(4)  Изпълнителят е длъжен да гарантира охраната на площадката през цялото време на изпълнението и е отговорен за взимане на необходимите мерки в интерес на свои служители, представители на Възложителя и трети страни, за да предотврати всякакви загуби или произшествия, които могат да възникнат при извършване на работата.

(5)  Изпълнителят трябва да предприеме на своя отговорност, и за своя сметка, всички съществени мерки, за да гарантира, че съществуващите постройки и инсталации се охраняват, съхраняват и поддържат. Той е отговорен за доставка и поддържане за своя сметка на осветление, защита, ограждане и охрана на съоръжения, които са необходими за правилното изпълнение на работата.

(6)  Ако по време на изпълнението на договора в следствие на произшествие или повреда възникне необходимост от вземане на спешни мерки за предотвратяване на риск от произшествие или повреда или за осигуряване на гаранция, Възложителя /или негов представител/ е длъжен да връчи на Изпълнителя официално уведомление, с което указва какво трябва да се направи. Ако Изпълнителят не желае или не е в състояние да предприеме необходимите мерки, Възложителя може да разпореди тези мерки да се осъществят за сметка на Изпълнителя, до размера на неговата отговорност.

(7)  На своя отговорност и за своя сметка, Изпълнителят е длъжен да вземе всички предпазни мерки, изисквани от добрата строителна практика и преобладаващите условия за опазване на съседни имоти с цел да избегне възможността да се причинят необичайни смущения в тях. Изпълнителят е длъжен да обезщети Възложителя за финансовите последици от всички искове, предявени от собственици на съседна земя, или съседи, до размера на отговорността на Изпълнителя.

(8)  Изпълнителят е длъжен да гарантира, че работата и инсталациите няма да нанасят щети или да пречат на трафика по комуникационни артерии / пътища/ и при избора на маршрути и превозни средства, той ще се съобразява с ограниченията за тегло.

(9) Временната организация и безопасност на движението ще се осъществяват съгласно, изискванията заложени в Техническата спецификация и приложимото национално законодателство.

(10)  Всякакви специални мерки, които Изпълнителят смята, че са необходими, с цел защитаване или укрепване на пътища или мостове, са за сметка на Изпълнителя, независимо от това дали се осъществяват или не се осъществяват от Изпълнителя. Поправката на всяка повреда, причинена на пътища или мостове при транспортирането на материали, съоръжения или екипировка е за сметка на Изпълнителя.

(11)  Когато при извършване на работа Изпълнителят попадне на репери указващи наличие на подземни кабели, тръбопроводи и инсталации, той трябва да запази положението на тези репери, или да ги върне на тяхното място, ако се е наложило временно да ги премести. Такива операции изискват предварително одобрение и съгласуване със съответната институция или специализирана администрация.

(12)  В случаите когато наличието на кабели, тръбопроводи и инсталации не е посочено в проекта, но е установено с помощта на репери и референции, Изпълнителят има общото задължение да положи необходимите старания и задължения относно предпазване, отместване и връщане на място на горните елементи. В такъв случай, Възложителят е длъжен да компенсира разходите му до толкова, доколкото те са извършени за изпълнение на договора.

(13)  Задълженията да отмества и връща на мястото им кабели, тръбопроводи и инсталации, и свързаните с това разходи, няма да са отговорност на Изпълнителя, ако Възложителят реши да поеме отговорността. Същото важи за случая, когато това задължение и свързаните с него разходи се прехвърлят върху друга специализирана администрация или върху агент.

(14)  Изпълнителят е отговорен за точното маркиране на обекта съобразно първоначалните ориентири, граници и справочни нива, както и за правилността на положението, котите, размерите и подреждането на всички части на обекта.

(15) Изпълнителят е длъжен уведомява Възложителя за извършените строително- монтажни работи, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на акт обр.12, Възложителят ще дава писмено разрешение за закриването им. Всички работи, които са закрити, без да е съставен акт, ще бъдат откривани по искане на Възложителя, за сметка на Изпълнителя.

(16)  Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството, които се дължат на виновното поведение на Изпълнителя са за негова сметка. Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на строителството се заплащат от Изпълнителя.

Чл.15. Изпълнителят има право:

1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на възложените по договора работи, предмет на настоящия договор.

2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на възложените по договора работи, предмет на настоящия договор, в случай, че са изпълнени точно и качествено, в съответствие с одобрените инвестиционни проекти, в съответствие с техническата спецификация, приетата оферта и предлагана цена, и всички действащи към момента закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер и изискванията на ЗУТ и свързаната нормативна уредба, при условията и по реда на настоящия договор.

3. Да получи съответното възнаграждение за изпълнение на настоящия договор при условията и по реда на настоящия договор.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.16. Възложителят е длъжен:

1. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ своевременно всички налични документи и разрешителни, позволяващи законосъобразното започване на строително-монтажните дейности.

2. Да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на възложените му работи.

3. Да приеме изработеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако то е извършено по реда и при условията на настоящия договор.

4. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените работи, съобразно уговорените срокове и начини.

Чл.17. Възложителят има право:

1.да оказва текущ контрол по изпълнението на работата. Контролът

ще се осъществява от определени от Възложителя длъжностни лица, които ще подписват от негово име протоколите за извършените констатации;

- да иска от Изпълнителя да изпълни възложената работа в срок и

без отклонения от поръчката. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право да изисква некачествено изпълнени работи да бъдат отстранени или поправени съгласно изискванията на проекта и нормативните документи, като допълнителните разходи в тези случай са за  сметка на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- да иска от Изпълнителя да му предаде изработеното.

VІ. КОНТРОЛ. КАЧЕСТВО. ЗАСТРАХОВКИ.

Чл.18. (1) Контролът по изпълнението на строително-монтажните работи ще се осъществява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в изпълнение на това му правомощие предписанията са задължителни за Изпълнителя, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън рамките на поръчката.

(2) Преди започване на строежа, Възложителят е длъжен да осигури строителен надзор, като сключи договор с лицензирано /съответно регистрирано/ за това лице.

(3) Предписанията на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в дневника на строежа /заповедната книга/ са задължителни за изпълнителя.

(4) Изпълнителят гарантира качествено изпълнение на поръчката. В рамките на гаранционните срокове изпълнителят отстранява за своя сметка всички констатирани дефекти на изработеното.

Чл.19. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил валидна застрахователна полица на “Застраховка за професионална отговорност в проектирането и строителството”, съгласно чл.171 от ЗУТ и изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, към датата на сключване на договора.

(2) В случай че възложителя констатира неизпълнение на задължението за сключване и поддържане на застраховка  по чл. 171, той може да спре всички плащания, които дължи.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава съгласно чл. 173 от ЗУТ да сключи допълнителна застраховка за обезпечаване на отговорностите му за конкретения обект предмет на договора. Допълнителната застраховка, ще покривава материални вреди върху строежа, материалите, строителната механизация и оборудването на строителната площадка, настъпили през срока на строителството. Най-малката сума на такава застраховка се равнява на сумата по настоящия договор.

(4) Всички изброени в този член застраховки трябва да се направят в срок от 15 дни от подписване на договора, като влизат в сила при започване на работите по обекта и са валидни до окончателното им приемане и въвеждане на обекта в експлоатация. Изпълнителят представя на Възложителя застрахователните полици и при поискване от Възложителя доказва редовното и навременно изплащане на застрахователните премии.

(5) Независимо от задълженията на Изпълнителя да направи застраховки,  Изпълнителят е единственото отговорно лице и е длъжен да обезщети Възложителя за всякакви искове на трети страни за щети, нанесени на собственост или персонални наранявания, възникнали вследствие на извършване на работите от Изпълнителя, негови служители и работници ангажирани с работите.

VІІ. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТА.

Чл.20. (1) Изпълнителят е длъжен да завърши и предаде обекта, както и наличната документация до изтичане на крайния срок на договора, посочен в чл.2, ал.1 от настоящия договор.

(2) Договорът ще се счита изпълнен със съставяне на Констативен Акт за установяване годността за приемане на строежа обр.15 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /ДВ бр.72 от 2003 год./.

Чл.21. (1) След завършване на всички включени в обхвата на договора работи и предпускови операции, изпълнителят изпраща писмена покана до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, строителния надзор и пректанта, да направи оглед и да приеме извършената работа и за съставяне на констативен акт образец №15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(2) Преди да предаде окончателно изпълнената работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши приемни измервания, да състави протоколи и извърши всички изпитания, съгласно изискванията на нормативната уредба, приложими към дейностите  по предмета на договора.

(3) Възложителят, проектантът, изпълнителят и лицето, упражняващо строителен надзор, съставят констативен акт обр.15, с който удостоверяват, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ и условията на сключения договор. Към този акт се прилагат и протоколите за успешно проведени единични изпитвания на машините и съоръженията. С този акт се извършва и предаването на строежа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) Обектът се счита окончателно предаден на Възложителя с подписването на констативен акт образец №15.

(8) Констативният протокол по ал.3 от настоящия член се съставя независимо от протоколите и актовете, които се съставят, съгласно ЗУТ и Наредба № 3/31.06.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Актовете се подписват само от изрично упълномощено от възложителя длъжностно лице.

VІIІ. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ.

Чл.22. (1) Гаранционните срокове, приети с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са съобразно действащата нормативна уредба и са следните:…………………………………../описват се за отделните видове СМР/.

(2) При поява на дефекти в сроковете на предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 10 (десет) дневен срок (работни дни) от установяването им.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появилите се дефекти в гаранционния срок в  срок уговорен между страните, като започне работа не по-късно от 3 (три) работни дни след получаване на известието.

Чл.23. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани дефектите по предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Тази уговорка е независима от уговорените по-долу санкции и неустойки.

ІХ. ГАРАНЦИИ И ОБЕЗПЕЧЕНИЯ.

Чл.24. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 %  от стойността на  договора или сумата от …………………………………. лева,  която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е внесъл по сметка на Възложителя или е представил под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция.

(2)  Гаранцията за изпълнение на договора служи, като обезпечение за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и като обезщетение за вредите от неизпълнението му, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска обезщетение и за по-големи вреди.

(3) При неизпълнение за задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ довели до разваляне на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  освобождава гаранцията за изпълнение на договора без да дължи лихви в срок от 180 /сто и осемдесет/ календарни дни след въвеждане на обекта в експлоатация.

(5)  Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд до решаването на спора, както и когато в условията на упражняване на контрол ДФ „Земеделие” се установят нередности по изпълнението на проекта до тяхното отстраняване.

(6) В случай на отказ за изплащане на финансовата помощ от страна на ДФ „Земеделие” поради неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор, гаранцията се задържа напълно, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ си запазва правото да търси нанесените вреди от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до пълния размер на отказаното плащане по общия ред.

Х. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ.

Чл.25. (1) При неизпълнение на договорените строителни работи в уговорения срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,05% от стойността на  неизпълнените видовете СМР за всеки просрочен ден след крайният срок, до окончателното завършване на работите на обекта /етапа/, но не повече от 20% от стойността на договора.

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни строителството в уговорения срок и интереса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  от изпълнението е вече отпаднал - ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отговаря за неизпълнението.

Чл.26. Плащането на неустойките не освобождава страните от изпълнение на съответните задължения.

Чл.27. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява точно /в количествено и качествено отношение/ своите задължения по този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да  развали настоящия договор с едностранно писмено волеизявление.

Чл.28. Неустойките и санкциите по този договор до уговорения размер могат да се удържат от всяка едно от дължимите по договора плащания, както и от гаранцията за изпълнение. При претърпени следствие на неизпълнението вреди над този размер, те се доказват и събират по общия ред.

## ХІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.

Чл.29. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

Чл.30. Непреодолима сила по смисъла на този договор са обстоятелства от извънреден характер, които страните при полагане на дължимата грижа не са могли  или не са били длъжни да предвидят или предотвратят,  възникнали след сключване на договора и които правят изпълнението му невъзможно.

Чл31. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването и да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

Чл.32 (1) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила  срокът за изпълнение се увеличава  със срока на спирането. Спирането на изпълнението се оформя със съответни актове.

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на Изпълнителя или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(3) Ако непреодолимата сила, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 30 дни и няма признаци за скорошното й преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

ХІІ. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

Чл.33. (1) Страните по договора не могат да го изменят. Изменение се допуска по изключение в случаите предвидени в чл.43, ал.2 от ЗОП.

Чл.34. (1) Страните по този договор могат да го прекратят преди изтичане на срока в изброените случаи:

1. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

2. с развалянето му едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при виновно неизпълнение на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. едностранно от възложителя, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора;

4. при наличие на „непредвидени обстоятелства”, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия;

(2) Договорът се прекратява едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди по него да е започнало изпълнение в случай, че:

1. при извършената от страна на ДФЗ проверка за законосъобразност на проведената процедура за възлагане на обществената поръчка по процедурата за осъществяване на предварителен и/или последващ контрол е отказано съгласуване на проведената процедура/одобряване на договора с избраното за изпълнител лице по една от следните причини:

а/ при провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка са нарушени разпоредбите на Закона за обществените поръчки и свързаните с него подзаконови нормативни актове;

б/ станат известни обстоятелства във връзка с избрания за изпълнител участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка, които са в противоречие с изискванията на Закона за обществените поръчки и свързаните с него подзаконови нормативни актове и приложимото законодателство.

2. при извършената от страна на ДФЗ проверка за законосъобразност на проведената процедура за възлагане на обществената поръчка по процедурата за осъществяване на предварителен и/или последващ контрол проведената процедура е съгласувана с направени констатации, но е редуцирана и/или отказана финансовата помощ.

ХІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл. 35. Страните по този договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора или с неговото тълкуване,  по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България.

Чл. 36. Всяка от страните се задължава да не разпространява информация, станала й известна при или по повод изпълнението на настоящия договор, узнаването на която от трети лица би увредила интересите на насрещната страна.

Чл.37. Възложителят и Изпълнителят определят лица за организирането на всички срещи и консултации между страните, както и за предаването и приемането на изпълнението по  настоящия договор.

Лицата определени  от страна на Възложителя са:

Име: .......................

Телефон: ..........................

Е-mail: .........................

Име: ...........................

Телефон: ........................

E-mail: ...............................

Лицата определени  от страна на Изпълнителя са:

Име: .......................

Телефон: ..........................

Е-mail: .........................

Име: ...........................

Телефон: ........................

E-mail: ...............................

Чл. 38. (1) Всички съобщения във връзка с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма от упълномощените/определените представители на страните и изпратени на съответните адреси /пощенски, електронна поща или факс/ посочени в договора.

(2) Ако някоя от страните промени адреса си, следва незабавно да уведоми другата за настъпилите промени.

Чл.39. За неуредените по този договор въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.

Чл. 40 Неразделна част от настоящият договор са:

- Техническо предложение на Изпълнителя – Образец 17;

- Ценово предложение на Изпълнителя – Образец 18 и Приложение 18а;

Настоящият договор се подписа в 5 /пет/ еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 4 /четири/ за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:		                                                        ИЗПЪЛНИТЕЛ:............................

/……………………../		                                                                                           /……………../

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

/…………………………/

ЧАСТ ІII

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКА  СПЕЦИИКАЦИЯ. ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

РАЗДЕЛ І

ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКА  СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗДЕЛ ІІ

ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

РАЗДЕЛ І

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКА  СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗДЕЛ І

I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

1. Описание на предмета на обществената поръчка. Изисквания при изпълнението.

Наименование на обществената поръчка: „Рехабилитация на Път ІV-29608 (Генерал Тошево - Каварна) Василево – Дропла - Сенокос от км 10+100 до км 17+800”

Инвестиционният проект обхваща следните видове дейности:

- възстановяване на пътната настилка;

- възстановяване на пътните банкети;

- възстановяване на пътното тяло в зоните с деформации;

- възстановяване на малки и големи съоръжения;

- възстановяване на отводняването на настилката;

- възстановяване на отводняването на пътното тяло;

- възстановяване на принадлежностите на пътя;

- възстановяване на бордюрите в населените места;

- възстановяване на тротоарите в населените места;

- възстановяване на вертикалната пътна сигнализация;

- възстановяване на хоризонталната пътна маркировка

Рехабилитацията на пътя ще се извърши в 5 хомогенни  участъка, определени в зависимост от характера натерена, елементите на пътя – габарит, проектната скорост, типнанастилкатаи преминаване през населени места, како следва:

- ви хомогенен участък от км.10+100 до км.10+940 – през село Дропла;

- ри хомогенен участък от км.10+940 до км.13+700;

- ти хомогенен участък км.13+700 до км.15+140 – през село Преспа;

- ти хомогенен участък от км.15+140 до км.17+520;

- тихомогенен участък от км. 17+ 520 до км. 17+800 –през село Сенокос.

II. Т Е Х Н И Ч Е С К А

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

за изпълнение на

обект: Рехабилитация на Път ІV-29608 (Генерал Тошево - Каварна) Василево – Дропла - Сенокос от км 10+100 до км 17+800”

- ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Тези технически спецификации спазват общоприетите международни стандарти, както и националните особености.

Тази техническа спецификация на строителството спазва общоприетите международни стандарти, както и националните особености. Включва както правила за проектиране, изпитване, строителен надзор , така и условия за приемане на строителните  работи и методи или технологии на строителство, и всички други технически условия, които възложителят е в състояние да предпише по силата на закон или на подзаконови нормативни актове по отношение на завършен строеж и материалите или частите, включени в него.

### 1.1. Изисквания към качеството на предвидените работи

Изискванията към качеството на извършваните СМР са регламентирани в съответните нормативни актове.Съгласно действащото законодателство /ЗУТ/ качеството на изпълнение на предвидените СМР ще бъде контролирано от фирма упражняваща НСН в строителството на обекта.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по договора е длъжен да изпълни строителството и да влага качествени и подходящи материали при извършване на възложената работа. За тръбите, частите и всички строителни материали е задължително ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да представи на инвеститорския контрол надлежните сертификати за произход, сертификати за качество и гаранционни карти. Извършените строителни работи и вложени материали да отговарят на български стандарти или еквивалентни такива. Изпълнението да е съгласно изискванията на действащото към момента на изпълнението законодателство, регламентиращо строителството и експлоатация на пътища. Гаранционните срокове за видовете извършени работи да са съобразени с минимално изискваните гаранционни срокове, съгласно Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

### 1.2.Изисквания към опазване на околната среда

При изграждането на обекта ще се спазват законовите и нормативни изисквания свързани с  опазването на околната среда.

Мероприятията за опазване и възпроизводство на околната среда са свързани с депонирането на отпадъците по време на строителството.

Образуваните отпадъци които са близки по състав с битовите ще се третират съвместно битовите отпадъци.

За строителните отпадъци общината ще определи площадка за депониране и начин на обработване.

Общината ще определи и площадки за временно и постоянно депониране на земни маси получени при извършване на изкопните работи и тези площадки трябва да бъдат използвани от строителя съгласно определените условия.

Спазването на горните изисквания при реализацията на обекта ще гарантират опазването на околната среда.

1.3.Изисквания за безопасност на труда.

Изпълнителят да осигури здравословни и безопасни условия на труд съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и проекта План за безопасност и здраве. Работодателят е длъжен да осигури специално работно облекло и лични предпазни средства в зависимост от вида на изпълняваната работа. Работниците са длъжни да използват специалното работно облекло и личните предпазни средства по предназначението им /по време на работа/.

Работодателят да разработи и утвърди правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, които не противоречат на нормативните изисквания.

Работниците са длъжни да изпълняват утвърдените от работодателят правила за здравословни и безопасни условия на труд.

Машините, другите съоръжения и технологичните процеси с повишена опасност се обслужват само от правоспособни работници и служители.

Да не се допускат на работа лица без необходимите знания и умения, които се предвиждат в правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Да се провежда встъпителен, периодичен и извънреден инструктаж на работниците за което да се води регистър.

- МЕРНИ ЕДИНИЦИ

Мерната единица за измерване на почистените площи ще бъде метър квадратен (m2) или декар (da), в зависимост от това как е записано в количествената сметка на обекта, като измерването ще се извършва преди почистването.

Мерната единица за измерване на премахнатите еластични огради, канали, окопи, тръбопроводи, кабели и други линейни комуникации ще бъде метър линеен (m). Измерването трябва да се извърши преди отстраняването им по осевата линия на съответната комуникация.

Мерната единица за измерване на премахнат неподходящ материал ще бъде метър кубичен (m3). Обемът на материалите ще бъде измерван като нетен за съответните широчина, дължина и дълбочина на изкопите.

Мерната единица за измерване на разрушаването на пътни настилки ще бъде метър кубичен (m3). Мерната единица за измерване на разрушаването на тротоари ще бъде метър квадратен (m2). Мерната единица за измерване на разрушаването на бордюри и огради ще бъде метър линеен (m), с изключение на масивните огради с дебелина, по-голяма от 0,25 - 0,30 m, чието разрушение ще се измерва в метър кубичен (m3).

Обемът на разрушената настилка ще се определя от произведението на широчината и дължината на участъка, измерени преди разрушаването и дълбочината, измерена след разрушаването.

Разрушаването на настилката трябва да се извърши разделно за асфалтовите пластове и основните пластове, изградени от несвързани материали. По същия разделен начин трябва да се извърши и депонирането на получените материали от разрушените пластове.

Мерната единица за измерване на разрушаването на водостоци, сгради, стени и стоманобетонни конструкции ще бъде метър кубичен (m3), измерен преди разрушаването. В измерваните обеми не се включват насипа или съществуваща настилка над тях”.

Мерната единица за бетоновите работи е кубически метър, а за готовите бетонови елементи мерната единица е линеен метър или както е записано в количествената сметка на обекта.

Единицата мярка за измерване за основен пласт е кубичен метър( m3 ) /завършен и приет/.

Измерването на първи и втори битумен разлив трябва да бъде в квадратни метри площ, покрита от последващите асфалтови пластове, както се изисква в съответствие с чертежите и спесификациите.

Измерването на изпълнените асфалтовите пластове е както следва:

Aсфалтова смес за основен пласт t

Асфалтова смес за долен пласт на покритието (биндер) t

Асфалтобетон тип А (за свързващ пласт на съоръжения) t

Плътен асфалтобетон за износващ пласт m2

Асфалтова смес за дрениращо покритие m2

Качествата на бетона, смесването, влаганите материали, бетонните изделия и методите за тяхното изпитване трябва да бъдат определяни съгласно изискванията на Български стандарт (БДС, БДС EN) и/или други европейски или американски стандарти, указани в тази Спецификация и проекта.

„Национално приложение към БДС EN 206-1

Таблица 1 Съответствие на класовете на бетона по якост на натиск

| Клас по БДС EN 206-1 | Клас по БДС EN 206-1/NA |
| --- | --- |
| Допълнителен С 6/8 | В 7,5 |
| С 8/10 | В 10 |
| Допълнителен С 10/12 | В 12,5 |
| С 12/15 | В 15 |
| С 16/20 | В 20 |
| С 20/25 | В 25 |
| С 25/30 | В 30 |
| Допълнителен С 28/35 | В 35 |
| С30/37 | - |
| Допълнителен С32/40 | В40 |
| С35/45 | В45 |
| С40/50 | В50 |
| С45/55 | В55 |
| С50/60 | В60 |

3.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СМР

3.1. Трасиране на обекта

Изпълнителят е длъжен да извърши цялостно и подробно трасиране на обекта. Той трябва да осигури, установи и поддържа нивелачни репери описани в таблица със съответстващите им нива. Данните трябва да бъдат представяни от Изпълнителя, толкова често колкото има нужда от това.

Изпълнението на Работата може да бъде спирано толкова пъти, колкото е необходимо за проверка на линиите и нивата за всяка част от Работата. - 19 -

Всички материали и разходи за възстановяването, установяването и поддържането на нивелачните репери и подробните точки от трасирането са за сметка на Изпълнителя

3.2. Отстраняване на растителността

Съществуващият терен в обхвата на пътя и площадките за времено ползване трябва да бъдат почистени от дървета, храсти и всякаква друга растителност.

Корените на дърветата и храстите трябва да бъдат премахнати на дълбочина по-голяма от 60 cm под нивото на земната основа при насипите или под нивото на земното легло при изкопите. В площите извън зоните на пътните изкопи и насипи корените на растителността трябва да бъдат премахнати на дълбочина по-голяма от 30 cm под нивото на прилежащия терен.

Полученият дървен материал, без клони и листа, трябва да бъде натоварен, извозен и складиран на подходящо място.

3.3.  Отстраняване на хумуса

Горният хумусен пласт на земната повърхност на почистената строителна площадка трябва да бъде изкопан и отстранен по цялата му дълбочина, но не по-малко от 0,15 m. Дебелината на органичния слой се доказва в проекта или при конкретни измервания. Изкопаният материал трябва да бъде превозен и складиран на депо на подходящо място или вложен по предназначение. При необходимост от промяна на местоположението на депото, разходите по транспортирането на материала са за сметка на Изпълнителя.

3.4.  Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри и огради

Ако е предвидено в проекта или други документи се разрушават и се премахват съществуващи пътни настилки, тротоари, бордюри и огради, включително изкопаване, натоварване, транспортиране, разтоварване и складиране на материалите на депо.

3.5.  Оформяне на земното легло на пътната настилка

За земно легло на пътната настилка се приемат 0,5 m от горната част на насипа, а при изкоп, 0,5 m под конструкцията на пътната настилка

Земното легло се приема за изградено, когато във всяко едно сечение, котите отговарят на предвидените в напречните профили нива на кота земно легло на пътната настилка.

Участъците от земното легло, които не отговарят на горните изисквания трябва да бъдат преоформени до получаване на необходимите наклони на нивелетата и на напречния профил.

Материалите, които се използват за изграждане на земното легло на пътната настилка за автомагистрали и пътища I-ви клас трябва да бъдат от група А-1 съгласно груповата класификация на почви и смеси от почви и зърнести материали (табл.1) и от групи А-1 и А-2 за останалите класове пътища.

За изграждане на земно легло на пътна настилка могат да се използват и почви от групите А-3, А-4, А-5, А-6 и А-7 след извършване на подходяща стабилизация. Тя може да бъде химична (с полимерни химични добавки, вар, цимент, смес от вар и цимент), механична (с кариерни отпадъчни материали, фрезован материал, баластра, пясък, шлака) или комбинация от тях. Използваните материали трябва да отговарят на техническите изисквания.

При извършване на съответната стабилизация е необходимо за всеки конкретен случай да се провеждат лабораторни изпитвания за определяне на оптималното количество на стабилизиращите добавки.

Когато при изпълнението на път в изкоп се установи, че терена е изграден от скални материали (група А-1), които не се разпадат или размекват при контакт с вода, то тогава отпада необходимостта от изграждане на зона А.

Уплътняването на земното легло на настилката във всички насипни и изкопни участъци трябва да бъде със стойност, не по-малко от 95 % от максималната обемна плътност на скелета на материала, съгласно БДС 17146.

Изграждането на основните пластове на пътната конструкция не може да започне преди приемането на изпълненото земно легло.

Движение на пътно-строителни машини и приобектов транспорт по завършеното земно легло, ще бъде допуснато само при взимане на необходимите предпазни мерки.

Нанесените щети трябва да бъдат за сметка на Изпълнителя.

3.6.  Изкопи

Изпълнението на изкопите включва:

Изкопаване на материала в рамките на чистите линии на напречните профили на изкопа.

Изкопните работи са съобразени с основите на съоръженията.

Таблица 2

Забележки: 1) Показателят на пластичност Ip на подгрупа А-7-5 е равен или по-малък от границата на протичане W1 минус 30. 2) Показателят на пластичност Ip на подгрупа А-7-6 е по-голям от границата на протичане W1 минус 30. 3) Почви с високо съдържание на органични вещества (торф и торфени наноси) могат да бъдат класифицирани в тази класификация като група А-8. Класифицирането на тези материали се основава на визуална оценка и не зависи от процента частици, преминали през сито 0,075 mm , границата на протичане и индекса на пластичност. Материалите от тази група са съставени от разпадаща се органична материя с влакнеста текстура, тъмно кафяв или черен цвят и специфична миризма на гниене. Тези органични материали са не подходящи за използване в насип, като земна основа на насипа и земно легло на пътната настилка. Те се характеризират с висока степен на деформация (пропадъчност) и ниска носимоспособност.

Изкопите за тръбни водостоци, тръби, сифони, дренажи и канали, се ограничават от изкоп до оказаната дълбочина и широчина, равна на външния диаметър на тръбата, на водостока или на съединителя.

При изкопи за плочести водостоци, мостове, контрафорси, колони, подпорни стени, петите на колоните, преградните стени и всички сходни конструктивни елементи, изкопните работи са в границите на изкопа, получен от вертикалните равнини, успоредни на и съвпадащи с чистите линии на фундаментите, основите или стъпките на конструкциите.

Изкопите, включени в изравняването и поддържането на земната основа на насипа, земното легло на настилката, изкопи, последвани от обратно засипване или друг вид работа по пренасяне или преоформяне на предварително изкопани материали няма да бъдат зачитани за изкоп, освен ако няма специална позиция в Количествената сметка.

3.7.  Контрол при изпълнение на изкопи

Контролът при изпълнение на изкопи включва следните проверки:

1) изпълнение на всички завършени работи, предшестващи започването на изкопите съгласно Проекта;

2) спазване на технологичните изисквания и на правилата за безопасност на труда;

3) спазването на проектните изисквания по отношение на временните и окончателните откоси и контури на изкопите.

Не се допуска изпълнение на изкопи, когато не е представен документ за завършване на Работите, които предшестват изкопите.

Спазването на проектните и технологични изисквания и на правилата на труда по време на изпълнението на изкопите до тяхното завършване трябва да се доказва с:

1) екзекутивни чертежи за извършените изкопи с нанесени точни данни за разкритите геоложки породи, наклони на пластовете, установени пукнатини, възприети фази за разработка на изкопите, реализирани прекопавания и настъпили изменения в инженерно-геоложките и хидроложки условия при изпълнението им;

2) дневник за извършени пробивно-взривни работи при изкопи в скални породи, съдържащ данни за пробиването на взривни дупки и сондажи, включително с данни за диаметъра, разположението и дълбочината на дупките. След взривяването в него трябва да се отразят резултатите за всеки взривен заряд, като се отбелязват невзривените заряди и взетите мерки за тяхното ликвидиране. В процеса на разработката на взривената скална маса, трябва да се установи обема на получените нестандартни късове, изискващи допълнителна обработка, както и резултатите от огледа на повърхността на дъното и откосите на разработката. След завършване на Взривните работи и след изнасянето на взривената скална маса и други изкопни маси изцяло от изкопите трябва да се направи геодезическа снимка.

При изпълнение на изкопите не се допуска:

1) увеличаване на широчините или дължините на различните видове изкопи, както и промяната на откосите им;

2) извършването на земни работи чрез подкопаване и съответното оставяне на козирки над забоя и надлъжни пукнатини в горните ръбове на изкопите;

3) прекопавания на изкопите в земни почви.

3.8. Насипи

Преди започване на изпълнението на земните работи по изграждането на насипи, Изпълнителят трябва да направи следните изследвания на материалите, изграждащи бъдещата основа на насипа:

1) да класифицира почвите съгласно изискванията на груповата класификация на почви и смеси от почви и зърнести материали, дадена в таблица 3102.1;

2) да определи естествената влажност на почвите, изграждащи основата на насипа;

3) да определи нивото на подпочвените води в площта на стъпката на насипа;

4) да определи лабораторно максималната обемна плътност на скелета на почвите от основата на насипа, съгласно БДС 17146.

3.9. Изграждане на насипи

Насипите се изпълняват по контурите и наклоните, дадени в проекта, включително банкети, пътища за достъп, подходи и други, показани на типовите напречни профили.

Насипите трябва да се изграждат от подходящ насипен материал от групите А-1 и А-2 или от почви от групите А-3, А-4, А-5, А-6 и А-7 след извършване на подходяща стабилизация, която може да бъде химична (с полимерни химични добавки, вар, цимент, смес от вар и цимент), механична (с кариерни отпадъчни материали, фрезован материал, баластра, пясък, шлака) или комбинация от тях.

Материалът за насипи трябва да бъде положен в последователни пластове, върху пълната широчина на напречното сечение плюс необходимата резервна широчина и на такива дължини, които са удобни за навлажняване, смесване и подравняване, както и на методите за уплътняване, които са възприети.

Всеки пласт трябва да се полага с равномерна дебелина, с помощта на булдозер, грейдер или друга одобрена механизация. Преди уплътняването дебелината на всеки пласт не трябва да надвишава максималната дебелина на уплътняване, зависеща от вида на почвата и от оборудването за уплътняване, използвано от Изпълнителя. Тя се определя на опитен участък след доказване възможността за постигане на желаната плътност.

Насипите се изпълняват по контурите и наклоните, дадени в проекта, включително банкети, пътища за достъп, подходи и други, показани на типовите напречни профили.

Насипите трябва да се изграждат от подходящ насипен материал от групите А-1 и А-2 или от почви от групите А-3, А-4, А-5, А-6 и А-7 след извършване на подходяща стабилизация, която може да бъде химична (с полимерни химични добавки, вар, цимент, смес от вар и цимент), механична (с кариерни отпадъчни материали, фрезован материал, баластра, пясък, шлака) или комбинация от тях. Стабилизираните почви трябва да отговарят на техническите изисквания, посочени в табл. 2  и табл. 3.

Материалът за насипи трябва да бъде положен в последователни пластове, върху пълната широчина на напречното сечение плюс необходимата резервна широчина и на такива дължини, които са удобни за навлажняване, смесване и подравняване, както и на методите за уплътняване, които са възприети.

Всеки пласт трябва да се полага с равномерна дебелина, с помощта на булдозер, грейдер или друга одобрена механизация. Преди уплътняването дебелината на всеки пласт не трябва да надвишава максималната дебелина на уплътняване, зависеща от вида на почвата и от оборудването за уплътняване, използвано от Изпълнителя. Тя се определя на опитен участък след доказване възможността за постигане на желаната плътност.

Таблица 3

| N по Ред | Физико-механични показатели | Нормативен документ | Гранични стойности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимален размер на зърната | БДС 2762 | не по-голям от 75 mm |
| 2 | Водно съдържание | БДС 644 | да не се различава с повече от ± 3 % от оптималното водно съдържание |
| 3 | Стойност на CBR след четиридневно киснене на проба, уплътнена при 95% от максималната обемна плътност на скелета, съгласно БДС 17146 | Методика за определяне на показателя CBR на строителни почви и неорганични зърнести материали в лабораторни условия | не по-малко от 30 % |
| 4 | Съдържание на разтворими соли Сулфати Хлориди | БДС EN 1744-1 | не повече от 4% не повече от 8% |

Насипните материали, които трябва да се използват за изпълнението на насипа под горните 0,5 m (зони Б и В и частта под зона В), трябва да включват почви от групите А-1 и А-2 от груповата класификация на почви и смеси от почви и зърнести материали. Използваните материали трябва да отговарят на следните технически изисквания:

Таблица 4

| N по Ред | Физико-механични показатели | Нормативен документ | Гранични стойности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимален размер на зърната | БДС 2762 | не по-голям от 200 mm |
| 2 | Водно съдържание | БДС 644 | да не се различава с повече от ± 3 % от оптималното водно съдържание |
| 3 | Стойност на CBR след четиридневно киснене на проба, уплътнена при 95% от максималната обемна плътност на скелета, съгласно БДС 17146 | Методика за определяне на показателя CBR на строителни почви и неорганични зърнести материали в лабораторни условия | не по-малко от 5 % |
| 4 | Съдържание на разтворими соли Сулфати Хлориди | БДС EN 1744-1 | не повече от 4% не повече от 8% |

Забележка:

зона А – горната част на насипа на дълбочина до 0,5 m;

зона Б – частта от насипа от 0,5 до 4 m;

зона В – частта от насипа от 4 до 10 m.

При необходимост от дренажен пласт в основата на насипа, материалът, с който трябва да се изпълни този пласт може да бъде от пясък, чакъл, баластра, трошен камък или смеси от тях и трябва да отговаря на следните технически изисквания:

Таблица 5

| N по Ред | Физико-механични показатели | Нормативен документ | Гранични стойности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимален размер на зърната | БДС 2762 | не по-голям от 100 mm |
| 2 | Преминало количество фракция през сито 0,075 mm | БДС 2762 | не повече от 10 % по маса |
| 3 | Коефициент на разнозърност (d60/d10) | БДС 2762 | не по-малък от 10 |

Когато насипите се изпълняват с почви от групите А-3, А-4, А-5, А-6 и А-7 от груповата класификация на почви и смеси от почви и зърнести материали, те трябва да бъдат стабилизирани чрез извършване на химична или механична стабилизация. Стабилизираните почви трябва да отговарят на техническите изисквания, посочени в таблици 2 и 3 за различните зони на насипа.

3.10. Контрол при изпълнение на насипите

Преди започване на насипните работи трябва да се провери:

1) съответствието на приетите в Проекта и действителните физико-механични показатели на почвите;

2) точното положение на осевата линия на повърхността на земното платно в план и профил;

3) плътността и носимоспособността на основата на насипа преди полагането на пластовете на насипа;

4) еднородността на почвата за влагане;

5) равността и наклона на повърхността на земната основа на насипа;

6) широчината на земната основа на насипа;

7) правилното изпълнение на водоотвеждащите и дренажни съоръжения.

Няма да се допуска изпълнение на насипни работи без работен проект, когато:

-височината на насипа е по-голяма от 8 m;

-насипът се изгражда върху основа с наклон по-стръмен от 1:5;

-насипните работи се извършват във водна среда;

-насипите подлежат на постоянно или временно заливане от води;

-основата на насипа лежи в блатисти слаби или набъбващи площи.

Не се допуска смесването и влагането в насипа на свързани почви с различни физико-механични показатели.

3.11. Стабилизирани банкети

Изпълнението на стабилизирани банкети се извършва по следните технологии:

- стабилизирани банкети с горен пласт от трошен камък с подбран зърнометричен състав;

- стабилизирани банкети от фрезован асфалтобетонов материал и кариерни отпадъци (стерили), обработени с полимерни химични добавки.

При изпълнението на тези банкети за долен пласт трябва да се използва несортиран трошен камък с характеристики съгласно таблица 5

Горният пласт на банкета трябва да бъде изпълнен от трошен камък с подбран зърнометричен състав, със зърнометрия, представена в таблици 10, 11, 12 и 13, отговарящ на следните изисквания:

- коефициент на разнозърност - не по-малък от 10;

- индекс на формата – не по-голям от 40 %;

- стойност на показателя за носимоспособност (CBRmin) – не по-малък от 80 %;

- съдържание на хлориди – не повече от 8 %;

- съдържание на сулфати – не повече от 4 %;

- показател на пластичност Ip – не по-голям от 4 %;

- показател на износване по “Лос Анжелос” – не по-голям от 40 %;

- показател за мразоустойчивост, при 3 цикъла третиране с магнезиев сулфат – не по-голям от 20 %.

Таблица 6.

| Физико - механични показатели | Нормативни документи |
| --- | --- |
| Зърнометричен състав | БДС EN 933-1 |
| Максимален размер на зърната | БДС EN 933-1 |
| Коефициент на разнозърност (d60 / d10) | БДС EN 933-1 |
| Показател на пластичност | “Норми за проектиране на пътища”, Приложение №16 и Приложение №17 |
| Съдържание на водоразтворими хлориди | БДС EN 1744-1 |
| Съдържание на водоразтворими сулфати | БДС EN 1744-1 |
| Калифорнийски показател за носимоспособност CBR след 4-дневно киснене | БДС EN 13286-47 |
| Мразоустойчивост след 3 цикъла третиране с магнезиев сулфат | БДС EN 1367-2 |
| Съпротивление на износване в апарат „Лос Анжелос” | БДС EN 1097-2 |
| Индекс на формата | БДС EN 933-4 |

3.12. Подосновен пласт

Подосновeн пласт се изпълнява, когато земното легло на настилката се състои от свързани почви (от групите А-4, А-5, А-6 и А-7 на груповата класификация на почви и смеси от почви и зърнести материали), или когато е в скален изкоп. Според функциите си този пласт бива дрениращ, мразозащитен, противозамърсяващ или подравняващ и се изгражда с дебелина съгласно Проекта.

За направа на подосновeн пласт трябва да се използват пясък, чакъл, баластра, трошен камък и други материали, които имат здрави и мразоустойчиви зърна и отговарят на техническите изисквания, дадени в таблица 7 и на зърнометрията, дадена в таблица 8.

Таблица 7

| N по Ред | Физико-механични показатели | Изм. ед. | Нормативен документ | Гранични стойности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диаметър на зърното | mm | БДС EN 933-1 | не по-голям от 80 |
| 2 | Мразоустойчивост след 3 цикъла третиране с магнезиев сулфат, стойност на допустимата загуба по маса на материала | % | БДС EN 1367-2 | не по-голяма от 20 |
| 3 | Калифорнийски показател за носимоспособност CBR след 4-дневно киснене на почвени проби, уплътнени до плътност, равна на 95 % от максималната обемна плътност на скелета, съгласно БДС EN 13286-2 (CBR min) | % | БДС EN 13286-47 | не по-малък от 30 |
| 4 | Коефициент на филтрация за уплътнен материал, използван за направа на дрениращ пласт | m/h | БДС 8497 | не по-малък от 2 m за 24 h |

Забележка: Размера на зърната на материала трябва да е не по-голям от една втора от дебелината на полагания пласт.

Зърнометричният състав на материала за подосновен пласт трябва да отговаря на граничните условия, дадени в таблица 8, когато изпитването за определянето му е извършено съгласно БДС EN 933-1.

Таблица 8

| Фракция mm | Отвор на ситата, mm | 80 | 40 | 20 | 10 | 4 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-80 | Преминали количества в% | 100 - | 81 43 | 66 23 | 53 12 | 42 6 | 32 3 |
|  |  | 100 - | 90 50 | 75 30 | 60 15 | - | 35 0 |

Оборудване

За изграждане на подосновния пласт трябва да се използват следните видове пътно-строителни машини:

1) автосамосвали за доставка на материала;

2) автогрейдер с регулируем нож, за разстилане и профилиране, с минимална мощност 73,5 кW;

3) автоцистерна с греда с дюзи за разпръскване на вода под налягане, за оросяване на материала до достигане на оптимална влажност;

4) пневмоколесни или самоходни валяци с гладки бандажи за уплътняване, с минимално тегло 10 t. Те се избират в зависимост от дебелината на уплътнявания пласт и вида на материала, който ще се използва.

Могат да се използват и други подходящи машини.

Изпълнение на подосновен пласт

Изпълнението на подосновния пласт започва след приемането на земното легло на настилката.

Материалът за подосновен пласт се доставя с автосамосвали и се разтоварва върху предварително уплътненото и загладено земно легло, след което се разстила и профилира равномерно по цялата широчина с помощта на автогрейдер. Уплътняването на подосновния пласт се извършва с пневмоколесни или самоходни валяци с гладки бандажи при оптимално водно съдържание, до достигане на проектната плътност, равна на 95 % от максималната обемна плътност на скелета, определена чрез уплътняване по модифициран Проктор, съгласно БДС EN 13286-2.

Контрол при изпълнение и приемане на готовия пласт

По време на изпълнението се контролира качеството на материала, като се изпитва най - малко една проба на всеки 100 m3, вложен и уплътнен материал, както и широчината, дебелината, нивото, равността, напречния наклон и плътността на пласта. При установяване на отклонения по-големи от дадените в таблица 9  се правят своевременно съответните поправки.

Таблица 9

| Показатели | Широчина (± ), cm. | Напречен наклон (± ), % | Коти на нивел. (± ), cm | Равност Просвет под 3 m лата, mm | Дебелина (± ) | Коеф. на уплът. (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Легло на пътната настилка | 5 | 0,5 | +5 -5 | - | - | 0,03 |
| Подосновен пласт | 5 | 0,5 - | +4 -4 | 15 | 10% | 0,02 |

Отклоненията, указани в таблица 8, се допускат най - много за 10 % от всички измервания за всеки показател.

Средноаритметичната стойност от най -малко 3 измервания на дебелината и степента на уплътняване, не трябва да е по-ниска от проектната стойност.

При приемането на подосновния пласт се проверяват широчината, дебелината, нивото, равността и напречния наклон на пласта, най - малко един път на всеки 100 m.

3.13. Основни пластове от зърнести минерални материали, необработени със свързващи вещества

Тези пластове се полагат направо върху земното легло на настилката, когато то се състои от пясък, баластра или скална почва и върху подосновен пласт, когато то е от свързани почви (от групите А-4, А-5, А-6 и А-7 на груповата класификация на почви и смеси от почви и зърнести материали), или е в скален изкоп. Разделът включва изискванията към материалите, които ще се използват, необходимата механизация, извършването на всички дейности, свързани с изграждането на тези пластове и контрола при изпълнението им.

Използваните материали за изграждане на основни пластове, необработени със свързващи вещества трябва да бъдат: трошен камък с непрекъсната зърнометрия и речна или кариерна баластра.

Общите технически изисквания към материалите за основни пластове, необработени със свързващи вещества са дадени в таблица 9.

Материалът трябва да бъде чист и свободен от органични примеси, глина, свързани частици и други неподходящи материали.

Фракцията с размери с размери на зърната над 11,2 mm трябва да съдържа не по-малко от 40 % частици с ръбести, неправилни и натрошени повърхности.

Таблица 10

| N по Ред | Физико-механични показатели | Изм. ед. | Нормативен документ | Гранични стойности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мразоустойчивост след 5 цикъла третиране с магнезиев сулфат, стойност на допустимата загуба по маса на материала | % | БДС EN 1367-2 | не по-голяма от 25 |
| 2 | Съпротивление на износване в апарат “Лос Анжелос”, допустима загуба по маса на материала | % | БДС EN 1097-2 | не по-голямо от 40 |
| 3 | Граница на протичане | % | “Норми за проектиране на пътища”, Приложение 16 | не по-голяма от 25 |
| 4 | Показател на пластичност | % | “Норми за проектиране на пътища”, Приложение 17 | не по-голям от 6 |
| 5 | Пясъчен еквивалент | % | БДС EN 933-8 | не по-малък от 30 |
| 6 | Индекс на формата | % | БДС EN 933-4 | не по-голям от 40 |
| 7 | Калифорнийски показател за носимоспособност CBR след 4-дневно киснене на почвени проби, уплътнени до плътност, равна на 98 % от максималната обемна плътност на скелета, съгласно БДС EN 13286-2 ( CBR min) | % | БДС EN 13286-47 | не по-малък от 80 |

Забележка: За пътища II и III клас с леко и много леко движение се допуска използването на материали с Калифорнийски показател за носимоспособност CBR след 4-дневно киснене, по-малък от 80 %, ако това е отчетено в Проекта.

Таблица 11

| Фракция mm | Отвор на ситата, mm | 63 | 31,5 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-63 | Преминали количества в% | 100 - | 85 55 | 65 35 | 50 22 | 40 15 | 35 10 | 20 0 |
|  |  | 100 - | 85 55 | 65 35 | 60 22 | 47 16 | 40 9 | 35 5 |
|  |  | 100 - | 90 50 | 75 30 | 60 20 | 45 13 | 35 8 | 25 5 |

Таблица 12

| Фракция mm | Отвор на ситата, mm | 56 | 31,5 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-56 | Преминали количества в% | 100 - | 85 55 | 65 35 | 50 22 | 40 15 | 35 10 | 20 0 |
|  |  | 100 - | 85 55 | 68 35 | 60 22 | 47 16 | 40 9 | 35 5 |
|  |  | 100 - | 90 50 | 75 30 | 60 20 | 45 13 | 35 8 | 25 5 |

Таблица 13

| Фракция mm | Отвор на ситата, mm | 45 | 22,5 | 11,2 | 5,6 | 2 | 1 | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-45 | Преминали количества в% | 100 - | 85 55 | 65 35 | 50 22 | 40 15 | 35 10 | 20 0 |
|  |  | 100 - | 85 55 | 68 35 | 60 22 | 47 16 | 40 9 | 35 5 |
|  |  | 100 - | 90 50 | 75 30 | 60 20 | 45 13 | 35 8 | 25 5 |

Таблица 14

| Фракция mm | Отвор на ситата, mm | 40 | 20 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-40 | Преминали количества в% | 100 - | 85 55 | 65 35 | 50 22 | 40 15 | 35 10 | 20 0 |
|  |  | 100 - | 85 55 | 68 35 | 60 22 | 47 16 | 40 9 | 35 5 |
|  |  | 100 - | 90 50 | 75 30 | 60 20 | 45 13 | 35 8 | 25 5 |

Оборудване

За изграждане на основни пластове от зърнести минерални материали, необработени със свързващи вещества трябва да се използва следното оборудване:

1) автосамосвали за доставка на материала;

2) при изпълнение на основни пластове на автомагистрали и пътища I клас трябва да се използва полагаща машина (асфалтополагач), с работна широчина не по-малка 2,5 m;

3) автогрейдер с регулируем нож за разстилане и профилиране, с минимална мощност 73,5 кW;

4) вибрационен самоходен валяк с тегло, не по-малко от 7 t;

5) автоцистерна с греда с дюзи за разпръскване на вода под налягане за оросяване на материала до достигане на оптимална влажност;

6) тежък статичен валяк с тегло, не по-малко от 11 t, като теглото на използваните валяци се определя в зависимост от дебелината на уплътнявания пласт и вида на материала, който ще се използва.

Отклонения на нивата на повърхността

Допустими отклонения за нивата на повърхността на пласта:

за 90 % от всички измервания за ниво( H 90 ) ± 15 mm

за максимални измерени стойности( H max ) ± 20 mm

Приеманият участък трябва да отговаря на изискванията, дадени за нива на повърхността, като не по-малко от 90 % от измерените нива на цялата повърхност да са в рамките на допустимо отклонение Н90 преди да са направени някакви корекции.

Отделни точки, където котата на повърхността се отклонява с повече от допустимо отклонение Н max трябва да бъдат ремонтирани, за да влязат в рамките на допустимо отклонение Н90.

Нивата на повърхността на приемания участък трябва да бъдат замервани в не по - малко от 20 точки.

Широчина на пластовете

Средната широчина на пластовете трябва да бъде не по-голяма от тази, показана на чертежите и никъде външният им ръб не трябва да бъде повече от 50 mm навътре от линиите, показани на чертежите.

Броят на измерванията за приемания участък трябва да бъде не по- малък от 5.

Отклонения на дебелината на пластовете

Допустими отклонения за дебелина:

за 90 % от всички измервания( D90 ) 21 mm

за максимално измерената дебелина( D max ) 27 mm

за средно измерената дебелина( D средно ) 5 mm

Счита се, че пластът отговаря на определените изисквания за дебелина, ако преди да са направени корекции на дебелината, не по-малко от 90 % от всички направени измервания са не по –големи от определената дебелина минус допустимото отклонение D90 и средната дебелина на пласта за контролното сечение е не по - малка от определената дебелина на пласта минус допустимо отклонение D средно.

Отделни точки, където действителната дебелина е по- малка от определената дебелина минус D max трябва да бъдат ремонтирани, за да попаднат в границите на D90.

Броят на изпитванията за контролно сечение,трябва да бъде не по -малък от 5.

Отклонения на напречното сечение на пластовете

Когато се извършва замерване с 3 м лата, перпендикулярно на оста, максималният просвет между повърхността на пласта и основата на латата трябва да бъде не повече от 10 mm.

Във всеки напречен профил разликата между котите, измерени на терена и котите, посочени в проекта трябва да бъде не повече от 20 mm.

Броят на замерванията за контролното сечение, трябва да бъде не по-малък от 5.

Когато се изпълняват два или три пласта, изискванията за наклон, дебелина, напречно сечение и равност се прилагат за горния пласт, като долния пласт (долните пластове) се изпълняват с достатъчна точност, за да може изпълнението на цялата конструкция да бъде в границите на допустимите отклонения.

Степен на уплътняване

Степента на уплътняване на основните пластове трябва да се проверява по метода “заместващ пясък”, съгласно “Методика за определяне на обемната плътност на строителни почви на място чрез заместващ пясък” или чрез натоварване с кръгла плоча, съгласно БДС 15130.

Средната обемна плътност на скелета на място на уплътнен пласт трябва да бъде не по-малка от 98 % от максималната обемна плътност на скелета, определена съгласно БДС EN 13286-2, като единичните стойности трябва да са не по-малки от 96 %. Средната стойност се определя от не по-малко от 5 измервания, извършени в произволни местоположения на контролното сечение. Обемната плътност на скелета на място трябва да бъде измерена съгласно “Методика за определяне на обемната плътност на строителни почви на място чрез заместващ пясък”.

Когато степента на уплътняване се определя чрез натоварване с кръгла плоча, съгласно БДС 15130, стойността на отношението на модулите на деформация при втори и първи цикли на натоварване (E2/E1) не трябва да бъде по-голямо от 2,0 за пътища с прогнозен трафик над един милион броя еквивалентни оразмерителни оси и 2,2 за пътища с прогнозен трафик под един милион броя еквивалентни оразмерителни оси.

Стойностите на модулите на еластичност, получени съгласно БДС 15130 не трябва да бъдат по-малки от 150 MPa за основни пластове, изпълнени от трошен камък и от 120 MPa за основни пластове, изпълнени от баластра.

3.14. Изисквания към асфалтови смеси

Асфалтови смеси за основни пластове

Минералните материали за асфалтови смеси за основни пластове трябва да бъдат добре комбинирани, така че зърнометричния състав на определения вид смес да бъде в границите, дадени в таблица 15.

Таблица 15

| Размер на ситата, #, mm | Преминало количество, % по маса |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | А0 | Б0 | Високопореста смес |
| 40,0 mm | 100 | 100 |  |
| 32,0 mm | 90 - 100 | 92 - 100 | 100 |
| 20,0 mm | 68 - 100 | 81 - 100 | 90 - 100 |
| 16,0 mm | 62 - 100 | 78 - 100 | 62 - 100 |
| 12,0 mm | 53 - 93 | 74 - 93 | 44 - 80 |
| 8,0 mm | 41 - 80 | 65 - 84 | 22 - 52 |
| 4,0 mm | 28 - 54 | 52 - 73 | 11 - 33 |
| 2,0 mm | 20 - 42 | 39 - 55 | 10 – 21 |
| 1,0 mm | 13 - 36 | 26 -56 | 5 – 15 |
| 500 μm | 9 - 31 | 16 - 47 | 3 - 10 |
| 250 μm | 7 - 24 | 9 - 34 | 1 - 8 |
| 63 μm | 1 - 8 | 1 - 8 | 0 - 6 |
| Битум (% по маса от масата на общия минерален материал) | не по-малко от 3,5 | не по-малко от 3,5 | 3 - 4,5 |

При проектирането състава на асфалтовите смеси трябва да се използва Метода на Маршал (Наръчник на Асфалтовия Институт - MS-2). Всички показатели, дадени в таблица 15, трябва да се разглеждат при проектирането и оценката на асфалтовата смес.

При определяне на чувствителността към вода (БДС EN 12697-12) се използва оптималното количество битум определено по метода на Маршал.

Таблица 16

| Показатели | Норми |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А0 |  | Б0 |  | Високопореста смес |  |
|  | не по-малко от | не по-голямо от | не по-малко от | не по-голямо от | не по-малко от | не по-голямо от |
| Маршалови пробни тела съгласно, БДС EN 12697-30. Брой на ударите за уплътняване. | 75 |  | 75 |  | 75 |  |
| Остатъчна порестост, % по обем БДС EN 12697- 8 | 5 | 10 | 5 | 12 | 5 | 14 |
| Устойчивост, kg ,БДС EN 12697- 34 | 600 | - | 400 | - | - | - |
| Условна пластичност, mm, БДС EN 12697- 34 | 1,5 | 5 | 1,5 | 4 | - | - |
| Чувствителност към вода, % БДС EN 12697-12 | 80 | - | 80 | - |  |  |

След доказване и одобряване на работната рецепта, за всички асфалтови смеси важат следните толеранси (допустими отклонения):

Зърна, преминали през сито 4,0 mm и по-големи ± 6,0 %

Зърна, с размери между тези на сита 4,0 mm до 63 μm ± 6,0 %

Зърна, преминали през сито 63 μm ± 2,0 %

Битум ± 0,5 т.ч.

Температура на сместа при изсипване от бъркачката ± 100С

Асфалтови смеси за долен пласт (биндер)

Най-малко 50 % от дребния минерален материал, използван в асфалтовата смес, трябва да бъде трошен пясък, но естествения пясък може да бъде най-много 20 тегловни % от общата минерална смес. Минералният материал за асфалтовата смес за долен пласт на покритието (биндер) трябва да бъде добре комбиниран, така че зърнометричния състав на сместа да бъде в границите, дадени в таблица 17.

Таблица 17

| Размер на ситата, #, mm | Преминало количество, % по маса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Асфалтова смес за долен пласт на покритието 0/20 | Асфалтова смес за долен пласт на покритието 0/16 | Асфалтова смес за долен пласт на покритието 0/12 | Пясъчен асфалтобетон 0/5 |
| 32,0 mm | 100 | - | - | - |
| 20,0 mm | 90 - 100 | 100 | - | - |
| 16,0 mm | 57 - 80 | 90 - 100 | 100 | - |
| 12,0 mm | 45 - 70 | 68 - 86 | 93 - 100 | - |
| 8,0 mm | 34 - 56 | 45 - 67 | 60 - 80 | 100 |
| 4,0 mm | 24 - 42 | 34 - 52 | 41 - 59 | 82 - 94 |
| 2,0 mm | 18 - 34 | 25 - 41 | 30 - 50 | 53 - 72 |
| 1,0 mm | 15 - 30 | 18 - 35 | 21 - 43 | 36 - 60 |
| 500 μm | 12 - 26 | 12 - 30 | 15 - 38 | 25 - 50 |
| 250 μm | 8 - 20 | 8 - 24 | 9 - 30 | 17 - 38 |
| 63 μm | 1 - 7 | 1 - 7 | 1 - 7 | 7 - 14 |
| Битум (% по маса от масата на общия минерален материал) | 3,8 - 5,5 | 4 - 6 | 4,5 - 6,5 | 6,8 - 8 |

При проектиране състава на асфалтовата смес трябва да се използва метода на Маршал (Наръчник на Асфалтовия Институт - MS-2). Всички показатели, дадени в таблица 18 трябва да се разглеждат при проектирането и оценката на всеки тип смес.

При определяне на чувствителността към вода (БДС EN 12697-12) се използва оптималното количество битум определено по метода на Маршал.

Таблица 18

| Показатели | Норми |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0/22 |  | 0/16 |  | 0/11 |  | 0/5 |  |
|  | не по-малко от | не по-голямо от | не по-малко от | не по-голямо от | не по-малко от | не по-голямо от | не по-малко от | не по-голямо от |
| Маршалови пробни тела съгласно, БДС EN 12697-30. Брой на ударите за уплътняване. | 75 |  | 75 |  | 75 |  | 75 |  |
| Обем на порите в минералната смес, % по обем БДС EN 12697- 8 | 13 | - | 14 | - | 15 | - | 17 | - |
| Остатъчна порестост, % по обем БДС EN 12697- 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| Устойчивост, kg ,БДС EN 12697- 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условна пластичност, mm, БДС EN 12697- 34 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4,5 |
| Запълване на порите в минералната смес с битум, % по обем БДС EN 12697-8 | 65 | - | 65 | - | 65 | - | - | - |
| Чувствителност към вода, % БДС EN 12697-12 | 80 | - | 80 | - | 80 | - | 80 | - |
| Дебелина на положения пласт, mm | 40 | 100 | 40 | 85 | не по-малко от 30 |  | 20 | 30 |

След доказване и одобряване на работната рецепта, за всички асфалтови смеси важат следните допустими отклонения:

Зърна, преминали през сито 4,0 mm и по-големи ± 5,0 %

Зърна, с размери между тези на сита 4,0 mm до 63 μm ± 4,0 %

Зърна, преминали през сито 63 μm ± 1,5 %

Битум ± 0,4 т.ч.

Температура на сместа при изсипване от бъркачката ± 100С

Асфалтови смеси за износващи пластове

Асфалтовите смеси за дрениращо пътно покритие и сплит мастик асфалт се изпълняват само с трошен пясък. За останалите асфалтови смеси най-малко 50 % от дребния минерален материал използван в асфалтовите смеси, трябва да бъде трошен пясък, но естествения пясък може да бъде най-много 20 тегловни % от общата минерална смес. Минералните материали за асфалтови смеси за износващ пласт трябва да бъдат добре комбинирани, така че зърнометричния състав на сместа да бъде в границите, дадени в таблица 19.

Таблица 19

| Размер на ситата, #, mm | Плътен асф.бетон тип А |
| --- | --- |
| 20,0 mm |  |
| 16,0 mm | 100 |
| 12,0 mm | 90 - 100 |
| 8,0 mm | 68 - 78 |
| 4,0 mm | 45 - 60 |
| 2,0 mm | 34 - 48 |
| 1,0 mm | 25 - 36 |
| 500 μm | 18 - 27 |
| 250 μm | 13 - 20 |
| 63 μm | 5 - 11 |
| Битум (% по маса от масата на общия минерален материал) | 5 - 6,5 |

При проектиране състава на асфалтовите смеси за износващи пластове трябва да се използва метода на Маршал (Наръчник на Асфалтовия Институт - MS-2). Всички показатели, дадени в таблица 20, трябва да се разглеждат при проектирането и оценката на всеки тип смес.

При определяне на чувствителността към вода (БДС EN 12697-12) се използва оптималното количество битум определено по метода на Маршал.

При проектиране състава на асфалтовите смеси за износващ пласт тип сплит мастик трябва да бъде използван БДС EN 13108-5.

При проектиране състава на асфалтовите смеси за дрениращи пътни покрития трябва да бъде използван БДС EN 13108-7.

Таблица 20

| Показатели | Плътен асф.бетон тип А |  |
| --- | --- | --- |
|  | не по-малко от | не по-голямо от |
| Маршалови пробни тела съгласно, БДС EN 12697-30. Брой на ударите за уплътняване | 75 |  |
| Обем на порите в минералната смес, % по обем БДС EN 12697- 8 | 14 | - |
| Остатъчна порестост, % по обем БДС EN 12697- 8 | 3 | 5 |
| Устойчивост, kg ,БДС EN 12697- 34 | 800 | - |
| Условна пластичност, mm, БДС EN 12697- 34 | 2 | 4 |
| Запълване на порите в минералната смес с битум, % по обем БДС EN 12697-8 | 65 | - |
| Чувствителност към вода, %, БДС EN 12697-12 | 90 | - |
| Дебелина на положения пласт, mm | 40 | 50 |

След доказване и одобряване на работната рецепта, за всички асфалтови смеси важат следните толеранси (допустими отклонения):

Зърна, преминали през сито 4,0 mm и по-големи ± 4,0 %

Зърна, с размери между тези на сита 4,0 mm до 63 μm ± 3,0 %

Зърна, преминали през сито 63 μm ± 1,5 %

Битум ± 0,3 т.ч.

Температура на сместа при изсипване от бъркачката ± 100С

В състава на асфалтовите смеси за дрениращо пътно покритие задължително се включва одобрена тиксотропна добавка в количество ≥ 0,5 тегловни части на 100 тегловни части от минералния материал.

Повърхността на основата за дрениращо пътно покритие трябва да бъде чиста. Неравностите на основата под четириметрова лата не трябва да бъдат по-големи от 6 mm. Дрениращи асфалтови пластове се полагат върху плътна основа. Тя може да бъде от плътен асфалтобетонов пласт или биндерен пласт.

3.15. Изисквания към материалите за асфалтови работи

Едър минерален материал

Едър минерален материал е тази част от минералния материал, която се задържа на сито 2,0 mm. В състава на едрия минерален материал влиза трошен естествен камък или претрошен чакъл. Натрошените зърна трябва да имат кубична и ръбеста форма. Зърнометрията трябва да бъде такава, че когато са комбинирани с други фракции в точни съотношения, получената смес да отговаря на изискванията на Спесификацията.

Едрият минерален материал се произвежда в трошачно-сортировъчна инсталация. Вземането на проби от едрия минерален материал се извършва в съответствие с БДС EN 932-1 и БДС ЕN 932-2; Пресевните анализи трябва да бъдат в съответствие с БДС EN 933-1.

Съдържанието на натрошени зърна, в % по маса, за износващи и долни пластове на покритието (биндери) трябва да бъде не по-малко от 100 %, а за асфалтови смеси за основни пластове - не по-малко 75 %, когато се определя в съответствие с БДС EN 933-5.

Едрият минерален материал за асфалтови смеси за дрениращо пътно покритие, за износващ пласт сплит мастик асфалт и за износващ пласт тип А за категория на движение тежко и много тежко трябва да бъде от магмени скали.

Изисквания към физико-механичните показатели на каменните фракции за асфалтови смеси:

- индекс на формата, в % по маса: за асфалтови смеси за дрениращо пътно покритие – не повече от 15; за износващ пласт от сплит мастик асфалт и тип А - не повече от 20; за износващ пласт тип В1 - не повече от 30; за долен пласт на покритието (биндер) и основни пластове - не повече от 40, когато изпитването е в съответствие с БДС EN 933-4.

- съдържание на зърна с размери под 0,063 mm, в % по маса: за асфалтови смеси за дрениращо пътно покритие и за износващ пласт от сплит мастик асфалт - не повече от 1,5; за износващ пласт от асфалтобетон тип А и тип В1 - не повече от 2; за долен пласт на покритието (биндер) - не повече от 3; за основни пластове - не повече от 5, определено съгласно БДС EN 933-1;

- мразоустойчивост след 3 цикъла третиране с магнезиев сулфат, загуби в % по маса: за основни пластове -не повече от 18, определена съгласно БДС EN 1367-2;

- мразоустойчивост след 5 цикъла третиране с магнезиев сулфат, загуби в % по маса: за износващи пластове - не повече от 18; за долен пласт на покритието (биндер) - не повече от 25, определена съгласно БДС EN 1367-2;

- износване в барабан тип "Лос Анжелос", в % по маса: за износващи пластове - не повече от 25 ( за износващ пласт при движение много леко, леко и средно не повече от 35 ); за долен пласт на покритието (биндер) - не повече от 35; за основни пластове - не повече от 40, определено съгласно БДС EN 1097-2;

- коефициент на ускорено полиране: за асфалтови смеси за дрениращо пътно покритие, за износващ пласт сплит мастик асфалт - не по-малко от 50, и за износващ пласт тип А за категория на движение тежко и много тежко - не по-малко от 50, когато изпитването е в съответствие с БДС EN 1097-8;

- сцепление на минералния материал с битум за износващи пластове, в % запазена повърхност - не по-малко от 80, когато изпитването е в съответствие с БДС EN 12697-11 метод С, при по-малък процент запазена повърхност е необходимо да се използват добавки подобряващи сцеплението.

- абсорбция, в % - не повече от 2 за всички пластове, определена съгласно БДС EN 1097-6.

Дребен минерален материал

Дребен минерален материал е тази част от минералния материал, която преминава през сито 2,0 mm. Дребният минерален материал се състои от естествен пясък и/или трошен пясък и трябва да има такъв зърнометричен състав, че когато е комбиниран с други фракции в точни съотношения, получената минерална смес да отговаря на изискванията на Спесификацията.

За източник на естествен пясък трябва да се счита пресевната инсталация, от която е доставен.

Трошеният пясък трябва да бъде произведен в трошачно-сортировъчна инсталация от натрошаването на чист, едър трошен камък, и не трябва да съдържа плоски и продълговати зърна. Вземане на проби от дребния минерален материал се извършва в съответствие с БДС EN 932-1 и БДС ЕN 932-2. Пресевен анализ на дребния минерален материал се извършва в съответствие с БДС EN 933-1.

Дребният минерален материал, влизащ в състава на асфалтовите смеси, трябва да отговаря на следните изисквания:

- пясъчен еквивалент, в %: за естествен пясък - не по-малък от 35, и за трошен пясък - не по-малък от 50, определен съгласно БДС EN 933-8.

Отделни депа от материали, които съдържат повече от 10 % по маса дребен материал (<2,0 mm), трябва да бъдат изпитани за "пясъчен еквивалент".

Асфалтовите смеси за дрениращо пътно покритие и сплит мастик асфалтът се изпълняват само с трошен пясък, за всички останали асфалтови смеси се допуска използване съотношение на трошен към естествен пясък по-голямо или равно от 1:1. В асфалтовите смеси за износващи пластове и долен пласт на покритието (биндер) съдържанието на естествен пясък в общата минерална смес не трябва да надхвърля 20 тегловни %.

Свързващи вещества

Битумът за производство на асфалтовите смеси трябва да бъде В 50/70 или полимермодифициран, съгласно БДС EN 14023.

За подобряване устойчивостта на асфалтовите смеси на пластични деформации и коловози е необходимо използването на специални битуми /битуми с добавки повишаващи температурата на омекване на битума/ и полимермодифицирани битуми.

Те трябва да се използват както следва:

- за автомагистрали и пътища с интензивност на движението над 3000 ОА/ден с 11,5 т/ос – да се използва полимермодифициран битум в двата пласта / биндер и износващ/;

- при пътища с надлъжни наклони до 4,5 % и еднопосочна интензивност на движението от 100 до 550 ОА /ден с 11,5 т/ос да се използва специален битум с добавка само в износващия пласт, а при еднопосочна интензивност от 550 до 3000 ОА/ден в двата пласта (износващ и биндер).

- при пътища с участъци с надлъжни наклони над 4,5 % и еднопосочна интензивност на движението от 65 до 420 ОА/ден с 11,5 т/ос да се използва специален битум с добавка само в износващия пласт, а при еднопосочна интензивност от 420 до 3000 ОА/ден в двата пласта (износващ и биндер).

Разредени/течни битуми и битумни емулсии

Разреденият битум използван в асфалтовите работи ще бъде главно средно сгъстяващ се, в с показателите, дадени в таблица 21.

Таблица 21

| ХАРАКТЕРИСТИКИ | Метод на изпитване | Изисквания |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | не по-малка от | не по-голяма от |
| Кинематичен вискозитет при 60оС, сантистокс (cSt) | БДС EN 12595 | 70 | 140 |
| Дестилация: Дестилат (% от общата дестилация): | БДС EN13358 |  |  |
| до 360оС |  | - | - |
| до 225оС |  | - | 20 |
| до 260оС |  | 20 | 60 |
| до 315оС |  | 65 | 90 |
| Остатък след дестилация при 360оС ,в % по обем | БДС EN13358 | 55 |  |
| Изпитвания на остатъка след дестилация: |  |  |  |
| Абсолютен вискозитет при 60оС,P | БДС EN 12596 | 300 | 1200 |
| Разтворимост в трихлоретилен, в % по маса | БДС EN 12592 | 99 |  |
| Съдържание на вода, в % по обем | БДС EN 1428 |  | 0,2 |

Битумната емулсия, която се използва в асфалтовите работи трябва да бъде катионна или анионна, бавноразпадаща се битумна емулсия. Катионната битумна емулсия трябва да  бъде клас С60В1, С40BF1или С60ВР1, в съответствие с БДС EN 13808.

3.16. Изисквания към изпълнението за асфалтови работи

Вземане на проби и изпитване

Проби от неуплътнена асфалтова смес се вземат от бункера за готовата смес на асфалтосмесителя, от превозните средства и след асфалтополагащата машина, а проби от уплътнена асфалтова смес се вземат със сонда за вадене на ядки, съгласно БДС EN 12697-27. Количеството битум и зърнометричен състав се определят, чрез екстракции, както за неуплътнена асфалтова смес, така и за уплътнена проба в съответствие с БДС EN 12697-1и БДС EN 12697-2. Обемната плътност на уплътнената асфалтова смес и на асфалтовите ядки се определят по БДС EN 12697-6.

Ограничения от атмосферни условия

Производство и полагане на асфалтова смес не се допуска при температура на околната среда по-ниска от 50оС, нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други неподходящи условия.

Асфалтовите смеси за дрениращи пътни покрития не трябва да се полагат при температура на въздуха по–ниска от 10оС.

Износващи пластове не трябва да се полагат при температура на въздуха по-висока от 35оС.

Оборудване за транспорт на готовата асфалтова смес

Транспортните средства, използвани за превозване на фракциите и асфалтовата смес трябва да имат чисто, гладко метално дъно и да бъдат почистени от прах, застинала асфалтова смес, масла, бензинови или други замърсявания, които могат да повредят транспортирания материал.

За да не се допусне залепване на асфалтовата смес към дъното, коша на транспортното средство се напръсква с минимално количество сапунена вода или варов разтвор. След напръскването, кошът се изправя до оттичането на разтвора. Не се допуска задържане на разтвор. Забранена е употребата на дизелово гориво или други разтворители за напръскване на коша. За предпазване на асфалтовата смес от атмосферни влияния, камионите трябва да се покриват с брезент или друг подходящ материал.

За запазване на температурата на асфалтовата смес брезентовото покривало трябва да бъде плътно стегнато. Ако се получи разслояване, изстиване на асфалтовата смес поради спиране на камиона, замърсяване с петролни продукти или други, камионът трябва да бъде отстранен до привеждането му в изправност.

За обезпечаване на непрекъснато транспортиране на асфалтовата смес Изпълнителят трябва да осигури подходящ брой камиони с подходящ тонаж, скорост на придвижване и възможности.

Оборудване за полагане на асфалтовата смес

Асфалтовата смес се изсипва в бункера на асфалтополагащата машина директно от камионите.

Оборудването за полагане на асфалтовите смеси трябва да бъде от одобрен тип, самоходно, с електронен контрол на операциите, с възможност за разпределяне и полагане на сместа в съответствие с наклона и напречния профил.

Асфалтополагащите машини трябва да бъдат оборудвани с бункери и разпределителни шнекове за разпределяне на еднородната смес пред елекроннорегулирани греди. Асфалтополагащите машини трябва да се подберат така, че да позволяват минимална широчина на полагането 2 m. Асфалтополагащите машини трябва да бъдат оборудвани с такива приспособления, които да дават възможност за полагане на уточнените пътни ширини, съответните уширения и спазване на необходимите наклони в напречните сечения. Машините трябва да бъдат оборудвани с бързи и ефективни управляващи устройства. Работната скорост на асфалтополагащите машини трябва да се регулира от 3 до 6 m/min.

Асфалтополагачът трябва да бъде оборудван с механични устройства: корекционен плъзгач, плъзгач за оформяне на края на пласта във форма на прав ъгъл, заглаждаща греда, или други приспособления за поддържане на точната линия без използване на постоянни странични греди. Целият комплект от приспособления трябва да се подбере и да работи по такъв начин, че да полага асфалтовата смес в необходимата уплътнена дебелина.

Електронните греди трябва да са с автоматичен контрол за поддържане на постоянно ниво на материала по пълната дължина на гредата и автоматичен контрол на наклоните. Механизма за наклона трябва да се задейства от подвижна шарнирно балансирана греда с дължина не по-малка от 9 m и където е необходимо с помощта на сензори, движещи се по предварително опъната и нивелирана струна. Автоматичното устройство за контрол на наклона трябва да има приспособление за ръчно регулиране с оглед осигуряване на гладък преход при променящи се наклони. Гредите трябва да имат устройство за подгряване до необходимата температурата при полагане на сместа. Асфалтополагащите машини трябва да имат стандартни удължения.

Ако по време на строителството се установи, че асфалтополагащото оборудване оставя следи по положения пласт, грапави участъци или неравности, които не се коригират от последващите операции, използването на оборудването трябва да бъде прекратено и заменено от Изпълнителя.

Валяци

За постигане на добро уплътняване и завършване на асфалтовия пласт се използват статични валяци с гладки стоманени бандажи, валяци със стоманени бандажи и вибрации и пневматични валяци. Ако няма друго уточнение, валяците трябва да бъдат оборудвани с реверсивно или двойно управление, което позволява движение както напред, така и назад, с лице на оператора винаги по посока на движението

Автогудронатор

Автогудронаторът трябва да се движи на самоход, да бъде с пневматични гуми и с топлоизолиран резервоар. Не се разрешава използването на автогудронатори работещи по гравитачен способ. Автогудронаторът трябва да бъде с пневматични гуми с такава широчина и брой, че натоварването от тях върху пътната повърхност да не бъде повече от 100 кg/сm за широчината на гумата.

Пръскащата греда с дюзи трябва да има минимална дължина 2,4 m и да бъде от циркулационен тип. Удълженията на пръскащата греда също трябва да бъдат от циркулационен тип. Гредата трябва позволява такова регулиране, че да се задържа на еднаква височина над обработваната повърхност по време на работа. Дюзите на пръскащата греда трябва да са така проектирани, че да разпръскват материала за разлив равномерно и без прекъсвания върху обработваната повърхност. Разпределителните клапи трябва да се регулират чрез ръкохватка така, че всяка от тях или всички едновременно да бъдат бързо отваряни или затваряни при един цикъл на работа. Автогудронаторът трябва да бъде оборудван с маркуч и дюза за ръчно пръскане, също под налягане, които се използват за недостъпни за гудронатора площи. Гудронаторът и резервоарите трябва да се поддържат добре така, че да няма течове от която и да е част на оборудването.

Гудронаторът трябва да бъде снабден с устройство и таблици за осигуряване на точно и бързо определяне и контрол на количеството на материала за разлив, както и с тахометър, отчитащ скоростта в метри за минута (m/min). Гудронаторът трябва да бъде оборудван с отделен двигател за помпата или с циркулационна помпа, която се задвижва от хидростатична предавка, така че да се получи равномерен разлив в необходимото количество, което е в границите от 0,15 до 5,0 кg/m2. Към него трябва да има подходящо загряващо устройство и термометри, които да осигуряват необходимите работни температури за битумния материал.

Преди започване на работа, гудронаторът трябва да бъде проверен и калибриран по такъв начин, че количествата битумен материал, разпръснати в напречна и надлъжна посока да не се различават с повече от 10 % от определеното необходимо количество съгласно Спесификацията.

Работна рецепта и допустими отклонения

Изпълнителят трябва да представи за одобрение предлаганата Работна рецепта за сместа, едновременно с всички данни, свързани с проектирането на рецептата, поне две седмици преди започване на работата. Работната рецепта трябва да съдържа зърнометричната крива, показваща единичния определен процент преминал на всяко сито, както и процента на всеки материал използван в сместа. С работната рецепта на сместа също така ще се установи температурата на смесване и на уплътняване.

Няма да се допуска започване на асфалтовите работи преди Изпълнителя да получи писмено одобрение на работната рецепта.

Работната рецепта може да бъде коригирана в резултат на опита от изпълнението на асфалтовите работи. Подобна корекция може да бъде представена от Изпълнителя за одобрение, в случай че Изпълнителя ще представи пълни детайли на предлаганата корекция, едновременно с всички данни, които са необходими за подкрепа на неговото предложение.

Изпълнителят няма право на каквото и да е увеличаване на цената или удължаване на договорния срок като следствие от каквато и да е корекция на работната рецепта на сместа.

Одобряването на работната рецепта не освобождава по никакъв начин Изпълнителя от отговорността и задълженията, определени в Договора и Изпълнителят ще бъде отговорен за точността на изпълнение на положените асфалтови пластове

След доказване и одобряване на работната рецепта, за всички асфалтови смеси важат следните допустими отклонения:

Зърна, преминали през сито 4,0 mm и по-големи ± 5,0 %

Зърна, с размери между тези на сита 4,0 mm до 63 μm ± 4,0 %

Зърна, преминали през сито 63 μm ± 1,5 %

Битум ± 0,4 т.ч.

Температура на сместа при изсипване от бъркачката ± 100С

Изисквания за битумно съдържание и зърнометричен състав

Ако се докаже с анализите, извършени на пробите от неуплътнена смес или върху сондажните ядки, че битумното съдържание или зърнометрията на асфалтова смес са извън допустимите толеранси, специфицирани в работната рецепта, уточнена за всяка съответна асфалтова смес, участъка от асфалтовите пластове, представен от тези проби, трябва да бъде отхвърлен.

Изисквания за конструктивни дебелини и нива на настилката

Всеки пласт от асфалтовата настилка се изпълнява съгласно линиите, наклоните и дебелините, показани в чертежите.

А. Нива

Допустимите отклонения от нивото са както следва:

- Н 90 (90% от всички измервания) не повече от ±10 mm

- Н max (най-голямата измерената стойност) не повече от ±15 mm

Б. Широчина

Средната широчина едновременно за основния и износващите пластове, трябва да бъде поне равна на тази широчина, която е показана в чертежите и никъде външния ръб на пласта не трябва да бъде по-навътре спрямо линиите дадени в чертежите.

- за основни и свързващи пластове, не повече от 30 mm;

- за износващи пластове, не повече от 15 mm

В. Дебелини

Допустимите отклонения са както следва:

- D90 свързващ и осн.пласт = 10 % износващ пласт = 10 % от уплътнената дебелина от уплътнената дебелина

- Dmax свързващ и осн.пласт = 15 mm износващ пласт = 6 mm

- Dсредно свързващ и осн.пласт = 5 mm износващ пласт = 2 mm

Дебелините се определят от внимателно проверени нива, взети преди и след изпълнението в една и съща точка по местоположение, а за пластове с постоянна дебелина от сондажни ядки от завършения пласт.

Г. Напречно сечение

Допустимото отклонение на напречния наклон трябва да бъде не по-голямо от ±0,3 %. При оформяне на пътното платно от двустранен в едностранен напречен наклон, отклонението да не превишава 0,2 %.

При измерване с лата с длъжина 3 m, поставена под прав ъгъл към осевата линия на повърхността на пътя не трябва да има отклонение от основата до латата ( не трябва да има междина под нея ).

Д. Надлъжна равност

Надлъжната равност на всеки положен асфалтов пласт по време на строителството се контролира:

- на пътища I-ви и ІІ-ри и ІІІ-ти клас – чрез автоматизирани системи за измерване на показателя IRI или CAPL, или с подвижна, или неподвижна лата, с дължина 3 или 4 м.;

Надлъжната равност на горния пласт на покритието при приемане на обекта се контролира:

- на пътища I-ви и ІІ-ри и ІІІ-ти клас – чрез автоматизирани системи за измерване на показателя IRI или CAPL;

При оценката на равността пътните съоръжения, попадащи в контролирания участък не се изключват от нея.

3.17. Изисквания към първи битумен разлив за връзка

Разреденият битум трябва да бъде средносгъстяващ се тип. Количеството битумен материал, което ще се нанася, трябва да бъде от 0,15 до 1,5 kg/m2.

Ограничения, определени от атмосферните условия

Първият разлив не трябва да се нанася когато температурата на атмосферната среда е по-ниска от 50С, или когато вали, има мъгла, сняг или други неподходящи метеорологични условия.

Температура на полагане

Работната температура, при която се полага разредения битум трябва да бъде от 600С до 850С.

Необходимо оборудване

Оборудването, използвано от Изпълнителя трябва да включва гудронатор, работещ под налягане и отговарящ на изискванията на дадени в Раздел 5306 на тази Спесификация, а също така, механична четка и компресор. Механичната четка трябва да бъде на самодвижещ се ход и оборудвана с цилиндрична, въртяща се найлонова остра четка (метла) с диаметър не по-малък от 760 mm и дължина не по-малка от 1800 mm.

Четката трябва да има възможност да работи под ъгъл (с чупещо се устройство) - и на дясно и на ляво с регулируемо налягане към повърхността на чистене. Когато е необходимо, за по-добра подготовка на повърхността, също така трябва да бъдат предвиждани автогрейдери, валяци и автоцистерни и др.

Подготовка на повърхността

Непосредствено преди полагане на първия битумен разлив, всичкия свободен материал, прах и други свободни материали трябва да се премахнат от повърхността с механична четка от одобрен тип и/или компресор, както се изисква. Всички места, показващи отклонения над допустимите или места с вдлъбнатини или слаби места, се поправят чрез разрохкване, премахване или добавяне на одобрен материал, повторно оформяне и уплътнение до предписаната плътност, като в този случай не се изисква измитане, или издухване на повърхността. След приемане на повърхността, се полага битумния разлив. Когато, повърхността върху която ще се полага първия битумен разлив е много суха и/или прашна, то тя трябва да се напръска слабо и равномерно с вода, непосредствено преди нанасянето на битумния материал за улеснението проникването на битума. Битумния материал не трябва да се полага, докато не изчезнат следите от водата на повърхността.

Нанасяне на разредения битум

Непосредствено след извършената подготовка на повърхността и приемането й, битумния материал трябва да се нанесе от гудронатор, работещ под налягане при съответната температура и количество. Ръчно пръскане не се допуска, освен за трудно достъпно места.

Повърхността на конструкции, бордюри и други принадлежащи към площите, които ще бъдат обработени, трябва да бъдат покрити по подходящ начин и останат незасегнати по време на нанасянето на битумния разлив.

Първият разлив обикновено се прилага върху 1/3 или 1/2 от широчината на пътя на две или повече ленти, леко застъпване на битумния материал ще има по дължина на прилежащия край на лентите. Би трябвало да се отбележи, че застъпване не се разрешава при напречните връзки, където с помощта на дебела хартия се предпазва от повторно пръскане края на изпълнената вече лента. Връзката на новата със старата лента трябва да започне върху хартията. След нанасяне на битумния разлив, хартията трябва да се отстрани и изхвърли от Изпълнителя. Битумният материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на обработваната повърхност, като особено внимание се отдели при изпълнението на връзките. В случай на излишно количество битумен материал, то същия трябва да бъде премахнат от повърхността.

3.18. Изисквания към втори битумен разлив

Битумната емулсия трябва да бъде бавно-разпадаща се, катионна тип C60B1, C40BF1 или C60BP1h. Одобрената емулсия трябва да бъде разредена с приблизително равно количество вода и напълно хомогенизирана. Разредената емулсия трябва да бъде положена в количество от 0,25 до 0,70 kg/m2.

Ограничения, определени от атмосферните условия

Вторият битумен разлив не трябва да се нанася, когато температурата на атмосферната среда е по-ниска от 50С, или когато вали, има мъгла, сняг или други неподходящи метеорологични условия.

Температура на полагане

Работната температура, при която се полага разредената битумна емулсия трябва бъде от 100С до 600С.

Необходимо оборудване

Оборудването, използвано от Изпълнителя включва гудронатор, работещ под налягане и отговарящ на изискванията дадени в Раздел 5306, а също така, механична четка и компресор. Механичната четка трябва да бъде на самодвижещ се ход и оборудвана с цилиндрична, въртяща се найлонова остра четка (метла) с диаметър не по-малък от 760 mm и дължина не по-малка от 1800 mm.

Четката трябва да има възможност да работи под ъгъл (с чупещо се устройство) - и на дясно и на ляво с регулируемо налягане към повърхността на чистене. В допълнение Изпълнителят трябва да достави и използва ефективно и одобрено оборудване за разреждане на битумната емулсия с вода.

Подготовка на повърхността

Пълната широчина на повърхността, която ще бъде обработвана с разлива трябва да бъде почистена с механична четка от одобрен тип и/или компресор, до премахване на праха, калта, замърсявания и други свободни материали. Всички омазнени или неподходящи петна, налични пукнатини или минерално брашно на фуги и всичкия излишен битумен материал трябва да бъдат коригирани. Повърхността трябва да бъде суха, когато се обработва с втория битумен разлив.

Нанасяне на битумната емулсия

Непосредствено след извършената подготовка на повърхността разредената битумна емулсия трябва да се нанесе посредством гудронатор, работещ под налягане при съответната температура и количество. Ръчно пръскане не се допуска, освен за трудно достъпно места.

Повърхността на конструкции, бордюри и други принадлежащи към площите, които ще бъдат обработени, трябва да бъдат покрити по подходящ начин и останат незасегнати по време на нанасянето на битумния разлив.

Вторият битумен разлив трябва да бъде положен толкова време преди полагането на следващия асфалтов пласт, колкото е необходимо да се получи добро слепване.

Когато вторият битумен разлив не е необходим между нови/неотдавна положени асфалтови пластове, той може да отпадане, в който случай няма да се заплати за отнасящите се площи. Каквото и почистване да се изиска на тези площи, то ще се счита, че е включено в цената на горния полаган асфалтобетонов пласт и отделно заплащане няма да бъде извършено.

3.19. Изисквания към пътни знаци и маркировка

Всички пътни знаци, указателни табели и фундаменти се изпълняват по съгласуван и одобрен проект в съответствие с изискванията на “Технически изисквания при изпълнение на пътни знаци и указателни табели от светлоотражателни материали” – ИАП, 2002 г., БДС 1517 – 2006, БДС EN 12899-1, Правилника и Закона за движение по пътищата и Наредби № 01/18, № 01/16 и № 5 за постоянна и временно пътна сигнализация и за места с концентрация на ПТП.

Надписите на указателните табели за основните направления трябва да бъдат изписани съгласно БДС-1517-06 на български език и с латински букви.

Размерът на фундаментите за закрепване, броя и размера на стълбовете, колоните и порталните рамки, размера на пътните знаци и указателните табели, както и местата им на поставяне и разстоянията между тях са уточнени в проекта.

Постоянната пътна маркировка трябва да бъде с бял цвят, в съответствие с изискванията на Наредба № 01/2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка, а временната маркировка за сигнализиране на строителните и ремонтни работи с жълт цвят, в съответствие с изискванията на Наредба № 01/16 за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците. Пътната маркировка може да бъде изпълнена с боя, пластични материали (пластици), готови пътни маркировки и светлоотразителни пътни кабари.

Видът на материала за изпълнение на пътната маркировка подлежи на предварително одобрение от консултанта, осъществяващ строителен надзор. Предварително формуваните пътни маркировки трябва да отговарят на изискванията на БДС EN 1790. За осигуряването на по-добра видимост на пътната маркировка през тъмната част на денонощието се използват стъклени перли. Стъклените перли могат да бъдат предварително примесени в материала или да бъдат разпръснати върху маркираната повърхност веднага след нанасяне на боята или пластика. Стъклените перли за пътна маркировка трябва да отговарят на изискванията на БДС EN 1423 за добавяни в последствие стъклени перли или на БДС EN 1423 за предварително смесвани стъклени перли

Носещи стълбове и основи за пътни знаци

Носещите стълбчета, конзоли, стойки и др. елементи за неподвижно закрепване на вертикални пътни знаци трябва да отговарят на изискванията на БДС EN 12899-1. Единичен стълб за пътни знаци се монтира в кръгла дупка с минимален диаметър 300 mm и дълбочина не по-малко от 700 mm, запълнена с добре уплътнен бетон марка В 15 на височина не по-малка от 200 mm под кота “нула” на банкета.

Стълбовете, на които ще се монтират пътните знаци и табели, трябва да бъдат поставени отвесно, добре укрепени най-малко 72 часа след изливането на бетона. Подравняването трябва да се извърши не по рано от 48 часа след бетонирането.

При монтиране на табела на няколко стълба, челата им трябва да са подравнени по линия и височина.

При монтиране на знаци и табели на два стълба, разстоянието от края на знака или табелата до оста на стълба трябва да бъде 300 mm.

При пътни знаци и указателни табели, носени от портални рамки и конзоли, монтирани към анкерни плочи или други скрепителни елементи, да се спазват точно предписанията на проекта.

Стълбчета, портални и носещи рамки, конзоли и скрепителни елементи за пътните знаци трябва да бъдат изработени от стомана S 235 JR по БДС EN 10025:2006 или с по-добро доказано качество.

Всички стоманени части трябва да са защитени срещу корозия чрез горещо поцинковане в съответствие с БДС EN ISO 1461:2002. Стълбчетата да са с минимална дебелина на цинковия слой 70 микрона, а основите за пътни знаци с минимална дебелина на цинковия слой от 18 микрона за всяка страна. Допълнителното покритие може да бъде на полимерна основа с минимална дебелина 0,04 mm или от един пласт грунд и един пласт сива боя. Вътрешната повърхнина на стълбчетата и външния долен край на височина 150 mm над земята трябва да са покрити с боя на битумна основа. На стълбчетата трябва да се предвидят подходящи тапи, монтирани в горния край, така че да се премахне възможността от проникване на вода във вътрешността им.

Материали за пътни знаци и табели

Материалите за пътните знаци и указателни табели трябва да отговарят на “Технически изисквания при изпълнение на пътни знаци и указателни табели от светлоотражателни материали” – ИА “Пътища” 2002 г., на БДС EN 12899-1, БДС 1517-2006, DIN 67520-4, Наредба № 01/18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци, Наредба № 01/16 за временна организация при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците, Наредба 5 за места с концентрация на ПТП, на Правилника и Закона за движение по пътищата.

Материалът, използуван като основа, може да е стоманена или от алуминиеви сплави ламарина, пластмаси или стъклопласт с дебелина както следва:

- При максимален размер на знака/табелата < 1000 mm:

Стоманена ламарина без усилване на ръба – не по-малко от 1,5 mm;

Стоманена ламарина с усилване на ръба – не по-малко от 1,2 mm;

Ламарина от алуминиева сплав – не по-малко от 2,0 mm;

Пластмаса – не по-малко от 5,0 mm.

- При максимален размер на знака/табелата ≥ 1000 mm:

Стоманена ламарина – не по-малко от 2,5 mm;

Стоманена ламарина с усилване на ръба – не по-малко от 1,5 mm;

Ламарина от алуминиева сплав – не по-малко от 2,5 mm;

Пластмаси – не по-малко от 8,0 mm.

Материалите за пътни знаци и табели трябва да бъдат придружени от сертификат за качество, съгласувани по установен ред.

Стоманената ламарина за направа на основи за пътни знаци трябва да е в съответствие с изискванията на БДС EN 10025:2006, а ламарината от алуминиеви сплави – съгласно БДС EN 573.

3.20. Изисквания към бордюри

Бетоновите бордюри трябва да отговарят на изискванията на БДС EN 1340:2006.

При транспортирането на елементите те трябва да се нареждат и укрепват така, че да се избягнат удари помежду им и с каросерията на превозното средство

3.21. Изисквания към пътната маркировка

Постоянната пътна маркировка трябва да бъде с бял цвят, в съответствие с изискванията на Наредба № 01/2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка, а временната маркировка за сигнализиране на строителните и ремонтни работи с жълт цвят, в съответствие с изискванията на Наредба № 01/16 за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците.

Пътната маркировка може да бъде изпълнена с боя, пластични материали (пластици), готови пътни маркировки и светлоотразителни пътни кабари.

Предварително формуваните пътни маркировки трябва да отговарят на изискванията на БДС EN 1790.

Пътното покритие трябва да бъде сухо и почистено от налична прах, замърсявания и остатъци от стара маркировка с недобра адхезия към асфалтобетоновата повърхност.

Осите на отделните линии на пътната маркировка трябва предварително да бъдат очертани чрез точкуване през 1 - 2 м. Точкуването трябва да се извършва върху опъната корда в оста на маркировачната линия.

Полагането на материалите за пътна маркировка трябва да се извърши при спазване на инструкциите на производителя на използвания материал.

Осовата линия, линиите на лентите за движение и крайните линии трябва да бъдат положени с помощта на одобрени маркировъчни машини, а другата маркировка – ръчно, с помощта на шаблони.

По повърхността на изпълнената маркировка не трябва да има мехури, жилки и подутини и други дефекти или зацапани ръбове.

Изискванията към пътната маркировка са по БДС ЕN 1436 .

За пътища клас III, класът на яркост при обратно отражение за суха настилка не трябва да бъде по-малък от R1 за целия експлоатационен период на маркировката.

За пътища клас III, класът на яркост при обратно отражение за влажна настилка не трябва да бъде по-малък от RW1 за целия експлоатационен период на маркировката от тип 2/с висока нощна видимост при влажна настилка/.

За пътища клас III, класът по фактор на яркост не трябва да бъде по-малък от В2 за целия експлоатационен период на маркировката.

За пътища клас III, класът за съпротивление на хлъзгане не трябва да бъде по-малък от S1 за целия експлоатационен период на маркировката.

Надлъжните линии трябва да бъдат прави или да следват радиуса на кривата, както се изисква и не трябва да се отклоняват с повече от:

- 10 mm от номиналната широчина за всички видове маркировки с машинно полагане;

- + 50 mm/-150mm от номиналната дължина за линия при прекъснати маркировки;

- 150 mm от номиналната дължина за линия на прекъсване;

- 20 mm по широчина и 50 mm по дължина на разстоянията между ъгловите точки на номиналния образец.

Пътна маркировка, която излиза извън горе изброените допуски се отстранява и се полага отново за сметка на Изпълнителя.

Изпълнените маркировки се приемат като се проверяват следните характеристики:

- геометрия;

- дневна видимост, стойност на Qd;

- нощна видимост на сухо и на влажна маркировка (само за такива с повишена видимост във влажни условия), стойност на RL;

- съпротивление на хлъзгане;

- равномерност на разпределението на положените добавъчни материали.

Измерванията и контрола се извършват на произволно избрани участъци на маркировката, в съответствие с изискванията на БДС ENV13459-3.

Резултатите от измерванията и контрола служат като основа за приемането и отчитането на извършените работи както и като доказателство, че маркировката изпълнява изискванията по време на гарантирания от Изпълнителя, експлоатационен период.

3.22. Изисквания към ограничителните системи

Ограничителните системи за пътища трябва да са в съответствие с изискванията на БДС EN 1317 „Ограничителни системи за пътища”. Съответствието с изискванията на стандарта трябва да бъде доказано чрез представянето на доклади от проведени или споделени изпитвания, както и документи, удостоверяващи оценката на съответствието съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

- СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНОЛОГИЯТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ СМР

4.1.Възстановяване на пътната настилка

Възстановяването на пътната настилка ще се извърши при следната последователност:

- извършване на локални ремонти;

- предварителен ремонт на повредите по настилката;

- полагане на нов пласт от плътен асфалтобетон.

4.1.1.Локални ремонти

Локални ремонти е предвидено да се извършват в зоните с деформации достигащи основните пластове на настилката или до земното легло. При направените огледи и анализ на състоянието на настилката са установени два основни типа деформации, които налагат извършването налокални ремонти. На основание на този анализ са проектирани два типа локални ремонти със следната технология за изпълнение.

ТИП 1

- Изкоп по цялата ширина на банкета с дълбочина до 57 см под нивото на съществуващата настилка;

- Отстраняване на съществуващата пътна настилка;

- Изкоп на ширина 1.00 м и дълбочина до 57 см под нивото на съществуващата настилка;

- Изкоп за оформяне на необлицованите окопи;

- Оформяне и уплътняване на земното легло в зоната на изкопа;

- Полагане на основата  от несортилан трошен камък на двапласта -25+20 см по цялата ширина на изкопа;

- Полагане на първи битумен разлив;

- Полагане пласта от битумизирана основа;

- Полагане на втори битумен разлив;

- Полагане на пласта от порьозен асфалтобетон;

- Полагане на дребнозърнест трошен камък с НСР 10 см. и оформяне  и профилиране набанкета;

Локален ремонт ТИП1 ще се извърши в зоните с деформации в краищата на настилката.

ТИП 2

Технологията е същата, както при ТИП1, кот всички видове работи за изграждане на пътната настилка се извършват по цялата ширина на пътното платно.

Всички видове работи в зоната на банкетите се извършват двустранно.

Локален ремонт ТИП 2 ще се извърши в участъците с деформации по цялата ширина на пътната настилка.

Проектирана конструкция на настилката в участъците за локален ремонт е за категория на движението ”Средно”, приземна основа с Е630МРа и трошен камък с Е=250 МРа. Пътният тип на настилката е Тип „А” с долен основен пласт от несортирани трошенокаменни материали и горен основен пласт от асфалтови смеси:

- Порьозен асфалтобетон Е=1000 МРа – 4 см.;

- Битумизирана основа Е = 800 МРа – 8 см.;

- Несортиран трошен камък Е = 250 МРа – 45 см.;

- Земна основа Е= 30 МРа

4.1.2. Предварителен ремонт на настилката

Предварителният ремонт на асфалтоата настилка включва отстраняването на отделните повреди поплатното за движение, като разрушения, деформации и др. Повредите могат да бъдат повърхностни или да обхващат конструктивните планове на настилката, включително и земната основа. Основният обем на работите на асфалтовите покрития се извършват при сухо време и температула на въздуха над 10 0 С.

Видът наремонтните работи и технологията за тяхното извършване се определя в зависимост от вида на покритието, характера на повредата, интензивността на движението, наличните материали, машини, местни условия и  др. Необходимо е да се вземат предвид и следните изисквания:

- възможности за полагане на пластове с различна дебелина;

- осигуряване на добра връзка със старото покритие;

- бързо провеждане на ремонтните и пускане на движението.

Преди полагане на пластовете на асфалтобетоновата смес , осигуряваща носимоспособността и равността, е необходима подготовката на основата в участъците с повреди по настилката.

Повредите на настилката се делят на триосновни вида, а именно: разрушения,деформации и други (като изпотяване).

Деформациите обхващат коловозите по настилката, напречни вълни и слагания.

Чрез фрезоване се ремонтират мрежовите пукнатини, дупки, кръпки, ускорено износване коловози, напречни вълни, незначителни слягания и изпотяване, като фрезования пласт се заменя с неплътен асфалтобетон.

Единични пукнатини напречни или надлъжни се ремонтират чрез запълване по начин зависещ от ширината им.

При изпълнението на предварителен ремонт да се спазват следните предписания:

- фрезоването при мрежовидните пукнатини, ускорено износване, изпотяване и повредени площи да се извършва на правилни геометрични фигури, със стени успоредни на оста на пътя и навлизащи най – малко 10 см. в здравата настилка съгласно приложеният детайл.

- отстраняване на фрезования материал, независимо от метода (метли, четки или сгъстен въздух) да гарантира чистотата на подготвения за ремонт участък;

- Обработката на фрезованите площи и стените им може да се извърши с разреден битум   МС 30, МС 70 или МС 250 с разход от 0.15 до 0.35 кг/м2 или с битумна емулсия 0.30/0.40 кг/м2 по DIN 1995, част втора.

- полагането на сместта за пълнеж се извършва ръчно или машинно в зависимост от големинат на участъка.

- уплътняването да се извърши с гладки статични, пневматични или вибрационни валяци, като уплътняването за приключи при температура на сместта на по – ниска от 70 0 С.

- Почистването на пукнатините да става с телени четки, стоманени шишове и сгъстен въздух. Запълването на пукнатините под 5 мм става с лейка, а тези над 5мм с набиване на пластта. Битумната паста се приготвя чрезсмесване на битум БВ 40 икамено брашно, като битума трябва да е над  55%.

В тези участъци концентрацията на повреди по настилката е по- малка, сътветно и ремонтите работи са по – малко. Внастоящата разработка са предвидени количества за ремонт на отводнителната система, принадлежностите на пътя, сигнализация и маркировка.

При ремонта на асфалтовото покритиея могат да се използват всички ватериали, прилагани при строителството на нови асфалтови покрития – каменни материали, пясък, минералнобрашно, пътен битум и др. Могат да се използват и готови горещи, асфатови смеси от редовното производство на асфалтовите заводи, а така също и специално приготвени студени асфалтови смеси с течни битуми или битумни емулсии. Използваните материали и готови асфалтови смеси трябва да притежават необходимите физико – механични свойства и да удовлетворяват технически изисквания, съгласно действащите норматимни документи.

4.2.Технология за ремонт на разрушения по асфалтовото покритие

4.2.1. Мрежовидни пукнатини

В зависимост от степента на увреждане и сезона на установяване на повредата, ремонтът може да обхване само асфалтовото покритие или цялата конструкция на настилката.

Ремонтът на мрежовидните пукнатини, когато обхваща цялата конструкция на настилката, се състои в премахването на разрушения или замърсен материал до здраво (чрез фрезоване) и запълването на дупката. Този вид ремонт се прилага при недостатъчни стабилност на земната основа и основните пластове на настилката.

Материали

Свързващо вещество битум БВ 130 или бързо разпадаща се катионно или анионна битумна емулсия. Битумната емулсия се съхранява в складовата цистелна на емулсионната инсталация или варели.

Използва се каменна фракция с показател на ускорено полиране не – по-нисък от 45.

Съдържанието на праховите и глинести частици не трябва да надвишава 0.5% по маса и ако това количедтво е по – високо, каменните фракции трябва да се промият или да се обработят предварително с битум в количество 0,7 -1,5 т.ч. на 100 т.ч. минерален материал. Битумът , с който се обработва каменната фракция е БВ 60 или БВ 40, отговаряща на изискванията на БДС 222-80 за плътен асфалтобетон, марка I, като за пътища слеко натоварване се допуска използванетона фракция с показател на износване до 35 % и на дробимост до 18%.

Технологии

Очертават се правилна правоъгълна фигура с две страни успоредни на остта на пътя, така че да обхване около 30 см идвън напуканата площ.

Повърхността на настилката се изчества от несвързани и слабо свързани частици от кал, прах и други замърсявания. Ремонта се извършва при температула на въздуха по- ниска от + 15 0С на сянка. Не се работи по време на дъжд, тъй – като водата измива емулсията от кавенните фракции и настилката.

Последователността на работа е:

-Отстраняване на фрезования материал,независимо от метода (метли, четки или сгъстен въздух)да гарантира чистотата на подготвения за ремонт участък;

-Разлив на итумна емулсия или битумБВ 130 в определено количество. Обработка на фрезованите площи и стените им да може да се извърши с разреден битум МС 30, МС 70 или МС 250 с разход 0,15 до 0,35 кг/м2 или с битумна емулсия 0,3/0,40 кг/м2 по DIN 1995 , част втора;

- разстилане на неплътен или плътен асфалтобетон;

- валиране с пневматичен валяк в краен случай с лек стоманобандажен валяк.

4.2.2. Единични пукнатини и пукнатини от обемни и изменени материали

Ремонтът на единичните пукнатини и на пекнатините от обемни изменения се състои в запълването им с битум, асфалтови пасти, асфалтова смес, битумна емулсия или битумна емулсия и  естествен пясък в зависимост от широчината им. Препоръчва се да работи сутрин докато пукнатините са най широко отворени.

Технология

Приремонта на единичните пукнатини и пекнатини от обемнни изменения се спазва следната технологимна последователност:

Пространството около пукнатината и самата пукнатина се почиства добре с помощта на телени четки, железни шишове и сгъстен въздух.

За запълването на пукнатините могат да се използват ръчни лейки.

Ремонт на свързаващо вещество битум

а) При пукнатини с широчина до 3 мм запълването се извършва с битумна емулсия.

б) Запълването на пукнатини с широчина от 3 до 25 мм се извършва с асфалтови паста или с битумна емулсия и пясък.

в) При широчина на пукнатините над 25 мм, запълването им на 2/3 от дълбочината се извършва с асфалтова паста, а останалата част до нивото на настилката с асфалтова смес.

Ивицата образувана от повърхността на настилката от материала , с който се апълват пукнатините се почиства грижливо от натрупания битум и се поръсва със сух пясък или каменно брашно, за да се предотврати отнасянето му от движението.

Ремонт с битумна емулсия

Използват се бавно разпадаща се катионна битумна емулсия и естествен пясък.

Подготвените пукатини се запълват с битумна емулсия или битумна емулсия и естествен пясък в зависимост от широчината им. За запълването им могат да се използват ръчни лейки или специализирани машини – ръчни пръскачки.

Припукнатини с широчина до 3 мм запълването се извършва с катионна бавно разпадаща се битумна имулсия.

Запълването на пукнатини с широчина над 3 мм се извършва с бавно разпадаща се катионна битумна – емулсия и естествен ясък, къто първо се запълва 1/3 от пукнатината с битумна емулсия, попълва се с пясък, а отгоре се залива отново с битумна емулсия.

4.2.3. Пукнатини в близост до ръба на настилката

Ремонтът на пукнатитите в близост до ръба на настилката се състои преди всичко във възстановяване на страничната опора на настилката от към банкета и напречния и профил.

При ремонта на пукнатините в близост до ръба на настилката се спазва следната технологимна последователност:

- Отстранява се първопричината на повредата, като се подобри преди всичко отводняването.

- Възстановява се нивото на банкета и откосите. Оформя се ръба на настилката с помощта на дървена греда или бордюрите.

- Изчиства се настилката в зоната на повредата като се обръща особеннно внимание на пукнатините. За почистването се изпобзват телени четки, шишове и сгъстен въздух.

- Пукнатините се запълват според изискванията за единични пукнатини.

- Прави се разлив на разредена итумна емулсия завръзка в количество 0,25 -0,75 1/м2.

- Повдига се нивото на сигналния ръбчрез полагане на гореща асфалтова смес.

- Обръща се особенно внимание на добро оформяне на ръба на настилката.

- Уплътнява се с ръчен вибрационен валяк или с валяк със стоманени бандажи с тегло 6-8t .

- Равността се проверява с дървена лата.

4.3. Възстановяване на пътната настилка

След извършване на локални ремонти и предварителен ремонт на повредите да се извърши възстановяване на пътната настилка.

Възстановяването ще се извърши с полагането на един износващ пласт от плътен асфалтобетон тип „ А” със средна дебелина 5 см и минимална 4 см.

Напречният наклон на настилката да се изпълни от 1.5 до 3.0 % , взависимост от съществуващото положение.

4.4. Възстановяване на банкетите и откосите

Проектното решение предвижда да се отнеме повърхностен слой по банкетите с дебелина 5 см., като се оформи напречен наклон 6 % . Допуска се опо изключение този наклон да е 4.5%.

Стабилизирането на банкетите да се извърши с несортиран каменен материал. След полагане на изностващият пласт от плътен асфалтобетон тип „А” да се положи пласт от 10 см несортирани каменни материали за окончателно оформяне на банкетите.

При извършените огледи не са констатирани пореди по откосите на напите и изкопите.

4.5.Възстановяване на  отводнителните съоръжения

За постигане основната цел на проекта е задължително да се възстановят и ремонтират отводнителните съоръжения.

Всички водостоци да се почистят основно, като се оформят зоните при втока и оттока им.

Всички земнни окопи да се възстановят, като се изпълни следното:

- отнемане на наносите;

- оформяне на напречното сечение;

- достигане на необходимите надлъжни наклони;

- почистване  и оформяне на зоните при втока на водоскоците;

При направените огледи се установи , че конструкцията на съществуващите водостоци е запазена ине се нуждае от ремонт.

На тръбен водоскок Ф 100 при км 16+810 да се монтират падналата челна стена.

На водоскока при км.12+260 е предвидено да се изградят нови тротоални плочи и да се монтира нов парапет, комбиниран със СПО.

Предвидено е да се изградят 6 броя тръбни водоскоци Ф50 в зоната ва заустванията на земеделските пътища.

4.6. Възстановяване на принадлежностите на пъя

Предвидено е да се подмени съществуващата стоманена еластична ограда СПО -97 с обща дължина 100 м.

Привсички водостоци е предвидено да се монтират нови предпазни единични еластични огради – СПО-97.

Предвидено е цялостно възстановяване на вертикалната сигнализация като се монтират нови пътни знаци.

След полагане на пласта от плътен асфалтобетон да се положи нова хоризонтална маркировка.

РАЗДЕЛ ІI

ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

по част:

Пътна

ЧАСТ ІV

ПРИЛОЖЕНИЯ- ОБРАЗЦИ

- списък на документите, съдържащи се в офертата

Предмет на поръчката: „Рехабилитация на Път ІV-29608 (Генерал Тошево - Каварна) Василево – Дропла - Сенокос от км 10+100 до км 17+800”

Взема се от съдържанието на плик 1, 2 и 3

| № | Вид на документите /оригинал или заверено копие/ | посочва се номера/та на страницата/ите от офертата |
| --- | --- | --- |
| Съдържание на Плик № 1 – „Документи за подбор” |  |  |
|  | ### Списък на документите, съдържащи се в офертата |  |
|  | ### Оферта за изпълнение на предмета на обществената поръчка (Образец № 1) – оригинал; |  |
|  | ### Административни сведения (Образец № 2) – оригинал; |  |
|  | ### Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице |  |
|  | ### Документ за регистрация по ЗДДС |  |
|  | Документ за закупена документация за участие |  |
|  | Документ за внесена гаранция за участие |  |
|  | Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 (без б."е" на т.1), т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП (Образец № 3) – оригинал; |  |
|  | Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1(без б. „е”), ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП (Образец № 4) – оригинал; |  |
|  | Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 106, § 1, буква (б), (в), (е), чл. 107, § 1, буква (б) и чл. 109, § 2 буква (а) от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (Образец № 5) – оригинал; |  |
|  | Декларация за приемане на етичните клаузи на обществената поръчка (Образец №6) – оригинал |  |
|  | Договор за създаване на обединение за участие в обществена по-ръчка - оригинал или нотариално заверено копие |  |
|  | Декларация за участие на подизпълнители (Образец №7) – оригинал |  |
|  | Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец №8) – оригинал |  |
|  | Годишен баланс за последните 3 (три) финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.) |  |
|  | Отчет за приходите и разходите за последните 3 (три) финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.) |  |
|  | Информация за общия оборот и оборота от сходна дейност за последните три години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.) (Образец №9) – оригинал |  |
|  | Удостоверение от банки |  |
|  | Копие на застраховка за професионална отговорност в строителството и Декларация за подновяване на същата, в случай, че изтече преди крайния срок за изпълнение на поръчката (Образец №16) – оригинал |  |
|  | Списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 (пет) години (2009, 2010, 2011, 2012, 2013) (Образец № 22) – оригинал, придружен от препоръки за добро изпълнение на поне трите договора по т. 8.1.3. Препоръките да посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. |  |
|  | Копие от удостоверение от Централен професионален регистър на строителя за вписване на строител за изпълнение на строежи от III категория или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния закон на участника. |  |
|  | Валидни сертификати ISO 9001:2008 за управление на качеството, ISO 14001:2004 за управление на околната среда или еквивалентни. |  |
|  | Списък на лицата, които ще вземат участие при изпълнение на поръчката, вкл. на лицата, притежаващи необходимата техническа правоспособност (инженерно-технически екип) и ангажирани в изпълнението на поръчката, вкл. отговорници по контрола на качеството и здравословни и безопасни условия на труд. (Образец № 10) |  |
|  | Автобиографии на ръководителя на строежа, координатора по ЗБУТ и специалиста по контрол на качеството – по приложения образец (Образец №10А) |  |
|  | Копие от дипломи за завършена степен на образование и придобита квалификация, сертификати, свидетелства и удостоверения за професионална квалификация на ръководителя на строежа, координатора по ЗБУТ и специалиста по контрол на качеството; |  |
|  | Копие от трудови/осигурителни книжки, доказващи, че ръководителя на строежа, координатора по ЗБУТ и специалиста по контрола на качеството отговарят на изискванията на възложителя; |  |
|  | Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни (Образец № 10Б) |  |
|  | Декларация за разположение на техническите лица за изпълнение на поръчката (Образец № 11) |  |
|  | Декларация за цялата механизация, с която участникът разполага и ще включи в изпълнението на дейностите, предвидени в обхвата на поръчката (Образец № 21) |  |
|  | Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника, издадено от представителя на участника (оригинал) |  |
|  | Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд–(Образец №12) – оригинал |  |
|  | Декларация за запознаване с условията на строителната площадка (Образец №13) – оригинал. |  |
|  | Протокол от посещение/оглед на обекта (Образец №14) – оригинал |  |
|  | Декларация за приемане условията на проекта на договора (Образец №16) – оригинал |  |
| ### Съдържание на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката” |  |  |
|  | Техническа оферта (Образец № 17) – оригинал |  |
| ### Съдържание на Плик № 3 - “Предлагана цена” |  |  |
|  | Ценовото предложение на участника (Образец № 18) - оригинал; |  |
|  | Количествено-стойностна сметка за изпълнение на СМР (в отделен документ), попълнена съгласно образеца, предоставен към документацията – (Приложение №18а); |  |
|  | Анализи за образуване на единичните цени |  |

Дата:					            ПОДПИС:

##### Място

Образец №1

ДО:

ОБЩИНА БАЛЧИК,

Пл."21 септември" № 6

ОФЕРТА

за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на Път ІV-29608 (Генерал Тошево - Каварна) Василево – Дропла - Сенокос от км 10+100 до км 17+800”

От..................................................................................................................................................

(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: гр. ................................. ул. ............................... , № ........., тел.: ........................ , факс: ................................., e-mail: ..............................................

ЕИК : ................, Дата и място на регистрация по ДДС: ...................................,

представлявано от .........................................................................., в качеството му на ...................................................................................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

- 1. Декларираме, че изпълнението на поръчката ще бъде в съответствие с изискванията, посочени в техническите спецификации и техническата документация на строежа и в съответствие с условията на договора.

- 2. Офертната ни цена е приложена в плик № 3 „Предлагана цена”, която е неразделна част от предложението ни и която представяме отделно. В плика „Предложена цена” към ценовата оферта сме приложили количествено-стойностна сметка и анализи за образуване на единичните цени за видовете работи.

- 3. Декларираме, че ако бъдем определени за изпълнител, предложените от нас единични цени ще останат постоянни и няма да бъдат променяни по време на изпълнението на договора.

4. Декларираме, че ако бъдем определени за изпълнител, ще започнем изпълнението на обществената поръчка веднага след съставяне на протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво (приложение № 2 по Наредба № 3).

- 5. Декларираме, че ако бъдем определени за изпълнител, ще изпълним обществената поръчка в срок.

- 6. Запознати сме и приемаме условията на проекта на договор. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.

- 7. В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, съгласни сме да представим гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от общата стойност на договора без ДДС.

- 8. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, при подписването на договора ще представим удостоверения от съответните компетентни органи за декларираните обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП.

- 9. Заявяваме, че при изпълнение на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме подизпълнители, както следва:

- а) име и адрес на подизпълнителя/ите,

- б) видовете работи и обеми, които ще изпълни/ят.

- 10. Приемаме, че ако при изпълнение на обществената поръчка използваме подизпълнители, без да сме декларирали това в настоящата оферта или използваме подизпълнители, които са различни от посочените в предходната точка, договорът ни за изпълнение ще се прекрати незабавно и без предизвестие, по наша вина, ведно с произтичащите от това законови и договорни последици.

- 11. Декларираме, че запознати и приемаме всички условия на Възложителя в настоящата процедура.

- 12. Срокът на валидност на нашата оферта е ...........(..................................) календарни дни от датата, определена като краен срок за подаване на офертите. Офертата ще остане обвързваща за нас и може да бъде приета по всяко време, преди изтичане на този срок.

- Като неразделна част от настоящата оферта, прилагаме всички необходими документи, изискани от възложителя с документацията за участие.

Дата: ................... 						ПОДПИС:

гр. ..........................								(име и фамилия)

(длъжност на представляващия участника) (печат)

Образец №2

ДО:

ОБЩИНА БАЛЧИК,

Пл."21 септември" № 6

##### АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

„Рехабилитация на Път ІV-29608 (Генерал Тошево - Каварна) Василево – Дропла - Сенокос от км 10+100 до км 17+800”

1. Наименование на участника:

……………………………………………………………………………………

2. Седалище и адрес на управление:

……………………………………………………………………………………

/пощенски код, град/село, община, квартал, улица No/бл., ап./

Булстат/ЕИК: …………………………………….

телефон No: ……………………………………

факс No:…………………………………………

e-mail :……………………………………………

Интернет адрес: ....................................................

3. Лице за контакт.................................................

Длъжност: ..................................................

телефон/ факс  ...........................................

4. Обслужваща банка:

5. IBAN, по който ще бъде възстановена гаранцията за участие:

6. Титуляр на сметката:

Дата: ................... 						ПОДПИС:

гр. ..........................								(име и фамилия)

(длъжност на представляващия участника) (печат)

Образец №3

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 1 (без б."е" на т.1), т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП

попълва се от участник/ подизпълнител

Долуподписаният: …………......................................................................................................................

/ собствено, бащино, фамилно име /

притежаващ/ а лична карта №….......…...., издадена  на..................................................................... от

/дата на издаване/

МВР - гр.……………............................................., ЕГН ...........................................................................

/място на издаване/

адрес:.............................................................…, в качеството си на..........................................................,

/постоянен адрес/							/длъжност/

представляващ…………….........................................................................................................................,

/наименование на юридическото лице или ЕТ/

седалище ........................................................., адрес на управление:............................................................, тел./факс.............., ЕИК .............................., участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на Път ІV-29608 (Генерал Тошево - Каварна) Василево – Дропла - Сенокос от км 10+100 до км 17+800”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Представляваното от мен юридическо лице/ ЕТ не е обявено в несъстоятелност;

2. Представляваното от мен юридическо лице/ЕТ не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

3. Представляваното от мен юридическо лице/ЕТ не е в открито производство по несъстоятелност, или не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

4. Представляваното от мен юридическо лице/ЕТ няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

5. Представляваното от мен юридическо лице/ ЕТ няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;

6. Представляваното от мен юридическо лице/ЕТ не е сключило договор с лице по чл. 21 и чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

гр.: ……………….                                               декларатор:

дата: …………….						/име и фамилия и подпис /

- Декларацията се попълва от представляващите участника /подизпълнителя/.

- Когато участникът /подизпълнителят/ е юридическо лице или ЕТ достатъчно е подаване на декларацията от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

- Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се представя за всеки един от съдружниците в обединението.

Образец №4

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал.1, т. 1 (без б. „е”), ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП

попълва се от участник/ подизпълнител

Долуподписаният: …………......................................................................................................................

/ собствено, бащино, фамилно име /

притежаващ/ а лична карта №….......…...., издадена  на..................................................................... от

/дата на издаване/

МВР - гр.……………............................................., ЕГН ...........................................................................

/място на издаване/

адрес:.............................................................…, в качеството си на..........................................................,

/постоянен адрес/					/длъжност/

представляващ…………….........................................................................................................................,

/наименование на юридическото лице или ЕТ/

седалище ........................................................., адрес на управление:............................................................, тел./факс.............., ЕИК .............................. - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на Път ІV-29608 (Генерал Тошево - Каварна) Василево – Дропла - Сенокос от км 10+100 до км 17+800”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/ реабилитиран съм за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс;

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

3. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата администрация.

гр.: .…………….                                               декларатор:

дата:…………….							/име и фамилия и подпис /

Декларацията се попълва от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника или участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП.

- „Свързани лица” по смисъла на §1, т. 23а от ЗОП са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство - до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

- Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се представя за лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП  за всеки един от съдружниците в обединението.

Образец №5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за липсата на обстоятелствата по чл. 106, § 1, буква (б), (в), (е), чл. 107, § 1, буква (б)  и чл. 109, § 2 буква (а) от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета

Долуподписаният /-ната/ ...........................................................................................................................

с адрес: .........................................................................................................................................................

лична карта № ..........................., изд. на.........................г. от МВР гр. ..................................................,

в качеството си на ......................................................................................................................................

на ..................................................................................................................................................................

със седалище и адрес на управление:.......................................................................................................,

ЕИК ...................... -  участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на Път ІV-29608 (Генерал Тошево - Каварна) Василево – Дропла - Сенокос от км 10+100 до км 17+800”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

по отношение на представлявания от мен участник

- не са налице обстоятелствата предвидени в чл. 106, параграф 1, буква (б), (в), (е) от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза;

- не са налице обстоятелствата предвидени в чл. 107, параграф 1, буква (б) от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза;

- не е наложено наказание съгласно чл. 109, параграф 2 буква (а) от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.

……………… г. 					ДЕКЛАРАТОР: …………………….

гр. ......................

- Декларацията се попълва от представляващите участника /подизпълнителя/.

- Когато участникът /подизпълнителят/ е юридическо лице или ЕТ достатъчно е подаване на декларацията от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

- Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се представя за всеки един от съдружниците в обединението.

Образец №6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният /-ната/ ...........................................................................................................................

с адрес: .........................................................................................................................................................

лична карта № ..........................., изд. на.........................г. от МВР гр. ..................................................,

в качеството си на ......................................................................................................................................

на ..................................................................................................................................................................

със седалище и адрес на управление:.......................................................................................................,

ЕИК ...................... - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на Път ІV-29608 (Генерал Тошево - Каварна) Василево – Дропла - Сенокос от км 10+100 до км 17+800”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

съм запознат/а и ще спазвам етичните клаузи на обществената поръчка.

Дата:………..					ДЕКЛАРАТОР: ........................... 											    (подпис, печат)

Декларацията се подписва от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се подписва от представителя на  обединението съгласно договора за създаване на обединение.

Образец №7

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ ...........................................................................................................................

с адрес: .........................................................................................................................................................

лична карта № ..........................., изд. на.........................г. от МВР гр. ..................................................,

в качеството си на ......................................................................................................................................

на ..................................................................................................................................................................

със седалище и адрес на управление:.......................................................................................................,

ЕИК...................................- участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на Път ІV-29608 (Генерал Тошево - Каварна) Василево – Дропла - Сенокос от км 10+100 до км 17+800”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

При изпълнението на обществената поръчка с предмет: „Рехабилитация на Път ІV-29608 (Генерал Тошево - Каварна) Василево – Дропла - Сенокос от км 10+100 до км 17+800”,

  - Няма да използвам/ще използвам подизпълнители, както следва:

(вярното се подчертава, а невярното се задрасква)

| № | Наименование на подизпълнителя | Обхват на дейностите, които ще извършва | Дял на участието от общата стойност на поръчката (в %) |
| --- | --- | --- | --- |

  - Приемам, да отговарям за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

  - Подизпълнителят/ите е/са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

……………… г. 					ДЕКЛАРАТОР: …………………….

гр. ......................

Декларацията се подписва от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се подписва от представителя на  обединението съгласно договора за създаване на обединение.

Образец №8

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие за участие от подизпълнител

Долуподписаният /-ната/ ...........................................................................................................................

с адрес: .........................................................................................................................................................

лична карта № ..........................., изд. на.........................г. от МВР гр. ..................................................,

в качеството си на ......................................................................................................................................

на ..................................................................................................................................................................

със седалище и адрес на управление:.......................................................................................................,

ЕИК по ......................, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на Път ІV-29608 (Генерал Тошево - Каварна) Василево – Дропла - Сенокос от км 10+100 до км 17+800”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

При изпълнението на обществената поръчка с предмет: „Рехабилитация на Път ІV-29608 (Генерал Тошево - Каварна) Василево – Дропла - Сенокос от км 10+100 до км 17+800”,

1. Съм запознат с предмета на поръчката и давам своето съгласие представляваното от мен дружество да участва като подизпълнител на ......................................(посочва се участника)

2. Обхвата на дейностите, които ще извърши представляваното от мен дружество е: ...........................................................................................................................................

(изброяват се)

3. Делът на участието ни като подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........% (....  на сто) от общата стойност на поръчката.

…………… г. 					ДЕКЛАРАТОР: …………………….

гр. ......................

Декларацията се подписва от представляващия подизпълнителя.

Образец №9

ИНФОРМАЦИЯ

за оборота за последните 3 (три) години по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ ...........................................................................................................................

с адрес: .........................................................................................................................................................

лична карта № ..........................., изд. на.........................г. от МВР гр. ..................................................,

в качеството си на ......................................................................................................................................

на ..................................................................................................................................................................

със седалище и адрес на управление:.......................................................................................................,

ЕИК по ......................, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на Път ІV-29608 (Генерал Тошево - Каварна) Василево – Дропла - Сенокос от км 10+100 до км 17+800”

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

През последните три години оборота на представляваното от мен дружество е, както следва:

| Година | Общ оборот за годината /в лева/ | Оборот от сходна дейност за годината /в лева/ |
| --- | --- | --- |
| 2011 г. |  |  |
| 2012 г. |  |  |
| 2013 г. |  |  |
| Общо: |  |  |

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

…………… г. 					ДЕКЛАРАТОР: …………………….

гр. ......................

Документът се представя от участника и се подписва от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документът се представя само за съдружника/ците, чрез които обединението доказва съответствието си с критерия за подбор;

Документът се представя и от подизпълнителя/ите на участника съобразно вида и дела на неговото/тяхното участие.

Образец №10

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ

на ръководните и технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството по чл.51, ал.1, т.4 и т.10 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ ...........................................................................................................................

с адрес: .........................................................................................................................................................

лична карта № ..........................., изд. на.........................г. от МВР гр. ..................................................,

в качеството си на ......................................................................................................................................

на ..................................................................................................................................................................

със седалище и адрес на управление:.......................................................................................................,

ЕИК по ......................, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на Път ІV-29608 (Генерал Тошево - Каварна) Василево – Дропла - Сенокос от км 10+100 до км 17+800”

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

За изпълнение нанастоящата обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на Път ІV-29608 (Генерал Тошево - Каварна) Василево – Дропла - Сенокос от км 10+100 до км 17+800” сме ангажирали и имаме на разположение следния инженерно-технически екип съгласно изискванията на Възложителя:

| № | Име | Вид на правоотношението | Дейност, която ще изпълнява | Образователна квалификация | Стаж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

За всеки от предложените експерти прилагаме попълнена и подписана от съответния експерт Автобиография във формат по образец Приложение № 10А и документи, удостоверяващи обстоятелствата в нея (копия от дипломи или други документи, удостоверяващи квалификацията, опита и правото на лицето да предоставя и/или извършва дейностите за които е ангажирано).

Дата: ................... 						ПОДПИС:

гр. ..........................								(име и фамилия)

(длъжност на представляващия участника) (печат)

*Документите се представя от участника. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документът се представя само за съдружника/ците, чрез които обединението доказва съответствието си с критерия за подбор

** Документът по т. 13.1.15.5.1.1. се представя и от подизпълнителя/ите на участника съобразно вида и дела на неговото/тяхното участие.

Образец №10А

# АВТОБИОГРАФИЯ

____________________________________________________

(позиция и длъжност на лицето съобразно офертата на участника)

- Фамилия:

- Име:

- Дата на раждане:

- Националност:

- Семейно положение:

- Образование:

| Учебно заведение (От дата – до дата) | Получени степен(и) или диплома(и): |
| --- | --- |

- Езикови умения: Посочете степента на владеене по скала от 1 до 5 (1 - отлично; 5 - слабо)

| Език | Четене | Говоримо | Писмено |
| --- | --- | --- | --- |

- Членство в професионални организации:

- Други умения: (например компютърна грамотност и т.н.)

- Понастоящем заемана длъжност:

- Трудов стаж във фирмата:

- Основни квалификации: (свързани с проекта)

- Професионален опит

| От дата – до дата | Място | Фирма (Работодател) | Заемана длъжност | Описание на извършваната работа |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Специфичен професионален опит

| От дата – до дата | Проект/Обект | Заемана длъжност | Описание на извършваната работа |
| --- | --- | --- | --- |

Друга информация от практическо значение (доказателства за професионалните квалификация и опит, публикации и др.)

Документи, доказващи горните обстоятелства:

1. __________________________

2. __________________________

3. __________________________

Дата: ................................г. ......................................	Подпис на експерта: _____________

Образец №10Б

ДЕКЛАРАЦИЯ

по Закона за защита на личните данни

Долуподписаният/та/…..........................................................................................................

с [лична карта/документ за самоличност] № ................…, издадена на ..............… от ...................…,

в качеството ми на член на Ръководния екип на [наименование на участника/поидзпълнителя] с БУЛСТАТ/ЕИК ......................

Д Е К Л А Р И Р А М :

Съгласен съм копия от мои документи, съдържащи лични данни, в това число  дипломи, удостоверения, сертификати и други, да бъдат приложени към офертата на участника в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на Път ІV-29608 (Генерал Тошево - Каварна) Василево – Дропла - Сенокос от км 10+100 до км 17+800”, в чиито екип заемам позицията на ............... .

Дата: ..............................                                               Декларатор: ......................................

(подпис)

Образец №11

ДЕКЛАРАЦИЯ

## по чл. 51 а ал. 1 и ал. 2 от ЗОП

за разположение на техническите лица

Подписаният _______________________________________________________________

(трите имена)

____________________________________________________________________________

## (данни по документ за самоличност)

## в качеството си на _____________________________________________________________

(длъжност)

на участник: _________________________________________________________________

(наименование на участника)

В процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на Път ІV-29608 (Генерал Тошево - Каварна) Василево – Дропла - Сенокос от км 10+100 до км 17+800”

ДЕКЛАРИРАМ,

1. че съм на разположение да поема работата изключително по този проект за времетраенето му, както изискват отговорностите ми.

2. че се задължавам да участвам изключително в изпълнението на поръчката (като предпочитам изпълнението й пред други настоящи и бъдещи проекти и ангажименти) и да бъда на разположение през целия срок на изпълнение на поръчката – до приемането й от възложителя.

3. че се задължавам да работя, в съответствие с предложението на настоящия участник за качественото изработване на предмета на поръчката.

4. че заявените от мен данни и посочената информация в автобиографията ми са верни.

5. че разбирам, че всяко умишлено фалшиво изявление, описано в настоящото, може да доведе до дисквалификацията на участника или уволнението ми, ако ме наемат.

Дата: __________  г. 		                                   	Подпис на експерта: _____________

Забележка:

Декларацията се попълва от всяко едно физическо лице, което е ангажирано в обществената поръчка от участника, за да предоставя своя ресурс, и което не е на трудов или граждански договор към участника, към момента на подаване на офертата от участника.

Образец №12

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ ...........................................................................................................................

с адрес: .........................................................................................................................................................

лична карта № ..........................., изд. на.........................г. от МВР гр. ..................................................,

в качеството си на ......................................................................................................................................

на ..................................................................................................................................................................

със седалище и адрес на управление:.......................................................................................................,

ЕИК ...................... - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на Път ІV-29608 (Генерал Тошево - Каварна) Василево – Дропла - Сенокос от км 10+100 до км 17+800”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

При изготвянето на офертата на участника .......................... за участие в процедурата за възлагане  на обществената поръчка с предмет: „Рехабилитация на Път ІV-29608 (Генерал Тошево - Каварна) Василево – Дропла - Сенокос от км 10+100 до км 17+800”, са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд.

……………… г. 					ДЕКЛАРАТОР: …………………….

гр. ......................

* Декларацията се подписва от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице с пълномощно с нотариална заверка на подписа. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство.

** Декларацията се подписва  и от подизпълнителя/ите на участника.

Образец №13

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с условията на строителната площадка

Долуподписаният /-ната/ ...........................................................................................................................

с адрес: .........................................................................................................................................................

лична карта № ..........................., изд. на.........................г. от МВР гр. ..................................................,

в качеството си на ......................................................................................................................................

на ..................................................................................................................................................................

със седалище и адрес на управление:.......................................................................................................,

ЕИК ...................... - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на Път ІV-29608 (Генерал Тошево - Каварна) Василево – Дропла - Сенокос от км 10+100 до км 17+800”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Обектът е посетен и е извършен пълен оглед на място от представител на участника и съм запознат с всички условия на строителната площадка, които биха повлияли върху цените на внесените от мен предложения.

……………… г. 					ДЕКЛАРАТОР: …………………….

гр. ......................

Документът се подписва от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се подписва от представителя на  обединението съгласно споразумението за създаване на обединение.

Образец №14

ПРОТОКОЛ

от посещение/оглед на обекта и

за запознаване с условията/особеностите на строителната площадка

и състоянието на обекта

Днес 		          2013 год.

В присъствието на 								          	         - представител на Възложителя,

по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на Път ІV-29608 (Генерал Тошево - Каварна) Василево – Дропла - Сенокос от км 10+100 до км 17+800”.

Заинтересовано лице 								              ,

в качеството ми на	_______________________(посочете длъжността)

на

(посочете фирмата на участника),

извърши посещение и оглед на обект „Рехабилитация на Път ІV-29608 (Генерал Тошево - Каварна) Василево – Дропла - Сенокос от км 10+100 до км 17+800”

и се запозна с всички условия/особености на строителната площадка и състоянието на обекта.

За Възложителя: 			 		     	За Участника:

(подпис, печат)     		               		     (подпис)

Образец №15

ДЕКЛАРАЦИЯ

за приемане на условията в проекта на договора, приложенията към него и специфичните условия

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществени поръчки

Долуподписаният /-ната/ ...........................................................................................................................

с адрес: .........................................................................................................................................................

лична карта № ..........................., изд. на.........................г. от МВР гр. ..................................................,

в качеството си на ......................................................................................................................................

на ..................................................................................................................................................................

със седалище и адрес на управление:.......................................................................................................,

ЕИК ...................... - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на Път ІV-29608 (Генерал Тошево - Каварна) Василево – Дропла - Сенокос от км 10+100 до км 17+800”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Съм запознат и приемам условията в проекта на договора за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на Път ІV-29608 (Генерал Тошево - Каварна) Василево – Дропла - Сенокос от км 10+100 до км 17+800”, приложенията към него и специфичните условия, приложени към документацията за настоящата обществена поръчка.

……………… г. 					ДЕКЛАРАТОР: …………………….

гр. .....................

Документът се подписва от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се подписва от представителя на обединението съгласно споразумението за създаване на обединение.

Образец №16

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният /-ната/ ...........................................................................................................................

с адрес: .........................................................................................................................................................

лична карта № ..........................., изд. на.........................г. от МВР гр. ..................................................,

в качеството си на ......................................................................................................................................

на ..................................................................................................................................................................

със седалище и адрес на управление:.......................................................................................................,

ЕИК ...................... - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на Път ІV-29608 (Генерал Тошево - Каварна) Василево – Дропла - Сенокос от км 10+100 до км 17+800”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Ще подновя застраховката на ........................................ за „Професионална отговорност в строителството” по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, в случай че същата изтече преди крайния срок на договора.

……………… г. 					ДЕКЛАРАТОР: …………………….

гр. .....................

* Документът се представя от участника. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документът се представя само за съдружника/ците, чрез които обединението доказва съответствието си с критерия за подбор.

** Документът се представя и от подизпълнителя/ите на участника съобразно вида и дела на неговото/тяхното участие.

Образец №17

ДО:

ОБЩИНА БАЛЧИК,

Пл."21 септември" № 6

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на Път ІV-29608 (Генерал Тошево - Каварна) Василево – Дропла - Сенокос от км 10+100 до км 17+800”

От.................................................................................................................................................

(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: гр. ......................., ул. ................................................................. , № ......................, тел.: ................................. , факс: ................................., e-mail:....................................., ЕИК ............................, Дата и място на регистрация по ДДС: ......................................, представлявано от ........................................................., в качеството му на...........................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на Път ІV-29608 (Генерал Тошево - Каварна) Василево – Дропла - Сенокос от км 10+100 до км 17+800”.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в посочения от нас срок поръчката в пълно съответствие с представеното техническо предложение.

- Представяне на участника:

(Участникът, партньорите в Обединението и подизпърнителите представят в свободен текст кратка история на фирмата, описание на дейността, ресурсните и организационни възможности)

ІІ. „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”

1.Технологична последователност на строителните процеси:

....................................................................................................................................

(В обосновката участникът трябва да мотивира предложеното разпределение на ресурсите и работната сила в това число обем работи, брой работници за етапа, координация на дейностите, взаимодействие с различните участници в процеса, срока за изпълнението, да посочи методологията, етапността и последователността на изпълнението.)

2. Управление на риска - Описание и отчитане възможните рискове при изпълнение на поръчката и предлагане на мерки за преодоляването им:

....................................................................................................................................

(Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:

1. Времеви рискове:

- Закъснение началото на започване на работите;

- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;

- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;

2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;

3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Предоставящият безвъзмездната финансова помощ Управляващ орган на ПРСР 2007-2013 - ДФЗ, Бенефициентът по Програмата и Възложител на договорите за услуги и строителство, Изпълнителите на отделните договори;

4. Промени в законодателството на България или на ЕС; промени в изискванията на ПРСР 2007-2013г. във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора сключен с бенефициента.

5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя;

6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация.)

3. Мерки за намаляване на затрудненията за местното население при СМР ........................................................

- Срок за изпълнение на поръчката

Срокът за изпълнение на настоящата поръчка е .............. седмици от подписването на протокол за откриването на строителна площадка за обекта.

(Участника посочва сроковете в седмици, като те са съобразени с линейния график и предложенените план за работа, методология и организация на изпълнението).

Изпълнението на строителните и монтажните работи ще бъде съобразено с:

- Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство;

- Наредба № 2 от 31. 07. 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти

- Строителните и монтажните работи ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1, ал. 2 и ал.3 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

- В строежа ще се влагат само строителни продукти отговарящи на изискванията на чл.169 а от ЗУТ.

- Поемаме задължението да изготвим екзекутивна документация (чл. 163, ал. 2, т. 3 от ЗУТ), когато се изисква от възложителя.

- Гаранционен срок за изпълнение на строително-монтажните работи

Предлагам следният гаранционен срок за изпълнените строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект, а именно:

/подробно се описват сроковете за всички видове строителни и монтажни работи, които са предвидени по проекта/

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................................................................................................................

които започват да текат от деня на въвеждане на строителния обект в експлоатация.

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, получаването на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че участникът отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за участие в процедурата.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с долуописаната оферта.

Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти", приета с ПМС №235/06.12.2006 г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието се установява по реда на същата Наредба.

Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация и одобрените работни проекти;

Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

Декларираме, че сме закупили документация за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

С подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде ..........календарни дни от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор по приложения в документацията образец.

- Прилагам Линеен график за изпълнение на поръчката. Етапност на изпълнението. Разпределение на ресурсите и работната сила.

Подпис: ..............................................

Дата: ...............

Документът се подписва от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се подписва от представителя на  обединението съгласно споразумението за създаване на обединение.

Образец №18

ДО:

ОБЩИНА БАЛЧИК,

Пл."21 септември" № 6

ЦЕНОВА ОФЕРТА

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на Път ІV-29608 (Генерал Тошево - Каварна) Василево – Дропла - Сенокос от км 10+100 до км 17+800”.

От.................................................................................................................................................

(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: гр. ......................., ул. ................................................................. , № ......................, тел.: ................................. , факс: ................................., e-mail:....................................., ЕИК ............................, Дата и място на регистрация по ДДС: ......................................, представлявано от ........................................................., в качеството му на...........................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосоченият предмет, Ви представяме нашата ценова оферта, както следва:

1. За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта е ................... лева (цифром и словом) без ДДС и ...............................лева (цифром и словом) с ДДС. Общата цена е формирана на база предвидените количества и посочените от нас единични цени за съответните видове СМР, съгласно попълнения Образец №18а – Количествено-стойностна сметка.

При формиране на единичните цени за отделните видове работи сме използвали следните ценови показатели:

  - средна часова ставка за труд за работник – [...........................] лева/час;

  - допълнителни разходи върху разходите за труд [.....................];

  - допълнителни разходи върху разходите за механизация: [..........................]%;

  - доставно-складови разходи върху разходите за материали: [.....................]%;

  - печалба върху всички разходи за изпълнение на работата: [...................]%;

  - [Други по преценка на Участника]

Цената за изпълнение на предмета на поръчката включва всички разходи по организацията и изпълнението на поръчката.

2. Неразделна част от ценовото предложение са:

1. Количествено-стойностна сметка, попълнена съгласно Образец № 18a от документацията за участие

2. Анализи за образуване на единичните цени - ..............бр., (представят се по образец на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ).

3. Съгласни сме с описания в проекта на договора начин на плащане.

4. При разминаване между цифрово и словесно изражение на стойност в офертата на участника, за валидно се приема словесното изражение.

Дата:..........................				ПОДПИС:

гр. .............................................	                                                                   (име и фамилия)

(длъжност на представляващия участника)(печат)

Документът се подписва от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се подписва от представителя на  обединението съгласно споразумението за създаване на обединение.

Образец № 18a

Количествено-стойностна сметка

За обект: „Рехабилитация на Път ІV-29608 (Генерал Тошево - Каварна) Василево – Дропла - Сенокос от км 10+100 до км 17+800”

| № по ред | Шифър | Наименование | мярка | К-во | Eд.цена в лева без ДДС | Стойност в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сметка п. 1. ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 1 | 8101103200 | МЕХАНИЗИРАНО ПОДРАВНЯВАНЕ НА БАНКЕТИ, ВКЛ.ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | м2 | 10 950,00 |  |  |
| 2 | 8101104131 | ИЗКОП НА НЕПОДХОДЯЩ ПОВЪРХНОСТЕН ПЛАСТ-ВКЛ. НАТОВАРВАНЕ , РАЗТОВАРВАНЕ, РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЕПО И ОФОРМЯНЕТО МУ | м3 | 164,50 |  |  |
| 3 | 8101104120 | ОБЩ ОБИКНОВЕН ИЗКОП СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ТС | м3 | 583,50 |  |  |
| 4 | 8101104110 | ИЗКОП ЗА ОКОПИ И ДРЕНАЖИ | м3 | 6 668,00 |  |  |
| 5 | 8454470100 | РАЗВАЛЯНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА АСФАЛТОБЕТОНОВА НАСТИЛКА -ВКЛ. ИЗКОПАВАНЕ , РАЗТОВАРВАНЕ, РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЕПО И ОФОРМЯНЕТО МУ | м3 | 38,00 |  |  |
| 6 | 8454471200 | ПРЕСТЪРГВАНЕ И ПРОФИЛИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА АСФАЛТОБЕТОНОВА НАСТИЛКА ВКЛ. ИЗКОПАВАНЕ , РАЗТОВАРВАНЕ, РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЕПО И ОФОРМЯНЕТО МУ | м2 | 18 778,00 |  |  |
| 7 | 8454471080 | СТУДЕНО ФРЕЗОВАНЕ НА ДЕФОРМАЦИИ НА СЪЩЕСТВУВАЩА АСФАЛТОБЕТОНОВА НАСТИЛКА ВКЛ. ИЗКОПАВАНЕ , РАЗТОВАРВАНЕ, РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЕПО И ОФОРМЯНЕТО МУ | м2 | 447,48 |  |  |
| 8 | 84544752200 | РАЗКЪРТВАНЕ НА БЕТОНОВИ БОРДЮРИ И ПРЕВОЗ НА ДЕПО ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ РАЗХОДИ СЪГЛАСНО ПРОЕКТА | м | 5 800,00 |  |  |
| 9 | 8454470000 | РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ ПЛОЧИ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНО МЯСТО | м2 | 8 200,00 |  |  |
| 10 | 8454470000 | РАЗВАЛЯНЕ НА ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК СЪС СРЕДНА ДЕБЕЛИНА СЪГЛАСНО ПРОЕКТА | м3 | 380,00 |  |  |
| 11 | 8454472000 | ПОЧИСТВАНЕ НА ПЪТНАТА НАСТИЛКА | м2 | 49 260,00 |  |  |
| 12 |  | Сметка п. 2. АСФАЛТОВИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 13 | 8103115222 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН ТИП А С ФРАКЦИИ С ПОКАЗАТЕЛ ЗА УСКОРЕНО ПОЛИРАНЕ РАВНО ИЛИ ПО-ГОЛЯМА ОТ 50 С ДЕБЕЛИНА В УПЛ.СЪСТОЯНИЕ 4 СМ | м2 | 49 260,00 |  |  |
| 14 | 8103115200 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН ТИП А С ФРАКЦИИ С ПОКАЗАТЕЛ ЗА УСКОРЕНО ПОЛИРАНЕ РАВНО ИЛИ ПО-ГОЛЯМА ОТ 50 С ДЕБЕЛИНА В УПЛ.СЪСТОЯНИЕ 1 СМ | т | 1 182,24 |  |  |
| 15 | 8103115222 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН ТИП А ЗА АВАРИЙНИ СПИРКИ И ЗАУСТВАНИЯ С ДЕБЕЛИНА В УПЛЪТНЕНО СЪСТОЯНИЕ 4 СМ | м2 | 1 890,00 |  |  |
| 16 | 8103115120 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН ТИП А ЗА АВАРИЙНИ СПИРКИ И ЗАУСТВАНИЯ С ДЕБЕЛИНА В УПЛЪТНЕНО СЪСТОЯНИЕ 1 СМ ЗА ИЗРАВНЯВАНЕ | т | 45,36 |  |  |
| 17 | 8103113000 | ВТОРИ СВЪРЗВАЩ БИТУМЕН РАЗЛИВ | м2 | 64 237,00 |  |  |
| 18 |  | Сметка п. 3. ПЪТНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 19 | 8103106000 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА МАТЕРИАЛ ЗА ОСНОВА В ОГРАНИЧЕНИ ПЛОЩИ С РАЗЛИЧНА ШИРОЧИНА | м3 | 868,50 |  |  |
| 20 | 8103106000 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА МАТЕРИАЛ ЗА ОСНОВА НА БАНКЕТИТЕ С РАЗЛИЧНА ШИРОЧИНА | м3 | 1 095,00 |  |  |
| 21 | 8413192000 | НАПРАВА НА ТРОТОАР С ЦИМЕНТОВИ ПЛОЧИ, СЪГЛАСНО ЧЕРТЕЖИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | м2 | 8 520,00 |  |  |
| 22 | 8103124120 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОНОВИ БОРДЮРИ С РАЗМЕР 15/25/50, СЪГЛАСНО БДС 624-87, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | м | 4 420,00 |  |  |
| 23 | 8103124110 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОНОВИ БОРДЮРИ С РАЗМЕР 8/16/50, СЪГЛАСНО БДС 624-87, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | м | 1 380,00 |  |  |
| 24 | 8103317300 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕДИНИЧНА ЕЛАСТИЧНА ОГРАДА, СЪГЛАСНО ЧЕРТЕЖА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | м | 254,00 |  |  |
| 25 | 8103316900 | ДЕМОНТАЖ НО СЪЩЕСТВУВАЩА СПО-В УЧАСТЪЦИТЕ, ЗА КОИТО СА ПРЕДВИДЕНИ ПОДМЯНА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ(ВЕД.18, КОЛ.7+КОЛ.8) | м | 100,00 |  |  |
| 26 | 8103130110 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА ОТ БОЯ С ПЕРЛИ | м2 | 1 800,00 |  |  |
| 27 | 8103131110 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕФЛЕКТИРАЩИ ПЪТНИ ЗНАЦИ ОТ І-ВА ГРУПА, І-ВИ ТОПОРАЗМЕР | м2 | 34,48 |  |  |
| 28 | 8103131110 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕФЛЕКТИРАЩИ ПЪТНИ ЗНАЦИ ОТ ВТОРА ГРУПА, СЪГЛАСНО БДС 1517§2006 | м2 | 38,10 |  |  |
| 29 | 8103301100 | ТРЪБЕН ВОДОСТОК С ДИАМЕТЪР 50 СМ ЗА ЗАУСТВАНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | м2 | 48,00 |  |  |
| 30 | 8103308510 8103309400 | ИЗЛЯТ НА МЯСТО БЕТОН В20 ЗА ПОДПОРНИТЕ СТЕНИ , ФУНДАМЕНТИ И УСТОИ, ВКЛ.КОФРАЖ И ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ М-ЛИ, БЕЗ АРМИРОВКАТА И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ. | м3 | 9,00 |  |  |
| 31 | 8103308510 8103309400 | ИЗЛЯТ НА МЯСТО БЕТОН В15 ЗА ПОДПОРНИТЕ СТЕНИ , ФУНДАМЕНТИ И УСТОИ, ВКЛ.КОФРАЖ И ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ М-ЛИ,БЕЗ АРМИРОВКАТА И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ. | м3 | 18,00 |  |  |
| 32 | 8103313100 | АРМИРОВКА КЛАС А І , БДС 4758-84 ВСИЧКИ ДИАМЕТРИ, ГЛАДКА, МЕКА СТОМАНА | кг | 800,00 |  |  |
| 33 | 8103313100 | АРМИРОВКА КЛАС А І , БДС 4758-84 ВСИЧКИ ДИАМЕТРИ, ОРЕБРЕНА СТОМАНА | кг | 1 100,00 |  |  |
| 34 | 8103317100 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НОВ ПАРАПЕТ, КОМБИНИРАН СЪС СПО, СЪГЛАСНО ЧЕРТЕЖИТЕ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | м | 14,00 |  |  |
| 35 |  | Сметка п. 4. РЕМОНТ НА НАСТИЛКАТА И ПЪТНОТО ТЯЛО |  |  |  |  |
| 36 | 8103111100 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БИТУМИЗИРАНА ОСНОВА БДС 4132-90, С РАЗЛИЧНА ДЕБЕЛИНА И ШИРИНА, СЪГЛАСНО ПРОЕКТИТЕ С МИНИМАЛНА СТЕПЕН НА УПЛЪТНЯВАНЕ 97 % | т | 11,40 |  |  |
| 37 | 8103115100 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОРЬОЗЕН АСФАЛТОБЕТОН (БИНДЕР) ЗА КРЪПКИ С РАЗЛИЧНА ДЕБЕЛИНА И ШИРИНА, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ТС | т | 1 111,95 |  |  |
| 38 | 8103112200 | ЗАПЕЧАТВАНЕ НА ПУКНАТИНИ, ПО-ГОЛЕМИ ОТ 3 ММ В АСФАЛТОБЕТОНОВИ НАСТИЛКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | м2 | 405,00 |  |  |
|  |  | ОБЩО: |  |  |  |  |
|  |  | 20 % ДДС |  |  |  |  |
|  |  | ОБЩО: |  |  |  |  |

Дата:..........................				ПОДПИС:

гр. .............................................	                                                                   (име и фамилия)

(длъжност на представляващия участника)(печат)

Документът се подписва от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се подписва от представителя на  обединението съгласно споразумението за създаване на обединение.

Образец № 19

ДО:

ОБЩИНА БАЛЧИК,

Пл."21 септември" № 6

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

(за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка)

Ние,...............................................................................................................................................................,

със седалище и адрес:..................................................................................................................................

ЕИК................................. представлявана от ........................................................................... и ........................................................ наричана по-нататък БАНКАТА сме информирани, че …………. ..................................................................................... със седалище и адрес: ...........................................

....................................................................................... ЕИК .....................................  представлявано от ……………………………………………………………………………………………………………..,

наричано НАРЕДИТЕЛ, ще участва със свое предложение в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на Път ІV-29608 (Генерал Тошево - Каварна) Василево – Дропла - Сенокос от км 10+100 до км 17+800”.

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, участникът трябва да представи заедно с предложението си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в размер на ................. (словом: ..................... лева).

Във връзка с гореизложеното и по нареждане на....................................................... ние, ..................................................................................... .................................................

се задължаваме безусловно и неотменяемо да Ви изплатим, независимо от възраженията на нашия клиент, сумата в размер на ............ лв. (словом: ............... лева), в срок до 3 (три) работни дни след получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че НАРЕДИТЕЛЯТ:

а) е оттеглил офертата си след изтичането на срока за получаване на оферти;

б) е определен за изпълнител, но не е изпълнил задължението си да сключи договор за обществената поръчка;

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде предоставено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция е валидна .....................календарни дни, считано от............... до............................... и изтича изцяло в случай, че до ..........................часа на същата дата искането Ви, предявено при горепосочените условия, не е постъпило в .............

.................................................................

След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранцията може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в ...........................................................

За ...................................................................

........................................................................

........................................................................

Образец №20

ДО:

ОБЩИНА БАЛЧИК,

Пл."21 септември" № 6

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет

„Рехабилитация на Път ІV-29608 (Генерал Тошево - Каварна) Василево – Дропла - Сенокос от км 10+100 до км 17+800”

- Известени сме, че нашият клиент,				     [наименование и адрес на участника],  наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше решение № 		/		г. [посочва се № и дата на Решението за класиране] е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: 									 [описва се обекта], с което е определен за Изпълнител на посочената обществена поръчка.

- Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за добро изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на 3 % от общата стойност на поръчката, а именно  			 (словом: 							) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорните условия.

- Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [Банка], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават 		 (словом: 							) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване  на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция  ще изтече на  ____________[посочва се дата и час на валидност на гаранцията съобразени с договорните условия], до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не, освен ако в процеса на изпълнение на договора за обществена поръчка възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд, и отговорността ни по тази гаранция не се удължи до окончателното произнасяне на компетентния съд.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат,

Образец №21

СПИСЪК - ДЕКЛАРАЦИЯ

за

цялата механизация, с която участникът разполага и ще използва за изпълнението на предвидените в обхвата на поръчката дейности

Долуподписаният/ата/.........................................................................................................,

с ЕГН........................................., в качеството на......................................................... (посочва се длъжността) на  .................................................................................................... (посочва се наименованието на участника),  с ЕИК ................................ и със седалище и адрес на управление: ...................................................................................................................................... ............................................. - участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на Път ІV-29608 (Генерал Тошево - Каварна) Василево – Дропла - Сенокос от км 10+100 до км 17+800”.

ДЕКЛАРИРАМ:

За изпълнението на настоящата обществена поръчка на обекта разполагам и ще използвам следната механизация:

| № | Наименование | Марка, модел | Брой |
| --- | --- | --- | --- |
| І. | Тежка механизация |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| n. |  |  |  |
| II. | Лека механизация |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| n. |  |  |  |

*В зависимост от механизацията, с която разполага,, участникът може да добавя съответен брой редове в горната таблица.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ...............					ДЕКЛАРАТОР: ......................................

(подпис, печат)

Образец №22

ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ

на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 (пет) години

по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ ...........................................................................................................................

с адрес: .........................................................................................................................................................

лична карта № ..........................., изд. на.........................г. от МВР гр. ..................................................,

в качеството си на ......................................................................................................................................

на ..................................................................................................................................................................

със седалище и адрес на управление:.......................................................................................................,

ЕИК по ......................, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на Път ІV-29608 (Генерал Тошево - Каварна) Василево – Дропла - Сенокос от км 10+100 до км 17+800”

декларирам, че през последните пет години сме сключили и изпълнили следните договори за строителство:

| № | Предмет на договора | Договор /№ дата, възложител/ | Стойност на договора в лв. без ДДС | Период на изпълнение (начална и крайна дата) | Член на обединението изпълнил договора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за 2009 год. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | общо: |  |  |
| за 2010 год. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | общо: |  |  |
| за 2011 год. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | общо: |  |  |
| за 2012 год. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | общо: |  |  |
| за 2013 год. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | общо: |  |  |
| за 2014 год. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | общо: |  |  |
| Общо: |  |  |  |  |  |

*В зависимост от броя на сключените и изпълнени договори за последните пет години, считано от датата, определена като крайна за подаване на оферти, участникът може да добавя съответен брой редове в горната таблица. Последната колона се попълва само от участник обединение.

За доказване на доброто изпълнение по договорите прилагаме ...... броя референции/препоръки за изпълнение за посочените договори, които посочват стойността, периода и мястото на изпълнение на предмета на договора. Референциите да съдържат данни за издателя, подпис и печат. В случаите, когато договорът не е бил изпълнен самостоятелно от участника, в препоръката се посочва и процентът, изпълнен от него.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация, подлежа на наказателна отговорност, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ................... 						ПОДПИС:

гр. ..........................								(име и фамилия)

(длъжност на представляващия участника) (печат)

Документът се представя от участника и се подписва от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документът се представя само за съдружника/ците, чрез които обединението доказва съответствието си с критерия за подбор;

Документът се представя и от подизпълнителя/ите на участника съобразно вида и дела на неговото/тяхното участие.