Приложение №3

УТВЪРДИЛ:

........................................................

Кмет на

Община Балчик

Техническо задание

за

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, по реда на  ЗОП, с предмет  “Извършване на строителен надзор по проект "Реализация на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ)- гр.Балчик с капацитет 14 деца и благоустрояване на прилежащото пространство в УПИ ІІІ, кв.148, ж.к Балик" , финансиран по Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск” по Оперативна програма „Регионално развитие”

Възложител: Община Балчик

Дейностите се изпълняват в рамките на:

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013

Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие.

Операция 1.1. Социална инфраструктура

.

І.	Мисия на проекта

1. Да се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в Община Балчик.

Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие.

Операция 1.1. Социална инфраструктура

2. Специфични цели на проекта:

- Изграждане на необходимата инфраструктура в гр.Балчик, която да предоставя услуги за деца и младежи с увреждания съгласно Националната карта на планираните резидентни грижи;

- Създаване в ареала на град Балчик на нов вид резидентна услуга - Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), за децата и младежите с увреждания, настанени в ДДУИ и ДДФУ и на децата с увреждания над 3 г. от ДМСГД;

- Създаване в ареала на град Балчик на нов вид резидентна услуга -Защитено жилище, за децата и младежите с увреждания, настанени в ДДУИ и ДДФУ и на децата с увреждания над 3 г. от ДМСГД;

- Подобряване качеството на живот и жизнената среда на децата над 3 г. и младежите с увреждания в общността;

- Да се осигури социално включване и равен достъп на децата и младежите с увреждания, настанени в ДДУИ и ДДФУ и децата с увреждания над 3 г. от ДМСГД;

- Да допринесе за изграждане на местен капацитет в общината за усвояване на средства от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие и успешно участие в други бъдещи проекти финансирани от Структурните фондове на ЕС.

ІІ. Основна и специфични цели на предмета на поръчката

Упражняване на строителен надзор във връзка с чл.168, ал.2 и чл. 177, ал.1 и ал.3 от ЗУТ, контрол по изпълнените СМР и дейности по въвеждане на строежа в експлоатация, в т.ч. изготвяне на технически паспорт на строежа по реда на чл.11 от Наредба № 5 от 28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите.

ІІІ. Основни дейности, свързани с изпълнението на предмета на поръчката

3.1. Чрез квалифицираните лица, посочени в Приложение, неразделна част от договора, Изпълнителят упражнява строителен надзор,  контрол по изпълнените СМР и дейности по въвеждане на съответния строеж в експлоатация.

3.2. Изпълнителят се задължава да упражнява пълен контрол по време на строителството в съответствие с изискванията по чл. 168 от ЗУТ, както и:

3.2.1. спазване на мерките за осигуряване безопасни и здравословни условия на труд, безопасността на движението и опазването на съседните сгради, заварените сгради, мрежи и съоръжения, които се запазват по време на строителството и след него, както и едроразмерната растителност, която не подлежи на премахване.

3.2.2. във връзка чл.169-б, ал.1 от ЗУТ  упражнява контрол на влаганите продукти, в съответствие с нормативните изисквания по чл. 169-а, ал.1.

3.2.3. правилно изпълнение на строителните и монтажни работи.

3.2.4. Изпълнителят се задължава, чрез лицата по точка 1 да подписва актове за изпълнение на строително-монтажните работи / СМР /, с които се документират:

- обемът на извършените СМР на съответния обект.

- стойността на изпълнените видове СМР на съответния обект по договорени цени съгласно сключен договор.

3.3. Лицата по точка 3.1, като представители на Изпълнителя, подписват всички актове и протоколи по време на строителството, съгласно нормативната уредба.

3.4. Чрез лицата по точка 3.1 Изпълнителят удостоверява изпълненото строителство с необходимата документация, съгласно  Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти .

3.5. При завършване на съответния строеж Изпълнителят изработва доклад с приложени съгласувателни писма, разрешения, становища на специализираните държавни контролни органи и експлоатационни дружества и документи в съответствие с нормативната уредба, необходими за въвеждане на строежа в експлоатация, както и паспорт   по реда на чл.11 от  Наредба № 5 / 28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите.

3.6. Възложителят има право да контролира дейността на Изпълнителя.

3.7. Изпълнителят е длъжен да информира периодично Възложителя за хода на строителството и изпълнението на възложените му дейности, ресурсно обезпечаване, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответни разпореждания от страна на Възложителя.

3.8. Срокът за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката е до въвеждане на съответния строеж в експлоатация.

3.9. Изпълнителят носи отговорност за скритите дефекти на СМР, появили се по време на експлоатацията на съответните части на съответния строеж в гаранционните срокове, съгласно чл.20, ал.4,  т.8  от Наредба № 2 / 31.07.2003г.

ІV. Очаквани резултати и изисквания към тях

Изпълнение на съответния обект и СМР в съответствие с нормативните изисквания и въвеждане на съответния строеж в експлоатация в срока, определен в Договора за изпълнение на СМР.

- Плащания

- Заплащането на изпълнението на поръчката, ще се извършва както следва:

- Авансовото плащане към Изпълнителя е в размер на 30% (тридесет процента) от стойността на поръчката и се осъществява до 20 (двадесет) дни от подписване на договор за възлагане на строителството на съответния проект;

- Окончателното плащане в размер на 70% (седемдесет процента) от стойността на поръчката. Заплаща се след приключване на дейностите, окончателното приемане на изпълнената работа и въвеждане на съответния обект в експлоатация. Срокът за плащане е до 10 (десет) дни от датата на въвеждане на съответния обект в експлоатация и одобряването на представената от Изпълнителя фактура.

- Време и място на изпълнение на поръчката

Срокът за изпълнение на поръчката, е до въвеждане на строежа в експлоатация.

Място на изпълнение на поръчката – гр. Балчик.

VІІ. Организация и метод на изпълнение

В офертата кандидатът прилага списък на лицата, пряко отговорни за изпълнение на поръчката, с приложени данни за образователна квалификация, трудова биография, списък на обектите, на които те са упражнявали строителен надзор.

VІІІ. Специфични изисквания

При подписване на договора, Изпълнителят е длъжен да представи копие от валидна застрахователна полица, по реда на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. в ДВ бр. 17 от 02.03.2004г., приета с Постановление № 38 на Министерски съвет от 24.02.2004г.) и гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума или банкова гаранция в размер на 3% от стойността на договора.

Изпълнителят се задължава чрез лицата пряко отговорни за изпълнение на поръчката, да подписва актове за изпълнение на строително-монтажните работи /СМР/, с които се документират:

-  обемът на извършените СМР на съответния обект.

- стойността на изпълнените видове СМР на съответния обект по договорени цени съгласно сключен договор.