МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

- Преди началото на подробното разглеждане на офертите, комисията извършва предварителна проверка на окомплектоваността на подадените предложения и съответствието им с изискванията, обявени в документацията за участие.

Всички оферти, които отговарят на обявените от Възложителя условия и бъдат допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани при следните условия за определяне на комплексната оценка:

- Критерий за оценка

Критерият за оценка на офертата е икономически най-изгодна оферта.

- Показатели – тежест

Показателите за определяне на комплексната оценка на офертата и относителната им тежест са:

- Показател, отразяващ относителната тежест на качеството на техническата част от офертата максимален брой точки - 80 общо за всички подпоказатели включени в показателя ;

- Показател, отразяващ относителната тежест на цената на офертата –максимален брой точки 20.

- Методика за оценяване на офертите

Методиката за определяне на комплексната оценка на офертата съдържа точни указания за определяне на оценката по всеки показател и подпоказател и за определяне на комплексната оценка на офертата, включително за относителната тежест, която възложителят дава на всеки от показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта.

Комисията прилага методиката по отношение на всички, допуснати до оценка оферти, без да я променя.

- Съгласно обявения критерий, офертата ще бъде оценена по следната формула:

КОi = ПКi + ПЦi,

където:

- КОi е комплексната оценка на i-ия участник, където

- Максималната стойност на КОi е 100 точки.

- ПКi е показател, отразяващ относителната тежест на качеството на техническата част от офертата.

- ПКi=ПК1i + ПК2i,

- където:

  - ПК1i е подпоказател, който оценява концепцията на участника за постигане на резултатите;

  - ПК2i е подпоказател за оценка на предложената от участника методология за изпълнение на поръчката

- Подпоказателите за оценка са формирани от следните елементи:

- Показател ПК1i се състои от един елемент

- Показател ПК2i – се състои от три елемента.

- ПК2i=ПК2ai+ПК2bi+ ПК2ci, където:

- ПК2ai е оценка на предложената от участника организация на изпълнението, в това число, разпределение на налични човешки ресурси и отговорности в зависимост от възможните задачи, процес на управление на изпълнението и методи на осъществяване на вътрешен контрол.;

- ПК2bi е оценка на предложения от участника план на изпълнението, в това число обхват на дейности, изисквания и срокове за изпълнение;

- ПК2ci е оценка на предложените мерки за преодоляване и предотвратяване на идентифицираните от възложителя рискове.

- По всеки подпоказател се поставя оценка в рамките на един от посочените диапазони в таблицата по-долу, за който качеството на офертата в най-голяма степен се доближава до описанието в първата колона. Оценката, която дава комисията следва да бъде обоснована, като за съответната стойност в протокола ще бъдат отразени изчерпателно мотивите за това, като пропуски и/или непълноти.

| - ПоказателИ за оценКА НА КАЧЕСТВОТО – ПКi | - максимален брой точки 80 |
| --- | --- |
| Концепцията на участника за постигане на резултатите – ПК1i | максимум 20 |
| Участникът е описал всички дейностите, които ще бъдат извършени при изпълнение предмета на обществената поръчка за постигане на поставените от възложителя резултати, като е посочил конкретни мерки, които ще бъдат предприети за реализиране на всяка дейност. Участникът е посочил какво конкретно той ще извърши при изпълнението на поръчката, без да преповтаря дословно техническата спецификация. Обяснена е логическата обвързаност между различните дейности и тяхната последователност. Посочени са документите, които ще бъдат съставени и предоставени на възложителя, като изброяването на тези документи е обвързано с направеното описание на дейностите за изпълнение на поръчката. | 20 |
| Участникът е описал всички дейностите, които ще бъдат извършени при изпълнение предмета на обществената поръчка за постигане на поставените от възложителя цели и резултати, като е посочил конкретни мерки, които ще бъдат предприети за реализиране на всяка дейност. Участникът е посочил какво той предлага да извърши без да повтаря дословно заданието на Възложителя, но е налице едно от следните условия: - част от дейностите са описани общо без да се навлиза в конкретни мерки, свързани с реализирането на съответната дейност - не е ясна последователността и логическата връзка между отделните дейности - не е посочена конкретната връзка между дейностите и документите, които ще бъдат изготвени от изпълнителя | 12 |
| Участникът е описал дейностите, които ще бъдат извършени при изпълнение предмета на обществената поръчка за постигане на поставените от възложителя резултати Участникът е описал документите, които ще бъдат разработени и представени на Възложителя. При изброяването на дейностите и при описанието на документите са допуснати противоречия между посоченото за различните дейности и документи. | 4 |
| Участникът е описал дейностите, които ще бъдат извършени при изпълнение предмета на обществената поръчка за постигане на поставените от възложителя резултати, като посоченото от участника изпълнение предмета на поръчката преповтаря дословно техническата спецификация на Възложителя. | 1 |
| - Методология за изпълнение на поръчката – ПК2i | максимум 60 |
| Организация на изпълнението – ПК2ai | максимум 20, като |
| Разпределението на различните ресурси при изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, е правилно, логично и изчерпателно описано. Предложената организация осигурява в максимална степен качество на изпълнение на поръчката. Разпределението на задачите и отговорностите между експертите в изпълнението на поръчката са адекватни и целесъобразни на представеното и същото се покрива от декларираната ресурсна осигуреност от страна на участника. | 20 |
| Разпределението на различните ресурси при изпълнение на дейностите, предмет на поръчката в основната си част е правилно, логично и изчерпателно описано, но предложената организация не осигурява в максимална степен качество на изпълнение на поръчката. Разпределението на задачите и отговорностите между експертите спрямо разработването на различните документи не са напълно адекватни и целесъобразни на представеното и същото се покрива от декларираната ресурсна осигуреност от страна на участника. | 12 |
| Разпределението на различните ресурси при изпълнение на дейностите, предмет на поръчката е неправилно, в значителна степен алогично и неизчерпателно описано, като предложената организация не осигурява качество на изпълнение на поръчката. Разпределението на задачите и отговорностите между експертите спрямо разработването на различните документи не са адекватни и целесъобразни на представеното от страна на участника. | 4 |
| Участникът само е изброил ресурсите, с които разполага и експертите, които ще използва за изпълнение на поръчката, но не е посочил как посредством тях ще изпълни дейностите, предмет на поръчката | 1 |
| План на изпълнението – ПК2bi | максимум 20, като |
| Участникът е разписал план на изпълнение, който съответства в пълна степен на обхвата на дейностите, включени в предмета на поръчката и е съобразен с изискванията и сроковете за изпълнението им, предвидени в техническото задание. | 20 |
| Участникът е представил бланкетен план на изпълнението, който съответства на обхвата на дейностите и е съобразен с изискванията и сроковете за изпълнението им, предвидени в техническото задание. | 12 |
| Участникът е разписал план на изпълнението, който частично съответства на обхвата на дейностите или на изискванията и сроковете за изпълнението им, предвидени в техническото задание. | 4 |
| Участникът е разписал план на изпълнението, който не съответства на обхвата на дейностите или на изискванията и сроковете за изпълнението им, предвидени в техническото задание. | 1 |
| Управление на риска – ПК2ci | максимум 20, като |
| По отношение на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискови фактори са формулирани и описани повече от две мерки за предотвратяване и повече от две мерки за преодоляване на рисковия фактор. | 20 |
| По отношение на всеки от идентифицираните от Възложителя рискови фактори са формулирани и описани две мерки за предотвратяване и две мерки за преодоляване на рисковия фактор. | 12 |
| По отношение на всеки от идентифицираните от Възложителя рискови фактори е описана една мярка за предотвратяване и една мярка за преодоляване на рисковия фактор. | 4 |
| По отношение на всеки от идентифицираните от Възложителя рискови фактори е описана по една мярка за предотвратяване и по една мярка за преодоляване на рисковия фактор, но те не са обвързани със спецификата на проекта или на задълженията на консултанта | 1 |

- ПЦi е показател, отразяващ относителната тежест на цената на съответната оферта.

- Максималната стойност на ПЦi е 20 точки и се изчислява по формулата:

- ПЦi = (Аmin/Аi) х 20,където:

- Ai представлява общата цена в лева на съответната оферта,

- Аmin представлява най-ниската предложена цена в лева от всички оферти.

- За нуждите на тази методика всички дробни числа, които могат да се получат при прилагане на съответната формула, се закръгляват към втория знак след десетичната запетая.

Комплексната оценка на офертата се получава, в зависимост от точките, получени по двата ПКi и ПЦi следната формула:

КОi = ПКi + ПЦi,

Офертата, получила най-голям брой точки, се класира на първо място.